PENALITĂŢILE SOLICITATE DE CĂTRE CNADNR CONSTRUCTORILOR

CNADNR a solicitat, în perioada septembrie 2010-martie 2011, următoarele penalităţi:

| Nr. Crt. | PROIECT | CONSTRUCTOR | MOTIVELE RECLAMATII | PRETENTII FINANCIARE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Varianta de Ocolire a Municipiului Constanţa | FCC Construccion-Astaldi | Notificare emisă pentru relocare utilităţi ce necesită terenuri suplimentare | Plata de către Antreprenor a sumei de 52 milioane lei echivalent 12.380.952,380 Euro |
| 2 | Autostrada Cernavodă-Constanţa, tronson Cernavodă-Medgidia | Colas SA | Netransmitere program lucrări | Plata de către Antreprenor a sumei de 300.000 lei echivalent 71.428,571 Euro |
| 3 | Autostrada Cernavodă-Constanţa, tronson Cernavodă-Medgidia | Colas SA | Oprire lucrări de către ISC | Plata de către Antreprenor a sumei de 13.200.000 lei echivalent 3.142.857,143 Euro |
| 4 | Autostrada Cernavodă-Constanţa, tronson Cernavodă-Medgidia | Colas SA | Neîndeplinire obligaţii exproprieri | Plata de către Antreprenor a sumei de 6.403.290,84 lei echivalent 1.524.593,057 Euro |
| 5 | Autostrada Cernavodă-Constanţa, tronson Cernavodă-Medgidia | Colas SA | Întârziere proiectare variantă alternativă | Plata de către Antreprenor a sumei de 15.950.000 lei echivalent 3.797.619,048 Euro |
| 6 | Autostrada Cernavodă-Constanţa, tronson Cernavodă-Medgidia | Colas SA | Întârziere în obţinerea autorizaţiei de construire | Plata de către Antreprenor a sumei de 31.700.000 lei echivalent 7.547.619,048 Euro |
| 7 | Varianta de Ocolire a Municipiului Arad | FCC Construccion-Porr Technobau | Notificare emisă pentru întârzieri în finalizarea proiectului tehnic şi în execuţia lucrărilor conform programului de lucrări aprobat | Plata de către Antreprenor a sumei de 6.708.472,52 lei echivalent 1.597.255,362 Euro |
| 8 | Autostrada Arad-Timişoara şi Varianta de Ocolire a Municipiului Arad | JV Egis Route – Egis BCEOM | Raport atacare asigurare profesională; notificare emisă pentru întârzieri în finalizarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie | Erori în elaborarea detaliilor de execuţie - 5.830.065 lei echivalent – 1.388.110,714 Euro, Modificare proiect fără acceptul Clientului - 13.620.208,54 lei echivalent 3.342.906,795 Euro, Lipsa identificări utilităţi la nivel documentaţii licitaţie, Erori în elaborarea documentaţiilor cadastrale (suplimentare valoare servicii juridice şi valoare suprafeţe terenuri) - 513.930,50 lei echivalent 75.221,548 Euro, Solicitarea de atacare a asigurării profesionale a fost transmisă Asiguratorului - 14.400.000 lei echivalent 3.428.571,429 Euro; sistarea plăţilor pentru serviciile de consultanţă |
|  | Contract proiectare şi execuţie reabilitare DN 79 Arad-Oradea km 4+250 – km 107+745 | ASTALDI SpA | Penalităţi calculate pentru avansul acordat şi nejustificat prin lucrări executate până la sfârşitul anului 2009 | Plata de către Antreprenor a sumei de 6.306.038,14 lei echivalent 1.501.437,652 Euro + 317.202,46 euro |
|  | Contract Reabilitare pod pe DN 12 la Straja, km 74+315 | JV CARENA - TUNELE BRASOV | Nefinalizarea la timp a lucrărilor | Plata de către Antreprenor a sumei de 19.973,92 USD echivalent 13.458,618 Euro |
|  | Contract servicii de consultanţă pentru supervizarea: construcţiei variantei ocolitoare Timişoara, reabilitarii DN 6 Timişoara – Lugoj, construcţiei variantei ocolitoare Craiova | Egis Romania SA | Clauza nr. 34 Condiţii Speciale la Contract "Înlocuirea personalului" -aplicarea unei penalităţi de 10% la pretul unitar din Contract pentru fiecare persoană înlocuită | Plata sumei de 205.004,93 lei echivalent 48.810,698 Euro |
|  | Servicii de Consultanţă pentru Proiectarea şi Supervizarea lucrărilor de reabilitare a DN 79 şi DN 19 | WSP Suedia | Penalităţi aplicate pentru nerespectarea termenelor contractuale privind transmiterea Studiului de Fezabilitate (Faza I – Design) | Plata sumei de 16.628 euro |

Total in Euro: 40.094.672,523

La aceasta suma se adauga suma castigata in arbitraj impotriva firmei SECOL pentru contractul   Reabilitare DN65, contractele BIRD 205-206-207  in valoare de  2,141,205.00 EUR.