Caiet de sarcini privind implementarea
proiectului de achiziționare infrastructurii hardware, software și a serviciilor IT în contextul Strategiei IT a A.S.F. pe anii 2015-2017 și a implementării proiectului ″Sistemul de gestionare a petițiilor în A.S.F.

# Cuprins

# A. Acronime

ASF / A.S.F. = Autoritatea de Supraveghere Financiară;
ANPC = Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
ANRC = Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
CNVM = Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare;
CSA = Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
CSSPP = Comisia de Supraveghere a Sistemului Pensiilor Private;
DPC = Direcţia Protecţia Consumatorului;
GPLPC = Grup de Lucru Permanent privind Protecţia Consumatorului
OECD/OCDE = Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE, Organization for Economic Co-operation and Development);
SA-R = Sectorul Asigurări - Reasigurări;
SIIF = Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare;
SPC = Serviciul Protecţia Consumatorilor din cadrul ASF;
SP = Serviciul Petiţii din cadrul ASF;
SRP = Serviciul Relaţii cu Publicul din cadrul ASF;
SPP = Sectorul Pensii Private;
TSR = Termen standard de răspuns;
TPR = Termen prelungit de răspuns.

# B. Definiţii

Acţiuni suplimentare – acţiunile determinate de procesele de instrumentare a petiţiei precum note de informare, note de constatare, propuneri de sancţiuni, propuneri de acţiuni de control, constatări privind riscuri sistemice.
Asigurat - persoana care are un contract de asigurare încheiat cu asigurătorul;
Asistenţa consumatorilor – serviciile prestate de ASF în vederea acordării de asistenţă şi consultanţă de specialitate consumatorilor, indiferent de canalul de comunicare, scris, electronic sau telefonic;
Beneficiar (pensii) – moștenitorul participantului, în conformitate cu prevederile Codului civil;
Beneficiar (asigurări) - persoana desemnată de către contractant, în contractul de asigurare, să încaseze indemnizaţia de asigurare.
Beneficiar (piaţa de capital) – A se vedea Investitor.
Clasare – acţiunea prin care o petiţie nu este luată în considerare din motive obiective.
Conducere - Consiliul A.S.F. / Preşedinte/ Prim – Vicepreşedinte, după caz.
Contractant al asigurării - persoana care încheie contractul de asigurare pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană ori pentru bunuri sau activități ale acesteia şi se obligă faţă de asigurător să plătească prima de asigurare.
Consumator – Consumatorul de servicii, instrumente sau produse financiare altele decât cele bancare care deţine una sau mai multe dintre calităţile de investitor pe piaţa instrumentelor, produselor şi serviciilor financiare (piaţa de capital), asigurat, contractant sau beneficiar al unei asigurări, participant sau beneficiar al sistemului de pensii private.
Software COTS - Commercial-Off-The-Shelf – în accepțiunea ISO 90003 (managementul calității produselor software), reprezintă ”produs de serie ieșit din fabrică” și se referă la o aplicaţie/componentă software disponibilă în mod public pe piață, fiind produsă în masă și folosită de clienți ca atare, cu puțină personalizare sau deloc.
Documente – Proiecte sau versiuni finale de Strategii, Planuri Operaţionale, Recomandări, Bune practici, Proceduri.
DPC – Direcţia Protecţia Consumatorilor din cadrul ASF.
Educaţia financiară – Procesul prin care, în baza informării, instruirii şi/sau consilierii acordate în mod obiectiv, consumatorii / investitorii
- îşi dezvoltă abilităţi financiare cu efecte asupra gradului de încredere astfel încât să conştientizeze riscurile şi oportunităţile de ordin financiar,
- îşi îmbunătăţesc capacitatea
- de a înţelege produsele financiare, conceptele şi riscurile asociate acestora,
- de a face alegeri în cunoştinţă de cauză,
- de a şti unde să se adreseze pentru sprijin şi consiliere financiară obiectivă şi
- de a întreprinde orice alte acţiuni, în mod eficient,
cu scopul final de a obţine bunăstare, echilibru şi protecţie financiară.
Flux de lucru – algoritm sau circuit care prezintă procesele şi etapele de proces într-o manieră succesivă, descriptivă, schematică.
Gestionarea Petiţiilor – suită de procese principale în existenţa unei petiţii, referitoare la înregistrare, analiză, instrumentare, soluţionare, expedierea răspunsului către petent, arhivare precum şi o suită de procese posibile aferente existenţei unei petiţii referitoare la transmiterea pe circuit, redirecţionare, clasare, extrapolare prin statistici.
Grup de Lucru Permanent privind Protecţia Consumatorului (GPLPC) – Structură organizatorică la nivelul ASF, înfiinţată prin Decizia Conducerii, ce cuprinde personal din compartimentele ASF specializate în protecţia consumatorului, educaţie financiară şi relaţii cu publicul sau din compartimente a căror activitate este relevantă pentru atingerea obiectivelor strategiilor sau procedurilor în domeniu.
Instrucţiune de lucru - Prevedere care formulează modul de efectuare a unei acţiuni asociate unei proceduri.
Investitor (piaţa de capital) - orice persoană care a încredinţat fonduri băneşti sau instrumente financiare unui membru al Fondului, în scopul prestării de servicii de investiţii financiare;
Înregistrare – Document prin care se declară rezultatele obţinute sau se furnizează dovezi ale activităţilor realizate.
Participant (pensii) - persoana care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la un fond de pensii şi care are un drept viitor la o pensie privată (în sensul Legii nr. 411/2004) sau la o pensie facultativă (în sensul Legii nr. 204/2006);
Petent – Cetăţean sau o organizaţie legal constituită care adresează ASF o petiţie.
Petiţie – cererea, reclamaţia, sesizarea, memoriul sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa ASF.
Petiţia formulată în scris – petiţia care cuprinde semnătura olografă a petentului şi care poate fi adresată ASF prin serviciile poştale clasice sau de curierat precum şi sub formă scanată, prin email.
Plan Operaţional – Document cu scop anual, care conţine secvenţa de paşi necesari pentru îndeplinirea cu succes a strategiei şi conţine drept elemente principale sarcini specifice (ce se va face şi de către cine), orizontul de timp (când se va realiza), alocarea resurselor.
Procedură – Mod specificat de efectuare a unei activităţi sau a unui proces.
Procedură de sistem – Procedură comună tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul A.S.F.
Procedură operaţională – Procedură destinată atingerii unui anumit scop.
Proces – Sistem de activităţi care utilizează resurse pentru a transforma date de intrare în date de ieşire, care schimbă starea unei petiţii sau care implică o decizie cu privire la repartizarea petiţiei dintr-un proces în altul. Un proces poate trece prin mai multe etape generale în urma cărora starea datelor de intrare se poate schimba sau nu în funcţie de influenţa etapei asupra procesului respectiv.
Protecţia consumatorilor – Protecţia consumatorilor reprezintă un set de regulamente, politici, practici, acţiuni şi programe realizate cu scopul:
- creării şi menţinerii unui nivel satisfăcător de încredere a consumatorilor în pieţele financiare
- menţinerii stabilităţii la nivelul întregului sistem financiar prin sprijinirea şi balansarea corectă a rolului consumatorilor în relaţia sa cu furnizorii de produse şi servicii financiare
- prevenirii şi sancţionării acţiunilor defavorabile consumatorilor precum activităţi ilegale, activităţi neautorizate, publicitatea înşelătoare, rele tratamente, asimetria informaţională.
Se includ în definiţia Protecţiei Consumatorilor şi acele aspecte ale Relaţiilor cu Publicul care implică activităţi pentru protecţia consumatorilor.
Recomandări (=bune practici) – Set de principii, măsuri, procese sau metodologii care, fără a avea neapărat calitatea de regulament, prezintă cea mai eficace şi eficientă cale de a îndeplini un obiectiv specific.
Reprezentant legal - persoană care intervine ca mijlocitor între entitatea reglementată şi autorizată de ASF şi petent în baza unei împuterniciri sau procuri încheiate de un notar sau un. Această definiţie nu restrânge înţelesul definiţiilor date prin legislaţia aplicabilă ASF, aceasta din urmă având prioritate.
Revenire - adresarea unei petiţii de către acelaşi petent care conţine date noi faţă de petiţia anterioară pentru care s-a transmis răspuns.
Solicitarea de informaţii – petiţia prin care se solicită informaţii fără a fi reclamate probleme în relaţia consumator - furnizor.
Strategie (sinonim politici, principii) – Document menit să asigure o viziune de ansamblu asupra măsurilor şi mecanismelor necesare a fi elaborate şi implementate de autoritate în programele de protecţie a consumatorilor şi în cele de educaţie financiară dedicate domeniilor asigurări, pensii private, instrumente şi investiţii financiare. Scopul este cel de a crea un cadru organizatoric unitar şi funcţional necesar elaborării proiectelor din acest domeniu şi să ofere factorilor de implementare un ghid în dezvoltarea de programe de educaţie financiară pentru o perioadă multianuală. Strategia va fi implementată în strânsă legătură şi în condiţiile economice impuse de factorii generatori de resurse necesare implementării.
Structura organizatorică de specialitate desemnată – Structura organizatorică din cadrul A.S.F. desemnată prin decizie de către conducerea A.S.F. să verifice claritatea, exactitatea, adecvarea şi structurarea procedurilor sau/şi instrucţiunilor de lucru din cadrul A.S.F.
Structura organizatorică iniţiatoare – Structura organizatorică din cadrul A.S.F. care elaborează procedura sau/şi instrucţiunea de lucru.
Termen standard de răspuns (TSR) - termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării petiţiei, în care ASF are obligaţia de a comunica petentului răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă (nu se aplică în cazul în care completările aduse de petent pe parcursul soluţionării petiţiei sunt semnificative, de natură a schimba cursul soluţionării petiţiei – a se vedea regula 7.1.6. Respectarea Termenelor de Răspuns).
Termen prelungit de răspuns (TPR) – TSR plus termen de 15 de zile calendaristice (cu care se poate prelungi TSR în situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită).
# Introducere

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor, minimal constituite la nivelul acestui caiet de sarcini și fără a limita funcționalitățile soluțiilor ofertate astfel încât să asigure maximum de performanță și funcționalitate în contextul implementării soluției ofertate.

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor stabilite prin prezentul caiet de sarcini. Orice ofertă care se abate de la cerinţele minimale considerate obligatorii va fi considerată admisibilă numai în condiţiile în care aceasta asigură un nivel calitativ superior cerinţelor minimale.

Toate cerințele din prezentul caiet de sarcini, sunt minime și obligatorii, nerespectarea oricăreia dintre cerințe conducand automat la declararea ofertei ca fiind neconformă.

În cazul termenilor tehnici preluaţi direct din limba engleză şi al acronimelor uzuale ale acestora, ca şi al celor care nu au un echivalent unanim sau oficial acceptat în limba română, valoarea semantică păstrează sensul tehnic original al acestora pe tot parcursul descrierii specificaţiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini.

## Cadru General și Legal

Cadrul legislativ general
O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere
Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Codul Civil al României, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările ulterioare.

Cadrul legislativ specific fiecărui sector - Legislaţia din domeniile asigurărilor - reasigurărilor, instrumentelor şi investiţiilor financiare şi sistemului de pensii private, completată de legislaţia incidentă;

Asigurări

- Legea nr 32/ 2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul Civil al României, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Norma nr. 24/2014 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurătorilor și brokerilor de asigurare;
- Norma nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul C.S.A. nr. 21/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind utilizarea formularului Constatare amiabilă de accident, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul C.S.A. nr. 12/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind procedura de întocmire şi eliberare a documentului de introducere în reparaţie a vehiculelor;
- Ordinul C.S.A. nr. 1/2008 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Fondul de protecţie a victimelor străzii, cu modificările și completările ulterioare;
- Norma A.S.F. nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul C.S.A./M.A.I. nr. 6/87/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor;
- Ordinul C.S.A. nr. 7/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind constatarea, evaluarea şi lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor;
- Ordinul C.S.A. nr. 23/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind informațiile pe care asigurătorii și intermediarii în asigurări trebuie să le furnizeze clienților, precum și alte elemente pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare, cu modificările și completările ulterioare;
- Procedura privind gestionarea petițiilor și asistența consumatorilor.

Piaţa de capital

- Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulament C.N.V.M. nr. 32 / 2006 privind serviciile de investitii financiare, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulament A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.
- Instructiunea C.N.V.M. nr. 7/ 2012 privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamaţiile primite de la clienţi şi stadiul rezolvării acestora.
- Ghid privind tratarea plângerilor în sectorul valorilor mobiliare (ESMA) și în sectorul bancar (ABE).

Pensii Private/Facultative

- Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare;
- Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
- Norma CSSPP nr. 11/2010 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, cu modificările și completările ulterioare;
- Norma CSSPP nr. 7/2007 privind prospectul schemei de pensii private, cu modificările și completările ulterioare;
- Norma CSSPP nr. 16/ 2010 privind prospectul schemei de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare;
- Norma CSSPP 12/ 2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, cu modificările și completările ulterioare;
- Norma CSSPP nr. 13/ 2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative, cu modificările și completările ulterioare;
- Norma CSSPP nr. 1/2011 privind fuziunea fondurilor de pensii facultative;

Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice:
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al A.S.F. aprobat prin Hotărârea Consiliului A.S.F. nr.65/27.08.2014;
- Regulamentul Consiliului A.S.F., aprobat prin Hotărârea Consiliului A.S.F. nr. 1/14.01.2015;
- Regulamentul de Ordine Internă al A.S.F. aprobat prin Hotărârea Consiliului A.S.F. nr. 88/21.11.2014;
- Codul de Etică şi Conduită al ASF.

## Obiectivul Proiectului

Obiectivul general al proiectului rezultă din obiectivele ASF:
- asigurarea protecţiei consumatorilor de servicii financiare nebancare, atât prin acţiuni preventive de monitorizare şi avertizare, cât şi prin acţiuni reactive de gestionare şi soluţionare a petiţiilor;
- crearea şi menţinerea unui cadru organizatoric integrat, funcţional şi eficient, necesar elaborării programelor A.S.F. în domeniul protecţiei consumatorilor şi educaţiei financiare, prin identificarea şi promovarea de bune practici, furnizarea şi implementarea de analize, strategii şi politici publice novatoare;
- promovarea încrederii în sistemul financiar prin asigurarea asistenţei de specialitate a consumatorilor, îmbunătăţirea incluziunii de ordin financiar şi asigurarea accesului nediscriminatoriu la educaţie financiară;
- îmbunătăţirea gradului de educaţie şi cultură financiară a populaţiei prin informarea corectă în privinţa avantajelor, drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din calitatea de utilizator de produse, instrumente şi servicii financiare;
- Implementarea unei infrastructuri hardware și software care să susțină strategia de dezvoltare a ASF, automatizarea și eficientizarea proceselor interne, îmbunătățirea controlului intern, îmbunătățirea securității informatice, îmbunătățirea fluxurilor de documente, implementarea unei infrastructuri care să susțină standardizarea modului automat de raportare din și către piață, îmbunătățirea serviciilor oferite consumatorilor, implementarea unei noi interfețe ușor de de utilizat între consumator și ASF.

Obiectivul specific al acestui proiect constă în implementarea infrastructurii (hardware și software) și a Sistemului de Gestionare a Petițiilor pentru activitatea integrată de gestiune a petiţiilor aferente pietei asigurărilor, a pieţei de capital şi a sistemului de pensii private, în vederea respectării cadrului legal şi normativ specific, a îmbunătățirii relaţiei şi a serviciilor către petent, automatizarea fluxurilor de lucru, păstrarea electronică a documentelor, a diminuării costurilor şi a timpilor de procesare, a monitorizării în vederea luării unor măsuri preventive pentru protecţia consumatorilor, într-un mediu securizat al informațiilor. Sistemul va facilita comunicarea electronică cu entităţile supravegheate, diseminarea informației către entitățile interesate si avizate, interne si externe autorității contractante, prin primirea şi publicarea documentelor electronice relevante într-un portal. Sistemul va asigura analiza de date si un sistem de raportări specifice, atât interne, cât şi în relaţia cu entităţile supravegheate şi cu autorităţile europene competente. Totodata, infrastructura hardware și software ce se va implementa, va reprezenta o bază solidă pentru centralizarea și automatizarea proceselor și funcționalităților viitoare, necesar a fi implementate de către ASF.

## Beneficii

Beneficiile pe care le poate aduce o astfel de implementare sunt:

- susţinerea obiectivului major al ASF de protejare şi apărare a drepturilor şi intereselor participanţilor şi beneficiarilor fondurilor de pensii private, investitorilor şi asiguraţilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase, precum şi educarea şi promovarea încrederii în serviciile, produsele şi instrumentele financiare specifice pieţelor nebancare, prin aplicarea de măsuri reactive şi proactive;
- aplicarea eficace şi eficientă a cadrului legal primar şi secundar (emis de către ASF), care prevede utilizarea sistemelor informatice pentru desfăşurarea activităţilor propri şi de raportare
- aplicarea eficace legislaţiei euopene in domeniu emisă de către autorităţile europene competente (EIOPA, ESAM, EBA, ESRB);
- integrarea si abordarea unitară a relaţiei cu publicul şi managementul petiţiilor pentru toate pieţele reglementate şi supravegheate de către ASF;
- colectarea şi procesarea automată a petiţiilor şi a documetelor necesare pentru soluţionarea petiţiilor;
- uniformizarea şi simplificarea proceselor, procedurilor, a managementului documentelor, a fluxului de date şi informaţii privind petiţiile, documentele interne şi a relaţiei cu publicul;
- susţinerea flexibilităţii funcţionale şi tehnologice faţă de modificările viitoare a proceselor interne, a competenţelor, a relaţionărilor interne şi externe;
- crearea unui sistem de management al performaţei activităţii;
- crearea unei structuri de analiză a datelor în vederea susţinerii raportărilor interne si externe, a primirii raportărilor de la entităţile supravegheate, a analizei datelor raportate, corelarea datelor cu informaţii publice pentru identificarea și monitorizarea unor modele de comportament;
- îmbunătățirea serviciilor către consumator prin asigurarea unei comunicări mai bune, prin intermediul mediului electronic, reducerea timpilor de procesare și creșterea calității actului de instrumentare a petițiilor / cererilor / documentelor;
- creșterea transparenței şi a încrederii în relația cu consumatorul şi a îmbunătățirea imaginii A.S.F;
- reducerea costurilor aferente activităţilor ASF privind gestionarea petițiilor;
- asigurarea unui sistem de monitorizare proactivă a pieţelor în vederea protejării intereselor consumatorilor;
- facilitarea identificării cauzelor problemelor sesizate și automat îmbunătățirea actului de supraveghere și control;
- identificarea practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase;
- reutilizarea componentelor hardware și software în proiecte viitoare (ex: servere, storage, comunicații, baze de date, middleware, infrastructura de securitate, etc);
- automatizarea și eficientizarea proceselor interne, îmbunătățirea controlului intern, îmbunătățirea securității informatice, îmbunătățirea fluxurilor de documente, implementarea unei infrastructuri care să susțină standardizarea modului automat de raportare din și către piață, îmbunătățirea serviciilor oferite consumatorilor, implementarea unei noi interfețe ușor de de utilizat între consumator și ASF.

## Entități implicate

ASF – rol de proprietar şi administrator sistem de gestiune a petiţiilor, are rol de Beneficiar în cadrul proiectului de gestionare a petițiilor.

Petent – rol de utilizator dar şi de beneficiar al unor informații gestionate de către sistem.

Reprezentanţi legali ai petentului.

Cetăţean – rol utilizator dar şi de beneficiar. Are un rol mai larg decât cel al petentului prin prisma faptului că poate adăuga în sistem cereri care nu sunt neapărat petiţii (ex. cereri de informații, educație financiară).

ESMA – rol de beneficiar al raportărilor emise de ASF prin intermediul softului.

EIOPA – rol de beneficiar al raportărilor emise de ASF prin intermediul softului.

Comisia Europeană (DG SANCO) - – rol de beneficiar al raportărilor emise de ASF prin intermediul softului.

ANPC – rol de input în sistem prin transmiterea unui număr relevant de redirecţionări (petiţii) spre competenta soluţionare a ASF.

## Atributii în cadrul proiectului
### Beneficiarul

Beneficiarul proiectului este ASF.
Va fi responsabil cu aprobarea tuturor documentelor elaborate în cadrul proiectului.
Beneficiarul va desemna echipa tehnică de lucru din care obligatoriu trebuie să facă parte următoarele roluri:
Responsabil contract Beneficiar – reprezintă o persoană cu putere de decizie şi a cărei semnatură este opozabilă reprezentantului legal al Ofertantului, responsabilă cu comunicarea dintre Beneficiar şi Ofertant.
Project Manager Beneficiar – persoană care va răspunde de coordonarea proiectului din partea Beneficiarului şi care va facilita Ofertantului conlucrarea cu personalul din cadrul ASF dar şi din afara acesteia. Această persoană va fi responsabilă de indeplinirea la timp şi conform reglementărilor contractuale a tuturor activităţilor din aria de responsabilitate a Beneficiarului şi se va ocupa atât de distribuirea şi recuperarea în timpul stabilit a tuturor chestionarelor sau documentelor solicitate cât si de alocarea personalului responsabil din partea Beneficiarului cu realizarea activitatilor care contribuie la finalizarea proiectului.
De asemenea, Beneficiarul va face comentariile, observaţiile, răspunsurile, aprobarea pe documentele transmise de contractant în cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea acestor documente, cu excepţia celor precizate explicit ca având alte termene.
### Ofertantul
In cadrul acetui document, pentru ușurința exprimării va fi folosit atât termenul Ofertant cât și Furnizor. Aceștia vor fi interpretati cu acelasi sens, acela de Ofertant si potențial Furnizor.
Ofertantul este responsabil de calitatea, implementarea tuturor componentelor hardware, software, servicii, garanţie, suport din cadrul ofertei(cu respectarea caietului de sarcini).
Ofertantul va realiza implementarea proiectului asigurând un standard de calitate ridicat. Acesta va respecta toate aspectele financiare, va îndeplini activităţile aferente proiectului şi va efectua cheltuielile în conformitate cu prevederile menţionate în contract. Toate produsele achiziționate în cadrul proiectului vor fi noi și de ultimă generație.
Ofertantul va gestiona toate aspectele administrative şi organizaţionale ale proiectului, care stau în aria lui de responsabilitate.
Ofertantul are responsabilitatea executării la timp a proiectului şi a sarcinilor de lucru stabilite în acest Caiet de Sarcini.
Ofertantul va pune la dispoziție toate livrabilele cerute prin caietul de sarcini, conform cu metodologia de implementare și standardelor de calitate cerute.
Ofertantul va avea responsabilitatea implementării proiectului în toate etapele acestuia. De asemenea, Ofertantul va descrie în cadrul ofertei şi strategia de trecere în producţie a sistemului.
Ofertantul va asigura suportul post producție conform cu cerintele caietului de sarcini.
Ofertantul se obligă să asigure în interesul proiectului experţi calificaţi cu experiență în proiecte similare (din punct de vedere al numărului de utilizatori interni, infrastructurii tehnologice folosite, timpului de dezvoltare și implementare al proiectului, buget alocat) pentru a realiza sarcinile cerute prin acest Caiet de Sarcini şi va avea responsabilitatea activităţii acestora.
Ofertantul trebuie să facă dovada existenței a cel puțin 2 (doi) operatori economici cu personal certificat pentru tehnologiile ofertate.
Notă: specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică, sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs, şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de “sau echivalent”.

## Descrierea sistemului dorit
### Descriere generală

Luând în considerare obiectivele și strategia ASF, a Procedurii interne privind gestionarea petițiilor și asistența consumatorilor, a celorlalte proceduri existente sau în dezvoltare, următoarele cerinţe trebuie satisfăcute de sistemul care trebuie implementat:
- Implementarea unui mediu colaborativ integrat în cadrul departamentelor respectiv între departamentele ASF;
- Implementarea unui flux de documente între departamentele din cadrul ASF, inițiatori, aprobatori, răspunsuri, modificări de documente, generarea numerelor unice de înregistrare a documentelor primite sau ieșite în / din ASF, atașarea electronică a documentelor;
- Evidenţa petiţiilor să poată fi derulată în baza mai multor atribute, adăugate atât automat (în baza fluxurilor de intrare) cât şi manual;
- Petiţiile să poată fi grupate în dosare (mape);
- Să se poată controla şi planifica fluxurile de proces aferente circuitului unei petiţii în interiorul şi exteriorul ASF;
- Să existe un modul interactiv de interacţiune cu petenţii / cetățenii / consumatorii, şi de informare online a acestora;
- Să existe o soluţie de comunicare şi schimb electronic de informaţii cu entităţile reclamate;
- Integrarea cu un sistem de semnătura digitală și utilizarea semnăturii electronice;
- Aplicaţia să ofere suport informaţional personalului implicat în instrumentare şi relaţii cu publicul pe baza colecţiei de cazuri şi soluţii anterioare (jurisprudenţă, precedente). Modul de populare și acces a unei baze de date de cunostințe (knowledge database);
- Să automatizeze parţial sau total anumite procese din circuitul petiţiei şi să ofere machete predefinite de răspunsuri;
- Să permită monitorizarea timpilor de procesare a unei petiții / document / flux, cereri de informație, pe baza unor SLA-uri implementate la nivelul sistemului;
- Să permită implementarea, de către utilizatorii de business, a unor noi fluxuri și reguli de business fără a avea cunoștințe de programare (scrierea de programe informatice);
- Să ofere un pachet de servicii/informații privind vizualizarea petiţiilor şi a etapelor în care se află acestea, întocmirea de rapoarte şi statistici, după criterii de interogare complexe, definite de utilizator;
- Să permită semnarea electronică a documentelor atasate de către consumator/utilizator;
- Să se poată integra cu alte sisteme informatice din ASF de tip office, calendar, messenger;
- Să includă o soluţie de call-center, cu IVR (Interactive Voice Response);
- Să emită alerte/notificări cu privire la evenimentele din circuitul petiţiei / documentului, conform cu regulile de business implementate;
- Să ofere un sistem de organizare electronică a documentelor, cu posibilitatea scanării, arhivării, versionării electronice, precum şi posibilitatea regăsirii informaţiilor în arhivă după diverse criterii de căutare;
- Să permită analiza datelor operaționale;
- Cerinţe generale de securitatea datelor cu caracter personal şi securizarea canalelor de transmitere a informaţiilor;
- Autentificarea utilizatorilor interni și externi, în sistemul dezvoltat si intr-un mod securizat;
- Instruire utilizatori privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea a unor noi funcționalități ale aplicaţiei;
- Implementare infrastructură și echipamente hardware / comunicații necesare dezvoltării sistemului informatic;
- Mentenanţă şi garanţie.

Nota: Cerințele de mai sus sunt minime și obligatorii!
### Informaíi despre elementele existente în cadrul ASF

Data Center

Datacenter-ul are podeaua și tavanul din beton armat, nu există podea falsa, înalțimea maximă a sălii fiind de 240 cm. Sarcina maximă pe podea este de 450 kg/m2, centrul de date este amplasat la etaj. Echipamentele vor fi amplasate în maxim 2 rack-uri, preferabil ca serverele să provină de la același producător, pentru compatibilitate.

Active Directory 2008 R2

Instalat pe server fizic, Primary Domain Controller si in mediul virtual, Secondary Domain Controller, cu prerechizitele necesare (DNS server). Aceste doua servere isi replica informatia in mod automat in ambele sensuri. Astfel in cazul unor probleme cu unul dintre ele celalalt poate prelua toare solicitarile de autentificare.

Exchange Server 2010 Enterprise

Sisteme operare stații de lucru client

Windows XP Pro, Windows Vista Business, Windows 7 Pro.

Versiuni Microsoft Office: 2003, 2007, 2010, 2013 - Professional.

Browsere
- Internet Explorer (predominant versiunile 8 si 9);
- Google Chrome;
- Mozilla Firefox (predomina versiunea 26.1).

Baza de date, utilizată pentru CEDAM
Oracle Database 11g Standard Edition.

Informații privind comunicațiile

- Lărgimea (lățime) de banda totală către Internet, minim garantată: 10 Mb/S (simetrică);
- Lărgimea (lățime) de banda garantată recomandată: 20 Mb/S (simetrică).
### Arhitectura de nivel înalt a sistemului

Figura 1: High-Level Architecture
Figura 1 arata arhitectura generala (de nivel înalt) a sistemului, principiile generale care trebuie respectate, ofertantul având obligația de a furniza arhitectura la nivel de detaliu. Soluția ofertată nu se limiteaza la figura prezentata mai sus dar, trebuie să respecte principiile prezentate.
### Principalele componente ale arhitecturii logice şi funcţionale

Principalele componente ale arhitecturii logice si funcţionale sunt:

1. Componenta de comunicaţie și securitate, reprezentată de un sistem de interconectare și securizare a resurselor HW și SW;
2. Componentele din zona DMZ de tip Server web/Reverse proxy, prin intermediul cărora se securizează accesul la aplicațiile web/portal, cu posibilitatea de integrare cu o soluție PKI (se va defini ulterior care va fi aceasta). Serverele din zona DMZ vor avea certificate digitale propri pentru asigurarea autentificarii mutual si comunicarii pe protocoale securizate SSL, furnizate de către ofertant;
3. Componenta hardware, reprezintă infrastructura hardware (echipamente, servere, sisteme de stocare, etc.) necesară pentru îndeplinirea obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate;
4. Componenta tehnologică, reprezintă infrastructura tehnologică (baza de date, server de aplicaţie, portal, etc) necesară pentru îndeplinirea obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate;
5. Componenta de dezvoltare, reprezintă instrumentele folosite în dezvoltarea funcţionalităţilor aplicaţiei, inclusiv a interfeţei Web pentru utilizatorii interni şi externi A.S.F.;
6. Componenta de portal, reprezintă o soluţie prin intermediul căruia se expun aplicațiile web și integrează toate componentele funcționale ale soluției. Portalul este parte componentă a sistemului și asigură gestiunea proceselor de acces direct (on-line) a utilizatorilor Internet/Intranet;
7. Componenta de Securizare Acces, asigură managementul utilizatorilor şi al politicilor de acces la resurse (aplicații):
  1. Tokenurile individuale (doar pentru utilizatorii interni), pe care fiecare utilizator, au stocate certificatele digitale calificate corespunzatoare, protejate impotriva accesului neautorizat prin PIN-ul de acces;
  2. Serverul LDAP in cadrul caruia se stocheaza profilele de utilizatori si drepturile aferente fiecarui utilizator. Aici se face legatura între utilizator, certificatul corespunzător, roluri și grupuri de acces pentru aplicații;
8. Componenta de procese și reguli de business, asigură gestionarea fluxului de procese și reguli de business.Reprezintă instrumentul prin care se poate parametriza un proces, o regulă de business fără scrierea de cod, de către persoanele care nu au cunoștințe de programare;
9. Componenta de gestiune documente, are drept scop principal manipularea și arhivarea documentelor în format electronic;
10. Componenta de analiză şi raportare, va fi reprezentată de componenta de prezentare şi interogare a informaţiilor conţinute în baza de date (se referă la realizarea rapoartelor operaționale);
11. Componenta de management al infrastructurii, permite administrarea şi monitorizarea infrastructurii HW și SW ofertate conform cu capitolul 5, din caietul de sarcini;
12. Componenta de Call Center – reprezintă ansamblul software și hardware necesar funcționării Call Centerului ASF integrat cu celelalte componente ale sistemului;
13. Componenta de Scanare – reprezintă ansamblul software necesar scanării documentelor atașate dosarului/mapei petiției, integrată în Sistemul ofertat, pentru stocarea documentelor în format electronic;
14. SAN-reprezintă sistemul de stocare a informațiilor;

# Cerinţe funcţionale

Cerințele „Soluției de gestionare a petițiilor” sunt împărțite în continuare în cerințe funcționale și non-funcționale, în acord cu standardele internaționale de clasificare a cerințelor. Soluția ofertată nu va fi limitată funcțional, din punct de vedere al numărului de licențe (utilizatori / stații de lucru).
## Cerințe generale privind implementarea Sistemului de gestionare a petițiilor

Cerințele funcționale descriu informațiile care vor fi gestionate de către soluție precum și comportamentul acesteia. Soluția va trebui să asigure implementarea fluxurilor aferente înregistrării unei petiții sau a unei cereri de informații, sau a unui document extern / intern, cerere internă, pe diverse canale:
- internet prin aplicația portal destinată petentului;
- la ghișeu prin intermediul operatorului A.S.F.;
- telefon prin operatorul Call Center A.S.F;
- e-mail.

Ofertantul va furniza o arhitectură a sistemului care respectă cerințele funcționale, securitate, tehnice, administrare și monitorizare infrastructură hardware și software, performanță, licențiere, școlarizare, suport, garanție din prezentul caiet de sarcini.

## Module software funcționale ce urmează a fi implementate în cadrul proiectului

În continuare sunt prezentate modulele funcționale software ce urmează a fi implementate în cadrul proiectului, module ce vor fi accesate de utilizator (intern și extern) printr-o interfață comună – aceasta va fi dezvoltată pentru a centraliza informațiile și fluxurile implementate în cadrul modulelor software descrise în continuare și va facilita o mai bună vizualizare și interacțiune a utilizatorului cu sistemul.
Soluţia pentru aplicațiile portal (intern și extern/petent) trebuie să ofere următoarele funcţionalităţi generale:
- interfaţă web, facilă pentru prezentare şi navigare rapidă şi simplă;
- posibilitatea de a personaliza conţinutul;
- caracteristici pentru securitate ridicată;
- să fie un sistem deschis bazat pe standardele existente în domeniu;
- să permită administrare uşoară;
- dezvoltarea aplicaţiilor să se facă uşor, respectând standardele în domeniu;
- să fie un sistem scalabil care să funcţioneze în arhitecturi cu disponibilitate ridicată;
- portalul trebuie să ofere un punct centralizat de lucru pentru utilizatori şi o interfaţă unitară către alte sisteme informatice;
### Modul de administrare a Sistemului de gestionare a petițiilor

Modulul trebuie să permită administrarea tuturor nomenclatoarelor fluxurilor implementate, regulilor de business, notificărilor, gestiunii rolurilor și responsabilităților, calendarului (zile lucrătoare/nelucratoare, următoarea zi lucrătoare) specifice sistemului implementat, numerelor unice pentru inregistrarea petițiilor și a tuturor documentelor care se înregistrează în sistem. Toate nomenclatoarele trebuie să permită adaugarea unor informații, cu termen de valabilitate curent sau în viitor, modificarea și expirarea unor informații specifice.

### Modul de gestiune petiții „front office utilizator” în cadrul portalului intern

Acest modul trebuie să centralizeze şi să transforme următoarele informaţii şi documente de intrare aferente petiţiilor şi solicitărilor de informaţii în entități, atribute și fluxuri informaţionale, părţi integrante ale sistemului dezvoltat:

- posibilitatea de a crea „Dosarul Petiţiei” - petiția este formulată de un petent (persoană fizică sau asociaţie legal constituită) la un moment determinat în timp şi înregistrată la ASF și care să reprezinte celula de funcţionare a Sistemului de gestiune a petițiilor (solicitarea de informaţii, diferită de petiţie din punct de vedere juridic este asociată ca înţeles petiţie, în acest document). Prin dosar se înţelege petiţia propriu zisă alături de documente justificative, meta-date, comentarii suplimentare, informaţii privind etapele, alte documente anexe;
- machete de introducere informații despre petiții introduse manual de catre operatorul de la ghișeu sau Call Center A.S.F., sau completate de către petent când canalul este internetul, informații completate automat, ex. din nomenclatoare sau baza de date de cunoștințe, de către sistem după reguli bine definite;
- atributele unui dosar/mape (petiţii) vor ţine cont de fluxurile aferente petiţiei (ex.: în funcţie de canal de transmitere, sector, tip petiţie), fluxurile pot diferi substanţial la fel şi colecţia de atribute asociată;
- posibilitatea de „check in” și „check out” la nivel document asociat dosarului/mapei, doar un singur utilizator poate modifica documentul atasat la un moment dat, altor utilizatori fiindu-le blocată modificarea și permisă doar vizualizarea; sistemul trebuie să perită versionarea documentelor atașate dosarului/mapei;
- petiţiile să poată fi evidenţiate pe tot parcursul aplicaţiei în structuri denumite dosare (sau mape), rezultate în urma conexării mau multor petiţii, formulate de acelaşi petent sau petenţi diferiţi, la acelaşi moment sau la momente de timp diferite precum şi în urma adăugării la dosar a documentelor şi informaţiilor relevante rezultate în diverse etape ale instrumentării şi soluţionării petiţiei, funcție de rolurile utilizatorilor stabilite în cadrul A.S.F.;
- fişierele aferente unui dosar rezultat în urma unei petiţii sunt parte a dosarului alături de meta-date precum şi de informaţiile anexe (instrucţiuni, comentarii, adnotări, date identificare petiție, etc) generate în fiecare etapă de instrumentare şi soluţionare a petiţiei;
- fişierele atașate dosarului/mapei trebuie să fie accesat în funcţie de drepturile utilizaorului, starea dosarului/mapei în cadrul fluxului respectiv;
- necesită integrarea cu sistemul de e-mail, calendar al beneficiarului;
- preluarea de petiţii scrise de mână (olograf) şi formulare tipizate completate de mână, transmise prin servicii poştale clasice sau depuse personal de petent la registratura ASF, care necesită scanare, integrare cu sistemul de gestionare a petițiilor, pentru utilizator fiind necesară utilizarea unui singur ecran prin care să introducă, scaneze, interogheze informațiile necesare;
- formulare completate on-line în cadrul portalului petentului, disponibile pe site-ul ASF sau în cadrul portalului, din MyAccount (a se vedea cerinţa MyAccount);
- minutele întocmite în urma audienţelor - introducere în sistem în format text şi scanat, audio sau respectiv video, atașate mapei petiției;
- posibilitatea de adugare informații sau documente în ciclul de viața al petiției/mapei;
- posibilitatea de a selecta manual sau automat a răspunsurilor către petent, atasarea unor documente relevante;
- sistemul trebuie să permită trasabilitatea, istoricul, auditul informațiilor/înregistrărilor adaugate / modificate / șterse la nivel logic;
- posibilitatea de revenire la un document atasat cu o versiune anterioară;
- posibilitatea de a scana si adăuga documente scanate, electronice, direct din aplicație (portal), integrarea funcționalităților cerute a fi implementate fiind la nivelul portalului;

### Modul de gestiune documente de intrare, ieșire a fluxurilor informaționale în cadrul portalului intern

Acest modul trebuie să implementeze un mediu colaborativ integrat, în cadrul și între departamentele ASF, flux informațional, flux de documente.

Principalele funcționalități ce trebuie implementate sunt descrise mai jos:
- machete de introducere informații despre fluxurile sau documentele (intrare/ieșire) introduse manual de catre utilizator, informații completate automat, ex. din nomenclatoare, de către sistem după reguli bine definite;
- posibilitatea de a implementa fluxurile informaționale în funcție de rolul utilizatorului sau a regulilor de business stabilite;
- posibilitatea de „check in” și „check out” la nivel document asociat fluxului informațional; sistemul trebuie să perită versionarea documentelor;
- generarea de numere unice, atașate documentelor sau fluxurilor informaționale;
- implementarea regulilor de business în cadrul fluxurilor informaționale, fără scrierea de cod (programe), doar prin utilizarea unor interfețe grafice;
- necesită integrarea cu sistemul de e-mail, calendar al beneficiarului;
- posibilitatea de adugare informații sau documente în cadrul fluxului informațional;
- sistemul trebuie să permită trasabilitatea, istoricul, auditul informațiilor/înregistrărilor adaugate / modificate / șterse la nivel logic;
- posibilitatea de revenire la un document atasat cu o versiune anterioară;
- posibilitatea de a scana si adăuga documente scanate, electronice, direct din aplicație (portal), integrarea funcționalităților cerute a fi implementate fiind la nivelul portalului;
### Modul de definire procese și reguli de business

Acesta componenta asigură gestionarea fluxului de procese în cadrul sistemului. Componenta de gestionare a proceselor si regulilor de business va fi responsabila cu fluxurile de procese,va include mecanisme de respectare și gestiune a regulilor domeniului de activitate și de procesare a deciziilor. Procesele deservite pot fi de durată scurtă, ne-intreruptibile, sau de lungă durată, incluzând combinații de servicii de integrare între sisteme și acțiuni umane.

Funcționalitățile necesar a fi disponibile sunt:
- Componenta de gestionare a proceselor și regulilor de business va permite dezvoltarea și executia fluxurilor de procese din cadrul organizației și va fi construită ca un sistem flexibil, capabil să se adapteze usor la schimbarile în legislație, și capabil sa acomodeze făra modificari substanțiale noi surse de date;
- Componenta de management al proceselor va asigura un mediu securizat pentru configurarea și monitorizarea proceselor de lucru din organizatie;
- Componenta trebuie să ofere un singur mediu de definire şi modificare a proceselor (modelare, vizualizare, modificare, executare, simulare, optimizare), bazat pe standardul BPMN 2.0;
- Utilizatorului trebuie să-i fie permis să definească procesele dorite, prin stabilirea activităților asociate, a participanților la proces și a tranzițiilor dintre activități. La definirea unui proces se poate stabili valabilitatea procesului şi durata limită şi să se poată adăuga grupul de lucru din care face parte procesul;
- Componenta trebuie să ofere şi facilităţile de validare a proceselor create și de vizualizare a diagramei acestora, să ofere componente vizuale, configurabile, fără să necesite dezvoltarea sau codarea diagramelor de procese, a activităţilor, fomularelor, logicii de integrare, regulilor de business, evenimentelor sau rapoartelor statisitice;
- Pentru fiecare process se vor adăuga activităţile asociate, fiecare activitate reprezentând un pas al procesului, cu uşurintă printr-o interfeţă utilizator;
- Trebuie să permită utilizatorilor să interacţioneze cu activităţile, prin email, folosind acest mijloc de comunicare pentru informarea utilizatorilor asupra activităților asociate în cadrul unui proces;
- Componenta de management de procese trebuie sa ofere definirea de puncte de măsură a performanţei la nivelul fiecărei activități sau proces, posibilitatea accesului la măsurările performanţei prin API sau tablouri de bord uşor de citit de către utilizatrorii de business. De asemenea trebuie să permită analiştilor de business, construirea de rapoarte personalizate si cu filtrări ad-hoc, utilizând datele măsurate, fără scrierea de cod, trebuie să ofere drill down in rapoarte pe mai multe nivele;
- Componenta de management de proces trebuie să ofere posibilitatea rulării de simulări;
- Din punct de vedere al monitorizarii proceselor componenta trebuie să ofere tablouri de bord pentru măsurarea perfomanţei proceselor, a utilizatorilor participanţi în process a echipelor de utilizatori sau a diferitelor KPI-uri. De asemenea trebuie să ofere flexibilitate în creare de noi rapoarte, tablouri de bord, KPI-uri sau scoreboard-uri specifice proceselor;
- Componenta de management de procese să fie o platformă unică pentru modelarea şi implementarea proceselor într-un mod colaborativ, în scopul documentării, analizei, optimizării, automatizării şi monitorizării proceselor de business . Aceasta trebuie să permită utilizatorilor responsabili de procese să definească procese şi activităţi reutilizabile acest lucru conducind la scurtarea timpului de implementare a proceselor pentru anumite activitati. Componenta de management de process trebuie să ofere componente utilizate cu drag and drop pentru generarea de fluxuri;
- Componenta trebuie să fie scalabilă cu uşurinţă oferind capabilităţi robuste pentru arhitecturi in cluster, pentru inalta disponibilitate şi fail-over;
- Componenta trebuie să ofere capabilităţi de generare a formularelor web pe baza obiectelor de business utilizate în procese;
- Componenta trebuie să permită modificarea interfeţelor utilizator fără scrierea de cod;
- Componenta trebuie să permită autorilor de procese să defineasă reguli de business intr-un limbaj aproape natural sau in tabele de decizie, fără intervenţia programatorilor;
- Componenta trebuie să permită autorilor de procese, modificarea cu uşurinţă a fluxurilor de procese, regulilor şi logicii de rutare fără intervenţia programatorilor şi fără activităţi de tip IT ca instalarea de noi pachete ale aplicaţiei sau modificări în schema bazei de date;
- Componenta trebuie să ofere o instalare uşoară de noi versiuni ale unui process;
- Componenta trebuie să ofere publicarea cu uşurinţă de modifcări majore ale unui process şi aplicarea lor asupra instanţelor de process in derulare.
- Componenta trebuie să permită creearea de task-uri ad-hoc;
- Componenta trebuie să permită utilizatorilor din flux să participe în mod dinamic la combinarea de procese de lucru, crearea de taskuri ad-hoc si sub-procese precum si procesarea de documente asociate;
- Posibilitatea trecerii dosarelor dintr-o stare în alta, după reguli de business bine definite conform fluxului de lucru, concomitent cu alertarea categoriilor de utilizatori avizaţi;
- Regulile de business vor conţine avizări, aprobări, introducere comentarii, atasare documente (ținând cont de drepturile acordate utilizatorilor), definite de utilizatori în faza de proiectare a fluxului respectiv. Sistemul va permite definirea acestor reguli în funcţie de care, dosarului i se va permite schimbarea stării, trecerea dintr-o etapă în alta a fluxului de lucru sau trecerea de la un inspector la altul, de la un compartiment la altul în cadrul ASF sau în afara instituţiei;
- În afara unor avizări sau aprobări de trecere dintr-o stare în alta (anumite avizări pot fi deschise permanent, automatizate în funcţie de anumiţi triggeri sau condiţii pe care dosarul le poate îndeplini: spre exemplu dosarul e avizat automat pentru arhivare dacă a fost transmis răspunsul către petent, fără obligaţia avizării manuale, la fel şi cazul repartizării spre instrumentare pe bază de algoritm, în cazul în care nu se intervine prin supra-controlul manual al procesului) prezente la fiecare schimbare a stării dosarului, schimbarea nu va fi permisă și va notifica utilizatorul sau grupul de utilizatori cu acest drept;

Utilizând funcționalitățile cerute pentru această componentă, petiția sau mapa (dosarul) poate fi gestionată cu ușurință, atingând astfel obiectivele propuse.

### Modul de notificări utilizatori

Acest modul trebuie să permită diferite moduri de alertare a unui utilizator sau grup de utilizatori (ex:email, ecrane, sms, etc), funcție de rolul lor în organizație, starea petiției/mapei, timpul de asteptare a unei petiții într-o anumită stare și care necesită intervenția unui utilizator/grup utilizatori, încărcarea unui utilizator/grup utilizatori, sau alte criterii definite în faza de analiza a proiectului.

### Modul raportări

Modulul raportări trebuie să fie un instrument utilizat în cadrul „Soluției de gestionare a petițiilor”, simplu, vizual şi uşor de înţeles, suport pentru luarea de decizii de business.

#### Cerințe generale ale instrumentului de raportare ( rapoarte operaționale):
- să asigure posibilitatea întocmirii de rapoarte şi statistici (liste, numerice şi grafice), modele pre-definite precum şi rapoarte definite de utilizator, prin selectări încrucişate ale informaţiilor din sursele de date structurate (de ex. afişarea grafică a procentului de petiţii înregistrate pentru clasa X, subclasa xx, pentru companiile A şi B, în perioada zz-ll-aaaa1 - zz-ll-aaaa2, soluţionate în favoarea petenţilor relativ la total soluţionate);
- să existe posibilitatea ca rapoartele să fie publicate către alţi utilizatori sau terţe persoane (în funcţie de nivelul de acces al utilizatorului) în reţeaua internă de comunicare. Utilizatorii şi beneficiarii informaţiilor să poată interacţiona direct cu dashboard-ul, să poată filtra, sorta şi rearanja informaţia. Dashboard-urile să poată fi împărtăşite şi prin alte metode, publicate pe site-ul intern, folosite în prezentări sau exportate într-un format static, precum PDF;
- să permită interogări (query) predefinite ale bazelor de date;
- să permită exportul datelor în mai multe formate (ex: excel, csv, pdf);
- în vederea identificării practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase soluția trebuie să permită, ulterior, dezvoltări pentru analiza ofertelor de produse financiare și a clauzelor contractuale;
- să asigure funcionalitățile de registru unic al petițiilor în format securizat, inclusiv prin asigurarea nerepudierii înscrierilor din registru.

#### Cerințe specifice privind rapoartele ce trebuie dezvoltate de către Ofertant
- petiţiile şi dosarele, precum şi informaţiile aferente acestora, după criterii definite de utilizator în limitele posibilităţilor oferite de colecţia de date definite in faza de analiză și proiectare;
- petiţiile şi mapele electronice, precum şi informaţiile aferente etapelor de proces în care se află acestea, după un criteriu de interogare ales de utilizator;
- gradul de încărcare al utilizatorilor;
- gradul de atingere al obiectivelor setate şi metrici referitoare la îndeplinirea indicatorilor definiţi de supervizor;
- metrici în relaţia cu entităţile reclamate (timpi de răspuns, alte metrici);
- vizualizarea interactivă a fluxurilor cu informațiile asociate lor;
- afişarea unui tablou de bord (dashboard), personalizat pentru fiecare utilizator (în funcţie de setările proprii) cu informațiile privind dosarele, activităţi şi etape în care se află acestea, concomitent cu alte informaţii relevante (precum alerte, timpi de expirare, dosare noi, dosare prioritare, alte criterii definite de utilizator), informațiile să fie actualizate în timp real;
- înregistrările din registrul petițiilor;
- situația mapelor electronice pe tipuri de problema/companii de servicii/operator;
- situații statistice referitoare la tipurile de documente aflate in mapa electronica;
- volum documente, încărcarea operatorilor;
- Top „n” utilizatori (ca și încărcare);

În completarea cerințelor de raportare prezentate mai sus, Anexa1, cuprinde o lista cu cerințe de raportare specice fiecărui sector de activitate, obligatoriu de implementat de către Ofertant.

### Portal petent (MyAccount)

Prin acest portal (MyAccount), petentul are acces la servicii și informații legate de petiții sau informații specifice ariei de responsabilitate A.S.F. (ex: educație financiară), precum și servicii și informatii publice personalizate, autentificarea putand avea doua moduri, certificat calificat sau username si parolă, în mod securizat, web-based, interactiv.

Funcționalitățile minime ce trebuiesc implementate sunt următoarele:
- posibilitatea de a refolosi nomenclatoarele deja definite în structurile utilizate pentru portalul intern;
- mecanism de identificare a identității petentului;
- petentul să poată completa date cu caracter personal în vederea dovedirii identităţii şi calităţii sale în relaţia cu petiţia depusă;
- petentul să poate introduce și transmite informții/formulare de petiție formulare care să conțină minim următoarele informații:
  - date de identificare și contact;
  - date referitoare la produsul la care se face referire(ex: serie și număr poliță, serie act de aderare, contract de intermediere, etc);
  - tip petent;
  - atribute petiție (ex: tip de produs – ales in listă, speţă – aleasă din listă, etc);
  - date referitoare la societatea reclamată (mai multe date ref, la tip, denumire, date contact – unele se vor completa automat similar cu portalul intern A.S.F., sectorul SA-R, pe baza interacţiunii cu celelalte baze de date, dacă este autorizată sau nu de ASF);
  - date referitoare la caz: descriere problemă (pretenții, sugestii de soluționare, suma solicitată), data producerii prejudiciului, etc)
  - alte date specifice care vor fi puse la dispoziţia Furnizorului aplicaţiei de către Beneficiar şi care nu schimbă în mod semnificativ soluţia contactată în perioada de analiză;
- petentul să poată lansa solicitări de informaţii şi prin alte funcționalități ale portalului, altele decât formularele de petiţii. Un mecanism de trimitere cereri și primire raspunsuri, în mod securizat;
Exemplu: petentul află la ce fond de pensii private de tip Pilon II este înscris, în acest caz portalul petent(MyAccount) va transmite automat solicitarea în sistemul de gestiune şi dacă sunt îndeplinite cerinţele de securitate mai ales în privinţa identităţii, cererea va fi soluţionată în mod automat prin interogarea în baza de date specifică şi returnarea informaţiilor relevante pentru petent;
- petentul poate transmite, în cadrul unui dosar, informaţii noi relevante petiţiei sau poate determina schimbarea stadiului petiţiei prin anumite acţiuni precum transmiterea renunţării la petiţie;
- petentului i se pot solicita informaţii şi documente noi relevante în vederea soluţionării petiţiei;
- petentul să atasaze diverse tipuri de documente, formulare scanate și semnate electronic;
- petentul să vizualizeze starea petiției, cererii trimise, în orice moment;
- petentul să poată primi sau trimite mesaje de la și către A.S.F.
- petentul sa-și poată configura ecranul de intrare;
- petentul să se autentifice in portal, într-un mod securizat folosind un certificat digital sau utilizator și parola;
- sistemul să permită transmiterea automată a unor răspunsuri şi înştiinţări intermediare către petenţi, cu text predefint, în funcţie de regulile definite de supervisor ASF;
- în cadrul portalului petent (MyAccount) să se poată lansa sondaje şi să se solicite utilizatorilor MyAccount completarea opţională a unor sondaje definite de Beneficiar (ex: acordare notă la soluţionarea petiţiei), să permită elaborarea de sondaje de către supervizori;
- să se permită în cadrul portalului petent (MyAccount) afișarea de informații statice cât și dinamice;
- portalul petent (MyAccount) să fie dezvoltat și în varianta de aplicație pentru telefoane mobile;

### Modul pentru managementul electronic al documentelor ce aparțin dosarelor / mapelor

Acest modul este utilizat pentru gestiunea și arhivarea documentelor electronice aferente petițiilor, conform fluxurilor de activități definite de către A.S.F. în faza de analiză a proiectului. Modulul oferă posibilitatea stocării documentelor într-un spaţiu centralizat şi organizat şi posibilitatea de a asocia metadate pentru fiecare document în parte, cum ar fi: data creării, autor, problematică, etc. Aceste câmpuri de date trebuie să poată fi definite de către administratorul sistemului folosind doar interfaţa grafică, fără a fi nevoie de intervenţie în codul aplicaţiei.

Principalele obiective ale modulului pentru management electronic al documentelor ce aparțin dosarelor (mapelor) sunt:
- arhivarea electronică a dosarelor;
- eficientizarea proceselor de management al documentelor;
- accesibilitatea datelor în format electronic;
- automatizarea activităţilor;
- reducerea timpului de verificare, aprobare și răspuns către petent, incluzand controlul mai facil al documentelor şi reducerea posibilitatii de falsificare a acestora;
- securizarea sistemului integrat de arhiva electronică, management al documentelor şi imbunatatirea calitatii serviciilor;

Funcționalitățile minime ce trebuie implementate sunt următoarele:
- un modul de arhivare electronică şi de management al documentelor, integrat în cadrul soluției furnizate și securizat;
- funcţionalităţile dezvoltate să fie integrate cu funcționalitățile de arhivare electronica;
- să se asigure transferul reciproc de informații între aceste componente și portal (intern și petent);
- să permită versionarea documentelor prin funcţionalităţi de „Check In – Check Out”;
- formatul de stocare al documentelor electronice trebuie să fie cel nativ;
- să suporte o mare varietate de conţinut în format electronic, de la imagini scanate ale documentelor pe hârtie, la documente create cu editoare de text, foi de calcul tabelar, fişiere video AVI, MPG, fişiere audio MP3, fişiere grafice: BMP, JPG, GIF, fişiere text: PDF, TXT, HTML, Microsoft Word sau orice alte asemenea;
- să includă un mecanism de acces la documente bazat pe roluri;
- să permită adăugarea și regasirea documentelor electronice de la nivelul fluxului de procese;
- soluția să poată fi definită la fiecare din nivelurile: director, subdirector, document sau componente ale documentelor;
- să permită un mecanism de audit cu toate operaţiile efectuate asupra documentelor;
- posibilitatea de revenire la un document atasat cu o versiune anterioară;
- posibilitatea de interogare şi regăsire a documentelor atașate mapelor/dosarelor în funcţie de meta-date, criterii complexe definite de către utilizator;
- posibilitatea de indexare a documentelor electronice;
- posibilitatea de arhivare electronică a documentelor după reguli definite de Beneficiar(ex: arhivare ierarhică, termene de menţinere în arhivă, triggeri de distrugere). Se doreşte ca documentele să poată fi organizate în structuri care să simuleze modalitatea de organizare în practică, în dosare si fişete;
- sistem de recuperare şi interogare din arhivă a documentelor, în funcţie de meta-datele asociate, criteriile definite de către utilizator;
- arhivarea electronică a mapelor conform cu fluxurile definite în cadrul A.S.F.;
- arhivarea electronică a documentelor rezultate în procesul de exploatare a arhivei;
- accesarea mapelor în format electronic de către utilizatorii autorizaţi;
- căutarea şi regăsirea rapidă a documentelor de interes în cadrul soluţiei;
- vizualizarea rapidă a documentelor;
- accesarea documentelor conform regulilor de acces;
- posibilitatea de căutare complexă a unui document folosind criterii multiple şi salvarea criteriilor de căutare în vederea re-utilizării lor în funcție de drepturile pe care le are utilizatorul respectiv.
- să permită căutarea în diferite tipuri de informaţii;
- să suporte căutarea pentru limba română, termenul de căutare putând fi exprimat cu sau fără diacritice iar rezultatele căutării să includă atât înregistrări conţinând cuvinte care au fost scrise cu diacritice cât şi fără;
- să ofere un mecanism intuitiv pentru regasirea documentelor dupa datele asociate introduse de către utilizatori;
- notificarea de către sistem a utilizărilor, prin folosirea mesageriei electronice, în momentul realizării unui eveniment.

Din punct de vedere al structurii logice, soluția de gestionare a mapelor electronice ale petenților trebuie să asigure mai multe nivele de gestionare a mapelor:
- Nivelul aprobare – nivelul temporar în care mapa asteaptă toate aprobările și actualizările necesare;
- Nivel arhiva – nivelul la care sunt stocate mapele electronice ale petenților;
- Nivel istoric – nivel la care sunt arhivate mapele electronice ale petenților;

Principalele operaţiuni care trebuie acoperite de fluxurile cu documente electronice sunt:
- constituirea de noi mape în format electronic;
- adăugare de documente la mape existente (in format electronic);
- definirea de metadate care să permită căutarea şi regăsirea documentelor şi/sau mapelor după anumite criterii;
- interogarea bazei de date printr-o interfața WEB securizată și integrată în portal;
evidenţa următoarelor activităţi desfăşurate în cadrul procesului de exploatare a arhivei, printr-o aplicaţie în tehnologie Web:
  - efectuarea de verificari in arhiva;
  - studierea documentelor aflate în mape;
  - statistici şi raportări periodice;
  - auditarea tuturor operaţiunilor;

### Modul de comunicare cu entitățile reclamate și terțe părți

Acest modul reprezintă un mod securizat prin care A.S.F. comunică cu entitățile reclamate și terțe entități, comunicare ce se realizează prin intermediul portalului extern, într-un mod standardizat.

Funcționalitățile minime ce trebuie implementate sunt următoarele:
- A.S.F. transmite entităţilor reclamate solicitări de informaţii şi puncte de vedere privind petiţiile;
- A.S.F. transmite entităţilor reclamate documentele necesare elaborării punctelor de vedere şi rapoartelor justificative;
- entităţile reclamate transmit ASF documente şi informaţii relevante pentru soluţionarea petiţiei, documente ce vor deveni parte din dosarul petiţiei;
- alte autorităţi şi instituţii terţe pot transmite ASF petiţii redirecţionate, spre soluţionare sau alte informaţii relevante în soluţionarea petiţiilor, conform ariei de competenţe instituţionale sau relaţiilor de colaborare stabilite la nivel instituţional;
- procesele de transmitere şi primire informaţii în acest modul vor fi parte integrantă a fluxurilor de proces ale petiţiei şi ale sistemului de raportare;

### Modul suport de bază de cunoștințe (Knowledge Database)

Acest modul reprezintă un sistem suport pentru inspectori şi specialiştii, din cadrul A.S.F., în relaţii cu publicul (relaţii în timp real – telefon sau decalat – alte canale de intrare) care să conţină o bază de date actualizabilă cu speţe şi soluţionări (precedente, jurisprudenţă), fraze standard, posibile soluţii în funcţie de tipul petiției. Baza de date se actualizează de către inspectori.
Structura din baza de date trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:
- Data introducerii
- Identitatea utilizatorului care a introdus
- Referința către una sau mai multe petiții
- Sectorul de specialitate
- Tematică
- Descrierea informației
- Relaționare cu alte spețe
- Documente atașate
- Mod rezolvare
- Informații de tip audit
Aplicația trebuie să pună la dispoziția utilizatorului cel puțin următoarele fluxuri:
- Introducere speță
- Editare speță
- Consultare speță
- Cautare după cel puțin următoarele criterii: data introducerii, utilizator care a introdus, sector de specialitate, referință petiții, tematică, cuvinte cheie
Accesul la diversele funcționalități ale aplicației se va implementa în funcție de rolul și responsabilitățile utilizatorului.
### Modul Call-Center

Cerințele de implementare, minime și obligatorii, sunt:
- inbound call center ;
- outbound call center;
- robot telefonic interactiv-IVR (Interactive voice response);
- editor de scripturi IVR inclus;
- funcție ACD (Automatic Call Distribution);
- rutarea apelurilor condiționată de competențele operatorilor (skill based routing);
- rutarea apelurilor condiționată de ora, zi a săptămânii sau alte variante;
- prioritizare dinamică a apelurilor;
- definire play mesaj de așteptare, în intervalul de timp în care apelanții așteaptă în coadă pentru fi preluați de operatori;
- definire play mesaj în afara orelor de lucru, mesajul trebuie să fie redat condiționat de intervalul orar sau de lipsa operatorilor logați;
- restricționare număr de apeluri intrare, la nivelul unei cozi, cu posibilitatea de setare mesaj de innaccesibil, caracteristica este utilă pentru a obține un flux balansat de apeluri pe intervalul orar;
- identificare număr apelant, necesară pentru procesul de colectare informații de la apelanți;
- distribuire apeluri către specialişti, în baza încărcării per operator;
- statusuri diferențiate pentru operatori (login, logout, not ready, on call-in, on call-out, on hold), pe langa utilitatea de distribuție a apelurilor, aceste statusuri vor sta la baza urmaririi performanțelor;
- setări de delogare automată la o anumită perioadă de inactivitate;
- tratare diferențiată « black list » - aplicabilă doar în cazul alegerii unui număr de apel gratuit – caz în care poate fi necesară construirea unei liste de apelanți rău intenționați și care utilizează serviciul în mod abuziv;
- suport pentru număr nelimitat de trunchiuri analogice, digitale sau IP;
- afișarea în ferestre de tip pop-up a informatiilor ANI (Automatic Number Identification), DNIS (Dialed Number Identification Service) sau a altor informatii definite;
- startarea automată a altor aplicații;
- posibilitatea schimbului de date cu alte aplicații;
- mesagerie Instant între operatori și supervisor;
- terminale de tratare apeluri de tip soft-phone sau interfață software de utilizator pentru funcțiile de tratare apel: raspuns, on hold, mute, etc;
- suport pentru arhitectura de tip contact center virtual cu operatori / supervizori distribuiți cu rutarea convorbirilor peste IP;
- integrarea cu baze de date, ex ODBC, baze de date suportate – SQL, ORACLE, DB2, sau echivalent;
- arhivare temporară apeluri;
- înregistrare de metrici precum: timp mediu de convorbire, first call resolution, quality score;
- rapoarte de trafic (cantitate, durata, lista, codarea apelului);
- numar de apeluri primite si efectuate totale sau per operator;
- statistica activitate operator;
- procentaj apeluri raspunse;
- timp mediu de raspuns;
- timpul mediu de rezolvare a apelului;
- gradul mediu de ocupare in coada operatorului;
- tracking pentru apelurile pierdute;
- furnizorul asigură configurarea centralei (linii IP / digitale / analogice, înregistrare apeluri telefonice, IVR, ACD, rapoarte, etc) conform cu solicitările Beneficiarului;
- integrare centrală cu sistemul de call center;
### Modul de integrare cu alte sisteme

Pentru asigurarea fiabilităţii şi pentru a permite mentenanţa facilă a sistemului implementat prin prezentul proiect, acesta va trebui să se integreze cu alte soluţii, utilizând numai conectori de tip COTS, care permit configurarea interacţiunii între sisteme la nivel de parametrizări şi interfeţe native, fără dezvoltări dedicate.

Prin acest modul se face integrarea cu alte sisteme existente sau furnizate în cadrul acestui proiect.
Cerințele de integrare minime și obligatorii sunt:
- integrare cu sistemele de e-mail (primire și trimitere direct din sistem), calendar, messenger intern;
- aplicaţia va permite preluarea automată a petiţiilor transmise prin e-mail, cu primire automată a numărului de înregistrare, cu salvarea electronică a conţinutului acestuia, inclusiv eventualele fişiere ataşate, cu informarea automata a petentului asupra numărului de înregistrare prin e-mail sau SMS (integrare cu serviciul de transmitere SMS), în funcţie de datele existente;
- integrarea cu sistemul CEDAM (preluare informații în Sistemul de gestionare petiții a unor informații utile persoanei care gestionează petiția, doar în mod „read only”);
- integrarea tuturor aplicațiilor în cadrul portalului;
- expunerea de informații către alte sisteme externe;
- preluarea de informații în mod standardizat din sisteme externe.

### Modul de auditare

În conformitate cu prevederile legale, este obligatorie auditarea tuturor operaţiunilor care se efectuează în sisteme care prelucrează date cu caracter personal. Ca urmare, trebuie auditate cel puţin următoarele:
- logarea şi delogarea utilizatorilor;
- încercarea eşuată de logare şi motivul;
- adăugarea, modificarea, interogarea, ştergerea (logică nu fizică) de documente, informații, tranzacții (WHO columns, ex CREATED_BY, CREATION_DATE, LAST_UPDATED_BY, LAST_UPDATED_DATE, LAST_UPDATE_LOGIN );
- adăugarea, modificarea, ştergerea (logică) de mape;
- interogările (criteriu, rezultat returnat);
- vizualizare informaţii la nivel de mapă, document;

Sistemul trebuie să permită trasabilitatea, istoricul, auditul informațiilor / înregistrărilor adaugate / modificate / șterse la nivel logic. Informaţia de audit se va păstra într-o baza de date şi va putea fi accesată prin intermediul unor rapoarte care vor putea fi extrase periodic de un utilizator cu permisiuni corespunzătoare.
Aceste rapoarte vor putea fi:
- audit utilizator pe un interval de timp;
- audit tranzactii / mapă pe un interval de timp;
- audit general pe un interval de timp;

Soluţia ofertată în cadrul acestui proiect trebuie să permită automatizarea colectarii log-urilor cât și stocarea lor pe o perioadă de 3(trei) ani, într-o partiționare logică.

### Fluxuri de gestiune a petițiilor și documentelor

In paragrafele următoare sunt descrise, la nivel general, fluxurile de business care trebuie să fie implementate în sistemul ofertat. Toate detaliile despre reguli, tipuri documente, pasi de executie, atribute / informații, proiectare model de date, sistem de notificare, etc, se vor stabili în faza de analiză și proiectare a proiectului.
#### Flux Petiții

1. Se completează informațiile aferente petentului și petiției care nu au fost inregistrate in cadrul Fluxului inregistrare
2. Se analizează dacă petentul a transmis/comunicat toate informațiile necesare identificării acestuia, precum și toate datele necesare identificării speței reclamate
3. Se formulează și transmite catre petent o adresă pentru completarea datelor/documentelor necesare soluționării aspectelor reclamate, cu mențiunea că petiția va fi clasată în cazul neprimirii acestora. În cazul în care petiția nu conține datele de identificare a petentului sau nu poate fi identificată speța reclamată (entitatea externă reclamată, speța, etc.), aceasta se clasează (cu sau fără informarea petentului)
4. Se formulează și transmite către entitatea externă o adresă prin care se solicită informații, precum și modalitatea de soluționare a speței reclamate în accepțiunea entității, ținând seama de legislația aplicabilă, prevederile contractuale, etc
5. Entitatea externă transmite către ASF nota de fundamentare și documentația aferentă speței reclamate
6. Dacă speța reclamată nu intră în sfera de competență a ASF, fie aceasta este redirecționată către instituția abilitată, cu înștiințarea petentului, fie se formulează răspuns că speța excede competența ASF
7. Repartizarea să poată fi efectuată manual sau automat, de către fiecare angajat cu funcție de execuție și/sau de către anumite funcții de conducere (responsabil, șef serviciu, director, etc.)
8. Se efectuează analiza aspectelor reclamate în petiție în comparație cu modalitatea de soluționare propusă de către entitatea externă și documentația aferentă, ținând seama de prevederile legale și/sau contractuale aplicabile, etc. Se are în vedere că o petiție poate fi clasată și în acest stadiu
9. In situația în care este necesară prelungirea termenului de răspuns, se formulează un răspuns intermediar (care ar trebui să fie același funcție de specificul fiecărei piețe)
10. Se formulează răspunsul (automat, predefinit sau manual). Aplicația ar trebui să conțină anumite răspunsuri automate, precum și unele predefinite, funcție de specificul fiecărei piețe
11. Sunt aplicate măsurile stabilite de către Consiliul ASF de către sector, cu transmiterea unui exemplar către SRP pentru atașarea la dosarul petiției, precum și a oricăror alte informații apărute pe parcursul aplicării acestor măsuri
12. Se atașează automat la dosarul petiției informațiile privind măsurile aplicate
13. Petițiile care se soluționează în cadrul SRP sunt cererile de informații privind legislația ASF (cu excepția celor care necesită interogare de alte baze de date și interpretare rezultate), precum și spețele reclamate care se soluționează direct la entitatea externă, astfel cum reiese din nota de fundamentare si documentația aferentă (exemplu: plata integrală a despăgubirii conform cerere despăgubire)
14. De completat cu tipurile de petiții aferente piețelor de capital și pensiilor private care nu se soluționează în cadrul SP
15. In cadrul expedierii răspunsului vor fi avite în vedere următoarele activități: tipărire răspuns intermediar/final, semnare șef compartiment care a soluționat petiția, semnare președinte/persoană desemnată cu aceste atribuții, expediere răspuns către petent

#### Flux Call Center

Regulă de business:
Prin telefon, ASF acordă consultanţă de specialitate consumatorilor însă nu se pot înregistra petiţii.
Activități desfășurate în cadrul echipei de Call Center:
- Opţiunile IVR sunt în ordinea următoare: 1) Dacă solicitarea se referă la Asigurări, Piaţa de Capital sau Pensii private… . 2) Dacă solicitarea se referă la <clase produse predefinite>
- În cazul în care solicitarea petentului excede atribuţiilor şi competenţelor personalul angajat în relaţiile cu publicul, acestuia i se vor comunica informaţiile disponibile şi va fi îndrumat în vederea adresării unei solicitări în altă formă decât cea telefonică sau verbală, care să poate fi analizată amănunţit de către personalul de specialitate. Totodată i se vor comunica acestuia informaţiile necesare pentru depunerea unei petiţii sau unei solicitări în acest sens, inclusiv termenul maxim în care poate primi răspuns. Astfel, petenţii vor fi îndrumaţi să formuleze petiţii în scris sau prin alte mijloace de comunicare impuse de protejarea datelor cu caracter personal, în cazul în care solicitările necesită investigaţii sau documentare amănunţită. De asemenea, petenţii pot fi îndrumaţi către alte instituţii în cazul în care se impune redirecţionarea cererilor acestora
- În cazul în care informaţiile furnizate de petent nu constituie o petiţie validă şi,sau nu au legătură cu obiectul şi activitatea ASF, se va urmări metoda de redirecţionare a acestuia spre instituţiile abilitate sau spre compartimentul competent din cadrul ASF, în cazul unei erori privind destinatarul
- Personalul ASF îndrumă publicul în scopul redactării unei petiţii corecte şi complete care să conţină: numele petentului, date de identificare, detalii valabile de contact, numele şi adresa entităţii împotriva căreia se formulează plângerea, o descriere succintă a problemei supuse atenţiei, motivele înaintării plângerii (cererea propriu-zisă) şi sugestii personale pentru rezolvarea plângerii
- În cazul în care un apel telefonic face referire la o petiţie aflată în instrumentarea ASF, operatorul are două posibilităţi, fie face legătura petentului cu inspectorul care instrumentează petiţia fie comunică petentului stadiul soluţionării petiţiei dacă petentul nu solicită alte informaţii suplimentare de la inspector. În această etapă,operatorul de call-center accesează ecranul aplicţaiei informatice de gestionare a petiţiilor pentru a culege date în timp real privind petiţia şi mai ales inspectorul repartizat pentru soluţionarea petiţiei precum şi timpul de expirare al instrumentării

#### Flux Audiență

Persoana cu rol de validator desemnează una sau mai multe persoane responsabile cu gestionarea audienţelor, din cadrul personalului cu funcţie de execuţie din cadrul DPC, persoana care va participa în cadrul audienţei şi care va consemna/înregistra discuţiile purtate. De regulă, la audienţă vor participa (şi) persoanele implicate în instrumentarea petiţiei respective.
Persoanele responsabile cu soluţionarea audienţelor vor asigura istoricul sau dosarul petiţiei, dacă acesta există, şi analiza preliminată a soluţionării petiţiei, după caz.
La sfârşitul audiţiei se întocmeşte un proces-verbal sau minută în care se consemnează numele participanţilor, data şi ora audienţei, în care se redau pe scurt discuţiile purtate. Minuta se va întocmi în doua exemplare, se va înregistra, un exemplar se va păstra la SRP şi un exemplar se va transmite petentului. Ulterior audienţei se va elabora un raport, care va cuprinde numele participanţilor, data şi ora audienţei, aspectele dezbătute şi propunerile rezultate sau măsurile ce se impun a fi adoptate în rezolvarea finală a petiţiei. Totodată vor fi stabilite şi persoanele care sunt responsabile cu implementarea acestor măsuri precum şi termenul limită alocat măsurilor precizate.
Se verifică dacă în urma comunicării către petent a rezultatelor derulării audienţei (rezultate exprimate prin minută sau raport) petentul este mulţumit de rezultat sau dacă participanţii la audienţă consideră că ASF nu poate face alte demersuri în plus pentru soluţionarea cererii. Dacă da, fluxul duce spre final, dacă nu se reia ciclul.
Se derulează audienţa sau se reanalizează de către acelaşi colectiv, audienţa sau petiţia dacă se consideră necesar în cadrul ASF.

# Cerinţe non-funcţionale

Toate soluțiile ofertate trebuie să fie de tip COTS (commercial off the shelf), modulare, integrate, consacrate și recunoscute pe plan international. Ele trebuie să aducă valoare adaugată instituției prin cele mai bune practici internaționale specializate și dedicate proceselor specifice ale A.S.F..
Toate echipamentele IT şi software-ul de infrastructură ofertate vor fi conforme cu structura solicitată şi specificatiile din capitolele dedicate, toate cerinţele prezente în acest document fiind minime şi obligatorii. Sistemul furnizat trebuie să fie unul scalabil, furnizorul având obligația să furnizeze limitele superioare ale scalabilității, și care să funcţioneze în arhitecturi cu disponibilitate ridicată.
Cerințele non-funcționale acoperă condițiile care nu sunt direct legate de comportamentul sau funcționalitatea soluției, ci descriu condițiile de mediu în care soluția trebuie să rămână funcțională sau calitățile pe care aceasta trebuie să le dețină.

### Cerințe generale

Soluţia pe care ofertantul o va propune, va trebui să răspundă următoarelor cerinţe arhitecturale obligatorii:
- asigurarea unei disponibilităţi înalte a sistemului oferit, funcție de criticitatea componentelor de infratsructură;
- balansarea încărcării - ofertantul va trebui să asigure performanţa sistemului, prin balansarea încărcării cererilor, folosind facilităţi de reverse-proxy pentru platformele de web şi/sau prezentare;
- clusterizare - ofertantul va trebui să asigure performanţa sistemului, prin clusterizare pentru platformele de aplicaţii şi de baze de date prin soluțiile oferite de aceste platforme în mod activ-activ pentru cele critice și activ-pasiv pentru cele non critice (dacă este cazul);
- configurare şi instalare - Ofertantul va trebui să descrie şi să livreze documentaţie în legătură cu procedurile de instalare şi configurare ale sistemului;

Portalul petentului (extern) va funcționa pe o arhitectura hardware dedicată (ce va include server web, server aplicație, etc), protejată de sisteme specifice: router și firewall, componente ce vor face parte din oferta. Între zona de tip DMZ și rețeaua interna sunt necesare componente de protecție a accesului tip firewall respectiv de balansare a încarcării tip load balancing, componente ce vor fi incluse în ofertă.

### Cerințe privind accesul la aplicații

Securizarea accesului la aplicatii se asigura prin:
  - Utilizatorul intern va avea un certificat calificat digital, stocat pe tokenul propriu, furnizat de către Ofertant, și care va fi utilizat pentru autentificare și semnături digitale;
  - Utilizatorului (intern / extern) îi va fi asigurata o identitate electronica unica;
  - Utilizatorului intern îi va fi asociat certificatul digital în cadrul solutiei de stocare a profilelor (LDAP);
  - Utilizatorului (intern / extern) îi vor fi asociate unul sau mai multe profile de utilizator corespunzatoare aplicatiilor/componentelor la care va avea acces;
  - Pentru fiecare aplicatie vor fi definite in cadrul LDAP-ului centralizat mai multe roluri/grupuri de securitate mapate pe functionalitatile pe care utilizatorii au drepturi de utilizare;
  - La nivelul fiecarui rol/grup vor fi asignate profilele de utilizatori care au acces la functionalitatile aplicatiilor corespunzatoare acestor roluri/grupuri;
  - Auditarea accesului utilizatorilor la aplicatii;
  - Controlul accesului si autentificarea utilizatorilor interni folosind certificatele digitale stocate pe token si protocoale securizate de tip SSL;
  - Asigurare Single sign-on (SSO) pentru componentele functionale si aplicatiile web pe baza autentificarii utilizand certificatele digitale;
  - Autentificarea utilizatorilor externi se va face prin user și parola, cu posibilitatea ca în viitor să se poată folosi un certificat digital calificat. Transferul informațiilor dintre utilizatorul extern și aplicațiile ASF va folosi protocoale securizate de tip SSL.
### Cerințe privind capacitatea

Dimensionarea componentelor sistemului, trebuie să asigure nivelul de incarcare pentru numarul de utilizatori mentionati, dar nu trebuie sa existe limitare privind numarul de utilizatori care pot utiliza fiecare componenta in parte din punct de vedere al licentierii (pentru toate componentele care sunt utilizate în sistem), astfel asigurandu-se extensia accesului la sistem.

### Cerințe de performanţă

Atingerea criteriilor de performanţă va fi testată în condiţii de încărcare maximă a sistemului.
Cerințele minime și obligatorii de performanță sunt prezentate mai jos:
- operaţiunile de citire a unor înregistrări simple din baza de date, nu vor dura mai mult de 5 secunde (din momentul accesării unei anumite înregistrări şi până în momentul în care aplicaţia returnează informaţiile în forma prestabilită);
- operaţiunile de scriere a unor înregistrări noi în baza de date nu vor dura mai mult de 8 secunde (măsurat din momentul în care un utilizator lansează salvarea informaţiilor dintr-un ecran şi până în momentul în care aplicaţia devine din nou disponibilă pentru operare, utilizatorului respectiv, sau din momentul în care un utilizator accesează o funcţie de creare a unei înregistrări noi în baza de date şi până în momentul în care aplicaţia returnează forma în care informaţiile pot fi introduse iar utilizatorul poate începe introducerea datelor);
- rularea oricărui raport din lista de rapoarte curente se va finaliza în cel mult 30 secunde;
- utilizatori externi simultani portal extern 300;
- utilizatori interni simultani 50;

Testele de performanță vor fi realizate într-un mediu controlat pentru a elimina eventuale latențe induse de componenta de comunicații si cu o platformă software pusă la dispozitie și configurată de catre ofertant. Infrastructura hardware trebuie să fie pusă la dispoziție de către ofertant, poate să fie și mediul de producție instalat și configurat corespunzător pentru astfel de teste, înainte de punerea în producție a întregului sistem.

### Cerințe privind soluția de stocare a mapelor electronice ale petenților

Solutia de stocare - arhivare trebuie sa fie scalabila in ceea ce priveste numarul de discuri si respectiv capacitatea de stocare, conform cerintelor precizate în Cerințe Hardware.

### Cerințe privind scanarea de documente

Acestă componentă va permite înregistrarea documentelor şi dosarelor care intră sau sunt create în cadrul instituţiei, pe suport de hârtie prin scanare, în condiţii de securitate adecvate. Funcționalitatea va permite integrare cu dispozitivele de tip scanner pentru a putea prelua documentele tipărite, care nu sunt accesibile electronic.

Trebuie să se îndeplinească următoarele cerințe minime și obligatorii:
- să asigure transformarea în format electronic a documentelor şi să permită dezvoltarea de aplicaţii suplimentare pe platforma de captura;
- componenta de captură şi prelucrare a documentelor scanate va permite următoarele operaţii în raport cu documentele format hârtie:
- scanarea documentelor format hârtie şi obţinerea de imagini scanate;
- integrarea cu dispozitive scanner prin standardele ISIS si TWAIN;
- scalabilitatea certificata de minim 5.000 documente scanate pe zi;
- îmbunătăţirea calităţii imaginilor scanate;
- constituirea imaginilor scanate sub formă de documente electronice;
- sistemul de captură şi prelucrare a documentelor va furniza „Sistemului de gestionare a petițiilor” toate documentele scanate;
- opțional, recunoaşterea optică a textului, formularelor şi codurilor de bare;
### Cerințe privind soluția de gestiune a proceselor și regulilor de business

- Să permită rularea platformei de integrare pe toate distribuțiile majore de sisteme de operare prezente pe piață: Windows, Linux și Unix;
- Platforma de integrare trebuie să fie disponibilă comercial (COTS – Commercial off the Shelf);
- Să ofere mecanisme de grupare a serverelor în clustere pentru toate componentele platformei de integrare atât în topologii de tip activ-activ cât şi activ-pasiv;
- Să permită stoparea temporară a unui nod din cluster pentru mentenanţă şi suport, sistemul în acest timp fiind disponibil pentru activităţi normale;
- Să ofere suport complet pentru dezvoltarea, testarea, execuţia, monitorizarea, optimizarea şi administrarea proceselor de afaceri;
- Să ofere suport pentru soluţii moderne şi deschise de integrare conform principiilor şi conceptelor arhitecturilor Service Oriented Architecture (SOA) şi Event Driven Architecture (EDA);
- Aplicațiile dezvoltate conform standardului Service Component Architecture trebuie să ofere posibilitatea de a include nativ componente precum servicii web, adaptoare JMS, adaptoare baze de date, motor de reguli de business, adaptor platformă de monitorizare;
- Să permită modelarea declarativă a proceselor de afaceri utilizând standardul BPEL cu ajutorul mediului de dezvoltare integrat al sistemului;
- Platforma de integrare şi mediul său de dezvoltare să asigure instalarea proceselor modelate pe serverele de execuţie şi să susţină scrierea de teste asociate fluxurilor de afaceri;
- Să permită comunicaţii sincrone şi asincrone inter-aplicaţii;
- Să ofere mecanisme transparente de persistenţă a stării proceselor şi informaţiilor de audit într-o bază de date relaţională;
- Să permită folosirea canalelor de notificare moderne (ex. email, SMS) pentru informarea utilizatorilor despre evenimentele semnificative apărute în aplicaţii;
- Din punct de vedere al interacţiunii umane cu procesele de integrare, să ofere şabloane predefinite de dirijare a activităţilor către utilizatorii cu roluri specifice la nivelul aplicaţiilor precum şi interfeţe grafice de lucru cu fluxurile automatizate;
- Să se integreze cu soluţii de tip Service Registry bazate pe standardul deschis Universal Description Discovery and Integration (UDDI);
- Să permită auditarea şi înregistrarea proceselor şi serviciilor executate sau în curs de execuţie precum şi a datelor transportate;
- În scopul detectării problemelor de performanţă a platformei de fluxuri, infrastructura de execuţie va permite colectarea permanentă de statistici de execuţie – timpi de execuţie, frecvenţă de apariţie evenimente, stări fluxuri – pentru procesele instalate;
- Trebuie sa ofere cel puțin urmatoarele statistici: numar conexiuni deschise, numar mediu de conexiuni deschise, numar maxim de conexiuni deschise;
- Să ofere suport pentru includerea sub-proceselor apelate dintr-un proces principal în tranzacţia fluxului iniţiator;
- Implementarea unui mecanism de export al informaţiilor – variabile proces, activităţi, excepţii – din flux direct în baze de date relaţionale sau cozi de mesaje;
- Trebuie să permită apelul de fluxuri de business ca pas al unui plan de acţiuni;
- Trebuie să ofere facilităţi de activare a auditării numai în cazul terminării cu eroare a unui flux;
- Trebuie să ofere capacitatea de a relua activitățile automate eșuate atât în mod manual cât și la un interval programat, configurabil;
- Trebuie să permită definirea de reguli de notificare funcție si de erorile apărute într-un interval de timp. De asemenea, trebuie să permită trimiterea alertelor pe canale de comunicare diverse precum sms, email;
- Să includă un motor de executare job-uri cu următoarele caracteristici:
  - Să permită definirea recurenței de execuție și a datei de execuție a job-urilor;
  - Să permită definirea de intervale de excludere execuție între job-uri;
  - Să ofere mecanisme de control a execuției de job-uri corelate prin oferirea de mecanisme de amânare automată a execuției job-urilor programate la un interval fix;
  - Să permită rularea scripturilor scrise intr-un limbaj de dezvoltare precum Java ,.Net sau echivalent, precum si a unor limbaje specifice bazelor de date.
  - Să permită definirea de grupuri de job-uri care să fie rulate în mod serial și paralel și să includă un editor grafic pentru modelarea ordinii de execuție a job-urilor din cadrul grupului;
  - Să permită definirea de priorități la nivel de job;
- Să permită schimbul standardizat de documente / mesaje cu organizațiile (suport pentru XML);
- Să includă un editor pentru crearea propriilor formate de documente;
- Să suporte cel puțin următoarele protocoale de trasnport: AQ, MQ, JMS, HTTP și HTTP/S, TCP/IP, EMAIL, File, Web Services;
- Să permită criptarea mesajelor schimbate cu organizațiile externe;
- Să permită crearea de profile pentru organizațiile externe în cadrul platformei, aceștia având posibilitatea de a urmarii schimbul de mesaje, gestiona utilizatorii;
- Să permită trimiterea simultană a unui mesaj unui grup de organizații;
- Să permită generarea de rapoarte asupra mesajelor schimbate între organizații;
- Să includă un script de eliminare a datelor asociate fluxurilor executate;

Componenta de management de procese trebuie să includă un modul de securizare servicii web care să permită:

  - Să ofere un modul centralizat de gestiune şi aplicare a politicilor de securitate peste portofoliul de fluxuri electronice instalat;
  - Definirea politicilor de securitate se va face declarativ, utilizând un instrument de configurare, pe baza unor primitive de activităţi de securitate pre-definite – exemplu: verificarea credenţialelor utilizator versus un director LDAP, auditarea accesului la un serviciu, etc;
  - Să ofere servicii de securitate atât la nivel transport cât şi la nivel de aplicaţie;
  - Pentru asigurarea securităţii la nivel transport, soluţia va permite utilizarea protocolul Secure Socket Layer (SSL) şi a certificatelor compatibile X.509;
  - Să ofere servicii de securitate specifice lucrului cu serviciile web standard:
    - autentificarea accesului la servicii;
    - autorizarea accesului la servicii
  - Soluţia să fie bazată pe standardele deschise de securitate a serviciilor web, precum WS-Security, Security Assertation Markup Language (SAML).
  - Să ofere suport pentru standardele deschise de securitate privind mesajele în format XML:
    - XML Encryption pentru criptarea / decriptarea mesajelor XML în vederea asigurării confidenţialităţii mesajelor transportate;
    - XML Signature pentru semnarea / verificarea digitală a mesajelor XML în vederea asigurării integrităţii şi non-repudierii mesajelor transportate;

Componenta de management de procese trebuie să includă un modul de reguli de busines care să permită:
- Un modul dedicat de stocare şi evaluare a regulilor de business, externe proceselor modelate, pe care personalul non-tehnic le va putea accesa şi modifica on-line prin intermediul unei console web fără să fie nevoie de cunoașterea unui limbaj de programare;
- Componenta de reguli de business trebuie să fie integrată nativ cu platforma de integrare;
- Trebuie să includă un modul de testare reguli de business integrat în mediul de dezvoltare procese;
- Componenta de reguli de business trebuie să detecteze automat dacă există conflicte între regulile de business;
- Componenta de reguli de business trebuie să permită importul de cod sursă si fisiere xsd pentru validări specifice de business;
- Trebuie să ofere posibilitatea de a defini tipuri de date complexe la care să se poată aplica regulile de business;
- Trebuie să ofere posibilitatea de a rula cod sursă definit intr-un limbaj de programare precum Java, .Net sau C++ direct in regulile de business;
- Componenta de reguli de business trebuie să ofere un framework API pentru accesarea din alte aplicații externe;
- Trebuie să permită definirea de fraze de busines și maparea acestora pe parametrii de process;
- Trebuie să permită importul de reguli din fisiere Excel;
- Trebuie să permita specificarea perioadei de valabilitate a unei reguli;

Componenta de management de procese trebuie să includă propria componentă tip service bus care să permită:

- Suportă transformări şi manipulări de date complexe pentru implementarea logicii proceselor de business;
- Tipurile de mesajele transportate suportate de soluţia de tip Service Bus vor fi cel puțin: XML, text, binar, attachment;
- Sistemul va include capabilităţi extinse de transformare a mesajelor XML utilizând standarde deschise W3C Extensible Stylesheet Language (XSL) şi XQuery, Xpath;
- Oferă soluţii de conectare predefinite la principalele tipuri de tehnologii: baze de date relaţionale, cozi de mesaje (Java JMS, Oracle Advanced Queuing (AQ), IBM MQ, MS MQ), sisteme de fişiere, servere FTP;
- Oferă un cadru de dezvoltare pentru noi soluţii de conectare la sisteme externe, bazat pe standarde deschise;
- Oferă servicii de transport cu suport pentru persistenţa datelor;
- Oferă servicii de transport cu suport pentru garantarea livrării datelor;
- Include capabilităţi extinse de transformare şi dirijare a datelor bazate pe conţinutul transportat;
- Soluţia va implementa următoarele modele de servicii: sincron cerere / răspuns, asincron one-to-one, asincron one-to-many, asincron cerere / răspuns;
- Componenta de service bus va oferi posibilitatea definirii, la momentul execuţiei, a adreselor de destinaţie a mesajelor (Dynamic Routing), eventual prin interogarea unei soluţii de tip Service Registry;
- Componenta de service bus trebuie să ofere nativ următoarele capabilități de dirijare mesaje în interiorul infrastructurii:
  - conținut mesaj;
  - tabele dinamice de dirijare;
  - prioritate;
  - performanța serviciilor;
  - versiune serviciu;
  - service level agreement;
  - conținut header SOAP;
  - originea mesajului;
  - user ID și rol;
  - retransmitere în caz de failover;
- Soluţia va implementa mecanisme de control şi garantare a livrării mesajelor conform următoarelor tipuri de politici: Exactly-Once, At-Least-Once, Best-Effort;
- Componenta de service bus trebuie să implementeze nativ un mecanism de caching răspuns/ rezultat apel serviciu de business;
- Componenta de service bus trebuie să implementeze un mecanism prin care se asigură un management eficient al schimbărilor/versionărilor;
- Să ofere nativ cel puțin următoarele capabilități de logging:
  - stare endpoint serviciu;
  - erori;
  - apel serviciu business;
  - timp de răspuns;
  - depașirea SLA;
Managementul încarcării livrării mesajelor către serviciile destinaţie înregistrate la nivelul magistralei de interconectare folosind cozi de mesaje tampon care permit:
  - definirea concurenţei maxime admise de serviciul destinaţie;
  - definirea unei perioade de expirare pentru mesajele trimise;
  - definirea de priorităţi asociate mesajelor;

Componenta de management de procese trebuie să includă platforma de modelare fluxuri care să permită:

- Să permită modelarea și execuția fluxurilor exprimate folosind standardul Business Process Modeling Notation 2.0 (BPMN 2.0);
- Trebuie sa permita modelarea proceselor de tip „case management”’;
- Trebuie sa permita gruparea fluxurilor în proiecte independete de lucru;
- Instrumentul de modelare trebuie sa permită blocarea exclusiva a modelului BPMN de către utilizatori;
- Să permită definirea interfeței cu utilizatorii de către analiștii de business printr-o interfată web ușor de folosit;
- Folosind diagramele BPMN, să permită colaborarea între personalul non-tehnic și cel IT în vederea optimizării permanente a proceselor modelate;
- Să permită simularea proceselor de business fără să fie nevoie de implementarea interfețelor de lucru cu utilizatorii și a serviciilor de business;
- Să ofere un mediu de tip colaborativ sub forma unui portal web, destinat partajării elementelor arhitecturii de întreprindere (domenii de procese, diagrame de proces, reguli de business) și care să includa și capabilități native de partajarea de documente suport activităților de modelare procese de business, chat, wiki, discuții;
- Portalul web sa permită atat vizualizarea cat și modificarea diagramelor de proces;
- Pentru fiecare instanță de process de business platforma trebuie să includă cate un portal colaborativ destinat zonei operaționale care să aibă capabilități de partajare documente suport instanței specifice de process de business, chat;
- Să permită administratorilor de process modificarea în orice moment a datelor asociate unei instanțe de flux;
- Să permită administratorilor de proces definirea manuală a pasului de process care se va executa într-o instață de flux indiferent de stadiul în care se află;
- Să permită administratorilor de proces vizualizarea starii tuturor instanțelor de flux;
- Să permită migrarea instanțelor de process la noi versiuni de process publicate;
- Să permiță definirea de calendare de lucru;
- Să permită definirea de către utilizatori a zilelor de vacanță;
- Să permită definirea de roluri dinamice pe baza datelor asociate instanțelor de process;
- Să permită utilizatorilor să grupeze sarcinile de lucru după diverse criterii precum prioritate, tip process, tip activitate;
- Modelarea proceselor se va realiza prin intermediul unei console;

Componenta de management de procese trebuie să includă propria componentă de gestionare a documentelor și a cazurilor de lucru cu documente care să permită:

- Posibilitatea stocării documentelor într-un spaţiu centralizat şi organizat şi posibilitatea de a asocia metadate pentru fiecare document în parte, cum ar fi: data creării, autor, problematică. Aceste câmpuri de date trebuie să poată fi definite de către administratorul sistemului folosind doar interfaţa grafică, fără a fi nevoie de intervenţia în codul aplicaţiei;
- Documentele electronice trebuie să poată fi organizate ierarhic într-o structură arborescentă, similar sistemelor de fişiere obişnuite. Se doreşte ca documentele să poată fi organizate în structuri care să simuleze modalitatea de organizare în practică în dosare si fişete;
- Să permită nativ versionarea documentelor;
- Formatul de stocare al documentelor electronice trebuie să fie cel nativ;
- Să includă un mecanism de acces la documente bazat pe roluri;
- Să permită adăugarea si regasire de documente electronice de la nivelul fluxului de procese;
- Să permită adăugarea si regasire de documente electronice de la nivelul cazurilor de lucru prin activitati ad hoc orchestrate de catre utilzatori;
- Să ofere un mecanism intuitiv pentru regasirea documentelor dupa datele asociate introduse de către utilizatori;
- Să suporte o mare varietate de conţinut în format electronic, de la imagini scanate ale documentelor pe hârtie, la documente create cu editoare de text, foi de calcul tabelar, fişiere video AVI, MPG, fişiere audio MP3, fişiere grafice: BMP, JPG, GIF, fişiere text: PDF, TXT, HTML;
- Să permită un mecanism avansat de audit cu toate operaţiile efectuate asupra documentelor;
- Platforma trebuie să ofere facilităţi de control a versiunilor pentru a menţine integritatea versiunilor pe parcursul întregului ciclu de viaţă al documentului;
- Platforma trebuie să asigure captura tuturor operaţiunilor efectuate pe documente în sistemul de audit şi jurnalizare. Informaţiile auditate trebuie să conţină ce eveniment s-a petrecut, utilizatorul care a efectuat evenimentul, data şi ora producerii evenimentului;

### Cerințe privind scalabilitatea

Sistemul, prin sistem înțelegând toate componentele hardware și software ofertate, trebuie să fie scalabil și să permită extinderea capacității de procesare conform nevoilor viitoare. Pentru asigurarea scalabilităţii sistemului şi posibilitatea de extindere a acestuia, toate componentele software corepunzatoare cerințelor din caietul de sarcini (portal, procese business, reguli business, management si arhivare documente electronice, servere aplicaţii şi baze de date, etc) vor fi asigurate fără limitări la nivel de număr de utilizatori sau alte limitări (număr de documente, spaţiu de stocare utilizat, etc);
Furnizorul are obligația de a prezenta limitările privind scalabilitatea sistemului ofertat, dacă ele există.

### Cerinţe privind server-ul de aplicaţie

Cerințe minimale și obligatorii ale componentei server de aplicație:
- server-ul de aplicaţie trebuie să fie o platformă robustă şi agilă ce oferă suport pentru rularea de aplicaţii JEE, simplificarea dezvoltării, performanţă ridicată şi administrare inteligentă;
- să permită instalarea de noi versiuni a unei aplicații fără întreruperea utilizatorilor conectați asigurând continuitate activității de business (Zero-Downtime); vechea aplicație va fi dezactivată numai după închiderea tuturor conexiunilor active la momentul instalării unei noi versiuni;
- să includă o consolă de administrare a serverelor de aplicații cu capabilități de gestiune a schimbărilor de configurații:
  - blocarea unei configurații în vederea modificării;
  - salvarea unei configurații fără aplicare efectiva;
  - revenirea la o configurație anterioară;
  - istoricul modificărilor;
- server-ul de aplicaţie trebuie să ofere suport pentru tehnologiile standard utilizate şi cadre de dezvoltare menite să simplifice modelul de programare;
- să ofere mecanisme de protecție împotriva supraîncărcării serverului de aplicații utilizând opțiuni de configurare a resurselor software pentru cazurile în care serverul nu mai poate accepta noi cereri de procesare, capacitatea maximă a sistemului fiind atinsă;
- să includă facilitați de modificare dinamică a numărului de sesiuni concurente acceptate în funcție de gradul de încărcare a sistemului exploatat;
- server-ul de aplicaţie trebuie să respecte minim standardul Java EE 6, să ofere suport pentru EJB 3.0, JPA ( Java Persistence API ) şi JDK 6.0;
- server-ul de aplicaţie trebuie să permită simplificare interoperabilităţii prin suport pentru servicii web incluzând JAX-WS, SOAP 1.2, MTOM, XOP, WS-ReliableMessaging, WS-Trust, WS-SecureConversation, WS-Policy, şi Kerberos Token Profile;
- să suporte următoarele standarde de dezvoltare servicii web: JSON (specificatia JSR-353) versiunea 1.0, Java API for RESTful Web Services (JAX-RS) 2.0, Java API for XML-Based Web Services;
- să suporte protocolul WebSocket;
- server-ul de aplicaţie trebuie să ofere suport WEB 2.0;
- server -ul de aplicaţie trebuie să permită comunicare prin mesaje asincrone utilizând un provider integrat de Java Message Service (JMS), care respectă standardul JMS 1.1;
- server -ul de aplicaţie trebuie să ofere suport pentru Java EE Connector Architecture (JCA) 1.5 pentru conectivitatea între serverele de aplicaţii şi diferite Enterprise Information Systems (EIS);
- server -ul de aplicaţie trebuie să ofere suport pentru Java Transaction API (JTA) 1.1 pentru gestionarea tranzacţiilor;
- server -ul de aplicaţie trebuie să ofere acces autentificat şi autorizat pentru a securiza funcţii administrative şi aplicaţii;
- server-ul de aplicaţie trebuie să ofere integrare nativă cu cel puțin doua platforme de dezvoltare compatibile;
- server-ul de aplicaţie trebuie să permită expunerea securizată a serviciilor intranet către utilizatorii de internet;
- server-ul de aplicaţie trebuie să permită utilizarea securizată a serviciilor web externe de către sistemele localizate în intranet;
- server-ul de aplicaţie trebuie să permită funcționarea intr-un mediu de tip cluster;
- server-ul de aplicaţie trebuie să poate funcţiona ca un server web, care să direcţioneze cereri din browser către aplicaţiile ce rulează pe server-ul de aplicaţii;
- server-ul de aplicaţie trebuie să permită distribuţie inteligentă a sarcinii de lucru în cluster;
- server-ul de aplicaţie trebuie să poată realiza balansarea traficului ce întră în sistem;
- server-ul de aplicaţie trebuie să ofere disponiblitate ridicată (high availability);
- Server-ul de aplicaţie trebuie să ofere disponibilitate ridicată a tranzacţiilor şi backup pentru tranzacţii prin replicarea informaţiilor referitoare la tranzacţiile în lucru pe toate nodurile active;
- server-ul de aplicaţie trebuie să suporte standardul Java DataBase Connectivity (JDBC) API 4.0 pentru conectare la orice tip de bază de date;
- server-ul de aplicaţie trebuie să suporte standardele Java Servlet 2.5 (JSR 154) sau Java Servlet 3.0 (JSR 315) şi JavaServer™ Pages (JSR 245);
- server-ul de aplicaţie trebuie să ofere flexibilitate de definire şi control al utilizatorilor;
- server-ul de aplicaţie trebuie să ofere capabilităţi de auditare pentru a asigura respectarea regulilor şi standardele existente în anumite domenii de activităţi;
- server-ul de aplicaţie trebuie să permită implementări de tip secure proxy pentru a putea configura mai uşor serverul de aplicaţii când acesta este utilizat în perimetru securizat DMZ;
- server-ul de aplicaţie trebuie să ofere capabilităţi de tip Single Sign-On pentru interoperabilitate îmbunătăţită între diferite aplicaţii şi medii;
- să ofere nativ capabilități extinse de monitorizare și diagnoza având următoarele capabilități;
  - monitorizarea server de aplicație;
  - diagnosticarea aplicațiilor;
  - monitorizarea Java Virtual Machine (JVM) sau echivalent;
  - debug, logare;
  - monitorizarea și diagnoza performanțelor aplicațiilor;
  - înregistrarea pe o perioada de timp a parametrilor de rulare a mașinii virtuale java și redarea ulterioară a acestora evidențiind vizual parametrii asociați modului de eliberare a memoriei, performanță fire de execuție, performanță cereri sql, componente EJB și servlet sau echivalent;
să ofere un sistem de caching distribuit de date;
### Cerinţe Portal

Soluţia pentru portal trebuie să ofere următoarele funcţionalităţi generale:

- interfaţă web, facilă pentru prezentare şi navigare rapidă şi simplă;
- posibilitatea de a personaliza conţinutul;
- caracteristici pentru securitate ridicată;
- să fie un sistem deschis bazat pe standardele existente în domeniu;
- să permită administrare uşoară;
- dezvoltarea aplicaţiilor să se facă uşor, respectând standardele în domeniu;
- să fie un sistem scalabil care să funcţioneze în arhitecturi cu disponibilitate ridicată;
- portalul trebuie să ofere un punct centralizat de lucru pentru utilizatori şi o interfaţă unitară către alte sisteme informatice;
- portalul trebuie să fie colaborativ adică, trebuie să permită utilizatorilor interni/externi să se autoînregistreze ca şi utilizatori ai sistemului prin alegerea unui nume de utilizator (username), a unei parole şi prin furnizarea propriei adrese de email. La momentul autoînregistrării, utilizatorii trebuie să poată verifica disponibilitatea numelui de utilizator ales;
- să permită utilizatorilor să-și aleagă tipul interfeței de acces;
- să pună la dispoziţia utilizatorilor o interfaţă bogată în funcţionalităţi, care să ofere un nivel ridicat de accesibilitate, conform cu cerinţele de accesibilitate Web Content Accessibility Guidelines (WCAG);
- Interfaţa prezentată utilizatorului după autentificare trebuie să conţină modalităţile de acces strict legate de aplicaţiile/modiulele la care utilizatorul are drepturi de acces în funcţie de drepturile acordate;
- să ofere un grad ridicat de securitate care să garanteze confidenţialitatea şi securitatea datelor utilizatorilor pentru accesul neautorizat atât din afara cât şi din interiorul sistemului;
- să pună la dispoziţia utilizatorilor, toate funcţionalităţile prin intermediul unei aplicaţii de tip „out of the box”, fără a necesita dezvoltări de componente pentru a acoperi funcţionalităţile solicitate;
- să permită accesul la sistem prin intermediul diferitelor tipuri de dispozitive: telefoane mobile inteligente, tablete, computer tip laptop/desktop. Interfaţa portalului trebuie să fie ajustată automat în funcţie de tipul dispozitivului de pe care se realizează accesul;
- să ofere acces către toate resursele prezente în cadrul sistemului printr-o singură autentificare, la deschiderea sesiunii;
- să ofere o integrare nativă cu suita Microsoft Office astfel încât utilizatorii să poată deschide cu aplicaţiile Office documente din sistem şi să poată publica documente chiar din interfeţele suitei;
- să ofere o vedere unică, consistentă asupra unei game variate de surse de informaţii şi în concordanţă cu acţiunile pe care utilizatorul le are de realizat;
- să ofere un motor de căutare avansat care va oferi următoarele funcţionalităţi:
  - utilizarea unor criterii de relevanţă pentru obţinerea rapidă a informaţiilor căutate;
  - să permită efectuarea de interogări federalizate în toate sursele de informaţie prezentate prin intermediul componentei de acces;
  - să includă mecanisme de învăţare pe baza căutărilor deja efectuate pentru strângerea informaţiilor referitoare la relevanţă;
  - să includă capabilităţi de căutare în cadrul documentelor XML;
  - să permită căutarea de documente similare cu un anumit document dat;
  - să ofere mecanisme de tip proximitate pentru regăsirea mai uşoară a informaţiilor căutate;
- să ofere acces utilizatorilor la o secţiune proprie în care aceştia să poată crea şi configura pagini proprii, pagini favorite şi preferinţe referitoare la interfaţă şi acces.
- să permită interfaţarea cu o componentă de prezenţă web, componentă ce va semnala utilizatorilor când un anumit membru sau grup de membrii este online;
- să conţină un modul pentru forumuri de discuţii, pentru a înlesni comunicarea offline între utilizatori;
- să beneficieze de o componentă specializată care să ofere posibilitatea de a publica în cadrul sistemului anunţuri de interes pentru utilizatori și pentru ASF;
- să permită utilizatorilor să aleagă ce anunţuri doresc să fie afişate, în funcţie de data publicării: toate anunţurile, anunţuri publicate în ziua respectivă, anunţuri publicate în ultima săptămână, anunţuri publicate în ultima lună;
- să beneficieze de un modul specializat care să ofere posibilitatea de a realiza sondaje, chestionare în legătură cu anumite subiecte dezbătute în cadrul sistemului. Utilizatorii trebuie să aibă posibilitatea de a răspunde la întrebările sondajelor şi de a vedea rezultatele înregistrate;
- rezultatele sondajelor trebuie să poată fi prezentate grafic sub formă de diagrame tip coloană, diagrame radiale (pie-chart), etc. Graficele trebuie să ofere informaţii referitoare la numărul de utilizatori care au ales o anumită variantă de răspuns sau la procentajul acestora;
- Modulul specializat pentru sondaje trebuie să permită crearea cel puţin a următoarelor tipuri de întrebări în cadrul chestionarelor:
  - întrebări cu mai multe variante de răspuns din care utilizatorii pot alege unul singur;
  - întrebări cu mai multe variante de răspuns din care utilizatorii pot alege mai multe;
- să conţină un modul de bloguri web;
- să conţină un modul de wiki;
- să conţină un modul de tip calendar de evenimente;
- să permită transmiterea de notificări pe e-mail pentru activităţile care trebuie întreprinse. Notificarea trebuie să permită accesul direct la activitatea ce trebuie întreprinsă de către utilizatorul care a fost notificat;
- utilizatorii abonaţi la o discuţie trebuie să aibă posibilitatea de a primi notificări când mesaje noi sunt postate;
- administrarea şi dezvoltarea să se realizeze facil;
- să permită crearea de spații de lucru și subspații prin intermediul unei interfețe intuitive;
- să permită definirea de comunităţi de utilizatori în cadrul sistemului şi de site-uri web asociate acestora. Comunităţile trebuie să poată fi definite în jurul unui task, proiect sau departament;
- utilizatorii trebuie să aibă posibilitatea de a se alătura unei comunităţi, de a părăsi o comunitate, de a recomanda o comunitate altor utilizatori sau de a face invitaţii altor utilizatori să se alăture propriilor comunităţi;
- administratorii trebuie să poată specifica intervalul de inactivitate după care o conexiune expiră;
- să conţină adaptori specializaţi pentru interfaţarea cu cel puțin două sisteme diferite de management al conținutului construite de doi producători diferiți;
- să ofere posibilitatea de a avea elemente (ex: web part, widget, portlet) obligatorii în secţiuni predefinite şi elemente opționale selectabile de către utilizatori;
- să conţină o componentă de analitice care va culege informaţii referitoare la activităţile utilizatorilor şi utilizarea conţinutului gestionat;
- capabilităţile de urmărire şi analiză a traficului;
- să permită identificarea eventualelor tipare de utilizare cum ar fi durata vizitelor pe o anumită pagină sau frecvenţa accesului la o pagină într-o anumită perioadă de timp;
- să permită colectarea unor metrici (ex. accese utilizatori, performanțe, elemente sau documente accesate);
- toate datele de acces şi de utilizare a sistemului vor putea fi puse la dispoziţia utilizatorilor prin intermediul unor rapoarte detaliate. Rapoartele trebuie să poată fi prezentate grafic sub formă de diagrame tip coloană, radiale (pie-chart), etc;
- toate acţiunile efectuate de către utilizatori în cadrul acestei componente vor fi auditate, iar sistemul va pune la dispoziţia utilizatorilor diferite rapoarte de audit;
- să includă un modul de management, cu capabilităţi de diagnoza şi administrare operaţională;
- să beneficieze de o serie de configurări de acces predefinite pentru dispozitive mobile dar să permită şi definirea de dispozitive noi;
- să permită administratorilor, pentru noile dispozitive definite, specificarea tipului de dispozitiv, a numelui şi a rezoluţiei ecranului acestora;
- pentru o administrare uşoară, componenta trebuie să permită crearea, modificarea, ştergerea şi copierea de dispozitive mobile precum şi organizarea acestora în grupuri de dispozitive;
- să permită delegarea activităţilor administrative pe baza rolurilor asociate utilizatorilor;
- să beneficieze de servicii şi extensii modulare, care să permită dezvoltarea ulterioară de noi funcţionalităţi;
- să beneficieze de un framework unic de dezvoltare a spațiilor de lucru în comun, astfel încât indiferent de tipul de conţinut publicat în aceste spaţii sau de tipul de aplicaţii, modul de integrare şi interoperabilitate al acestora să fie consistent şi sigur;
- să beneficieze de instrumente pentru dezvoltarea rapidă de elemente (web part, widget, portlet) Java şi Microsoft .NET;
- să dispună de componente reutilizabile, folosesc date din surse diferite de date si care să poată fi create sau editate la run-time;.
- să ofere suport nativ pentru integrarea în pagini, a oricărei aplicații web;
- să beneficieze de cele mai noi tehnologii Web 2.0 cum ar fi wikis, bloguri, sondaje, forumuri de discuţii, tagging, RSS, mesagerie instant;
- să permită crearea de de elemente (web part, widget, portlet) bazate pe standardul JSR 286 sau echivalent;
- să beneficieze de API-uri de acces şi interacţiune cu biblioteci de conţinut prin intermediul standardului JSR 170 sau echivalent;
- pentru realizarea funcţiilor specifice de mesagerie, sistemul trebuie să permită integrarea cu servere de email prin intermediul standardelor IMAP şi SMTP sau echivalent;
- să ofere suport pentru standardele WSRP si WSDL sau echivalent;
- să ofere suport pentru fluxuri de informaţii tip RSS 2.0 şi Atom1.0;
- să includă un framework de dezvoltare rapid bazat pe standardul JSF sau echivalent;
- să ofere suport complet pentru specificaţia Enterprise JavaBeans 3.0 sau echivalent pentru încapsularea logicii de business a aplicaţiilor;
- să fie o soluție disponibila comercial (COTS – Commercial off the Shelf) și să ofere posibilitatea de a rula pe diverse platforme hardware precum și pe sistemele de operare majore existente pe piață (Windows, Linux și Unix);
- accesul la paginile componentei trebuie să se realizeze printr-un browser Web. Sistemul trebuie să fie certificat pentru utilizarea cel puţin a următoarelor browsere: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari;

De asemenea, portalul va oferi servicii de autentificare pe baza certificatului calificat, servicii ce vor putea fi folosite pentru a asigura comunicarea unor date personale, încărcarea și descărcarea de informații și vor putea fi folosite pentru a facilita accesul petentului la alte informații și servicii furnizate.
Vor fi implementate masuri tehnice de securitate care sa impiedice accesul neautorizat la informații, precum si masuri tehnice care sa asigure disponibilitate (24 ore din 24) si performanta în activitatea de furnizare a datelor catre petent. Astfel, funcționalitatea de portal va fi de tip deschis și va fi asigurată posibilitatea de integrare cu alte sisteme. De asemenea, printr-o astfel de soluție privind integrarea cu sistemele sursă din punct de vedere al informației dedicate petentului va fi asigurat un grad ridicat de scalabilitate.
Avand în vedere caracterul public al portalului, vor fi implementate masuri tehnice de securitate care să împiedice accesul neautorizat la datele accesibile prin intermediul portalului, sectiunea ce necesita autentificare si autorizare.

### Cerințe de securitate

Componentele de aplicație proiectate și implementate vor beneficia de funcţionalităţi avansate de securitate, care vor cuprinde componente de autentificare, autorizare.

Sistemul trebuie să fie imparțit in două zone: zona de productie și o zona de tip DMZ în care vor rula serverele web cu rol de reverse proxy.

Sistemul trebuie să asigure, la un nivel minim, următoarele situații:
- autentificarea utilizatorilor în aplicaţii trebuie să fie permisă de la orice punct de lucru din cadrul instituției beneficiare ale aplicaţiei;
- închiderea automată a sesiunilor de lucru ale utilizatorilor în caz de inactivitate mai mult de un numar definit de minute;
- integrare server LDAP;

### Cerințe de backup

Backup-ul sistemului informatic este esențial pentru a asigura integritatea și disponibilitatea datelor și trebuie asigurat pentru majoritatea secțiunilor componente ale sistemului.
Soluţia de backup este necesar să fie integrată cu bazele de date asigurând mecanismele de salvare/ restaurare online a acestora pe suporţi de stocare online (harddisk) și offline (bandă magnetică) în acord cu strategia şi politica de backup definită la nivelul A.S.F.. De asemenea, platforma de backup trebuie să implementeze politicile de retenţie a datelor pentru platformele de arhivare si gestiune.
Astfel, pentru a permite repunerea în funcțiune a sistemului în cel mai scurt timp și pentru a adresa cerințele de înaltă disponibilitate specifice sistemului, Furnizorul trebuie să livreze o soluție de realizare a copiilor de siguranță (backup) care să permită implementarea unor politici de backup si restaurare conform nevoilor identificate.

Cerințele de backup presupun dezvoltarea unei proceduri de backup pentru sistemele IT implicate. Procedura ar trebui să ofere posibilitatea de a configura activitățile desfășurate pentru realizarea backup-ului sistemelor IT conform nevoilor identificate pe baza tipurilor de backup necesare.

De asemenea, furnizorul sistemului va dezvolta și pune la dispoziția beneficiarului și următoarele proceduri:
- proceduri de lucru în caz de incidente privind continuitatea sistemului;
- procedura de oprire automată a sistemului;
- procedura de oprire manuală a sistemului;
- procedura de oprire repornire a sistemului;

### Cerințe tehnice pentru SGBD

Sistemul de gestiune al bazelor de date trebuie să fie un sistem de tip relațional, să fie disponibil comercial (COTS – Commercial off the Shelf) și să ofere posibilitatea de a rula pe diverse platforme hardware precum și pe sistemele de operare majore existente pe piata (Windows, Linux si Unix). Pentru a rapunde cerințelor de funcționalitate și performanță cerute, sistemul de baze de date relaționale trebuie să prezinte următoarele capabilități:
- să asigure nivelurile de izolare ANSI SQL și să ofere suport pentru funcționalitățile de bază pentru limbajul SQL;
- baza de date relaţională să fie capabilă să stocheze, interogheze şi să returneze date alfanumerice;
- să ofere suport Unicode UTF-8 sau echivalent;
- să ofere suport pentru date de tip multimedia;
- să poată suporta căutare de date multimedia;
- să permită stocarea și gestiunea de structuri de date de tip XML;
- să ofere suport pentru proceduri stocate și triggeri;
- baza de date relaţională trebuie să permită constrângeri de tip cheie primară;
- baza de date relaţională trebuie să permită ca o coloană să nu accepte valori NULL;
- baza de date relaţională trebuie să ofere abilitatea de impunere a constrângerilor pentru a se asigura că nici o valoare duplicată nu este introdusă într-o coloană anume care nu participă la o cheie primară;
- baza de date relaţională trebuie să ofere abilitatea de a impune constrângeri asupra tipurilor şi valorilor datelor;
- să permită accesul cât mai rapid la informații prin utilizarea diferitelor tipuri de indecşi;
- să ofere suport complet pentru folosirea de expresii regulate si functii analitice;
- să permită criptarea datelor in baza de date folosind oricare din algoritmii AES (minim 256 bit) și 3DES;
- să permită criptarea transparenta, fară a necesita modificarea aplicațiilor, a informațiilor vehiculate în timpul sesiunilor între utilizatori/applicatii și baza de date folosind atât algoritmii criptografici AES si 3DES cât și protocoale criptografice specifice - SSL/TLS;
- să ofere posibilitatea autentificarii utilizatorilor pe baza de certificate digitale;
- să permită restricționarea accesului la nivelul obiectelor bazei de date și să ofere o listă cu operațiile pe care un grup sau o clasă de utilizatori le poate executa;
- să permita realizarea online (fara oprirea bazei de date) de operațiuni de backup și restaurare;
- să permită efectuarea de backup atât complet, cât si partial (incremental) iar pentru optimizarea spatiului aferent datelor de backup sa includa posibilitatea de compresie a datelor de backup;
- să ofere posibilitatea de a marca anumite fisiere de date sau tablespace-uri ca fiind de tip read-only, in vederea excluderii pe viitor a acestora din operatiile automate de backup (atat backup complet dar si incremental) ale bazei de date;
- să ofere nativ mecanisme care sa permita interogarea istoricului modificarilor unei tabele, indiferent de tipul activitatilor (DDL sau DML), fara a necesita dezvoltarea de triggeri sau rutine definite de utilizator, salvarea periodica sau utilizarea functiei de audit;
- să permita functionarea intr-o arhitectura de disponibilitate inalta de tip cluster activ-activ, ce va permite ca o singura baza de date sa poata fi instalata pe mai multe noduri asigurandu-se toleranta la defecte hardware sau nefunctionare planificata;
- să ofere posibilitatea de a aduga la nevoie noduri suplimentare in cluster, noduri care vor fi active imediat si vor prelua din incarcarea bazei de date, fara a necesita oprirea serviciilor la nivel de cluster;
- să includă propriul software de clustering si management al discurilor, astfel incat să permita rularea pe diferite platforme, sisteme de operare sau sisteme de fisiere, fara achizitionarea de soft aditional de la producatorul sistemului de operare, asigurandu-se totodata scalabilitatea orizontala a bazei de date si usurinta in administrare;
- sa ofere o consola/interfata unica, integrata, care sa permita administrarea si monitorizarea usoara a bazei de date sens in care va oferi:
  - un editor SQL inteligent;
  - posibilitatea editarii tabelelor bazelor de date intr-o fereastra interactiva în care se pot edita parametrii de interogare sau executie, valida sau calcula diverse valori etc.;
  - posibilitatea reformatarilor interogarilor SQL în functie de nevoie sau de utilizator;
  - posibilitatea proiectarii structurii bazelor de date precum si vizualizarea și editarea în mod grafic a structurii bazelor de date;
  - modelarea relaţională şi dimensională a datelor inclusiv raportare;
# Cerinţe de servicii, altele decât cele cerute explicit în caietul de sarcini
## Organizarea şi gestiunea proiectului

### Strategia de abordare a proiectului

Oferta va prezenta viziunea proprie, detaliata, a ofertantului asupra realizarii proiectului. Oferta va cuprinde:
- comentariile Ofertantului din care să reiasă modul în care a înţeles Caietul de Sarcini;
- opinii asupra aspectelor principale privind proiectul care pot influenţa atingerea obiectivelor şi a rezultatelor aşteptate;
- enumerarea şi explicarea riscurilor şi ipotezelor privind execuţia proiectului;
- un tabel cu fiecare cerință din caietul de sarcini, indiferent de categoria acesteia (hardware, software, servicii, suport, garanție), și modul de implementare / atingere / ofertare a acesteia (conform cu Anexa 2);
- efortul exprimat în MD (man-day) trebuie să fie prezentat în detaliu la nivelul planului de proiect, pentru fiecare etapă și resursă ofertată;
- efortul minim de servicii de implementare (hardware,software,școlarizare,suport) bugetat pentru realizarea acestui proiect trebuie sa fie de minim 500 MD (man-day).

Ofertantul va furniza metodologia de project management aplicată de echipa, în derularea acestui proiect, cu etapele principale şi descrierea acestora.
Serviciile solicitate prin caietul de sarcini trebuie să se finalizeze cu livrabile conform metodologiei propuse, care vor fi supuse recepţiei Beneficiarului şi vor acoperi cel puţin următoarele:
- livrabile pentru instalarea infrastructurii hardware şi software (scheme, jurnale instalare);
- livrabile de analiză (detaliu, funcţională, tehnică);
- specificaţii de proiectare, prototipuri vizuale şi funcţionale (dacă este cazul), scenarii de utilizare şi de testare;
- livrabile de instalare software;
- livrabile de configurare software şi hardware;
- livrabile de instruire - manuale de utilizare, manuale de administrare, sesiuni de instruire finalizate şi formulare de evaluare a cursurilor completate de participanti;
- servicii de transfer cunostinte (know-how) către specialistii IT ai Beneficiarului pentru a asigura buna funcţionare a noului sistem. Se vor organiza cursuri de administrare baze de date, servere de aplicaţii pentru produsele ofertate;
- servicii de testare şi acceptanţa. Se vor efectua teste funcţionale, teste de failover, teste de performanţă (ex. timp de răspuns), teste de stres (volum de date, număr de utilizatori concurenţi);
- servicii de asistenţă tehnică pentru trecerea în producție;
### Planificarea Proiectului

Termenul maxim, la care proiectul trebuie sa fie implementat, este nu mai mult de 8 luni de la semnarea contractului, dată la care sistemul are toate componentele sale funcționale.
Ofertantul va include în ofertă un plan preliminar de proiect, în raport cu metodologia propusă, care va descrie etapele proiectului şi care trebuie să răspunda cerinţelor de etapizare şi înscriere în termenele de realizare ale proiectului. Este asteptată suprapunerea activităţilor propri cu activităţile orientative propuse, a livrabilelor conforme metodologiei aplicate cu livrabilele enumerate în acest document şi cu rezultatele aşteptate.
După atribuirea contractului, Beneficiarul este îndreptățit să formuleze propuneri la Planul de proiect al ofertantului câștigător. Contractantul va implementa Planul de proiect actualizat, discutat și agreat cu Beneficiarul.

Planul preliminar de proiect trebuie să acopere următoarele puncte:
- managementul proiectului
- organizarea proiectului
- planul de livrare şi de instalare
- planul de instruire
- planul de acceptanţă
- planul de garanţie
- planificarea activităţilor, timpul de desfăşurare şi resursele implicate
- planul de risc pentru fazele proiectului
- acţiunile de mediere a riscului
- plan de corectare în caz de apariţie a riscurilor

Planul va cuprinde rolurile şi responsabilitatile fiecărei părţi implicate în proiect, inclusiv rolurile şi responsabilităţile beneficiarului. Ofertantul trebuie să-şi asume în întregime efectuarea activităţilor care concură la atingerea rezultatelor, ţinând seama de resursele umane limitate ale beneficiarului, exceptie facând activităţile menţionate în cadrul acestui caiet de sarcini ca necesitând participarea Beneficiarului. În cazul în care ofertantul reprezintă un consorţiu/asociere, ofertantul trebuie să descrie modalitatea în care fiecare membru al consorţiului/asocierii intervine în proiect, distribuirea şi interacţiunea sarcinilor şi responsabilităţilor.
Planul trebuie să menţioneze care sunt termenele cheie pe care ofertantul şi-a propus să le respecte pentru atingerea obiectivelor.
Ofertantul trebuie să menţioneze expres în plan acele termene, care sunt obligatorii aşa cum reiese din Caietul de sarcini.
Ofertantul trebuie să propună un număr de experţi non cheie care să acopere, ca echipă, cel puţin profilurile menţionate în Caietul de sarcini.
Ofertantul va detalia care sunt resursele (experţii cheie şi non cheie numiti generic prin competenţele lor) pe care le va aloca pentru fiecare etapă a proiectului şi pentru activităţile principale.
Ofertantul trebuie să prezinte o matrice care să demonstreze sintetic corespondenţa activităţilor propuse cu cerinţele Caietului de sarcini. Astfel, este aşteptată suprapunerea activităţilor propuse cu activităţile orientative din Caiet, a livrabilelor conforme metodologiei aplicate cu livrabilele enumerate în Caiet, a celor de mai sus între ele şi cu rezultatele aşteptate.
Pentru implementarea soluţiei se va trece prin mai multe etape de implementare, fiecare etapă având un scop bine definit, o durată de desfăşurare (conform planului de proiect) şi un set de livrabile care confirmă finalizarea acesteia.

Planul de poiect trebuie să cuprindă cel puţin etapele:
- „Kick off meeting”
- resursele umane implicate conform cu cerințele caietului și rolurile din proiect, pentru fiecare etapă și activitate din proiect;
- perioada de implementare pentru fiecare activitate;
- furnizarea echipamentelor şi licenţelor software;
- instalarea, configurarea şi testarea infrastructurii;
- arhitectura, analiza de business, proiectarea, dezvoltarea, configurarea aplicaţiilor şi realizarea integrărilor informatice;
- documentația specifică fiecărei etape a proiectului;
- testarea şi validarea aplicaţiilor informatice;
- planul de școlarizare conform cu cerințele din caietul de sarcini;
- planul de trecere în producţie;
- asigurarea serviciilor post-implementare;
### Organizarea proiectului

Implementarea sistemului trebuie să se desfăşoare într-un mod organizat astfel încât să se asigure monitorizarea şi controlul activităţilor pe toată durata proiectului. Ofertantul va preciza activităţile de monitorizare şi control şi frecvenţa lor.
Ofertantul va preciza nivelurile de decizie, responsabilităţile la fiecare nivel şi modul în care se va face escaladarea incidentelor în cadrul echipei de proiect. Se vor preciza întâlnirile şi rapoartele de progres necesare/furnizate şi frecvenţa lor.
Activitatea de Project Management trebuie să se desfaşoare conform unei metodologii recunoscute naţional sau internaţional (PMP, IPMA, PRINCE2 sau echivalent) de către organisme profesionale specifice de project management.
Ofertantul trebuie să prezinte în cadrul propunerii tehnice descrierea detaliată a metodologiei de Project Management pe care o va utiliza în cadrul proiectului.
Ofertantul trebuie să prezinte în cadrul propunerii tehnice planul detaliat de prestare a serviciilor pe toată durata contractului. Planul de prestare a serviciilor trebuie să conţină, delimitat pe etape, toate serviciile solicitate.
Ofertantul trebuie să prezinte în cadrul propunerii tehnice modalitatea în care se va realiza raportarea progresului pentru activităţile din cadrul proiectului. Se va detalia modul de raportare în ceea ce priveşte intervalele de raportare, formularale folosite, conţinutul informaţional al raportării precum şi circuitul de aprobare al raportărilor de progres.
Ofertantul trebuie să prezinte în cadrul proiectului modalitatea prin care se va realiza comunicarea între participanţii la proiect.
Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice modul în care se vor rezolva problemele care pot să apară pe parcursul proiectului. Se vor prezenta procedurile şi formularele care vor fi utilizate pentru managementul problemelor şi escaladarea şi rezolvarea acestora.
Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice planul de acceptanţa care va fi utilizat în cadrul proiectului pentru recepţiile/acceptanţele parţiale şi recepţia/acceptanţa finală. Se va prezenta planul împărtit pe etape precum şi formularele aferente recepţiilor/acceptanţelor parţiale şi recepţiei/acceptanţei finale.
Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice şi modalitatea de tratare a schimbărilor în cadrul proiectului (in limitele Caietului de Sarcini). Se va prezenta descrierea procedurii de management al schimbărilor precum şi formularele care vor fi utilizate în cadrul acestui proces pe durata proiectului.
## Cerinţe privind implementarea proiectului

Instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor hardware, pachetelor de programe necesare şi a fiecarui modul în parte al aplicaţiilor la nivel de servere, va fi realizată de către personalul Furnizorului împreună cu reprezentantii Beneficiarului!

Pentru toate etapele de derulare a proiectului se va lua în calcul următorul grafic de implementare:
Activitate Luna	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
1. Semnarea contractului	X
2. Analiza fluxului şi cerinţelor de business în cadrul proiectului		X	X
3. Livrarea echipamentelor şi a software-ului necesar dezvoltării şi punerii în funcţiune a noului sistem informatic			X
4. Proiectarea sistemului informatic			X	X
5. Dezvoltarea sistemului informatic					X	X
6. Testarea sistemului informatic							X	X
7. Validarea sistemului informatic								X
8. Elaborarea, editarea şi tiparirea manualelor de administrare şi utilizare								X
9. Instruirea utilizatorilor								X
10. Trecerea în producţie a sistemului informatic								X

Se doreşte ca echipamentele şi aplicaţiile furnizate să fie însoţite de servicii de analiză, proiectare, dezvoltare, instalare/configurare echipamente/ software, validare, testare, instruire şi trecere in productie care să garanteze atingerea cu succes a obiectivelor proiectului.
Furnizorul se va asigura că dispune de o echipă de management de proiect care să fie capabilă să presteze toate serviciile necesare pentru implementarea soluţiei în conformitate cu recomandările producatorului. Toate costurile asociate trebuie cuprinse în oferta financiară.

## Servicii de analiza de business

În cadrul acestei faze, se vor analiza procesele beneficiarului, interacţiunea între acestea şi implicaţiile pe care le au anumite procese în activitatea curentă, optimizarea proceselor bazată pe experiența Ofertantului, dar şi efectele indirecte pe care le pot produce acestea.
Odată cu identificarea proceselor, faza de analiză permite actualizarea planului de proiect, prin prisma necesităţilor identificate.
Este de aşteptat ca o cantitate semnificativă din cerinţele sistemului final să fie formulate în aceasta fază, însă vor mai fi necesare ajustări şi rafinări în fazele următoare.
Pe parcursul acestei etape, vor fi analizate zonele tehnice şi de business, membri echipelor vor întelege în detaliu procesele de business şi vor crea un set de modele ce descriu fiecare zonă de business şi datele corelate acesteia.

Scopurile etapei sunt:
- specificarea detaliată a cerinţelor funcţionale, operaţionale şi de date;
- revizuirea echipamentelor şi a pachetelor software oferite, pentru identificarea eventualelor modificari necesare;
- identificarea fazelor de implementare şi revizuirea acestora;
- stabilirea termenelor preliminare de implementare pentru fiecare fază identificată;

Procesele specifice acestei etape sunt:
- analiza proceselor de business şi identificarea modalităţilor de mapare a funcţionalităţilor aplicaţiilor pentru acoperirea acestor procese;
- standardele și metodologia utilizată;
- crearea unui document care va descrie cerințele de business, modalitatea de implementare, algoritmi, fluxuri, reguli de business, entități, atribute, rapoarte, arhitectura de business, roluri, responsabilități, accesul la aplicații, date, auditul informațiilor și activităților parametrizările necesare pentru a aduce aplicaţiile la modalitatea de funcţionare necesară acoperirii proceselor de business;
- design-ul modulelor – crearea de scheme (tehnice şi funcţionale) pentru fiecare modul;
- model de date;
- planificarea activităţii de instruire, crearea programului de instruire pentru utilizatori şi administratori, conform documentelor de training ofertate;
- actualizarea planului de proiect cu noile termene, în funcţie de nevoile identificate;

## Servicii de proiectare, dezvoltare, configurare

În cadrul acestor faze se vor proiecta fluxurile, ecranele, modelul de date, configura și dezvolta aplicațiile conform cu specificațiile elaborate în faza de analiză. Se va actualiza documentul de arhitectură, eventual cel de analiză conform cu eventualele modificări survenite.
În această fază se elaboreaza documentele specifice conform cu metodologia de implementare, se versionează codul sursă generat și se aplică pe mediul de dezvoltare cu un control riguros din partea Ofertantului.
## Servicii de arhitectură

În cadrul acestei activități, care se întinde pe toată durata proiectului, nu neapărat „full time” se crează, actualizează documentul de arhitectură care trebuie să conțină cel puțin urmatoarele capitole: arhitectura de business, tehnica, securitate.

## Servicii de amenajare Data Center

În scopul implementării în condiţii optime a proiectului, este absolut necesar existenţa unei „încăperi tehnice” care să cuprindă echipamentele informatice. În acest sens, A.S.F. va pune la dispoziţie un spaţiu amenajat, ce va putea fi folosit în acest scop, urmând ca acesta să fie modificat de către furnizor, în cazul în care acesta întămpină dificultăți de instalare și conectare a echipamentelor.
In perioada de clarificare, ASF poate pune la dispoziția ofertantului, în cazul în care acesta dorește, un slot de timp pentru o vizită la DC ASF, cu o programare în prealabil, evitându-se astfel un cost viitor suplimentar din partea Ofertantului.

# Cerinţe privind Managementul Infrastructurii IT

Componenta de management a infrastructurii IT, deserveşte toate componentele şi asigură funcţionarea lor în acord cu politica de nivel de serviciu a sistemului:
- intervalul de funcţionare: 24h x 7;
- procentaj de disponibilitate: 99,95% lunar (max. 20 minute lunar downtime);
- durata maximă permisă de nefuncţionare: 20 minute lunar;

Componenta de management a infrastructurii IT urmărește implementarea unor aplicații de monitorizare și o aplicație de service desk cu următoarele functionalități:
- monitorizarea stării generale privind disponibilitatea sistemului;
- monitorizarea sistemelor și a aplicațiilor;

Astfel se doreşte să se implementeze un centru de monitorizare operationala a retelei si a serverelor din centrul de date (software și hardware). In acest scop, furnizorul va trebui sa propuna solutii software care sa implementeze aceste functionalitati conform cu cerintele din acest capitol. Solutiile software propuse trebuie să fie ușor integrabile cu alte solutii de management IT, pentru extinderea ulterioară a sistemului.

Soluţia de Management a Infrastructurii IT trebuie să răspundă cel puțin următoarelor tipuri de monitorizări:
- monitorizare şi corelare între nivelul business şi componentele de infrastructura;
- detectare rapidă a cauzei primare a unei probleme şi rezolvarea acesteia;
- soluţia trebuie să permită integrarea cu serverul de aplicaţii ofertat;
- soluția trebuie să permită integrarea cu bazele de date ale sistemului;
- să fie capabilă să descopere automat aplicaţiile publicate în serverul de aplicaţii
- detalii despre memorie;
- detalii despre procesele “Garbage Collector”;
- detalii despre thread-uri;

Soluţia trebuie să ofere monitorizarea, controlul şi diagnosticarea echipamentelor de reţea, serverelor, sistemelor de operare şi a altor echipamente de infrastructura IT.
Componenta va permite efectuarea operatiunilor de administrare, monitorizare si audit atat prin intermediul unei interfete web-based cat si prin instrumente de tip linie de comandă. Prin intermediul interfetei web se vor putea gestiona componentele de baza al sistemului implementat servere fizice, masini virtuale, baza de date, servere de aplicatii.
Interfata cu utilizatorul va fi usor de utilizat si va grupa subsistemele monitorizate intr-o ierarhie arborescenta. În cadrul structurii arborescente administratorii trebuie să poată selecta oricare dintre subsistemele soluţiei pentru a vedea detaliile monitorizării sau pentru a realiza operaţii specifice de administrare. Informaţiile de monitorizare trebuie să fie prezentate atât sub formă tabelară cât şi sub formă grafică, vizuală, folosind diagrame linie (line-chart), diagrame tip coloană (bar-chart), diagrame radiale (pie-chart), etc. în funcţie de opţiunile administratorului.
Dintre functionalitatile necesare pe care componenta de administrare trebuie sa le propuna enumeram minim urmatoarele :
- Componenta trebuie să permită pornirea şi oprirea subsistemelor administrate atât prin intermediul interfeţei grafice cât şi prin interfaţa tip linie de comandă.
- Componenta trebuie să permită gestionarea (vizualizarea şi modificarea) porturilor utilizate de subsistemele componente ale soluţiei.
- Componenta trebuie să permită configurarea setărilor de securitate (SSL, Keystores, certificate, metode de autentificare) ale subsistemelor componente ale soluţiei propuse.
- Componenta trebuie să permită gestionarea, monitorizarea şi diagnoza procesului de deployment al aplicaţiilor pe platformele gestionate precum şi a surselor de date utilizate de aplicaţii. Un proces de deployment trebuie să poată fi salvat ca şablon de deployment pentru refolosire ulterioară.
- Componenta trebuie să permită gestionarea fişierelor de jurnalizare (log files) şi a informaţiilor de diagnoză a soluţiei. Fişierele de jurnalizare trebuie să poată fi prezentate administratorilor sub formă tabelară în care aceştia să aibă posibilitatea să realizeze căutări, grupări după tipul mesajelor, grupări după data mesajelor, etc.
- Componenta trebuie să ofere instrumente pentru diagnoza problemelor şi managementul incidentelor.
- Componenta trebuie să permită gestionarea configurărilor de reţea (utilizarea de IP-uri statice sau dinamice, utilizarea IPv6)

## Managementul virtualizarii

Cerințe pentru managementul virtualizării:

- Platforma de virtualizare trebuie să fie bazată pe un instrument specific de control al instanțelor virtualizate (“Hypervisor”) şi să includă un sistem de management al infrastructurii virtuale;
- Hypervisor-ul trebuie să opereze transparent şi independent de metoda / tehnologia de stocare persistentă a datelor utilizată de echipamentul hardware;
- Managementul platformei de virtualizare trebuie să se poată face atât prin interfată de tip consolă, local sau de la distantă;
- Soluţia trebuie să permită adăugarea cu usurinţă de spaţiu de stocare suplimentar pentru maşinile virtuale;
Să permită gruparea şi organizarea logică a resurselor de procesare în funcţie de necesităti.
- să permită definirea de maşini virtuale cu cel puţin 24 procesoare logice şi 256 GB RAM, resurse care vor putea fi folosite efectiv în limitele de adresare impuse de sistemul de operare virtualizat;
- să permită instalarea hypervisor-ului direct din rețea;
- să permită configurarea în clustere de înaltă disponibilitate cu minim 32 de host-uri;
- să dispună de capacități de failover automat astfel încât, în cazul defectării unui host, mașinile virtuale care rulau pe acel host să fie restartate pe alte host-uri din cluster;
- Accesul către sistemul de stocare extern trebuie să poată fi făcut pe mai multe căi (multipathing), asigurându-se suport pentru fail-over şi load balancing;
- să ofere posibilitatea de a defini politici pentru distribuirea încărcării pe mai multe sisteme virtualizate;
- să ofere statistici în timp real cu informaţii asociate consumului de resurse hardware;
## Administrarea soluției de portal

- administrarea platformei portal şi a componentelor sale trebuie să poată fi realizată prin intermediul unui browser web;
- să conţină mecanisme de tip asistent (wizard) pentru configurări avansate, cel puţin pentru configurarea cu sisteme de baze de date, mutarea bazelor de date, configurarea cu sisteme LDAP sau sistem de mesagerie instantanee;
- să ofere suport pentru delegarea administrării pentru controlul accesului;
- să permită folosirea de politici (colecţii de setări) pentru administrarea următoarelor componente: utilizatori, grupuri, aplicaţii, teme web;

# Cerinţe hardware –echipamente și servicii

Pentru echipamentele hardware ofertate se vor specifica în clar part-number-ul asociat fiecărui echipament, respectiv fiecărei componente, numărul de echipamente ofertate pentru fiecare tip de echipament, precum şi configuraţia acestora.

Ofertantul va ataşa la propunerea tehnică detalii privind producătorul/producătorii echipamentelor ofertate, conform tabelului de mai jos. În situaţia în care produsele ofertate au producători diferiţi, tabelul se va completa pentru fiecare producător în parte, cu indicarea clară a produselor pe care respectivul producător le produce. Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din formular.

In tabelul de mai jos se prezinta distribuția centralizată a software-ului de bază, necesar pentru implementarea tuturor cerințelor din prezentul caietului de sarcini, pe echipamentele hardware cerute, precum și numarul minim de core-uri fizice pe fiecare nod cerut:

Nr. crt.	Componentă Software de bază utilizată pentru implementarea funcționalităților cerute	Nr. noduri	Asigurare Disponibilitate	Nr. Core-uri fizice minim pe nod	Tip Server pentru instalare
1	Server web/reverse proxy-DMZ	2	A-A	4	Server Web
2	Server web/reverse proxy-intern	2	A-A	4	Server Aplicații
3	Portal și Server Aplicații	2	Cluster A-A	4	Server Aplicații
4	Server de aplicații, soluție de integrare aplicații și servicii web, reguli de business, soluție fluxuri de business,soluție management de documente în format electronic	2	Cluster A-A	4	Server Aplicații
5	Securitate utilizatori LDAP	2	Cluster A-A	4	Server Securitate Utilizatori
6	Baze de date	2	Cluster A-A	16	Server Baze de Date
7	Monitorizare infrastructură	1	-	4	Server Monitorizare Infrastructură

Observatii:
Cerințele minime de performanță mentionate sunt cele avute in calcul la o dimensionare minima a cerintelor de core-uri alocate. În Caietul de Sarcini se regasesc detaliate cerintele de performanta pe care atât fiecare componenta in parte cat si sistemul trebuie să le asigure.
Serverele se recomandă a fi de la același producător.

În continuare sunt prezentate tipurile de echipamente hardware necesare:

Echipament	Cantitate nr. Bucati
Storage	200TB*
NAS	4TB*
Server Aplicații	4*
Server WEB	2*
Server Baze de Date	2*
Server Securitate Utilizatori	2*
Server Monitorizare Infrastructură	1*
Biblioteca de benzi şi soft de backup	1*
SAN Switch	4*
Firewall	Numarul trebuie să respecte High Level Architecture, specificaţiile tehnice *
Switch	Numarul trebuie să respecte High Level Architecture, , specificaţiile tehnice *
Centrală telefonică	1*
Căști operatori Call Center	12*
Kit pentru autentificare și semnătură electronic: / - certificat calificat / - dispozitiv criptografic (token) pentru stocarea certificatului calificat / -aplicație pentru semnare electronică, marcare temporală şi criptare	300 *
Certificate digitale calificate pentru DMZ	cf cu specificația* / arhitectura
Consola de management general	1*

Notă:* conform cu specificațiile prevăzute la cap. 6.3, pentru fiecare echipament în parte.

Observatii:
- Toate celelalte cerințe (ex. Rack, cabluri, UPS-uri, conectivitate, etc) trebuie să răspundă cerințelor din prezentul caiet de sarcini;
- Cerintele privind echipamentele hardware si de comunicatii sunt minimale, ofertantul trebuind sa asigure orice alt echipament necesar functionarii sistemului cerut prin caietul de sarcini si interconectarii acestuia in reteaua existenta a A.S.F.;
- Furnizorul va oferi garantie si suport (inclusiv upgrade soft) pentru echipamentele sale timp de 3 ani de zile, cu posibilitatea de a escalada problemele de functionalitate hardware/software direct la producatorul echipamentelor. Furnizorul trebuie să facă dovada capacității de a asigura intervenții „onsite” conform unui Service Level Agreement de tip 8 ore/zi, 5/7 zile pentru perioada de garanție, aferente echipamentele ofertate.

## Cerinte generale privind instalarea şi configurarea echipamentelor hardware şi a produselor software de bază

Toate echipamentele hardware de tip server se vor livra şi instala în rack, cu toate cablurile şi accesoriile necesare montării şi conectării, împreună cu o soluţie centralizată de alimentare tip UPS care să suporte minim 15 minute de întrerupere a alimentarii cu energie electrică.
Ofertantul va stabili şi oferta numărul de rack-uri necesare conform soluţiei propuse. Totodată va stabili dacă UPS-urile vor fi instalate în rack-ul cu echipamente sau separat în alt rack.
Vor fi prevazute servicii de instalare şi configurare în data center-ul existent a echipamentelor hardware şi a produselor software de bază solicitate precum și livrarea și instalarea tuturor echipamentelor ce fac obiectul acestei proceduri de achiziție în locațiile puse la dispoziție de către Beneficiar.
Furnizorul va instala echipamentele în fiecare locatie precizată de către beneficiar, după o procedură standard agreata de beneficiar și va asigura respectarea tuturor cerinţelor de funcţionare ale acestor echipamente (alimentare cu energie electrică, temperatură, umiditate).
### Hardware

Ofertantul va asigura instalarea echipamentelor propuse în cadrul soluţiei prin furnizarea pachetelor standardizate de servicii de instalare, specifice echipamentelor respective, garantate şi livrate de producătorul echipamentelor sau de reprezentantul autorizat al acestuia în România.
Se va realiza instalarea completă pentru toată furnitura hardware solicitată şi se va testa conectivitatea de date a sistemului.
### Software

Ofertantul va asigura instalarea pachetelor software propuse în cadrul soluţiei, garantate şi livrate de producătorul acestora sau de reprezentantul autorizat.
Se va realiza instalarea şi configurarea completă a întregii furnituri software solicitate.
## Servicii livrare și instalare hardware

Instalarea şi configurarea se vor desfăşura la sediul beneficiarului.
Cerințele de mai jos sunt minime și obligatorii.

Centru de date

Pentru echipamentele de tip server se vor furniza rack-urile necesare pentru stocarea acestora. Rack-urile furnizate vor avea o înălţime de cel mult 42U (unitati rack) si vor avea facilităţi de securizare fizică.
Rack-urile furnizate vor fi echipate cu kit-uri antiseismice si cu console individuale KVM care să permită administrarea unitară a tuturor echipamentelor din cadrul rack-ului. Switch-urile KVM vor fi astfel dimensionate încât să permită conectarea tuturor echipamentelor furnizate. Fiecare switch KVM va avea cel puţin 2 porturi libere pentru includerea unor noi echipamente, dacă va fi cazul.
Alimentarea tuturor echipamentelor se va face prin intermediul UPS-urilor care vor fi furnizate, conectate prin bare de prize. Fiecare server va fi alimentat din două UPS-uri diferite montate in rack-ul respectiv. UPS-urile vor fi astfel dimensionate încât să susţină funcţionarea tuturor echipamentelor la încărcare maximă (conform cerinţelor de scalabilitate) pentru cel puţin 15 minute, timp în care să se poată realiza procesul controlat de shutdown. Soluţia de UPS-uri va fi însoţită de o soluţie software de monitorizare care va controla procesul de shutdown automat al tuturor echipamentelor din cadrul sistemului. Soft-ware-ul UPS va fi licenţiat astfel încât să asigure controlul tuturor echipamentelor din configuraţie.
Se va furniza un calcul detaliat de putere pentru fiecare echipament în parte, în configuraţia maximală solicitată. De asemenea, va fi inclusă o calculaţie pentru cantitatea de căldură disipată de echipamente şi pentru necesarul de evacuare a căldurii. Pentru toate echipamentele oferite se vor figura dimensiunile fizice (inclusiv spatiul de service) și greutatea precum și orice alte date legate de caracteristicile fizice și mediul de operare corespunzător.
Continuitatea functionarii echipamentelor in cazul întreruperii accidentale a alimentarii cu energie electrica se va realiza prin intermediul unui grup generator, având o putere de 450 KVA. Toate produsele livrate vor avea cel puțin în componență accesoriile standard, așa cum se regasesc în manual. Furnizorul trebuie să asigure toate accesoriile necesare unei bune utilizări în condiții de siguranță a produselor. Acceptarea produselor se va face în momentul în care se poate face dovada bunei functionalități (teste standard producător, sau use-case-uri după caz).
Fiecare echipament va fi considerat un complet, care va include toate accesoriile necesare instalării optime a acestuia, și după caz, interconectarea cu alte echipamente și/sau medii de comunicații. Pentru fiecare echipament care necesită instalare/configurare, se va prevedea și software-ul aferent. CD/ DVD-urile vor fi incluse în furnitură.
Calitatea produselor va fi atestată prin Certificate de Calitate si Garanție.
Produsele ofertate vor fi noi, de ultimă generaţie, produse cu maximum 12 luni inainte de momentul ofertării și aflate în fabricaţie în momentul ofertării, care să nu fie la „end-of-life” (EOL) sau „end-of-sale” (EOS).

## Cerințe și specificații tehnice echipamente hardware

### Specificații Storage

Cerințe minime și obligatorii:

Specificaţiile tehnice pentru storage sunt:
Tip: Echipament mid range de stocare de date în arhitectura FC SAN
Design:
- Redundanță la nivel de componente cu facilități de înlocuire hot-swappable;
- Surse redundante;
- Prezintă caracteristici de scalabilitate ridicată care permit adăugarea de HDD -uri fără afectarea funcționării echipamentului.
Capacitate de stocare instalată:
- 200TB utili după formatare în parte pentru fiecare storage cerut, RAID 6 (dublă paritate);
- capacitatea de stocare instalată va fi obținută cu discuri de același tip, cu aceleași caracteristici nominale.
Scalabilitate: capacitate de stocare - până la minimum 1000TB fara a schimba controllerele, achizitionate initial eventual prin adaugarea unor controller noi
Notă: pentru parametrul anterior menţionat, ofertantul va prezenta în formă autentică un document de certificare emis de producătorul echipamentului.
Tip discuri suportate:
- minimum 300 GB, SAS2 10000 rpm
- minimum 900 GB, SAS2 10000 rpm
- minimum 4TB, SAS2, 7200 rpm
Compatibilitate RAID: RAID 10, 5 și 6
Număr controllere instalate:
minimum 2 controllere care să asigure fiecare minimum 4 porturi x 4Gb/s FC pentru conectarea la rețeaua SAN
Clustered Server Support:
suportă conectare la configurații în cluster
Baterie pentru protecție memorie cache:
permite protecția datelor din memoria cache în cazul întreruperilor de tensiune (Battery Backup pentru Cache - 72 ore). Se acceptă tehnologii echivalente de protecție a datelor
Software:
Oferta va include software cu următoarele funcționalități:
- permite administrarea, monitorizarea, configurarea sistemului/componentelor
- pentru realizarea de copii virtuale (snapshot), precum și realizarea de copii integrale ale volumelor de date, prin clonare
- integrarea protocoalelor necesare pentru partajare simultană a capacității de stocare de către sisteme tip Windows și Unix
Sistemul va fi livrat cu toate accesoriile necesare conectării redundante a şasiurilor între ele - dacă este cazul – şi cu toate adaptoarele şi cablurile necesare conectarii în reţeaua SAN – minim 4 cabluri.
Aplicaţiile software pentru managementul copiilor de tip snapshot, trebuie să permită upgrade-ul şi update-ul pe o perioadă de minim 3 ani.

Garanție: 3 ani, în condițiile Cap. 12-Garanție
### 6.3.2 Specificații Server Aplicații

Cerințe minime și obligatorii:
Componentă	Cerință tehnică
Arhitectură	Procesor in arhitectura x86-64 cu minim 8 nuclee, minim 2.4 Ghz frecventa de lucru si QPI5.86 gt/s, memorie cache minim 18 MB
Procesoare instalate	Minim 2
Memorie RAM	Minim 128 GB RAM ECC DDR3,Expandabilitate minim 512GB
Capacitate stocare interna	Minim 2 unitati de tip SAS, fiecare cu capacitatea de minim 300GB conectate la un controller dedicat capabil de RAID 1
Contoller RAID	Memorie cache 1 GB / Suport RAID 1,10,5 / Suport pentru baterie de backup al datelor, baterie inclusă
Conectivitate LAN	Minim 4 x 10Gbps Ethernet
Conectivitate sistem de stocare	Minim 2 porturi HBA FC 8Gbps
Arhitectura sistemului propus trebuie sa includa urmatoarele caracteristici generale de fiabilitate, disponibilitate si servisabilitate (Reliability Availability Serviceability - RAS):	Recuperare si corectare de erori de memorie / Surse de alimentare si ventilatoare hot-plug si redundante
Scalabilitate	Numar maxim de module de memorie (DIMM) suportate: minim 24 / Numar maxim de HDD-uri suportate in echipamentul oferit: minim 8 / Numar maxim de placi PCI-Express 3.0 suportate in echipamentul oferit: minim 4
Ergonomie	Carcasa montabila in rack cu kit de montare in rack
Alte cerințe	Surse de alimentare redundante / Ventilatoare hot plug redundante / Sistem de operare certificat si cu suport / Soluție certificata de virtualizare / partiționare fără limite impuse de licențiere.Suport pentru minim 64 mașini virtuale/partiții logice incluse în configuratția livrată / Interfata utilizator prin browser web și prin linie de comanda / Suport pentru RADIUS, LDAP si Microsoft AD / SNMP; HHTPS, SSH / KVMS, remote media capability (DVD,CD, etc.), Syslog, SMTP allerts, WS-MAN; / Abilitatea de a monitoriza si raporta starea sistemului si a tuturor componentelor

Garanție: 3 ani, în condițiile Cap. 12-Garanție

### Specificații Server WEB

Cerințe minime și obligatorii:
Componentă	Cerință tehnică
Arhitectură	Procesor in arhitectura x86-64 cu minim 8 nuclee, minim 2.4 Ghz frecventa de lucru si QPI5.86 gt/s, memorie cache minim 18 MB
Procesoare instalate	Minim 2
Memorie RAM	Minim 128 GB RAM ECC DDR3,Expandabilitate minim 512GB
Capacitate stocare interna	Minim 2 unitati de tip SAS, fiecare cu capacitatea de minim 300GB conectate la un controller dedicat capabil de RAID 1
Contoller RAID	Memorie cache 1 GB / Suport RAID 1,10,5 / Suport pentru baterie de backup al datelor, baterie inclusă
Conectivitate LAN	Minim 4 x 10Gbps Ethernet
Conectivitate sistem de stocare	Minim 2 porturi HBA FC 8Gbps
Arhitectura sistemului propus trebuie sa includa urmatoarele caracteristici generale de fiabilitate, disponibilitate si servisabilitate (Reliability Availability Serviceability - RAS):	Recuperare si corectare de erori de memorie / Surse de alimentare si ventilatoare hot-plug si redundante
Scalabilitate	Numar maxim de module de memorie (DIMM) suportate: minim 24 / Numar maxim de HDD-uri suportate in echipamentul oferit: minim 8 / Numar maxim de placi PCI-Express 3.0 suportate in echipamentul oferit: minim 4
Ergonomie	Carcasa montabila in rack cu kit de montare in rack
Alte cerințe	Surse de alimentare redundante / Ventilatoare hot plug redundante / Sistem de operare certificat si cu suport / Soluție certificata de virtualizare / partiționare fără limite impuse de licențiere.Suport pentru minim 64 mașini virtuale/partiții logice incluse în configuratția livrată / Interfata utilizator prin browser web și prin linie de comanda / Suport pentru RADIUS, LDAP si Microsoft AD / SNMP; HHTPS, SSH / KVMS, remote media capability (DVD,CD, etc.), Syslog, SMTP allerts, WS-MAN; / Abilitatea de a monitoriza si raporta starea sistemului si a tuturor componentelor

Garanție: 3 ani, în condițiile Cap. 12-Garanție

### Specificații Server Baze de Date

Cerințe minime și obligatorii:
Componentă	Cerință tehnică
Arhitectură	Nativ 64 bit
Procesor, viteza processor	Minim 16 nuclee Processor RISC sau x86, frecventa de lucru min 2.8GHz
Memorie cache Level 3	Min 8MB
Accelerator pentru Criptare / Decriptare	Accelerator HW pentru operatii de criptare/decriptare on-chip sau echivalent pentru RSA, DSA, AES, DES, 3DES, ECC, MD5, CRC32c, SHA-256, SHA-512, cu generare aleatoare de numere
Sloturi de memorie	Min 16 sloturi DDR3
Memorie RAM	Capacitate instalata de minim 128GB
Memorie maximă suportată	Minim 512 GB
Facilitati memorie	Coduri de Corecție a Erorilor, verificare a parității
Sloturi de expansiune	Minim 6 sloturi interne de tip PCIe Gen2
Unitate Optica	Slim SATA DVD+/-RW drive
Controler HDD	Integrat
RAID	Suport pentru RAID min 0,1, 10
HDD	Min 2 discuri 300GB SAS-2 10k instalate, cu posibilitatea de extindere la minim 8 discuri interne și compatibilitate cu SSD
FC	Minim 2 porturi FC 8Gbs
Porturi de rețea	Minim 4 x 10Gbps Ethernet
Graphics	Placa video integrata cu rezolutie minima de 1280x1024
Intrari/ Iesiri ( Porturi )	Interfețe port I/O, cerinte minime: 1xVGA, 5xUSB 2.0, 4xRJ45, 1xRJ45 Eth/Serial pentru management de la distanta
Consola Remote	Interfată utilizator prin browser web / SSH, HTTPS cu suport pentru RADIUS, LDAP și Microsoft AD / IPMI, SNMP / KVMS, remote media (DVD,CD, etc) / Abilitatea de a monitoriza și raporta starea sistemului și a tuturor componentelor
Sursa de alimentare și ventilatoare	Minim 2, Redundante(de tip N+1) și hot-swap
Facilitati alimentare	Posibilitatea de management a alimentarii bazat pe politici; Monitorizarea alimentarii; / Suport pentru ajustarea alimentarii în funcție de incarcarea serverului
Carcasa	Încastrabil în rack dimensiune maxima 4U, cu kit de montare în rack
Sisteme de operare	UNIX pe 64 bit nativ sau echivalent
Virtualizare/partitionare	Solutie certificată de virtualizare/ partitionare fără limite impuse de licentiere. Suport pentru minim 64 masini virtuale/partitii logice incluse în configuratia livrata.
Management	Se va livra o soluție software scalabila și eterogena pentru managementul sistemelor fizice și virtuale care combina descoperirea automată, provizionarea, actualizarea, monitorizarea și administrarea dintr-o singura consola unificata usor de folosit.

Garanție: 3 ani, în condițiile Cap. 12-Garanție

### Specificații Server Securitate Utilizatori

Cerințe minime și obligatorii:
Componentă	Cerință tehnică
Arhitectură	Procesor in arhitectura x86-64 cu minim 8 nuclee, minim 2.4 Ghz frecventa de lucru si QPI5.86 gt/s, memorie cache minim 18 MB
Procesoare instalate	Minim 2
Memorie RAM	Minim 128 GB RAM ECC DDR3,Expandabilitate minim 512GB
Capacitate stocare interna	Minim 2 unitati de tip SAS, fiecare cu capacitatea de minim 300GB conectate la un controller dedicat capabil de RAID 1
Contoller RAID	Memorie cache 1 GB / Suport RAID 1,10,5 / Suport pentru baterie de backup al datelor, baterie inclusă
Conectivitate LAN	Minim 4 x 10Gbps Ethernet
Conectivitate sistem de stocare	Minim 2 porturi HBA FC 8Gbps
Arhitectura sistemului propus trebuie sa includa urmatoarele caracteristici generale de fiabilitate, disponibilitate si servisabilitate (Reliability Availability Serviceability - RAS):	Recuperare si corectare de erori de memorie / Surse de alimentare si ventilatoare hot-plug si redundante
Scalabilitate	Numar maxim de module de memorie (DIMM) suportate: minim 24 / Numar maxim de HDD-uri suportate in echipamentul oferit: minim 8 / Numar maxim de placi PCI-Express 3.0 suportate in echipamentul oferit: minim 4
Ergonomie	Carcasa montabila in rack cu kit de montare in rack
Alte cerințe	Surse de alimentare redundante / Ventilatoare hot plug redundante / Sistem de operare certificat si cu suport / Soluție certificata de virtualizare / partiționare fără limite impuse de licențiere.Suport pentru minim 64 mașini virtuale/partiții logice incluse în configuratția livrată / Interfata utilizator prin browser web și prin linie de comanda / Suport pentru RADIUS, LDAP si Microsoft AD / SNMP; HHTPS, SSH / KVMS, remote media capability (DVD,CD, etc.), Syslog, SMTP allerts, WS-MAN; / Abilitatea de a monitoriza si raporta starea sistemului si a tuturor componentelor

Garanție: 3 ani, în condițiile Cap. 12-Garanție

### Specificații Server Monitorizare Infrastructură

Cerințe minime și obligatorii:
Componentă	Cerință tehnică
Arhitectură	Procesor in arhitectura x86-64 cu minim 8 nuclee, minim 2.4 Ghz frecventa de lucru si QPI5.86 gt/s, memorie cache minim 18 MB
Procesoare instalate	Minim 2
Memorie RAM	Minim 128 GB RAM ECC DDR3,Expandabilitate minim 512GB
Capacitate stocare interna	Minim 2 unitati de tip SAS, fiecare cu capacitatea de minim 300GB conectate la un controller dedicat capabil de RAID 1
Contoller RAID	Memorie cache 1 GB / Suport RAID 1,10,5 / Suport pentru baterie de backup al datelor, baterie inclusă
Conectivitate LAN	Minim 4 x 10Gbps Ethernet
Conectivitate sistem de stocare	Minim 2 porturi HBA FC 8Gbps
Arhitectura sistemului propus trebuie sa includa urmatoarele caracteristici generale de fiabilitate, disponibilitate si servisabilitate (Reliability Availability Serviceability - RAS):	Recuperare si corectare de erori de memorie / Surse de alimentare si ventilatoare hot-plug si redundante
Scalabilitate	Numar maxim de module de memorie (DIMM) suportate: minim 24 / Numar maxim de HDD-uri suportate in echipamentul oferit: minim 8 / Numar maxim de placi PCI-Express 3.0 suportate in echipamentul oferit: minim 4
Ergonomie	Carcasa montabila in rack cu kit de montare in rack
Alte cerințe	Surse de alimentare redundante / Ventilatoare hot plug redundante / Sistem de operare certificat si cu suport / Soluție certificata de virtualizare / partiționare fără limite impuse de licențiere.Suport pentru minim 64 mașini virtuale/partiții logice incluse în configuratția livrată / Interfata utilizator prin browser web și prin linie de comanda / Suport pentru RADIUS, LDAP si Microsoft AD / SNMP; HHTPS, SSH / KVMS, remote media capability (DVD,CD, etc.), Syslog, SMTP allerts, WS-MAN; / Abilitatea de a monitoriza si raporta starea sistemului si a tuturor componentelor

Garanție: 3 ani, în condițiile Cap. 12-Garanție
### Specificații Consolă de Management General

Cerințe minime și obligatorii:

a) Consolă locală KVM - unitate montată în rack, care va include:
(1) monitor TFT, de min. 17inch şi suport pentru afişare de rezoluţii native 1280x1024
(2) tastatură USB cu dispozitive integrate de tip touch-pad şi track-point.
Pliată, consola va ocupa un spaţiu optim de 1-2U în rack.
b) Porturi de acces la consolele KVM şi la porturile seriale din echipamente şi componente
RACK-ul va fi echipat cu componente de acces controlat, local şi de la distanţă, la porturile şi consolele de management ale echipamentelor, astfel:
(1) KVM/Cat5e local; KVM/IP pentru acces la distanţă;
(2) Serial/IP pentru acces peste reţea la porturile seriale.
Se vor implementa perechi de echipamente identice, de tip switch de consolă, cablate şi configurate în perechi redundante, de exemplu (fiecare):
- min. 4x porturi locale seriale
- min. 4x porturi locale KVM/Cat5e
- cu suport nativ pentru acces pe sistemul ţintă la nivel de BIOS şi
- cu posibilitatea de a încărca periferice de la distanţă (CD/DVD) pentru instalare de software.
- 2 porturi de acces 10/100/1000 Ethernet pentru acces de la distanţă.
Sistemele vor asigura acces la funcţiile de consolă prin browser, după autentificarea şi autorizarea operatorilor, precum şi soluţii de protecţie criptografică AES256 a canalului de comunicaţii între staţia de administrare aflată la distanţă şi porturile de management peste IP din switch-urile de consolă.
Garanție: 3 ani, în condițiile Cap. 12-Garanție

### Specificații Biblioteca de benzi şi software de backup

Cerințe minime și obligatorii:

Tip: Biblioteca de benzi scalabila
Capacitate de stocare: Capacitate de stocare (sloturi) minima pentru 300 de cartuse
Unitati de banda Fiber Channel: Minimum 4 unitati de banda tip LTO Ultrium 6
Scalabilitate: posibilitatea adaugarii a inca 16 unitati de banda.
Maximum Capacity (nativ): minim 256 TB
Conexiune: Conexiune FC (SAN)
Management card: inclus
Sursa de alimentare: sursa de alimentare redundanta (inclusiv pentru eventuale unitati de expansiune)
Alte cerinte:
- web-based, interfață utilizator centralizată;
- software de management care sa permita configurarea bibliotecii de benzi, inventarerea si monitorizarea drive-urilor, roboticii, controllere-lor, sloturilor; recunosterea codurilor de bare de pe etichetele aplicate benzilor; Upgrade de firmware pentru Interface Controllers si Interface Manager cards;
- posibilitatea de a partitiona biblioteca in mai multe unitati logice;
- arhitectura care sa asigure posibilitatea de a face ―sharing a bibliotecii de benzi intre mai multe sisteme;
- management dinamic al benzilor, sloturilor, unitatilor de banda si a unitatilor logice.
Compatibil cu sisteme de operare: Windows, Unix, Linux, Solaris
Software de backup:
Soluţia de backup trebuie să asigure o protecţie eficientă a datelor împotriva erorilor şi a dezastrelor prin stocarea copiilor de salvare şi arhivare pe medii de stocare ―offline. Trebuie să fie un produs scalabil, putand asigura protecţia a mii de sisteme pe care pot rula diverse sisteme de operare, şi să ofere posibilitatea de administrare centralizată prin Web, tehnici de stocare şi mutare inteligentă date şi automatizare bazată pe politici, pentru a reduce costurile de administrare şi impactul asupra sistemelor si reţelei.
Atribute esenţiale:
- Administrare centralizată – web based;
- Suport pentru o mare varietate de hardware;
- Scalabilitate;
- Mutare şi stocare de date inteligentă;
- Automatizare bazată pe politici a proceselor de backup, arhivare şi restaurare;
- Capabilităţi pentru recuperarea în caz de dezastru;
Cerinţe detaliate:
- Soluţia trebuie să asigure salvarea şi restaurarea datelor şi arhivarea şi extragerea acestora;
- Aplicaţia trebuie să permita efectuarea backup-ului doar pentru fişierele care au suferit schimbari de la ultimul backup şi pentru fisierele nou create;
- Administrarea soluţiei de backup trebuie să se poată realiza prin intermediul unei interfeţe web pentru mai multe servere de backup, indiferent de platformele pe care ruleaza acestea;
- Soluţia trebuie să dispună de un model de administrare flexibil şi să permita accesul mai multor utilizatori (administratori şi operatori), fiecare cu nivel de autorizare diferit;
- Soluţia de backup trebuie să asigure copii de siguranţă pentru mai multe versiuni ale aceluiasi fisier, astfel încât să ofere posibilitatea restaurărilor selective;
- Soluţia trebuie să fie capabilă de a şterge copiile de siguranţă ale versiunilor expirate ale fişierelor (în conformitate cu politica de backup) astfel încât să se elibereze spaţiu pe mediile de stocare (benzi).
Garantie: 3 ani, în condițiile Cap. 12-Garanție
### Specificații SAN Switch

Cerințe minime și obligatorii:

Numar de porturi instalate - in functie de topologiile solicitate si in functie de numarul total de porturi stabilit pentru arhitectura finala a solutiei. Minimum 16 porturi FC 8Gbps.
Performanta: Max, 8,50Gb/sec line speed, full duplex
Management: Prin intermediul Ethernet protocol HTTP, posibilitatea realizare de zone în rețeaua SAN
Compatibilitate: Switch-ul trebuie sa fie compatibil cu echipamentele din oferta
Format: Rackabil max 1U, kit inclus pentru montare în rack
Accesorii: Se vor include minimum 16 tranceivere 8Gbps si toate cablurile FC necesare conectarii tuturor echipamentelor

Garantie: 3 ani , în condițiile Cap. 12-Garanție
### Specificații Centrală telefonică

Cerințe minime și obligatorii:
- 512 RAM;
- 120 HDD sau 120 GB SSD;
- 10 utilizatori (agenți Call center);
- Suport E1/ISDN PRA + 30 sip trunk;
- Suport lini analogice și digitale;
- terminale IP cu display;
- centrala telefonică trebuie să îndeplinească toate cerințele funcționale și de integrare prezentate la cerinte funcționale;
Garantie: 3 ani, în condițiile Cap. 12-Garanție

### Căşti Operator Call Center

Cerințe minime și obligatorii:

- căşti destinate activităţii de call center unde zgomotele de fundal pot interfera cu vocea operatorului;
- microfon pentru eliminarea zgomotelor de fond specific spatiilor zgomotoase (pana la 65 dB);
- monaurale;
- dispozitiv de fixare la nivelul capului cu posibilitate de ajustare;
- sistem îmbunătăţit de sunet cu posibilitatea selecţiei semnalelor inalte si joase;
- suport pentru tehnologiile SoundGuard Plus si Call Clarity;
- compatibile cu telefon IP;
- sistem de deconectare rapida (Quick Disconnect);
Garantie: 3 ani, în condițiile Cap. 12-Garanție

### Specificații KIT pentru autentificare și semnătură electronică, doar pentru angajații A.S.F.

Kit pentru autentificare și semnătură electronic:
- certificat calificat, protejat prin PIN;
- dispozitiv criptografic (token) pentru stocarea certificatului calificat;
- aplicație pentru semnare electronică, integrată în funcționalitățile cerute în prezentul caiet de sarcini;
- compatibilitate cu infrastructura (hardware și software) ASF, respective cea ofertată;

Specificații tehnice dispozitiv criptografic (token)
Suport standarde&API:	PKCS#11, Microsoft CAPI, PC/SC, X.509 v3
certificate storage, SSL v3, IPSec/IKE, ISO 7816-3 and 4 compliant
Interfețe suportate	Active X sau Java Applet
Standard framework	PC/SC Personal computer / Smart Card
Sisteme de operare suportate:	Windows Server 2003/R2, Windows Server
2008/R2, Windows 7, Windows XP/Vista ,
Mac OS, Linux
Modele (in functie de memorie):	72K
Algoritmi de securitate integrati:	RSA 1024-bit / 2048-bit, DES, 3DES (Triple
DES), SHA1, SHA256, AES256
Nivel de securitate al chip-ului:	Secured and encrypted data storage
Dimensiuni	61 x 20x9 mm
Greutate	max 15 g
Temperatura la care trebuie folosit:	De la 0 C la 70 C (de la 32 F la 158 F)
Temperatura de stocare:	De la -40 C la 85 C (de la -40 F la 185 F)
Umiditate:	0-100%, fara condens
Certificat de rezistenţă la apă:	IP X7 – IEC 529
Conector:	USB tip A (Universal Serial Bus), suportă
USB 1.1 şi 2.0 (full speed and high speed)
Carcasa:	Carcasă din plastic, rezistentă la lovituri
accidentale
Retinere a datelor memorate:	Cel putin 10 ani
Rescriere:	Cel putin 500.000
Garantie: 3 ani, în condițiile Cap. 12-Garanție
### Cerinţe echipament firewall

Cerințe minime și obligatorii:

Specificații hardware	16 interfete accelerate hardware 10/100/1000 Ethernet RJ45 / 2 perechi interfete accelerate hardware cu bypass 10/100/1000 Ethernet / 4 interfete accelerate hardware GbE SFP sau 10/100/1000 Ethernet (shared) / 2 interfete de management 10/100/1000 Ethernet / 1 port consolă RJ45 / 2 porturi USB / 2 Transceivere incluse SFP (SX 1 GE) / Dimensiune: 1U / Storage intern: 60 GB / Sursa redundanta de putere de tip hot-swappable optionala
Caracteristici	Trafic firewall calculat pentru pachete UDP de 1518 octeti: 16 Gbps / Firewall Latency (pachete UDP de 64 de octeti): 7µs / Trafic Firewall: 24 Milioane pps / Trafic Ipsec VPN(pachete de 512 octeți): 8 Gbps / Trafic IPS: 4 Gbps / Trafic antivirus proxy based: 1,3 Gbps / Trafic antivirus flow based: 2,8 Gbps / Număr de tunele IPSec VPN: 200 / Număr de clienti VPN: min 200 / Trafic SSL-VPN:1 Gbps / Numar de clienti concurenti SSL-VPN: 5.000 / Număr de sesiuni concurente TCP: 300.000 / Număr de sesiuni noi pe secundă TCP: min 20.000 / Număr de politici de securitate: min 100 / Număr de instante virtuale: 10 / Numar de AP administrate: 512 / Numar maxim de clienti endpoint administrati: 2.000 / Număr de utilizatori nelimitati
Functionalităti generale	Echipament integrat de securitate cu functionalităti simultane de: / Firewall de tip stateful / Router cu suport pentru protocoale de rutare dinamice / Posibilitate de instalare in mod bridge Ethernet / Protectie Antivirus / Criptare de date: IPSec VPN si SSL VPN / Suport pentru QoS si Traffic Shaping / Detectia si prevenirea intruziunilor – IDS/IPS / Scanare si filtrare WEB – Web Inspection/Filter / Blocarea si controlul traficului din retea generat de aplicatii / Protectie Antispam / Protectie împotriva scurgerii de informatii confidentiale / Update-uri automate si în timp real / Functionalitate de proxy SSL – posibilitatea inspectiei traficului criptat / Wireless controller / Suport Ipv6 UTM / Toate functionalitătile de securitate (antivirus, IPS, antispam, Web filtering), tehnologiile incluse, sistemul de operare precum si platforma hardware apartin aceluiasi producător / Certificări ICSA Labs pentru: Firewall, IPSec, SSL VPN, IPS, Antivirus / Conformitate cu standardele CE, CB
Functionalităti securitate
Functionalităti firewall		Functionalităti NAT, PAT si Transparent Bridge / Optiune de a aplica NAT per politică / Suport VLAN Tagging 802.1Q / Autentificarea utilizatorilor pe grupuri / Suport VoIP SIP, H.323, SCCP NAT Traversal / Functionalitate proxy explicit HTTP/HTTPS si FTP / Suport pentru proxy chaining cu balansare de sesiuni prin proxy-uri multiple pentru functionalitatea proxy explicit / Suport WINS / Suport securitate VoIP ALG (SIP Firewall/RTP Pinholing) / Suport IPv6 (NAT/mod Transparent) / Politici de securitate bazate pe identitatea utilizatorului/servicii folosite/tipul device-ului sau al sistemului de operare de statie folosit – functionalitate de tip BYOD (bring your own device) / Optiune “Scheduling” pentru politicile de firewall / Posibilitate de blocare a traficului dupa tara de origine a sursei sau destinatiei (Geo IP) / Suport IPv6 (NAT/Transparent mode) / Mecanism de calcul si afisare al reputatiei utilizatorilor din retea pe baza de scor dedus in mod configurabil din activitatea detectata prin mecanismele de inspectie de blocarea a atacurilor, blocare malware, filtrare web, firewall is inspectie a traficului de aplicati.
Functionalităti VPN			Suport PPTP, IPSec, L2TP/IPSec, SSL-VPN / Functionalitate concentrator SSL-VPN / Criptare DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES 256 / Autentificare MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512 / Suport pentru PPTP si L2TP VPN Client Pass Through / Functionalitate “Hub and Spoke” IPSec VPN / Autentificare IKE prin certificate X.509 / Suport IPSec XAuth NAT Traversal / Suport configurare IPSec automată / Functionalitate IKE Dead Peer Detection / Suport pentru RSA SecureID / Suport Single-Sign-On pentru pentru book-mark-uri portal SSL-VPN / Functionalitate Two-Factor Authentication pentru SSL-VPN / Suport pentru autentificare de grupuri de utilizatori prin LDAP (SSL-VPN) / Suport tunele SSL în mod tunel si în mod portal / Functionalităti monitorizare tunele VPN / Suport pentru autentificarea utilizatorilor de tip Single Sign On prin portalul SSL VPN / Suport pentru limitarea aplicatiilor utilizabile pe statiile clientilor SSL VPN dupa conectare - comaptibilitate cu sistemele de operare Windows / Suport pentru izolarea datelor utilizate in cadrul sesiunii SSL VPN de restul aplicatiilor ce ruleaza pe statiile utilizatorilor si stergerea acestora dupa terminarea sesiunii SSL VPN - comaptibilitate cu sistemele de operare Windows / Producatorul are in portofoliu client de VPN IPSec si SSL propriu, care are si functionalităti de: antivirus, filtrare web si optimizare de bandă, filtrare a traficului de aplicatii, scanare de vulnerabilitati
Functionalităti Antivirus			Protectie anti-malware (virus, troian, worm, spyware, grayware) / Protocoale suportate: HTTP/HTTPS, SMTP/SMTPS, POP3/POP3S IMAP/IMAPS, MAPI, FTP / Suport scanare antivirus Proxy-Based si Flow-Based / Update-uri automate / Suport pentru carantină a fisierelor infectate / Protectie impotriva retelelor botnet si site-urilor de tip phishing pe baza de reputatie adreselor IP si URI-urilor
Functionalităti filtrare trafic WEB			Filtrare pentru protocoalele HTTP si HTTPS / Filtrare după categorii site-uri/URL-uri / Functionalitate de contorizare a timpului de acces sau a volumului de trafic pentru utilizatori – definire de cote de utilizare / Blocare a conexiunilor în functie de URL/cuvânt cheie sau expresie în continutul paginilor web / Filtrare pentru Java Applet, Cookies, scripturi Active X / Posibilitate de activare fortata a optiunii „Safe Search” pentru motoare de cautare web / Functionalitate de monitorizare a activitatii web a utilizatorilor / Posibilitate de instiintare a utilizatorilor, prin afisarea informatiilor in cadrul unui browser web, privind paginile web blocate
Functionalităti sistem de control al aplicatiilor			Identificarea si controlul aplicatiilor / Optiune de Traffic-Shaping per aplicatie / Control specific pentru aplicatiile de tip IM/P2P / Clasificare granulara a aplicatiilor dupa criterii multiple precum: Categorii de aplicatii, Popularitate, Tehnologie si Risc / Monitorizare aplicatiilor cu rata cea mai mare de consum de banda / Monitorizarea aplicatiilor pe baza IP/Utilizator / Suport pentru decriptarea si inspectarea sesiunilor SSH / Suport pentru blocarea aplicatiilor utilizate in cadrul retelelor de tip Botnet / Posibilitate de definire a semnaturilor de aplicatie personalizate / Posibilitate de instiintare a utilizatorilor, prin afisarea informatiilor in cadrul unui browser web, privind traficul de aplicatii blocat
Functionalităti sistem de prevenire a intruziunilor/atacurilor (IPS)			Protectie pentru peste 7000 de semnături de atac / Suport pentru inspectia traficului de aplicatie criptat prin protocolul SSL / Protectie pentru atacuri de tip brute force / Detectarea anomaliilor de protocol / Suport pentru semnături configurabile / Update-uri automate pentru semnături / Protectie împotriva DDoS
Functionalităti Antispam			Scanare pentru SMTP/SMTPS, POP3/POP3S, IMAP/IMAPS, MAPI / Suport RBL/ORDBL / Inspectie header MIME / Filtrare după cuvinte cheie/expresie / Filtrare după Black/White List pentru adrese IP si e-mail / Update-uri automate si în timp real
Functionalitate Data Leak Prevention			In caz de scurgere de informatii trebuie sa permita blocarea si arhivarea conversatiei pe protocoale de email, HTTP, FTP si variantele criptate SSL; arhivarea imaginilor si a fisierelor atasate la email, transferate prin aplicatii de tip Instant Messaging , incarcate – descarcate pe un site web; / Suport pentru document fingerprinting si documente cu watermark; / Blocare după nume/tip/dimensiune fisier
Functionalităti sistem de verificare a statiilor (Endpoint Control)			Integrare cu o aplicatie software pentru securitate ce rulează pe statii care să permită: / Blocarea traficului de aplicatii instalate pe statii / Restrictionarea/filtrarea accesului web / Scanarea pentru vulnerabilităti a statiilor / Scanare Antivirus / Configurarea automata pentru tunele VPN / Actualizare automata a configuratiei clientilor de statie direct de pe echipament
Functionalităti optimizare de bandă			Optimizare de protocol (CIFS/FTP/MAPI/HTTP/TCP generic) / Compresie/decompresie în timp real a traficului (byte caching) / Caching prin proxy web transparent si explicit
Functionalităti retea
Functionalităti retelistică si rutare			Suport pentru legături WAN multiple / Suport PPPoE si DHCP Client/Server / Rute statice / Rutare dinamică IPv4: RIP, OSPF, BGP, Multicast (PIM –DM, PIM –SM, IGMP v1 v2 v3), IS-IS / Rutare dinamică IPv6: RIPng, OSPF v3, BGP 4+ / Gruparea interfetelor în zone de securitate / Rutare între zonele de securitate / Policy-based routing / Suport VRRP si Link Failure Control / Suport sFlow / Suport VLAN Tagging (802.1q) / Rutare între VLAN-uri / Suport pentru IPv6 (Firewall, DNS, SIP) / Posibilitate mapare (Binding) adrese IP – adrese MAC / Suport One-to-One NAT / Tunelare IP in IP (IETF RFC 2003) / Suport pentru mecanismul GTSM(IETF RFC 3682) / Suport NAT64, DNS64, NAT46 / Suport LLDP
Functionalitate Wireless Controller			Modul wireless controller pentru thin-AP-uri integrat cu urmatoarele funcționalități: / Detecție si suprimare a AP-urilor neinregistrate in controller; / Selecție automată a canalului pentru AP in funcție de interferențele din mediu; / Suport pentru SSID-uri multiple; / Autentificare WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise, 802.1x / Suport Captive Portal; / Functionalitate de inregistrare automata pentru utilizatori guest; / Suport pentru Wireless Mesh si roaming; / Distribuire automata a clientilor wireless per AP sau banda de frecvente pentru a obtine performante optime. / Rutare dinamica a traficului generat de utilizatorii wireless prin VLAN-uri folosind autentificare prin RADIUS / Autentificare suplimentara a clientilor wireless prin RADIUS pe baza adresei MAC / Posibilitatea gestionarii AP-urilor remote de catre controller dar cu rutarea traficului printr-un gateway local / Wireless IDS / Monitorizarea activa a utilizarii spectrului de frecvente radio
Functionalităti Traffic Shaping			Limitare/garantare/prioritizare a benzii de trafic prin politici / Traffic Shaping per aplicatie si adresă IP / Suport pentru Differentiated Services (DiffServ) / Limitare a cotei de trafic (per adresă IP) / Suport pentru ToS
Suport instante virtuale			Firewall/rutare per instanta virtuala / Administrare separată per instanta virtuala / Interfete VLAN separate per instanta virtuala / Politici de securitate per instanta virtuala
Suport pentru centre de date – data center			Balansare de trafic pentru servere pe protocoalele HTTP, HTTPS, SMTPS, IMAPS, POP3S, TCP, UDP, IP / Balansare de trafic prin metode de tip: source IP hash, round-robin, weighted, first alive, least RTT, least session, HTTP host (din header-ul HTTP) / Persistenta sesiunilor prin metode de tip: HTTP cookie, SSL session ID / Health monitoring pentru servere fizice / Multiplexare TCP pentru sesiunile balansate / Offloading pentru SSL (preia operatiunile de criptare/decriptare de la server-ul intern pentru HTTPS si execută aceste operatii direct pe echipament) / Suport WCCP / Suport ICAP
Functionalităti High Availability – HA			Functionare Active-Active, Active-Passive / Functionalitate Stateful Failover (Firewall si VPN) / Detectare si notificare pentru echipament nefunctional / Monitorizarea conexiunii la retea / Functionalitate Link Failover
Functionalităti de administrare, log-are, autentificare a utilizatorilor
Functionalităti de administrare			Administrare prin WEB UI , Secure Command Shell (SSH) si Command Line Interface (CLI) / Utilizatori/Administratori cu drepturi configurabile / Functionalitate de export/import a configuratiei / Politică de control a parolelor
Functionalităti de log-are si monitorizare			Monitorizare grafică în timp real si istorică / Optiune de păstrare a log-urilor pe memoria internă / Optiune de pastrare a log-urilor pe spatiu de stocare cloud-based oferit de producator / Suport syslog / Suport SNMP v1/v2c/v3 / Notificare prin e-mail pentru alerte / Monitorizarea tunelelor VPN / Suport sFlow si Netflow / Functionalitate de raportare in format personalizabil cu generare si expediere prin email automata a rapoartelor in format PDF
Functionalităti de autentificare a utilizatorilor			Definire locală a utilizatorilor / Integrare cu Windows Active Directory (AD) pentru Single Sign On / Integrare cu Citrix pentru autentificare SSO a utilizatorilor / Integrare cu RADIUS/LDAP/TACACS+ / Suport Xauth pentru IPSec VPN / Suport pentru autentificarea grupurilor de utilizatori prin LDAP / Suport pentru autentificare prin doi factori folosind OTP generate de token-uri fizice sau software ce pot fi trimise utilizatorilor prin Email sau SMS; / Suport pentru autentificare prin certificate digitale PKI X.509 / Posibilitatea limitarii accesului utilizatorilor in retea ce nu au instalat un client software de statie (client endpoint)
Conditii de alimentare			Alimentare curent alternativ 100-240V, 50-60 Hz / Consum maxim de putere : 223 W
Conditii de mediu			Temperatură de operare: 0 - 40 grade Celsius / Temperatură de stocare: -35 - 70 grade Celsius / Umiditate: 20 – 90 % , fara condens
Garantie si suport			Solutia va beneficia de minimum 3 ani de suport în condițiile Cap. 12-Garanție ,ce va include: / Inlocuirea echipamentului in caz de defectiune hardware / Suport tehnic din partea vendorului de tip 8x5 / Update firmware versiuni minore si majore / Update-uri automate de semnaturi de securitate pentru functionalitatile Antivirus, Antispam, IPS, filtrare trafic Web, controlul aplicatiilor

Garantie: 3 ani, în condițiile Cap. 12-Garanție

### Cerinţe echipament de reţea, de tip switch

Cerințe minime și obligatorii:

Numar de porturi - minim 20 porturi 10GBase-T cu conectori RJ45, Porturile RJ45 de pe fiecare switch trebuie sa fie capabile de auto-negociere la 10Gbps/1 Gbps si 100 Mbps; minim 4 porturi 10GbE SFP+ care sa fie capabile de auto-negociere la 10Gbps/1 Gbps
Performanta: line rate 10Gbps, forwarding rate 450 Gbps
Management: Sa suporte cele mai populare protocoale si capabilități L2 si L3 (VLAN,Spanning Tree, Link Agregation, IPv4/v6 Routing, IPv4/v6 Multicast, QOS, ACL, etc.)
Format: Rackabil max 1U, kit inclus pentru montare în rack

Garantie: 3 ani, în condițiile Cap. 12-Garanție

### Cerințe Rack

Format - 42U, cu usi perforate pentru optimizarea circulatiei aerului și a disiparii de caldura
Accesorii: Usi fata/spate, management cabluri incluse
Prize multiple: Min 2 x 10kVa monofazate, 42x C13 și 6xC19, verticale

### Cerințe NAS

Processor: min 1.8 GHz Dual Core
Memory: min 2GB RAM
HDD inclus: Da
Capacitate HDD inclus: 2 x 2TB
Numar HDD suportate: 4 x HDD bay
Compatibilitate HDD: bay SATA-II
Tip HDD suportat: 3.5 inch
Capacitate maxima HDD: 16TB (4 x 4TB HDD)
Suport RAID: RAID 1
Conectori: 2 x USB 3.0
Comunicatii: 2 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Networking protocols: CIFS, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, WebDAV
File sharing: CIFS, SMB, NFS, FTP, WebDAV
Sistem de operare: Windows Storage Server 2008 R2 Essentials sau echivalent
Alimentare: 100 - 240V AC , 50/60 Hz
Observatii: Storage-ul va fi ofertat cu un serviciu de tip "non-return HardDisk" pentru a preîntâmpina înstrainarea de informaţii clasificate, odata cu înlocuirea unui HDD defect.

Garanție: 3 ani, în condițiile Cap. 12-Garanție

# Cerinţe de licenţiere

Ofertantul se va asigura ca întreaga soluţie este licenţiată acoperitor, asa cum rezulta din cerințele caietului de sarcini, pentru numărul de utilizatori avut în vedere, puterea de procesare ofertată și performanțele cerute.
Ofertantul va atașa la ofertă, un tabel detaliat al tuturor produselor ofertate (în care vor apărea denumirile complete ale produselor de la producător, ediția, producătorul, cantitatea, versiunea şi toate detaliile necesare identificării univoce a produsului şi opţiunilor acestuia), explicând modalitatea de licenţiere, adecvarea acesteia la arhitectura solicitată și ofertată, respectiv argumentarea numărului necesar de licențe (conform cu metodologia de determinare a numarului necesar de licențe a producătorului), precum şi corelarea acestora cu cerinţele caietului de sarcini.
Acolo unde nu au fost specificate cerințe privind modalitățile de licențiere, furnizorul va prezenta modalitatea de licențiere a componentelor sistemului, prezentând avantajele și dezavantajele existente atât față de alte modele de licențiere existente în piață, cât și pentru situația în care va fi necesară o extindere a sistemului.

Livrarea licențelor de către ofertant se va face conform următorului calendar:
1. În etapa 3 a planului de proiect (secțiunea 4.2) numarul minim de licențe necesar activității de dezvoltare a sistemului
2. În etapa 6 a planului de proiect (secțiunea 4.2) diferența pâna la numarul de licențe total ofertat conform cu cerința anterioară

# Cerinţe privind livrabilele

Furnizorul va pregăti și pune la dispoziția Beneficiarului planul inițial de dezvoltare a proiectului. Acesta va fi un document de lucru, care va fi dezvoltat în continuare în cadrul fazei de analiză a proiectului. Forma finală a planului va fi validată de Beneficiar. Furnizorul va pregati și pune la dispoziția Beneficiarului, pentru toate componentele sistemului care necesită instalare, jurnale de instalare care vor detalia procesul de instalare a acestora, pentru fiecare operațiune necesară a fi efectuată. Jurnalele de instalare vor fi insoțite și de kit-urile de instalare pe suport CD/DVD. Documentația (livrabilele cerute prin acest caiet de sarcini) de proiect respectiv manualele de utilizare pentru fiecare rol în parte se vor furniza și in format electronic editabil.

Cerinţe referitoare la livrabile de tip documentație

Furnizorul va asigura livrarea tuturor elementelor necesare şi incluse în oferta sa pentru a asigura satisfacerea cerinţelor enuntate în caietul de sarcini.

Minimul de livrabile solicitate ca documentaţie de proiect sunt:

Documentaţia asociată elementelor hardware şi software livrate în proiect
- documentaţia pentru produsele hardware livrate în cadrul proiectului;
- documentaţia pentru produsele software livrate în cadrul proiectului;

Documentaţia pentru managementul de proiect
- documentaţia asociată planului de proiect cu toate versiunile corespunzătoare iteraţiilor de modificare pe parcursul derulării proiectului;
- plan pentru managementul schimbării. Ofertantul trebuie să propună şi să întreţină un astfel de plan, în care să se descrie întreaga procedură de urmat în caz de schimbări survenite în proiect. Acesta trebuie integrat în cadrul mai general al metodologiei de abordare a proiectului;
- analiza de risc. O astfel de analiză a riscului (legat de confidenţialitate, integritate etc. ) trebuie efectuată, iar rezultatul va fi un livrabil specific;
- plan de management al riscului. Acesta trebuie să identifice (folosind standarde în vigoare) toate riscurile cunoscute, să descrie probabilitatea de apariţie a lor şi impactul posibil asupra proiectului;

Documentaţia de implementare
documentaţia de implementare din punct de vedere al configuraţiei fizice şi logice pentru infrastructura hardware şi software:
  - configuraţii echipamente hardware: reţea, servere, SAN, etc;
  - configuraţii pentru solutiile software livrate;
  - diagramele de conectivitate;
- documentaţia asociată serviciilor de analiză de business;
- documentaţia de arhitectură generală (funcțională, tehnică, securitate, etc) a soluţiei în varianta rezultată în urma implementării proiectului;
- documentaţia de fluxuri de comunicaţii;
- definirea modelelor de date – structuri pentru bazele de date, descrierea procedurilor stocate, etc;
- definirea modelului de aplicaţie: diagrama claselor, diagrama interacţiunilor, diagrama stărilor, etc;
- documentarea cerinţelor funcţionale şi tehnice pentru implementarea soluţiei;
- documentele de interfaţare;
- recomandări pentru acţiuni viitoare cu scopul asigurării sustenabilităţii activităţilor programului, precum şi măsuri ce trebuie întreprinse de către Beneficiar şi Utilizatori în acest sens;
- documentaţia destinată administratorilor de sisteme şi baze de date în vederea operării şi administrării sistemului informatic livrat;
- nivel servicii (SLA) – acest document va avea rolul de a asigura utilizatorilor beneficiarului informaţii privitoare la timpii şi nivelul de suport primit din partea furnizorilor de suport pentru diverse componente hardware şi software ale sistemului integrat, conform cu cerințele din prezentul caiet de sarcini;
- manuale de utilizare si proceduri de lucru pentru fiecare functionalitate/ modul/ echipament utilizat in cadrul proiectului, tipărite cât și in format electronic modificabil. Documentele furnizate vor asigura nivelul de informatii necesare astfel încat beneficiarul sa poata utiliza toate functionalitatile proiectului fara suport din partea furnizorului;
- în cadrul aplicațiilor se va implementa un sistem ”HELP” prin intermediul caruia vor fi accesibile toate manualele sistemului;

Livrabile asociate procesului de testare şi validare a sistemului

Scenarii de test si rapoarte de testare

Furnizorul va asigura scenarii de testare pentru:
- Testare functională – se vor realiza teste asupra tuturor funcționalităților sistemului;
- Testare non-funcțională – se vor realiza teste asupra componentelor non-funcționale;
- Testare la nivel de componente – testare axata pe componentele critice ale sistemului;
- Testare de securitate – se va testa securitatea tuturor componentelor sistemului, inclusiv prin intermediul testelor de penetrare;
- Testare de integrare;
- Testare de performanță – se va testa performanța sistemului, avand în vedere următoarele:
- Testul de baza: Acesta stabileste un punct de comparație pentru viitoare testări, în mod normal pentru măsurarea timpului de răspuns la tranzacții. Testul este executat pentru o singură tranzacție realizată de un singur utilizator virtual, pentru un timp sau număr de iterații ale tranzacției predefinit. Execuția testului se realizează fară nicio altă activitate a sistemului pentru a oferi un scenariu optim. Valoarea obținută poate apoi fi folosită pentru a determina gradul de degradare a performanței care apare ca răspuns la cresterea numărului de utilizatori și a informațiilor transferate.
- Testul de incarcare: Acesta este testul de performanță clasic, în care aplicația este solicitată simultan de un număr mare de utilizatori concurenți. Obiectivul este ca aplicația să indeplinească țintele stabilite privind disponibilitatea, accesul concurent la informație, rata de transfer și timpul de răspuns. Testele de încărcare sunt cele mai apropiate simulări ale utilizarii reale si, în mod normal includ o simulare a efectelor interactiunii cu aplicatia client.
- Testul de stress: Acesta are un obiectiv diferit fata de testul de incarcare. Testul de stres are drept tinta determinarea limitelor superioare impuse de infrastructura sau a punctului la care aplicatia cedeaza. Astfel, un test de stres continua pana ce un element cedeaza: utilizatorii nu se mai pot autentifica, timpul de raspuns depaseste valoarea ce se considera a fi acceptabila sau aplicatia devine indisponibila. Motivul pentru realizarea testelor de stres este de a determina capacitatea disponibila (ex. daca 500 de utilizatori acceseaza concurent aplicatia la un moment dat, iar infrastructura cedeaza la doar 505 utilizatori este un aspect important de cunoscut intrucat capacitatea disponibila este foarte limitata).
Rezultatele testelor de stres masoara atat capacitatea, cât si performanta. Este importanta cunoasterea limitei superioare, in special daca cresterea utilizarii aplicatiei, si implicit a traficului, este greu de anticipat..

Rapoartele de testare vor prezenta rezultatele obtinute in urma testelor efectuate.

Alte Livrabile

codul sursă al aplicaţiei, pentru fiecare versiune în parte, unde furnizorul va oferi servicii de dezvoltare software sau configurare.
Prin aplicaţie înțelegem toate programele dezvoltate în cadrul proiectului, pentru indeplinirea cerinţelor sistemului (de exemplu : fişiere de configurare, scripturi, biblioteci, executabile, programe etc.)
Prin codul sursă al aplicației se înțelege orice structura creată în baza de date, orice nomenclator care deservește zona funcțională a sistemului, orice dezvoltare de servicii WEB, fișiere de configurare, configurare software, programe calculator dacă este cazul.

# Cerinţe privind testarea sistemului și trecerea în producţie

Testarea sistemului se va face în cadrul procedurii de acceptanţă provizorie, de către Ofertant, astfel:
- testare unitară de sistem (pornire, oprire, balansare de servicii, monitorizare sisteme şi aplicaţii, securitate, backup);
- testare funcţională pe date relevante;
- testarea cerinţelor non funcţionale de interoperabilitate;
- testare de performanţă şi de stres (timp de răspuns, volum de date, număr de utilizatori concurenţi). Cerințele specifice testelor de performantă au fost specificate în prezentul caiet de sarcini;

Este obligatoriu ca ofertantul să includă în planul general de proiect şi activităţile aferente testării, în conformitate cu etapele enumerate mai sus si livrabilele din capitolul 8- „Cerințe privind livrabilele”.
Testele se vor derula de către personalul Furnizorului împreună cu reprezentanţii Beneficiarului, instruiţi în prealabil de Furnizor.
Toate testele se vor derula înainte de trecerea în producţie a sistemului.

Prin metodologia ce va fi implementată, ofertantul va asigura realizarea cel puţin a următoarelor livrabile, care vor fi aprobate de Beneficiar:

Planul master de test
Planul master de test va documenta modul cum ofertantul abordează testarea sistemului, obiectivele efortului de testare, activităţile necesare pregătirii şi efectuării nivelurilor de testare asa cum au fost cerute, mediile de testare, livrabilele, rolurile şi responsabilităţile pentru testare, procedurile de testare şi metoda de raportare.

Planurile de testare
Planurile de testare trebuie să descrie în detaliu activităţile de testare planificate, continand:
- obiectele supuse testării
- obiectivele şi perimetrul testelor
- cerinţele mediului de testare
- funcţiile de testat şi rezultatele asteptate
- abordarea de testare şi tipurile de teste prevăzute asa cum au fost ele cerute
- abordarea folosită în crearea/gestionarea datelor de test
- succesiunea testelor din matricea testelor, cu dependenţele corespunzătoare modelate în instrumentele de testare
- responsabilităţile în procesul de testare
- riscurile şi acţiunile de preîntâmpinare a defectelor, cu determinarea impactului, probabilităţii şi responsabilului cu preîntâmpinarea lor
- criterii de intrare/ieşire, care să asigure ca sunt pregatite condiţiile de începere a testelor planificate, respectiv finalizarea testelor planificate şi eliminarea defectelor
- livrabilele implicate
- criterii de acceptanţă conform cu cerințele specificate in prezentul caiet de sarcini

Specificatii de testare
Specificaţiile de testare trebuie să conţină cel puţin:
- cazurile de test
- descrierea datelor de test, cu referire la datele de intrare şi la baza de date peste care se executa testele
- scenariile de test (lanţuri de execuţie a cazurilor de test, pentru a simula procese end-to-end)
- matricea cerinţelor funcţionale/non-functionale, matricea testelor de acoperire a cerinţelor (mapează cazurile de test cu cerinţele)
- matricea conditiilor de test, matricea testelor de acoperire a condiţiilor de test (mapează cazurile de test cu condiţiile de test).
Scenariile de testare vor fi aprobate de către beneficiar și, înainte de a intra in sesiunea de testare (se aplică pentru fiecare sesiune în parte), furnizorul trebuie sa prezinte beneficiarului o lista cu criteriile de intrare în această fază precum și faptul că acestea au fost executate cu succes anterior.

Trecerea în producţie

Punerea în funcţiune a soluţiei se va face de către specialiştii Furnizorului, în prezenţa specialiştilor Beneficiarului. Responsabilitatea pentru aceste activităţi revine integral Furnizorului.
In timpul fazei de trecere în producţie se resetează setul de date creat în faza de parametrizare şi configurare, iar sistemul trece în producţie. Trecerea in productie poate sa fie facuta și în mai multe faze.
Obiectivele etapei sunt:
- resetarea setului de date de testare
- trecerea la producţie
Procesele fazei de tranziţie sunt:
resetarea setului de date de testare - datele colectate şi/sau pregătite în faza de parametrizare şi configurare sunt resetate, iar sistemul este pregătit pentru trecerea în producţie

# Cerinţe de instruire

Se vor asigura programe de instruire a personalului Beneficiarului din ariile de business și tehnice. Instruirea se va realiza de către furnizor cu sprijinul A.S.F. şi va urmări înţelegerea utilizării soluţiilor, a arhitecturii funcţionale şi tehnice a acestora, precum și extinderii ariei de acoperire a soluţiilor în funcţie de cerinţele viitoare. Obiectivele şi caracteristicile acestei instruiri sunt:

Instruire	Descriere/Obiective	Nr. Total participanţi (7-10 / pers/sesiune)	Nr. zile	Nr. sesiuni
Utilizarea soluţiei de management a petițiilor	Curs 1 / Înţelegerea fluxului de activitati aferent soluţiei de gestiune a petițiilor și arhivare a mapelor cetățenilor; / Asimilarea arhitecturii funcţionale şi tehnice a soluţiei. Înţelegerea şi preluarea modelului logic şi fizic de date al soluţiei; / Asimilarea modul de fluxuri și configurare reguli de business; / Asimilare modul de management documente; / --------------------------------------------------------- / Curs 2 / Asimilare Call Center / Curs 3 / Asimilarea componentelor tehnologice ale solutiei dezvoltate / implementate, la fiecare nivel (nivel enduser, portal, server de aplicații, baze de date, securitate, management infrastructură, comunicații) / Aspecte practice	30 / 6 / 10	3 / 1 / 2	3 / 1 / 1

Furnizorul va acoperi toate cheltuielile necesare pentru a asigura derularea sesiunilor de instruire (sala de curs, utilitati, transport, cazare si masa pentru cursanți și reprezentanții A.S.F.) si va furniza manuale si suport de curs pentru urmatoarele module ale soluției:
- prezentarea generala a soluției/sistemului de gestiune petiții (arhitectura, fluxuri de activități, componente ale sistemului etc.);
- aplicația Portal Petenți și Portal Intern
- call center
- configurare fluxuri business
- configurare reguli business
- configurare management de documente
- platformă dezvoltare / configurare soluție
- configurare securitate sistem

Administrarea soluţiei de gestiune a petițiilor

Instruirea se adresează adminstratorilor de bază de date, administratorilor de sistem, administratorilor de aplicaţii, comunicații, securitate şi dezvoltatorilor care vor menţine soluţia şi va urmări furnizarea necesarului de cunoştinţe la nivelul specialiştilor A.S.F. pentru menţinerea în producţie a soluţiei. Obiectivele şi caracteristicile acestei instruiri sunt:

Instruire	Descriere/Obiective	Nr. participanţi	Nr. zile	Nr. sesiuni
Administrarea soluţiei de gestiune a petițiilor	Obiective: / Activităţi specifice administrării bazei de date; / Dezvoltarea unei strategii eficiente de back-up şi recuperare; / Înţelegerea modulelor de administrare ale soluţiei oferite: / Administrarea componentei de management de documente / Administrare Portal / Server de Aplicații / Administrare Infrastructură Securitate / Administrare Servere / Storage / Administrare Infrastructură comunicații / Ințelegere Management Infrastructură / Administrare modul de fluxuri și configurare reguli de business / Înţelegerea funcţionalităţilor aplicaţiei; / Aspecte practice pentru fiecare modul in parte.	2-3/tip curs	2-4	Decide Ofertantul

Furnizorul va acoperi toate cheltuielile necesare pentru a asigura derularea sesiunilor de instruire tehnice, sesiunile fiind cele de la producătorul soluției (sala de curs, utilitati, costuri cursuri, etc) si va furniza cursuri, manuale si suport de curs pentru urmatoarele module ale solutiei:
- Administrarea componentei de management al documentelor
- Administrare Portal / Server Aplicații
- Administrare Portal
- Administare Soluție de fluxuri
- Administrare Soluție de configurare reguli de business
- Administrare Soluție de securitate
- Administrare comunicații
- Utilizare Soluție de management infrastructură
- Administrare baze de date
- Administrare storage
- Administrare servere
- Administrare Call Center
- Documentație de backup and recovery

Serviciile de instruire vor avea ca livrabile: suporturi de curs, fise de prezenta, certificate de absolvire și fise de evaluare completate de participantii la curs. Acceptanta etapei de instruire se va realiza daca media punctajului acordat de participantii la curs in fisele de evaluare este mai mare sau egala cu 3 (pe o scara de la 1 la 5).

# Cerinţe de service și mentenanţă

Pentru a permite gestionarea și urmărirea disfuncționalităților semnalate de beneficiar fiecare observație va fi consemnată utilizând documente de intervenții. Un document va conține o singură disfuncționalitate. Dupa completare, documentul va fi transmis către Furnizor spre rezolvare utilizând elementele de contact transmise (persoana, telefon, email).

Termeni şi abrevieri

Termen	Descriere
Disponibilitatea soluţiei	Timpul cât soluţia trebuie să fie disponibilă, fără a lua în calcul timpul planificat pentru mentenanţă agreat împreuna cu Beneficiarul
Timp de răspuns	Timpul maxim în care Furnizorul confirmă incidentul
Timp de rezolvare	Timpul trecut de la raportarea incidentului până la implementarea unui workaround sau a unei soluţii permanente, testate
Utilizator	Beneficiarul direct al serviciilor descrise. Se referă la resursele umane.

Pentru fiecare disfuncționalitate se va asocia un anumit grad de severitate ținând cont de impactul disfuncționalității asupra funcționării aplicației software în ansamblu. În cele ce urmează sunt detaliate tipurile de severitate.
- “Severitate 1” – identifică o problemă critică (“critical fault”) care are un impact foarte mare asupra funcționalităţii. În acest caz, sistemul nu este utilizabil, rezultând un impact critic în operaţii;
- “Severitate 2” - identifică o problemă care are un impact mare asupra funcționalităţii. În acest caz, sistemul este utilizabil dar cu anumite limitări;
- “Severitate 3” - identifică o problemă care are un impact mediu asupra funcționalităţii. În acest caz, sistemul este utilizabil cu excepţia unor funcţionalităţi mai puţin semnificative (necritice pentru operaţii);
- “Severitate 4” - identifică o problemă care are un impact minim asupra functionalităţii. În acest caz, problema are un impact minor în operaţii sau permite implementarea unei izolări rezonabile;
Furnizorul va confirma nivelul de severitate al unei disfuncționalități utilizând timpii de răspuns și de rezolvare specificați în tabelul de mai jos.

Niveluri de severitate	Timpi de răspuns	Timpi de rezolvare pe niveluri de severitate
		Soluție provizorie		Rezolvare
1	30 minute	4 ore		1 zi lucrătoare
2	1 oră	1 zi lucrătoare		2 zile lucrătoare
3	3 ore	2 zile lucrătoare		4 zile lucrătoare
4	1 zi lucratoare	nu este cazul		7 zile lucrătoare

* Zi lucrătoare se încadrează în intervalul 8.00-20.00, de luni pâna vineri
Beneficiarul va eticheta acest incident cu nivelul de severitate corespunzător conform tabelului de mai sus. Ofertantul are obligatia să trateze acest incident conform nivelului de severitate etichetat de Beneficiar. In cazul în care se observă etichetarea incidentelor necorespunzator din punct de vedere al nivelului de severitate, se va stabili de comun acord modul de etichetare. Urmărirea incidentelor, a modului de soluţionare şi a respectării timpilor de soluţionare se va face printr-un sistem de tichete pus la dispoziție de către Ofertant.
In urma rezolvării unui incident, Beneficiarul va primi din partea Furnizorului un raport de incident care va conţine cel puţin următoarele câmpuri:
- Impactul incidentului asupra întregii soluţii
- Cauza care a dus la producerea incidentului
- Data/ora notificării incidentului
- Data/ora remedierii incidentului
- Acţiunile întreprinse pentru rezolvarea incidentului
- Măsuri luate pentru evitarea pe viitor a unor astfel de incidente
- Perioada de nefuncţionare a sistemului

Activitățile desfășurate în vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru acest pachet de servicii sunt:
1. Asigurarea unui serviciu de help-desk pentru Înregistrarea solicitărilor. Acest serviciu va fi disponibil 12 ore/zi 5 zile / săptămână. Solicitările se vor primi prin e-mail sau telefonic și vor fi confirmate telefonic. La rezolvarea defectului, solicitarea va fi închisă după caz, în help-desk și/sau prin raportul de activitate. Informarea privind activitățile întreprinse se va realiza prin email sau telefonic.
2. Diagnosticarea defectelor:
În momentul solicitării serviciului, solicitantul trebuie să furnizeze datele necesare pentru identificarea problemei.
Catalogarea defectului în unul din cele 4 niveluri de severitate.
Consultarea logurilor în vederea identificării cauzei care a produs incidentul
Se va furniza o rezolutie privind incidentul.
În cazul în care defectul nu are drept sursă sistemul ci alte aplicații externe acestuia, se vor indica surse posibile de defect și de remediere
3. Remedierea defectelor și verificarea eliminării disfuncționalităților;

Remedierea disfuncționalităților datorate aplicațiilor software

În cazul în care disfuncționalitatea este datorată aplicațiilor software se va demara procesul de corectare a acesteia. În cazul în care defectul are ca rezultat generarea unui patch sau a unei noi versiuni de aplicație se va realiza și:
- Testarea noii versiuni de aplicație care corecteaza defectul
- Instalarea noii versiuni de aplicație pe un sistem de test și realizarea testelor specifice
- Instalarea noii versiuni de aplicație pe sistemul de producție
- Urmărirea sistemului de producție pentru a asigura eliminarea problemei
Asistență tehnică

Înregistrarea solicitării de asistență tehnică va fi facută prin serviciul de help-desk pus la dispoziția Beneficiarului.
Aceste pachet de servicii conține următoarele:
- asistență în utilizarea componentelor software ale sistemului;
- furnizarea de asistenţă tehnică pentru componentele de infrastructură software;

# Garanţie

In perioada de garantie a sistemului, orice disfunctionalitate (hardware, software) va fi remediata gratuit de furnizor!
Se solicită ca perioada de garanţie pentru componentele soluţiei informatice ofertate să fie de minim:
- Echipamente hardware (inclusiv comunicaţii): 3 ani, de la obținerea certificatului de acceptanță provizorie a sistemului livrat (trecerea în producție a sistemului) ;
- Software de bază 1 an de la obținerea certificatului de acceptanță provizorie a sistemului livrat (trecerea în producție a sistemului);
- Software dezvoltat/configurat în cadrul proiectului: 1 an de la obținerea certificatului de acceptanță provizorie a sistemului livrat (trecerea în producție a sistemului);

Prin aplicaţie înțelegem toate programele dezvoltate sau configurate în cadrul proiectului, pentru îndeplinirea cerinţelor sistemului (de exemplu: fişiere de configurare, scripturi, biblioteci, executabile etc.)

În perioada de garanţie Furnizorul va asigura funcţionalitatea sistemului conform disponibilităţii solicitate, sens în care va pune la dispoziţia Beneficiarului un singur punct de contact accesibil prin url şi mail, având ca backup fax sau telefon.
Activitatea de service de nivel 1 va fi asigurată de o structură de helpdesk a Beneficiarului care va efectua activităţi de înregistrare a disfuncţionalităţilor, filtrarea acestora şi transmitere către Furnizor a problemelor care intră în sarcina acestuia prin intermediul punctului de contact nominalizat.
Echipa de helpdesk de nivel 1 va ţine evidenţa tuturor intervenţiilor şi va aduce la cunoştinţa reprezentanţilor legali ai Beneficiarului şi Furnizorului orice întârziere de termene pentru a se putea lua măsuri corective în cel mai scurt timp.
Furnizorul va utiliza un instrument de înregistrare şi de management al incidentelor şi va inştiinţa beneficiarul asupra stadiului rezolvării problemei, astfel încât acesta să poată controla în mod independent performanţa serviciilor de suport tehnic în perioada de garanţie şi respectarea criteriilor de performanţă solicitate.

Activităţi solicitate a fi prestate în perioada de garanţie
Ofertantul va asigura prestarea serviciilor de suport pe perioada de garanţie prin furnizarea pachetelor standardizate de servicii de suport tehnic în garanţie, garantate şi livrate de producătorul echipamentelor sau de reprezentanul autorizat al acestuia în România.
Principalul obiectiv al acestor activităţi este de a se reduce cât de mult se poate perioada de nefuncţionare sau funcţionare defectoasă a soluţiei.
În perioada de garanţie, ofertantul va efectua obligatoriu următoarele activităţi, fără a se limita la:
- Implementarea unei proceduri clare şi stricte de raportare a erorilor, identificarea cât mai exactă a acestora şi suport logistic eficient pentru soluţionare;
- Efectuarea întreţinerilor preventive periodice la toate livrabilele din proiect incluse în pachetele standard de servicii de suport tehnic în garanţie ale producătorului;
- Accesul la resursele tehnice şi "know-how"-ul producătorului în cazul incidentelor ce nu pot fi soluţionate rapid şi necesită o diagnoză complexă a cauzei ce a provocat incidentul;
- Aplicarea gratuită, pe toată durata garanţiei, a tuturor patch-urilor care duc la rezolvarea unor probleme de tip bug. Aceasta operaţie se face de comun acord cu Beneficiarul, fără a afecta stabilitatea/ funcţionalitatea sistemului.
- Înlocuirea gratuită a componentelor/ echipamentelor defecte.
- Remedierea defecţiunilor software prin acţiuni de aplicare de corecţii software sau de orice altă natură, orice disfuncționalitate (ex. bug-uri, disfuncționalități apărute sau nedescoperite în testare, etc), de reconfigurare sau alte acţiuni menite să restabilească funcţionalitatea produsului respectiv, în cel mai scurt timp posibil.
- Furnizorul se obligă să asigure toate serviciile de actualizare a software-ului furnizat pe tot parcursul derulării contractului, incluzând perioada de garanție.

În ceea ce priveşte unităţile de stocare cu caracter permanent (HDD, SSD, sau memory stick) furnizate în cadrul acestui proiect se va aplica o politică de tip non-return, echipamentele de acet tip rămânând în posesia beneficiarului în caz de defectare.

# Acceptanţa sistemului

Procedura de acceptanţa

Procedura de acceptanţa trebuie să sumarizeze în cadrul raportului de acceptanţa toate activităţile efectuate, rezultatele şi problemele identificate. Acceptanţa sistemului se va realiza prin eliberarea certificatului de acceptanţă de către Beneficiar.
Certificat de acceptanţă provizorie / intermediară a sistemului livrat

Etapa de livrare a echipamentelor şi a produselor software (de tip COTS) (kit de instalare şi dovada licenţierii) se va finaliza cu întocmirea procesului verbal de recepţie cantitativ-calitativă. În această etapă se va efectua recepţia cantitativă a produselor, se va stabili conformitatea acestora cu specificaţiile contractuale şi specificații caiet sarcini, se vor verifica toate documentele de însoţire a mărfii.
Procesul-verbal va conţine în mod obligatoriu seriile echipamentelor instalate, configurate şi puse în funcţiune.
Dreptul de proprietate asupra tuturor echipamentelor furnizate va trece de la furnizor la beneficiar la data semnării procesului verbal de recepţie aferent acestei etape.
După instalarea produselor software se vor executa testele unitare de sistem, asa cum sunt specificate în Cap. 9- Cerinţe privind Serviciile de Testare ale Sistemului, şi se vor întocmi procesele verbale de punere în funcţiune a sistemelor instalate. Această etapă se va finaliza cu eliberarea unui certificat de acceptanţă provizorie parţială, vizând instalarea echipamentelor şi licențelor software conform cu secțiunea 7 din caietul de sarcini (de tip COTS).
La finalizarea dezvoltării / configurării aplicaţiilor aferente cerințelor acestui proiect, se vor efectua testele de interoperabilitate, funcţionale, de perfomanţă şi de stres. Această etapă se va finaliza cu eliberarea unui certificat de acceptanţă provizorie parţială, vizând prestarea serviciilor de analiză de bussiness, proiectare, dezvoltare, configurare şi integrare de aplicaţii, testare şi validare a sistemului respectiv livrarea licențelor software conform cu secțiunea 7 din caietul de sarcini (de tip COTS).
Etapa de elaborare și livrare atât în format electronic cât și „hard copy” a manualelor şi instruirea personalului se va finaliza cu eliberarea unui certificat de acceptanţă provizorie parţială vizând livrarea manualelor și prestarea serviciilor de instruire conform cu specificațiile din caietul de sarcini.
După obţinerea celor 3 procese verbale de acceptanţă provizorie parţială se va efectua trecerea în producţie a sistemului livrat, etapă, la finalizarea căreia furnizorul poate solicita eliberarea Certificatului de Acceptanță Provizorie a Sistemului Livrat (trecerea în producție a sistemului), moment în care:
- dreptul de proprietate asupra aplicaţiei informatice dezvoltate / configurate în cadrul proiectului de către furnizor, va trece de la furnizor la beneficiar (această clauză nu include produsele COTS);
- se livrează versiunea finală a codului sursă, model de date (logic și fizic), pentru Aplicația informatică dezvoltată / configurată de către furnizor, pe suport electronic, în 3 exemplare. Prin codul sursă se înțelege orice structura creată în baza de date, orice nomenclator care deservește zona funcțională a sistemului, orice dezvoltare de servicii WEB, fișiere de configurare, configurare software, programe calculator dacă este cazul. Această clauză nu include produsele COTS.

Validarea conformităţii sistemului

Validarea conformităţii sistemului cu criteriile de acceptanţă se va efectua în termen de 60 zile calendaristice de la terminarea implementarii. La finalul acestei perioade vor fi precizate eventualele neconcordanţe pe care furnizorul trebuie să le remedieze, inclusiv termenele solicitate pentru remediere.

Certificat de Acceptanţă Finală

La expirarea garanţiei produselor livrate, Furnizorul poate solicita eliberarea Certificatului de Aceptanţă Finală.
# Cerinţe privind experţii

Având în vedere complexitatea proiectului se solicită folosirea unui grup de experţi cheie, specialişti calificaţi care să conducă întreaga activitate de analiză, respectiv dezvoltare şi finalizare a proiectului.
Experții cheie trebuie să fie alocați pe toată perioada de derulare a proiectului, in toate fazele specifice și nu pot fi schimbați fără acordul Beneficiarului.

Astfel, se are în vedere necesitatea prezenţei unei echipe formate din experţi pe diferite domenii, după cum urmează:

Project Manager– o persoană, expert cheie
- Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licență
- Experienta profesionala generala minim 5 ani
- Cunostinte privind managementul proeictelor IT, dovedite prin prezentarea unei certificari in domeniu emise de autoritati publice competente cu recunoastere generala sau de catre un organism de drept  public sau privat autorizat
- Participare dovedita in cadrul a cel putin unui proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati de Management de Proiect
- Coordonează activitatea echipei de proiect
- Gestionează din partea furnizorului aspectele legate de managementul proiectului
- Responsabil cu validarea şi furnizarea către Beneficiar a tuturor livrabilelor din cadrul proiectului

Expert tehnic coordonator, proiectant de sisteme (Arhitect de soluţii informatice) pentru soluţiile implementate– o persoană, expert cheie
- Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta
- Experienta profesionala generala minim 5 ani
- Cunostinte privind realizarea arhitecturii unor sistemelor complexe, dovedite prin prezentarea unei certificari in domeniu emise de autoritati publice competente cu recunoastere nationala sau international
- Cunostinte/competente privind managementul serviciilor de tehnologie a informatiei, privind fluxurile si procesele de tehnologie a informatiei în cadrul organizatiilor, dovedita printr-o diploma/ certificare in domeniu.
- Participare dovedita in cadrul a cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare
- Asigură conformitatea soluţiei tehnice în vederea implementării setului complet de specificaţii ale proiectului
- Decide care este subsetul de specificaţii adresat de fiecare produs din lista propusă de Furnizor
- Defineşte interfeţele dintre produsele implicate în soluţie
- Validează documentaţia tehnică produsă în cadrul proiectului

Expert tehnic – Specialist infrastructura IT– o persoană, expert cheie
- Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licență
- Experienta profesionala generala minim 5 ani
- Cunostinte/competente privind tehnologiile ofertate
- Contribuie, din punct de vedere al infrastructurii, la realizarea arhitecturii sistemului
- Instalează şi configurează echipamentele furnizate în cadrul proiectului
- Optimizează funcţionarea echipamentelor furnizate în scopul maximizării performanţelor sistemelor
- Participă la faza de testare
- Asigură transferul de cunoştinţe către personalul Beneficiarului

Expert tehnic – Specialist baze de date – o persoană, expert cheie
- Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta
- Experienta profesionala generala minim 5 ani
- Cunostinte privind bazele de date ofertate, dovedite prin prezentarea unei certificari in domeniu emise de autoritati publice competente cu recunoastere generala sau de catre un organism de drept  public sau privat autorizat
- Participare dovedita in cadrul a cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati
- Proiectează, dezvoltă şi configurează bazele de date în cadrul proiectului
- Optimizează funcţionarea bazelor de date în scopul maximizării performanţelor sistemelor
- Participă la faza de testare
- Asigură transferul de cunoştinţe către personalul Beneficiarului

Expert tehnic – specialist în securitarea sistemelor informatice – o persoană, expert cheie
- Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licenta
- Experienta profesionala in proiecte de audit si securitate IT&C de minim 5 de ani
- Competente in securitate neutral-vendor cu recunoastere international dovedita prin certificare tehnica de tip expert in domeniu
- Participare dovedita in cadrul a cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati
- Contribuie, din punct de vedere al securitatii informaţiei, la realizarea și validarea arhitecturii sistemului
- Asigură respectarea politicilor si practicilor de securitate a informaţiei în cadrul implementării proiectului, inclusiv a politicii de securitate a Beneficiarului
- Participă la faza de testare
- Asigură transferul de cunoştinţe către personalul Beneficiarului

Expert tehnic – specialist în analiză – o persoană, expert cheie
- Studii superioare, finalizate prin diploma de licenta sau examen de absolvire, în oricare din domeniile IT&C/electronica/inginerie electrica/cibernetica, statistica si informatica economica/ informatica
- Diploma/certificare prin care se dovedeste detinerea de competente / cunostinte privind analiza de business în contextul sistemelor informatice, respectiv identificarea, analiza, prioritizarea, managementul, comunicarea, verificarea si validarea cerintelor in cadrul proiectelor de sistem integrat
- Participare dovedita in cadrul a cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati de analist de business
- Realizează colectarea cerinţelor de business a aplicaţiilor ce urmează a fi dezvoltate în cadrul proiectului
- Creează documentele de design ale aplicaţiilor ce urmează a fi dezvoltate în cadrul proiectului
- Coordonează activitatea de implementare a aplicaţiilor ce urmeaza a fi dezvoltate în cadrul proiectului
- Participă la testarea aplicaţiilor ce urmeaza a fi dezvoltate în cadrul proiectului
- Asigură transferul de cunoştinţe către personalul Beneficiarului
- Experiență relevantă în domeniul petițiilor cu cunoștințe de bază in domeniul financiar non bancar (asigurări sau piață de capital sau pensii)

Expert tehnic – specialist implementare soluţii fluxuri si reguli de business– o persoană, expert cheie
- Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licență
- Competente/ cunostiinte dovedite pentru implementare soluţii fluxuri si reguli de business dovedita prin diploma certificare in domeniu
- Participare dovedita in cadrul cel putin unui proiect in care a avut rolul de specialist implementare soluţii fluxuri si reguli de business
- Instalează şi configurează sistemele furnizate în cadrul proiectului
- Participă și dezvoltă/configurează sistemele conform specificațiilor de business
- Participă la faza de testare
- Asigură transferul de cunoştinţe către personalul Beneficiarului

Expert tehnic – specialist implementare soluţii IT de portal– o persoană, expert cheie
- Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licență
- Cunostinte privind proiectarea, instalarea, configurarea si testarea solutiilor informatice de tip portal, dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu
- Cunostinte privind gestiunea identitatii utilizatorilor dovedite prin prezentarea unei certificari in domeniu
- Cunostinte privind solutii de tip Service Oriented Arhitecture dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari in domeniu
- Participare dovedita in cadrul cel putin unui proiect in care a avut rolul de expert Portal
- Instalează şi configurează sistemul portal furnizat în cadrul proiectului
- Participă la faza de testare
- Asigură transferul de cunoştinţe către personalul Beneficiarului

Expert tehnic – specialist securitate în comunicații IT– o persoană, expert cheie
- Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licență
- Instalează şi configurează produsul furnizat în cadrul proiectului
- Are experiență profesională în soluții de comunicații de minim 5 ani
- Deține o certificare tehnică de tip expert de la producătorul soluției implementate cu recunoaștere internațională
- Optimizează funcţionarea produsului furnizat
- Participă la faza de testare
- Asigură transferul de cunoştinţe către personalul Beneficiarului

Expert tehnic – Lider echipa testare – o persoana, expert cheie
- Absolvent de studii superioare, finalizate prin diploma de licență
- Coordonează din partea Furnizorului activitatea de testare conform cu cerințele din prezentul caiet de sarcini
- Valideaza documentele de testare conform cu cerințele din prezentul caiet de sarcini
- Asigură transferul de cunoştinţe către personalul Beneficiarului

In cazul în care experţii cheie propuşi nu sunt vorbitori de limba română, Furnizorul va asigura servicii de traducere şi interpretare de specialitate, în limba română pe toată durata contractului. Ofertantul economic va lua toate măsurile pentru asigurarea unor traduceri de calitate.
Ofertantul trebuie să propună un număr de experţi non cheie care să acopere, ca echipă, cel puţin profilurile menţionate în Caietul de sarcini. Ofertantul va detalia care sunt resursele (experţii cheie şi non cheie numiți generic prin competenţele lor) pe care le va aloca pentru fiecare etapă a proiectului şi pentru activităţile principale.

# Cerinţe privind realizarea unei sesiuni demonstrative

În vederea analizării conformităţii sistemului integrat ofertat, facilităților oferite, flexibilității soluțiilor software oferite, cu respectarea tuturor cerințelor din caietul de sarcini, autoritatea contractantă va organiza pe perioada de evaluare a ofertelor o sesiune demonstrativă, în cadrul căreia va verifica/testa/analiza minim următoarele:

- simularea unui proces de business;
- implementare validări manuale / automate;
- implementare reguli de business;
- prezentare soluții tehnice native de integrare cu alte sisteme informatice;
- atașare documente electronice unui flux de business;
- modificare și păstrarea istoricului documentelor atașate electronic;
- implementarea a trei ecrane de introducere, validare și interogare informații, având majoritatea controalelor permise de soluția software ofertată;
- implementarea a cel puțin a unui tip de notificare;
- realizarea a două rapoarte operaționale;
- implementarea a trei roluri utilizator (introducere, validare, vizualizare);
- funcționalitățile de mai sus trebuie să fie integrate intr-un portal minimal.

Pentru realizarea acestei sesiuni, ofertantul va asigura toate echipamentele, software-ul asociat şi componentele/accesoriile necesare realizării unei arhitecturi de test care să permită demonstrarea minim a cerinţelor solicitate mai sus. Componentele software utilizate de ofertant în demonstrarea soluţiei vor fi obligatoriu de tipul celor ofertate în cadrul sistemului integrat.
Scopul sesiunii demonstrative este de a testa şi verifica funcţionalitățile cerute mai sus în arhitectura propusă şi integrarea soluţiei în arhitecturile propuse și existente.
Sesiunea demonstrativă se va desfăşura la sediul central al autorităţii contractante. Pentru pregătirea prezentării, ofertanţii notificaţi vor avea la dispoziţie un termen de maximum 7 zile lucrătoare între data notificării autorităţii contractante privind organizarea sesiunii şi data desfăşurării acesteia.
Nu se acceptă în niciun caz depăşirea acestui termen.

ATENŢIE!
Participarea la sesiunea demonstrativă se va face ţinând cont de data specificată în notificarea transmisă de către autoritatea contractantă, care va ține cont de data depunerii ofertelor, numai pentru ofertanţii ale căror oferte pot fi considerate anterior sesiunii demonstrative ca fiind admisibile, provizoriu, din punct de vedere juridic şi tehnic (sintagma „provizoriu” se referă la faptul că admisibilitatea ofertelor nu este definitivă, aceasta fiind analizată la acel moment exclusiv prin prisma documentelor cuprinse în ofertă şi a clarificărilor la acestea, fără a lua în calcul rezultatul sesiunii demonstrative şi eventualele alte clarificări ce pot apărea pe marginea ofertelor depuse).
Neparticiparea unui ofertant la sesiunea demonstrativă, indiferent de motive, cu excepţia forţei majore, care trebuie dovedită, conform legii, va conduce în mod automat la respingerea ofertei respectivului ofertant.
Sesiunea demonstrativă va dura maximum o zi lucrătoare de la data şi ora începerii sesiunii, menţionate în notificarea transmisă de autoritatea contractantă, şi se va finaliza prin semnarea de către reprezentantul legal/împuternicit al autorităţii contractante şi reprezentantul legal/împuternicit al fiecărui ofertant a unei fişe de test în care vor fi consemnate rezultatele obţinute în cadrul sesiunii demonstrative şi concluzia finală: ADMIS/RESPINS.
Obţinerea calificativului RESPINS echivalează cu respingerea ofertei în cauză ca fiind neconformă.
Eşecul unui ofertant de a demonstra pe parcursul sesiunii demonstrative îndeplinirea oricăreia dintre cerinţele obligatorii, mai sus menţionate, va conduce la declararea ofertei în cauză, ca fiind neconformă.
Nu se admite sub nicio formă prelungirea termenelor specificate anterior.
În cazul în care reprezentantul unui ofertant la sesiunea demonstrativă nu este însuşi reprezentantul legal, este obligatorie prezentarea pentru reprezentantul autorizat a unei împuterniciri, semnată de către reprezentantul legal, prin care reprezentantul autorizat este împuternicit să reprezinte ofertantul la sesiunea demonstrativă şi să semneze pentru şi în numele acestuia fişa de test.
Refuzul nejustificat al unui reprezentant al unui ofertant de a semna fişa de test la finalul sesiunii demonstrative va conduce de asemenea la respingerea ofertei în cauză. Toate costurile ocazionate de participarea la sesiunea demonstrativă cad în sarcina exclusivă a ofertantului.
Prin depunerea de ofertă, un ofertant îşi asumă în mod explicit, irevocabil şi necondiţionat aceste cerinţe minime şi obligatorii ale caietului de sarcini.

Director Direcția Operațiuni și IT	Întocmit
Radu Nelepcu	Șef Serviciu Soluții IT
Director Protecția Consumatorilor	Bogdan Nicolae
Calin Rangu

# Anexa 1 – Rapoarte

Pensii private

Tabel centralizator cu situaţia la nivelul întregului an, defalcată pe luni şi grupată pe canale de sosire a petiţiilor

	Petitii <AN>
Luna	Petiţii scrise	Telefon	E-mail	Sediu	Total
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total
Pilon II
Pilon III

PII+PIII

Petiţii grupate pe canale de sosire şi detaliate pe speţe cazuri, luni, an. Grupare Pilon II şi Pilon III. Prima coloană de grupare reprezintă speţele cazurilor reclamate, cele mai des identificate de operator, cele mai relevante, în funcţie de care se poate face o grupare pentru a evidenţia care sunt cazurile cele mai importante. Exemplu de mai jos este replicat pentru fiecare canal de sosire în parte: poştă, sediu, telefon, email.

<Canal Sosire>
	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	nov	dec	Total
PILONUL II
Solicitari privind denumirea fondului de pensii - acte semnate
Solicitari privind repartizare aleatorie
Solicitari privind informatii necesare transferului la un alt fond de pensii
Petiţii clasate sau redirectionate catre alte institutii publice si organizatii
Solicitari de informatii generale privind sistemul de pensii private, legislatia din domeniul sau procesul de repartizare aleatorie
Fraude - Petiţii prin care persoanele solicita respectarea alegerii exprimate in cadrul procesului de aderare la sistemul pensiilor administrate privat si a caror optiune initiala nu a fost respectata din cauza unor erori de procedura sau a unor fraude
Petitii prin care participanti solicita situatia contului sau reclama lipsa contributiilor la fondurile de pensii administrate privat
Petitii formulate de agenti de marketing
Calcul plata pensie
Petitii formulate in scopul remedierii situatiei create ca urmare a modificarii CNP-ului
Solicitari de retragere din sistemul pensiilor adminstrate privat desi aderarea s-a realizat in cunostinta de cauza - Pilonul II
Solicitari privind aderarea persoanelor aflate in situatii speciale - MAI. MApN
Solicitari de informatii privind modalitatile de plata a pensiei administrata privat invaliditate
Solicitari de informatii privind modalitatile de plata a pensiei administrata privat deces
Conturi duble - ex militari - actuali civili
TOTAL

PILONUL III	ian.	febr.	mar.	april.	mai	iun.	iul.	aug.	sep.	oct.	nov.	dec.
Petitii referitoare la contributiile in sistemul fondurilor de pensii facultative (inclusiv reclamatii angajatori)
Solicitari de informatii referitoare la deductibilitatea contributiilor la pensiile facultative
Petitii formulate de agenti de marketing
Informatii generale referitoare la legislatia si modul de functionare a sistemului fondurilor de pensii facultative
Petitii referitoare la retragerea din sistemul fondurilor de pensii facultative
Solicitari de informatii privind modalitatile de plata a pensiei facultative
Solicitari privind transferul
TOTAL

SIIF Raportări Interne

Raport intrări – ieşiri, este un raport pe registrul de documente practic, grupat pe luni şi pe ani

ANUL	LUNA	DIRECŢIA/Serviciul	INTRĂRI	IEŞIRI	ACTE INDIVIDUALE	NOTE DE ŞEDINŢĂ	PUNCTE DE VEDERE
2014	Ian

		TOTAL
	Feb

		TOTAL
	Mar

		TOTAL
		Total trimestrul I
2014	Apr

		TOTAL
	Mai

		TOTAL
	Iun

		TOTAL
		Total trimestrul II
		Total semestrul I

Petiţii, raport defalcat pe trimestre şi grupat în paralel (aceleaşi cifre dar grupate altfel) pe:
- tipuri de entităţi
- tipuri de operaţiuni

Trimestrul I			Trimestrul II
Pe tipuri de entităţi	Entitate	Nr	Pe tipuri de entităţi	Entitate	Nr
	emitenți			emitenți
	societăți de servicii de investiții financiare			societăți de servicii de investiții financiare/firme de investiţii ce prestează activităţi pe teritoriul României
	evaluatori independenți înregistrați la A.S.F.			evaluatori independenți înregistrați la A.S.F.
	instituții de credit			societăți de administrare a investițiilor
	societăți de administrare a investițiilor			Entităţi neautorizate/forex
	altele (forex, solicitări poliție/parchet)			altele (FNI, informări,solicitări poliție/parchet)
	Total			Total
Pe tipuri de operaţiuni	administrare societate		Pe tipuri de operaţiuni	administrare societate
	conduită SSIF			conduită SSIF/firme de investiţii ce prestează activităţi pe teritoriul României
	convocare și desfășurare AGA			convocare și desfășurare AGA
	respectare drepturi acționari			respectare drepturi acționari
	activitate evaluator independenți			activitate evaluator independenți
	furt de acțiuni			Forex, servicii prestate de entităţi neautorizate
	obligații de transparență			verificare dețineri acțiuni/vânzare fără acord/dividend
	verificare dețineri acțiuni/dividend			Diverse (solicitare modificare reglementări, informări, solicitări parchet, solicitări audienţă
	Diverse
	Total			Total

SIIF Raportări Externe

Raportari catre ESMA – centralizator
- Perioada de raportare
- Numărul de petiţii

Please choose your reporting period	H1/2014		H1/2014

Total number of complaints received in reporting period for investments only:

Raportari catre ESMA grupate pe speţe (cauze)
Perioada de referinţă este specificată în raportul centralizator de mai sus. Totodată se fac subtotaluri., sunt permise şi comentarii.

Execution of orders
Investment advice (e.g unsuitable advice)
Portfolio management
Quality or lack of information provided to the client
Terms of contract/fees/charges
General admin/customer services (including custody/safekeeping services)
Unauthorised business being offered or carried out
Other (please specify in comments section below)
Subtotal

Raportari catre ESMA grupate pe tipul furnizorilor.Perioada de referinţă este specificată în raportul centralizator de mai sus. Totodată se fac subtotalur, sunt permise şi comentarii.

Bank (inc e-money issuers) and Building Society (or equivalent)
Non-bank investment firm
Other (please specify in comments section below)
Subtotal

Raportari catre ESMA grupate pe tipul de instrument financiar (tipul de produs). Perioada de referinţă este specificată în raportul centralizator de mai sus. Totodată se fac subtotalur, sunt permise şi comentarii.

Shares/stock/equities
Bonds/debentures/loan stock/debt securities
Structured securities (including securities with capital protection and structured funds)
Money-market securities
Mutual funds/UCITS (excluding structured funds)
Options, futures, swaps, warrants, forward rate agreements and any other derivatives
Financial contracts for differences
Other investment products/funds (please specify in comments section below)
Subtotal
Comments:

Asigurări

Tabelul general al petitiilor inregistrate pentru societatea de asigurare ................ intr-o anumita perioada, comparativ cu anul precedent

Sunt facute urmatoarele selectii:
  - Societate	: SC ........
  - Data an	: AN precedent / AN curent
  - Data ASF_luna : ..........
  - Natura	: toate

STADIUL PETITIILOR	Numar total petitii inregistrate / (1)		Reveniri la petitii / deja finalizate / (2)		Petitii ramase (fara reveniri) / (3)		Pentru Raportare / (4)
	AN precedent	AN curent	AN precedent	AN curent	AN precedent	AN curent	AN precedent	AN curent
	perioada	perioada	perioada	perioada	perioada	perioada	perioada	perioada
In curs de solutionare
Petitii finalizate favorabil
Petitii neintemeiate
Predate la alte directii						#
Excede competenta ASF						#
Transmis informatiile solicitate						#
Reclamatii clasate						#
TOTAL				@			A	B

  - Numărul total al pețiiilor înregistrate într-o anumită perioadă (o lună sau mai multe) : (1);
  - Din numărul total (pe fiecare stadiu al petițiilor) se scad revenirile la petiții deja finalizate (3 = 1 - 2);
  - Pentru analiză se vor considera numai petițiile înregistrate în mod unic pe petent, finalizate (favorabil sau neîntemeiat) transmise de către asigurați/păgubiți și unități service auto (4);

Nu sunt analizate (3):
  - reveniri/completări la petiții deja analizate: @
  - solicitări referitoare la obiectul de activitate al altor direcții de specialitate din cadrul ASF (predate la alte direcții ASF): (#)
  - solicitări care nu intră în sfera de competență a ASF (exced competenta ASF): (#)
  - petițiile care au ca obiect solicitări de informații si sunt finalizate obligatoriu cu „Transmis informatiile solicitate”: (#)
  - petiții care au fost clasate în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 27/2002 si sunt finalizate prin „Reclamatii clasate”: (#)

Numărul petiţiilor transmise pentru societatea de asigurare ............... de către asigurați/păgubiți și unități service, analizate şi soluţionate în mod unic pe petent în perioada anului curent a scăzut/crescut cu .....% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Sunt facute urmatoarele selectii:
Tabel 1:
  - Societate	: SC ............
  - Data an	: AN precedent / AN curent
  - Data ASF_luna : ..........
  - Natura	: toate, cu exceptia “Prin unitati service”
  - Clase	: toate
  - Speta	: fara “Excede competenta ASF” (aceasta speta se inchide obligatoriu cu: “Excede competenta ASF) si fara ‘”Solicitari de informatii” (acesta speta se inchide
obligatoriu cu stadiul: “Transmis informatii suplimentare”)
Tabel 2:
  - Societate	: SC ..........
  - Data an	: AN precedent / AN curent
  - Data ASF_luna : ..........
  - Natura	: se selecteaza doar “Prin unitati service”
  - Societati	: toate
  - Clase	: toate
  - Speta	: fara “Excede competenta ASF” (aceasta speta se inchide obligatoriu cu: “Excede competenta ASF) si fara ‘”Solicitari de informatii” (acesta speta se inchide
obligatoriu cu stadiul: “Transmis informatii suplimentare”)

Perioada	Petiții transmise de asigurați / păgubiți / (Tabel 1)	Creștere / Scădere % în anul curent fata de anul precedent	Petiții transmise de Unități service / (Tabel 2)	Creștere / Scădere % în anul curent fata de anul precedent	*Total în perioada	Creștere / Scădere % în anul curent fata de anul precedent
Perioada AN precedent	A1	-	A2	-	A = A1 + A2	-
Perioada AN curent	B1	+/- ...... %	B2	+/- ...... %	B = B1 + B2	+/- ...... %

Situația primelor zece societăți de asigurare pentru care s-au înregistrat cele mai multe petiții transmise de asigurați/păgubiți și unități service în perioada anului curent, comparativ cu anul precedent:
Sunt facute urmatoarele selectii:
  - Societate	: toate
  - Data an	: AN precedent / AN curent
  - Data ASF_luna: ..........
  - Natura	: toate
  - Clase	: toate
  - Speta	: fara “Excede competenta ASF” (aceasta speta se inchide obligatoriu cu: “Excede competenta ASF) si fara ‘”Solicitari de informatii” (acesta speta se inchide obligatoriu cu stadiul: “Transmis informatii suplimentare”)
Nr. crt	SOCIETATE / BROKER de ASIGURARE	*Petiții înregistrate în perioada AN precedent	% din Total perioada AN precedent	*Petiții înregistrate în perioada AN curent	% din Total perioada AN curent	Creștere / Scădere % în anul curent fata de anul precedent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	Alte societati/brokeri de asigurare
	TOTAL	A	100,00%	B	100,00%	+/- ...... %

* Petiții transmise de asigurați/păgubiți și unități service

Petiții transmise de asigurați / păgubiți
Sunt facute urmatoarele selectii:
  - Societate	: SC ...........
  - Data an	: AN curent
  - Data ASF_luna: ..........
  - revenire	: se selecteaza “FALSE”
  - Stadiu	: se selecteaza : “avizare” + “lucru” + “favorabil” + “neintemeiat”
  - Substadiu	: toate
  - Natura	: toate, cu exceptia “Prin unitati service”
  - Clase	: toate
  - Speta	: fara “Excede competenta ASF” (aceasta speta se inchide obligatoriu cu: “Excede competenta ASF) si fara ‘”Solicitari de informatii” (acesta speta se inchide
obligatoriu cu stadiul: “Transmis informatii suplimentare”)

Evoluția lunară a petitiilor transmise de asigurati/pagubiti pentru SC ....
Perioada	Petiții transmise de asigurați / păgubiți în perioada AN precedent	% din Total perioada AN precedent	Petiții transmise de asigurați / păgubiți în perioada AN curent	% din Total perioada AN curent	Creștere / Scădere % în anul curent fata de anul precedent
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total	A1	100,00%	B1	100,00%	+/- ...... %

Aspectul cel mai des reclamat de către petenți pagubiti, pentru SC .... (SPEȚA)

SPEȚA	Nr. Petiții transmise de Asigurați / Păgubiți în perioada AN curent	% din TOTAL
Neplată
Nerespectarea condițiilor contractuale / Normelor RCA
Recalculare valoare despăgubire
Verificarea politelor de asigurare
Reclamă negativă
Regres
Radiere agent
TOTAL	B1	100,00%

Modalitatea de finalizare - petiţii transmise de asigurați/păgubiți – pentru SC ....

  - Pentru toate clasele de asigurare

Modalitatea de finalizare a petițiilor transmise / de Asigurați / Păgubiți = în perioada AN curent			Petiții înregistrate în perioada AN curent	% din Total Petiții
În curs de soluționare la data de ... / .... / ........ (stadiul “avizare” + “lucru”)				%
Finalizate favorabil (stadiul “favorabil”)				%
- prin plată = / (substadiu la stadiul “favorabil”)		% / (din Finalizate favorabil)
- altele = / (substadiu la stadiul “favorabil”)		% / (din Finalizate favorabil)
Considerate ca neîntemeiate (stadiul “neîntemeiat”)				%
TOTAL Petiții			B1	100,00%

  - Pentru clasa / clasele de asigurări .....

Modalitatea de finalizare a petițiilor transmise / de Asigurați / Păgubiți = în perioada AN curent / - pentru clasa / clasele de asigurări .....			Petiții înregistrate în perioada AN curent - pentru clasa / clasele de asigurări .....	% din Total Petiții / - pentru clasa / clasele de asigurări .....
În curs de soluționare la data de ... / ... / ...... (stadiul “avizare” + “lucru”)				%
Finalizate favorabil (stadiul “favorabil”)				%
- prin plată = / (substadiu la stadiul “favorabil”)		% / (din Finalizate favorabil)
- altele = / (substadiu la stadiul “favorabil”)		% / (din Finalizate favorabil)
Considerate ca neîntemeiate (stadiul “neintemeiat”)				%
TOTAL Petiții - pentru clasa / clasele de asigurări .....			B11	100,00%

Structura petiţiilor transmise de asigurati/pagubiti – pentru SC ...., în funcţie de clasa de asigurare
		Petiții transmise de asigurați / păgubiți in perioada AN precedent	% din Total / (I + II) perioada AN precedent	Petiții transmise de asigurați / păgubiți in perioada AN curent	% din Total (I + II ) perioada AN curent	Creștere / Scădere % în anul curent față de anul precedent
I.	Asigurări generale (1+2+3+4)
1	Asigurări tip CASCO / (clasa 3)
2	Asigurări obligatorii auto RCA și Carte verde / (clasa 10)
3	Asigurări de incendii și alte daune la proprietăți (clasa 8 și clasa 9)
4	Alte forme de asigurări generale / (restul claselor de asigurări generale)
II.	Asigurări de viață / (clasa I, II, III, IV asigurări de viață)
	Total asigurări generale și de viață (I. + II.)	A1	100,00%	B1	100,00%	+/- ...... %

* Clasele de asigurare sunt preluate din Nomenclatorul Direcției Autorizări
Structura petițiilor în funcţie de societatea de asigurare reclamată
Situația primelor zece societăți de asigurare pentru care s-au înregistrat cele mai multe petiții transmise de către asigurați / păgubiți în perioada AN curent, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent :

Sunt facute urmatoarele selectii:
  - Societate	: toate
  - Data an	: AN precedent / AN curent
  - Data ASF_luna: ..........
  - Natura	: toate, cu exceptia “Prin unitati service”
  - Clase	: toate
  - Speta	: fara “Excede competenta ASF” (aceasta speta se inchide obligatoriu cu: “Excede competenta ASF) si fara ‘”Solicitari de informatii” (acesta speta se inchide obligatoriu cu stadiul: “Transmis informatii suplimentare”)
Nr. crt.	SOCIETATE / BROKERI de ASIGURARE	Petiții transmise de asigurați / păgubiți in perioada AN precedent	% din TOTAL perioada AN precedent	Petiții transmise de asigurați / păgubiți in perioada AN curent	% din TOTAL perioada AN curent	Creștere / Scădere % în anul curent fata de anul precedent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	Alte societati / brokeri de asigurare
	TOTAL	A1	100,00%	B1	100,00%	+/- ...... %

Petiții transmise de către unitățile service reparatoare

Sunt facute urmatoarele selectii:
  - Societatea	: SC ...........
  - Data an	: AN curent
  - Data ASF_luna : ..........
  - revenire	: se selecteaza “FALSE”
  - Stadiu	: se selecteaza : “avizare” + “lucru” + “favorabil” + “neintemeiat”
  - Substadiu : toate
  - Natura	: se selecteaza doar “Prin unitati service”
  - Speta	: fara “Excede competenta ASF” (aceasta speta se inchide obligatoriu cu: “Excede competenta ASF”) si fara ‘”Solicitari de informatii” (acesta speta se inchide obligatoriu cu stadiul: “Transmis informatii suplimentare”)

Modalitatea de finalizare a petiţiilor transmise de unități service pentru SC ....
Modalitatea de finalizare a petițiilor transmise / de Unități Service / în perioada AN curent pentru SC .....			Petiții înregistrate în perioada AN curent	% din Total Petiții
În curs de soluționare la data de ... / ... / ........ (stadiul “avizare” + “lucru”)				%
Finalizate favorabil (stadiul “favorabil”)				%
- prin plata = / (substadiu la stadiul “favorabil”)		% / (din Finalizate favorabil)
- altele = / (substadiu la stadiul “favorabil”)		% / (din Finalizate favorabil)
Considerate ca neîntemeiate (stadiul “neîntemeiat”)				%
TOTAL Petiții			B2	100,00%

Tabelul general al petițiilor înregistrate într-o anumită perioadă, comparativ cu anul precedent
Sunt facute următoarele selecții:
  - Data an	: AN precedent / AN curent
  - Data ASF_luna : ..........
  - Natura	: toate

STADIUL PETIȚIILOR	Număr total petiții înregistrate / (1)		Reveniri la petiții / deja finalizate / (2)		Petiții rămase (fără reveniri) / (3)		Pentru Raportare / (4)
	AN precedent	AN curent	AN precedent	AN curent	AN precedent	AN curent	AN precedent	AN curent
	perioada	perioada	perioada	perioada	perioada	perioada	perioada	perioada
În curs de solutionare / (avizare + lucru)
Petiții finalizate favorabil
Petiții neîntemeiate
Predate la alte direcții						#
Excede competența ASF						#
Transmis informațiile solicitate						#
Reclamații clasate						#
TOTAL				@			A	B

  - Numărul total al pețiiilor înregistrate într-o anumită perioadă (o lună sau mai multe) (1). Din numărul total (pe fiecare stadiu al petițiilor) se scad revenirile la petiții deja finalizate (3 = 1 - 2). Pentru analiză se vor considera numai petițiile înregistrate în mod unic pe petent, finalizate (favorabil sau neîntemeiat) transmise de către asigurați/păgubiți și unități service auto (4)
Nu sunt analizate (3):
  - reveniri/completări la petiții deja analizate: @
  - solicitări referitoare la obiectul de activitate al altor direcții de specialitate din cadrul ASF (predate la alte direcții ASF): (#)
  - solicitări care nu intră în sfera de competență a ASF (exced competenta ASF): (#)
  - petițiile care au ca obiect solicitări de informații si sunt finalizate obligatoriu cu „Transmis informatiile solicitate”: (#)
  - petiții care au fost clasate în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 27/2002 și sunt finalizate prin „Reclamații clasate”: (#)

Numărul petiţiilor transmise de către asigurați/păgubiți și unități service, analizate şi soluţionate în mod unic pe petent în perioada anului curent a scăzut/crescut cu .....% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Sunt facute urmatoarele selectii:
Tabel 1:
  - Data an	: AN precedent / AN curent
  - Data ASF_luna : ..........
  - Natura	: nu se selecteaza “Prin unitati service”
  - Societati	: toate
  - Clase	: toate
  - Speta	: fara “Excede competenta ASF” (aceasta speta se inchide obligatoriu cu: “Excede competenta ASF”) si fara ‘”Solicitari de informatii” (acesta speta se inchide obligatoriu cu stadiul: “Transmis informatii suplimentare”)
Tabel 2:
  - Data an	: AN precedent / AN curent
  - Data ASF_luna : ..........
  - Natura	: se selecteaza “Prin unitati service”
  - Societati	: toate
  - Clase	: toate
  - Speta	: fara “Excede competenta ASF” (aceasta speta se inchide obligatoriu cu: “Excede competenta ASF”) si fara ‘”Solicitari de informatii” (acesta speta se inchide obligatoriu cu stadiul: “Transmis informatii suplimentare”)
Perioada	Petiții transmise de asigurați / păgubiți / (Tabel 1)	Creștere / Scădere % în anul curent fata de anul precedent	Petiții transmise de Unități service / (Tabel 2)	Creștere / Scădere % în anul curent fata de anul precedent	*Total în perioada	Creștere / Scădere % în anul curent fata de anul precedent
Perioada / AN precedent	A1	-	A2	-	A = A1 + A2	-
Perioada / AN curent	B1	+/- ...... %	B2	+/- ...... %	B = B1 + B2	+/- ...... %

Situația primelor zece societăți de asigurare pentru care s-au înregistrat cele mai multe petiții transmise de asigurați/păgubiți și unități service în perioada anului curent, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent:

Nr. crt	SOCIETATE / BROKER de ASIGURARE	*Petiții înregistrate in perioada AN precedent	% din Total perioada AN precedent	*Petiții înregistrate in perioada AN curent	% din Total perioada AN curent	Creștere / Scădere % în anul curent fata de anul precedent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	Alte societati/brokeri de asigurare
	TOTAL	A	100,00%	B	100,00%	+/- ...... %

* Petiții transmise de asigurați/păgubiți și unități service

Petiții transmise de asigurați / păgubiți

Sunt facute urmatoarele selectii:
  - Data an	: AN curent
  - Data ASF_luna : ..........
  - revenire	: se selecteaza “FALSE”
  - Stadiu	: se selecteaza : “avizare” + “lucru” + “favorabil” + “neintemeiat”
  - Substadiu	: toate
  - Natura	: toate, cu exceptia “Prin unitati service”
  - Societati	: toate
  - Clas	: toate
  - Speta	: fara “Excede competenta ASF” (aceasta speta se inchide obligatoriu cu: “Excede competenta ASF) si fara ‘”Solicitari de informatii” (acesta speta se inchide obligatoriu cu stadiul: “Transmis informatii suplimentare”)

Evoluția lunară
Perioada	Petiții transmise de asigurați / păgubiți in perioada AN precedent	% din Total perioada AN precedent	Petiții transmise de asigurați / păgubiți in perioada AN curent	% din Total perioada AN curent	Creștere / Scădere % în anul curent fata de anul precedent
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total	A1	100,00%	B1	100,00%	+/- ...... %

Aspectul cel mai des reclamat de către petenți = SPETA

SPETA	Nr. Petiții transmise de Asigurați / Păgubiți în perioada AN curent	% din TOTAL
Neplată
Nerespectarea condițiilor contractuale / Normelor RCA
Recalculare valoare despăgubire
Verificarea politelor de asigurare
Reclamă negativă
Regres
Radiere agent
TOTAL	B1	100%

Modalitatea de finalizare - petiţii transmise de asigurați/păgubiți

  - Pentru toate clasele de asigurare
Modalitatea de finalizare a petițiilor transmise / de Asigurați / Păgubiți = în perioada AN curent			Petiții înregistrate în perioada AN curent	% din Total Petiții
În curs de soluționare la data de ... / .... / ........ (stadiul “avizare” + “lucru”)				%
Finalizate favorabil (stadiul “favorabil”)				%
- prin plată = / (substadiu la stadiul “favorabil”)		% / (din Finalizate favorabil)
- altele = / (substadiu la stadiul “favorabil”)		% / (din Finalizate favorabil)
Considerate ca neîntemeiate (stadiul “neîntemeiat”)				%
TOTAL Petiții			B1	100,00%

  - Pentru clasa de asigurări generale 10 – Asigurări obligatorii auto RCA și Carte verde
RCA și Carte Verde
Modalitatea de finalizare a petițiilor transmise / de Asigurați / Păgubiți = în perioada AN curent / (clasa 10 asig. gen.)			Petiții înregistrate în perioada AN curent (clasa 10 asig. gen.)	% din Total Petiții / (clasa 10 / asig. gen.)
În curs de soluționare la data de ... / ... / ....... (stadiul “avizare” + “lucru”)				%
Finalizate favorabil (stadiul “favorabil”)				%
- prin plată = / (substadiu la stadiul “favorabil”)		% / (din Finalizate favorabil)
- altele = / (substadiu la stadiul “favorabil”)		% / (din Finalizate favorabil)
Considerate ca neîntemeiate (stadiul “neintemeiat”)				%
TOTAL Petiții (clasa 10 asig. gen.)			B11 (cl. 10 asig. gen.)	100,00%

  - Structura petiţiilor transmise de asigurati/pagubiti în funcţie de clasa de asigurare
		Petiții transmise de asigurați / păgubiți in perioada AN precedent	% din Total / (I + II) perioada AN precedent	Petiții transmise de asigurați / păgubiți in perioada AN curent	% din Total (I + II ) perioada AN curent	Creștere / Scădere % în anul curent față de anul precedent
I.	Asigurări generale (1+2+3+4)
1	Asigurări tip CASCO / (clasa 3)
2	Asigurări obligatorii auto RCA și Carte verde / (clasa 10)
3	Asigurări de incendii și alte daune la proprietăți (clasa 8 și clasa 9)
4	Alte forme de asigurări generale / (restul claselor de asigurări generale)
II.	Asigurări de viață / (clasa I, II, III, IV asigurări de viață)
	Total asigurări generale și de viață (I. + II.)	A1	100,00%	B1	100,00%	+/- ...... %

* Clasele de asigurare sunt preluate din Nomenclatorul Direcției Autorizări

Structura petițiilor în funcţie de societatea de asigurare reclamată Societati de asigurare / brokeri de asigurare
Sunt facute urmatoarele selectii:
  - Data an	: AN curent
  - Data ASF_luna : ..........
  - revenire	: se selecteaza “FALSE”
  - Stadiu	: se selecteaza : “avizare” + “lucru” + “favorabil” + “neintemeiat”
  - Natura	: toate, cu exceptia “Prin unitati service”
  - Societati	: toate
  - TipSocietate	: toate
  - Clasa	: toate
  - Speta	: fara Excede competenta (ASF = care se inchide obligatoriu cu: “Excede competenta ASF) si fara ‘”Solicitari de informatii” (aceste spete se inchid obligatoriu cu stadiul: “Transmis informatii suplimentare”)
Tip societate	Număr petiții soluționate în perioada / AN precedent	% din Total perioada / AN precedent	Număr petiții soluționate în perioada / AN curent	% din Total perioada / AN curent
Brokeri de asigurare
Societati de asigurare
TOTAL	A1	100,00%	B1	100,00%

Situația primelor zece societăți de asigurare pentru care s-au înregistrat cele mai multe petiții transmise de către asigurați / păgubiți în perioada AN curent, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, pentru toate clasele de asigurare

Nr. crt.	SOCIETATE / BROKER de ASIGURARE	Petiții transmise de asigurați / păgubiți în perioada AN precedent	% din total perioada AN precedent	Petiții transmise de asigurați / păgubiți în perioada AN curent	% din total perioada AN curent	Creștere / Scădere % în anul curent față de anul precedent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	Alte societati / brokeri de asigurare
	TOTAL	A1	100,00%	B1	100,00%	+/- ...... %

Situația societăților de asigurare pentru care s-au înregistrat cele mai multe petiții transmise de către asigurați / păgubiți în perioada AN curent, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, pentru clasa de asigurări generale 10 – Asigurări obligatorii auto RCA și Carte verde

Nr. crt.	SOCIETATE / BROKER de ASIGURARE	Petiții transmise de asigurați / păgubiți în perioada AN precedent pentru clasa 10 asig. gen.	% din total perioada AN precedent pentru clasa 10 asig. gen.	Petiții transmise de asigurați / păgubiți în perioada AN curent pentru / clasa 10 asig. gen.	% din total perioada AN curent pentru clasa 10 asig. gen.	Creștere / Scădere % în anul curent față de anul precedent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	Alte societati / brokeri de asigurare
	TOTAL	A11 / (clasa 10 asig. gen.)	100,00%	B11 / (clasa 10 asig. gen.)	100,00%	+/- ...... %

Petiții transmise de către unitățile service auto
Sunt facute urmatoarele selectii:
  - Data an	: AN precedent / AN curent
  - Data ASF_luna : ..........
  - revenire	: se selecteaza “FALSE”
  - Stadiu	: se selecteaza : “avizare” + “lucru” + “favorabil” + “neîntemeiat”
  - Substadiu : toate
  - Natura	: se selecteaza doar “Prin unitati service”
  - Societati	: toate
  - Speta	: fara “Excede competenta ASF” (aceasta speta se inchide obligatoriu cu: “Excede competenta ASF) si fara ‘”Solicitari de informatii” (acesta speta se inchide obligatoriu cu stadiul: “Transmis informatii suplimentare”)
- Situația primelor zece societăți de asigurare pentru care s-au înregistrat cele mai multe petiții transmise de către unități service auto în perioada AN curent, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent

Nr. crt.	SOCIETATE / BROKER de ASIGURARE	Petiții transmise de Unități service in perioada / AN precedent	% din total perioada AN precedent	Petiții transmise de Unități service în perioada / AN curent	% din total perioada AN curent	Creștere / Scădere % în anul curent fata de anul precedent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
	Alte societati / brokeri de asigurare
	TOTAL	A2	100,00%	B2	100,00%	+/- ...... %

Modalitatea de finalizare a petiţiilor transmise de unități service

Modalitatea de finalizare a petițiilor transmise / de Unități Service / în perioada AN curent			Petiții înregistrate în perioada AN curent	% din Total Petiții
În curs de soluționare la data de ... / ... / ........ (stadiul “avizare” + “lucru”)				%
Finalizate favorabil (stadiul “favorabil”)				%
- prin plata = / (substadiu la stadiul “favorabil”)		% / (din Finalizate favorabil)
- altele = / (substadiu la stadiul “favorabil”)		% / (din Finalizate favorabil)
Considerate ca neîntemeiate (stadiul “neîntemeiat”)				%
TOTAL Petiții			B2	100,00%

COMPLAINTS REPORTED about INSURANCE ENTITIES

Period of reporting:
	Received
Total number of complaints in reporting period:

Please provide a breakdown of complaints by complaint cause in reporting period if possible

Number of complaints by complaint cause in reporting period
Sales
Claims
Terms and conditions
Commission and charges, premiums
Administration
Other 1 (please elaborate in Notes section below)
Other 2
Other 3
Other 4
Other 5
Subtotal

Please provide a breakdown of complaints by insurance products in reporting period if possible
	Received
Number of complaints by insurance products in reporting period

Life Insurance - total
Life Insurance - with profit
Life Insurance - unit-linked
Other Life Insurance (please elaborate in Notes section below)
Non life insurance - total
Accident and Health insurance
Motor Insurance
Household Insurance
Travel Insurance
Other Non-life Insurance (please elaborate in Notes section below)

Comments/notes: Include any other relevant information that helps explain the numbers.

Definition of complaint:
Please indicate the definition of complaint used in your jurisdiction:

Director Direcția Operațiuni și IT	Întocmit
Radu Nelepcu	Șef Serviciu Soluții IT
Director Protecția Consumatorilor	Bogdan Nicolae
Calin Rangu

# Anexa 2
Un tabel cu fiecare cerință din caietul de sarcini, indiferent de categoria acesteia (hardware, software, servicii, suport, garanție) și modul de implementare / atingere / ofertare a acesteia. Acest tabel este util în faza de evaluare a ofertelor. Cerintele se vor numerota de la 1 la n asa cum au fost ele intelese de catre ofertant. In cazul in care Ofertantul considera ca nu poate indeplini o cerinta trebuie sa completeze coloana „Motiv”.
Cetegorie	# (1..n) cf cu CS	Cerinta	Daca se indeplineste Da/Nu	Motiv daca nu se indeplineste	Modalitate de implementare
Functionale
	1
Non Functionale
	1
Servicii
	1
Management Infrastructura
	1
Hardware / Software-echipamente si servicii
	1
Licentiere
	1
Livrabile
	1
Testare si trecere in productie
	1
Instruire
	1
Service si mentenanta
	1
Garantie
	1
Experti
	1