Stadiul proiectelor cu finantare din Programul Operaţional

Sectorial Mediu (POS Mediu) – Axele Prioritare 1-5

- 17.10.2008 -

Ministerul Mediului şi Dezoltării Durabile (MMDD) are în pregătire un portofoliu vast de proiecte care vizează accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune. Acest portofoliu cuprinde 60 de proiecte majore de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată, deşeuri şi termoficare, cu o valoare de peste 4 miliarde Euro, reprezentând circa 70% din fondurile europene disponibile pentru sectorul de mediu în perioada 2007-2013. Proiectele vor fi finalizate gradual începând cu a doua jumătate a anului 2007 şi până la sfârşitul anului 2009.

Subliniem că proiectele majore sunt proiecte de anvergură pentru care se aplică regulamente comunitare specifice şi care implică elaborarea unor aplicaţii de finanţare complexe (incluzând următoarele documente: Master Plan, Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, Analiza Instituţională, Studiu de Impact asupra Mediului etc). De aceea, pregătirea acestora necesită o perioadă îndelungată de timp (între 2 şi 3 ani).

Pentru pregătirea proiectelor, MMDD a atras finanţări de aproximativ 60 milioane Euro, fondurile fiind asigurate din programele ISPA şi PHARE sau din credite externe.

Valoarea proiectelor majore de investiţii este estimată între 30-100 milioane Euro.

I. Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată (Axa Prioritară 1 din POS Mediu)

Portofoliul de proiecte include aproximativ 40 de proiecte majore estimate să angajeze integral fondurile aferente Axei Prioritare 1.

1. Începând cu luna septembrie 2007, au fost transmise la CE pentru aprobare 9 proiecte majore, din care:

1.1. Proiecte aprobate

- Cluj-Sălaj (cca. 197 milioane Euro)

- Giurgiu (cca. 72 milioane Euro)

- Turda-Campia Turzii (cca. 80 milioane Euro)

- Călăraşi (cca. 100 milioane Euro)

- Tulcea (cca. 114 milioane Euro)

- Sibiu (cca. 90 milioane Euro)

- Teleorman (cca. 122 milioane Euro)

- Gorj (cca. 90 milioane Euro)

1.2. Proiecte în curs de aprobare

      - Olt  (cca. 73 milioane Euro)

1.3. Proiecte care urmeaază a fi transmise la CE până la sfârşitul anului  2008

- Braşov (cca. 185 milioane Euro)

1.4. Alte proiecte în pregătire

Pentru perioada 2008-2009, se află în curs de pregătire alte 30 de aplicaţii de finanţare. Se estimează că acestea vor fi finalizate gradual în perioada decembrie 2008 - iunie 2009. Astfel:

- Prin 3 proiecte de Asistenţă Tehnică finanţate din fonduri ISPA, bugetul de stat şi împrumut KfW, se vor pregăti 15 aplicaţii de finanţare, pentru proiecte din sectorul apă/apă uzată, în judeţele Alba, Vâlcea, Hunedoara, Braşov, Satu-Mare, Timiş, Neamţ, Buzău, Prahova, Bacău, Iaşi, Mureş, Dâmboviţa, Covasna, Harghita.

Aceste judeţe se află, după caz, în etapa de aprobare a Master Planurilor sau elaborarea Studiilor de Fezabilitate.

Valoarea investiţiilor este estimată la aproximativ 1,5 miliarde Euro.

- Prin 2 proiecte de Asistenţă Tehnică finanţate de MMDD (prin împrumut de la Banca Mondială) se vor pregăti 10 aplicaţii de finanţare în sectorul apă/apă uzată, pentru următoarele judeţe: Vrancea, Brăila, Constanţa, Ialomiţa, Ilfov, Bistriţa Năsăud, Arad, Sibiu, Dolj şi  Bihor.

Toate aceste judeţe se află în etapa de elaborare a Studiilor de Fezabilitate.

Valoarea investiţiilor este estimată la aproximativ 1 miliard Euro.

- Prin Memorandumurile de Finanţare pentru anumite măsuri ISPA în derulare, vor fi pregătite aplicaţii de finanţare pentru continuarea investiţiilor prin Fondul de Coeziune în sectorul apă/apă uzată pentru următoarele judeţe: Suceava, Galaţi, Botoşani, Caraş Severin, Hunedoara, Mehedinţi.

Proiectele de apă/apă uzată sunt proiecte regionale care includ majoritatea localităţilor urbane din judeţele respective dar şi o parte din comunităţile rurale mai mari.

Se estimează că majoritatea aplicaţiilor de finanţare vor fi transmise gradual la CE pentru aprobare în prima jumătate a anului 2009, restul urmând a fi transmise la Bruxelles în a doua jumătate a anului 2009.

II. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor (Axa Prioritară 2 din POS Mediu)

Domeniul major de intervenţie 1 - Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor

Portofoliul de proiecte aferent acestui domeniu de intervenţie include 37 de proiecte de infrastructură, estimate să angajeze integral fondurile alocate până la sfârşitul anului 2009.

În prezent, se află în curs de pregătire 23 de aplicaţii de finanţare. Se estimează că acestea vor fi finalizate gradual în perioada septembrie 2008 - iunie 2009. Astfel:

- Prin 3 proiecte de Asistenţă Tehnică finanţate din fonduri ISPA, se vor pregăti 15 aplicaţii de finanţare din POS Mediu (Fondul European de Dezvoltare Regională) în următoarele judeţe: Giurgiu, Bistriţa, Vrancea, Maramureş, Harghita-Covasna, Botoşani, Călăraşi, Olt, Vaslui – Master Plan-uri aprobate -  Suceava, Alba, Cluj, Sălaj, Caraş-Severin şi Timiş - Master Plan-uri în curs de aprobare.

- Printr-un proiect de asistenţă tehnică PHARE se vor pregăti 5 aplicaţii de finanţare din POS Mediu (Fondul European de Dezvoltare Regională) în următoarele judeţe: Arad, Mureş, Sibiu, Dolj, Neamţ - Master Plan-uri în curs de aprobare.

- Prin Memorandumurile de Finanţare pentru anumite măsuri ISPA în derulare, vor fi pregătite aplicaţii de finanţare pentru continuarea investiţiilor prin Fondul de Coeziune, pentru următoarele judeţe: Bacău, Argeş şi Galaţi.

Valoarea investiţiilor este de aproximativ 700 milioane de Euro.

Portofoliul de proiecte de deşeuri include şi pregătirea a încă 14 aplicaţii de finanţare pentru judeţele: Bihor, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, Gorj, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Prahova, Tulcea, Vâlcea. Elaborarea acestor proiecte este prevăzută a fi realizată în cadrul a 2 proiecte de asistenţă tehnică finanţate din fonduri PHARE.

Se estimează că până la sfârşitul anului 2008 vor fi transmise gradual la CE pentru aprobare 2-3 proiecte, restul urmând fi transmise pentru evaluare şi aprobare în prima jumătate a anului 2009.

Domeniul major de intervenţie 2 - Reabilitarea siturilor contaminate istoric

Acest domeniu de intervenţie vizează pregătirea a 3-5 proiecte pilot de reabilitare a siturilor contaminate istoric. Selecţia proiectelor se va face la nivel naţional, pe baza unui document strategic privind managementul siturilor contaminate, document care urmează a fi revizuit în perioada următoare (procedura de licitaţie în derulare). Se estimează că proiectele ar putea fi finalizate în 2009.

III. Reabilitarea sistemelor de termoficare (Axa Prioritară 3 din POS Mediu)

În sectorul de termoficare, se află în pregătire (cu fonduri PHARE) 3 aplicaţii de finanţare din POS Mediu (Fondul de Coeziune) în oraşele Timişoara, Iaşi şi Bacău. Pentru toate cele 3 oraşe, Master Planurile sunt aproape finalizate şi urmează a fi aprobate cel taârziu în cursul lunii decembrie a.c. Se estimează că aplicaţiile de finanţare vor fi finalizate la începutul anului 2009.

Alte 5 aplicaţii de finanţare ce vizează reducerea poluării cauzate de sistemele municipale de termoficare sunt planificate pentru pregătire în anul 2009 şi se estimează începerea implementării acestora din anul 2010.

IV. Protecţia naturii (Axa Prioritară 4 din POS Mediu)

În sectorul de protecţia naturii, a fost lansată prima sesiune de proiecte în luna octombrie 2007. La nivelul Organismelor Intermediare POS Mediu (responsabile de verificarea şi evaluarea proiectelor) au fost depuse în total 48 de proiecte. Dintre acestea, 22 au fost respinse, celelalte 26 fiind propuse pentru revizuire. Dintre acestea, 15 proiecte (cu o valoare de peste 4 milioane Euro) au fost propuse pentru aprobare, contractele de finanţare urmând a fi semnate în cursul lunii noiembrie 2008. Următoarea sesiune de proiecte este estimată pentru luna noiembrie 2008. Notă: semnarea contractelor de finanţare pentru 11 dintre proiecte nu poate fi realizată până la obţinerea personalităţii juridice proprii de către administraţiile arrilor naturale protejate din subordinea RNP Romsilva!

Pe de altă parte, documentele aferente lansării celei de-a doua sesiuni de proiecte (Ghidul Solicitantului şi Cererea de Finanţare) au fost revizuite ţinând cont de lecţiile învăţate în urma experienţelor acumulate ca urmare a primei sesiuni. De asemenea, vor fi avute în vedere o simplificare a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi şi reducerea termenelor de evaluare şi selecţie, precum şi creşterea rolului Organismelor Intermediare în procesul de evaluare a proiectelor.

V. Inundaţii şi zona costieră (Axa Prioritară 5 din POS Mediu)

Domeniul major de intervenţie 1 - Protecţia împotriva inundaţiilor

Pregătirea proiectelor pentru protecţia împotriva inundaţiilor înregistrează o relativă întârziere faţă de celelalte axe prioritare, motivat de necesitatea de actualizare a strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii.

În prezent, această strategie este în curs de revizuire, conform noilor prevederi comunitare ale Directivei 2007/60 privind evaluarea şi managementul riscului la inundaţii. În baza strategiei se vor prioritiza şi selecta proiectele ce vor fi finanţate prin POS Mediu, estimându-se că primele proiecte de investiţii vor fi propuse pentru finanţare în cursul anului 2009, perioada estimată de implementare fiind 2009 - 2011.

Domeniul major de intervenţie 2 - Reducerea eroziunii costiere

Beneficiarul unic al acestei Axe Prioritare este Administraţia Naţională Apele Române.

În cadrul acestui domeniu de intervenţie se vizează finanţarea de proiecte de reabilitare a zonei costiere a Mării Negre. Se estimează că aplicaţia de finanţare pentru pregătirea primului proiect de investiţii va fi transmisă până la sfârşitul anului 2008.

# Footnotes

Notă: proiectul de modernizare şi extindere a infrastructurii de apă din judeţul Braşov poate fi finanţat numai după finalizarea cadrului instituţional aferent regionalizării (condiţie de eligibilitate). Datorită divergenţelor de opinie între principalele autorităţi locale se estimează întârzieri în aprobarea proiectului.