Hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic: Se aprobă Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia  digitale  la nivel naţional, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM - MINISTRU

EMIL BOC

Anexa

Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional

Capitolul I: CADRUL GENERAL

Obligaţiile asumate de către România în calitate de stat membru al  Uniunii Europene, precum şi interesul major manifestat pentru creşterea gradului de satisfacţie a cerinţelor consumatorilor, au determinat lansarea procesului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, acţiune care va permite valorificarea enormei oportunităţi pe care implementarea televiziunii digitale terestre o constituie pentru România. În conformitate cu obligaţiile asumate în raporturile cu Uniunea Europeană, Guvernul României a decis implementarea serviciilor de televiziune digitală terestră la nivel naţional şi finalizarea procesului de eliminare a serviciilor de televiziune analogică din banda de frecvenţe UHF, până la 1 ianuarie  2012. Acest proces nu va implica doar câteva schimbări tehnice pentru armonizarea cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, ci implică de asemenea un proces complex de modernizare, ce va transforma peisajul audio-vizualului, aducând cu sine introducerea pas cu pas a noilor reglementări menite să asigure o utilizare şi un control eficientizat al spectrului radio, în conformitate cu recomandările ITU prevăzute în Actele Finale ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii Geneva 2006 (RRC 06), încurajând migrarea spre televiziune digitală şi campanii de informare ce vor facilita înţelegerea a ceea ce presupune această tranziţie şi ulterior realizarea acesteia.

Optimizând utilizarea spectrului, prin intermediul tehnologiilor valabile prin standardele  DVB-T, DVB-T2 şi DVB-H şi al metodelor de comprimare MPEG2 şi MPEG4, se deschide drumul spre o nouă dezvoltare a perspectivelor beneficiarilor, publici şi privaţi, şi accesul la dividendul  digital pentru noii intraţi pe piaţă.

Această schimbare va aduce cu sine o altă etapă - cea a economiei digitale în România; operatorii vor fi capabili să-şi dinamizeze oferta mulţumită unui set de servicii inovative, mult mai în concordanţă cu cererile audienţei, în termenii calităţii imaginii, ubicuităţii recepţiei, fixe sau mobile, şi interactivităţii orizontale şi verticale la nivel local, regional şi naţional. Avantajul pe care televiziunea terestră îl prezintă pentru autorităţi este acela că va rămâne cel mai potrivit instrument de măsurare a acoperirii universale şi că, odată cu digitalizarea, va fi posibilă crearea unor servicii administrative interactive.

Conversia televiziunii terestre de la transmiterea analogică  la cea  digitală este parte componentă a tranziţiei generale spre oportunităţile unor reţele cu performanţă superioară, beneficiind de avantajele tehnice ale acoperirii care pot, de acum înainte, să transmită , pe lângă serviciile terestre de televiziune şi servicii de date către  terminale.

Este de asemenea parte a unui proiect mult mai amplu, în concordanţă cu obiectivele statelor membre ale Uniunii Europene, după cum sunt acestea exprimate în strategia de la Lisabona, obiective ce încurajează expansiunea societăţii cunoaşterii, bazată pe extinderea accesului la tehnologiile IT, continuând în acelaşi timp să fie susţinute principiile concurenţei pentru a asigura posibilităţile de alegere ale utilizatorilor.

Mulţumită unei strategii determinate şi bine gândite de introducere a DVB-T–ului în România, la doi ani de la aderarea la Uniunea Europeană, este necesară corelarea alegerii politicilor audiovizuale la cadrul orientărilor economice, industriale şi sociale ale ţării. Acest proces trebuie să ia în considerare cât mai bine o serie de factori esenţiali, legaţi de structura şi caracteristicile populaţiei, cât şi de mediile şi modalităţile de acces la serviciile de televiziune. Din datele puse la dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică, în România există un număr de aproximativ 7,5 milioane de gospodării, cu un venit mediu bănesc de aproximativ 1200 lei / gospodărie, repartizate după cum urmează:

| Venitul pe gospodării | Lei/pe lună | Gospodării | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Sub pragul sărăciei | Sub 450 lei | 1.5 M | 20% |
| Deasupra pragului de sărăcie dar sub nivelul salariului mediu pe economie | 450 – 1200 lei | 3.75 M | 50% |
| Peste nivelul salariului mediu pe economie | Peste 1200 lei | 2.25M | 30% |

Sursa: Institutul Naţional de Statistică (2006) (http://www.insse.ro/cms/files/pdf/ro/cap4.pdf)

Televiziunea din România constă într-o piaţă matură de servicii audiovizuale cu conţinut generalist, cu câţiva participanţi de talie mare care pun accentul pe divertisment, şi o piaţă a programelor TV de nişă în curs de evoluţie, dintre care doar o parte reuşesc să se facă cunoscuţi. Piaţa televiziunii digitale este încă un teren neexploatat. Sunt peste 260 posturi TV în întreaga ţară, ceea ce indică un interes major pentru investiţiile în afacerile legate de televiziune.

Repartiţia modalităţilor de recepţie a serviciilor de televiziune în funcţie de mediul de acces este prezentată în tabelul de mai jos:

| Fără acces la servicii de televiziune (incluzând cele fără sursă de curent electric) | ~ 470.000 (6% gospodării) |
| --- | --- |
| Doar prin antenă terestră | ~ 1.445.000 (19% gospodării) |
| Cablu TV | ~ 3.600.000 (49% gospodării) |
| Satelit | ~ 1.980.000 (27% gospodării) |
| IPTV | ~ sub 0.01 % |

Sursa: Analizele efectuate de ATDI Est pe baza datelor publicate pe site-urile Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) şi Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), anul 2008.

Din totalul populaţiei care depinde exclusiv de antena terestră pentru recepţionarea serviciilor de televiziune, aproximativ 38% se găsesc în mediul urban, şi 62% în cel rural.

Recepţia prin cablu este vast extinsă (în aproape 50% dintre gospodării). Bine dezvoltată, reţeaua cablu este împărţită între cei doi mari operatori RCS-RDS şi UPC România. În decembrie 2006, UPC România şi RCS-RDS se aflau pe poziţii de egalitate în cadrul pieţei de cablu. Emisia prin satelit este încă în dezvoltare, cu peste 25% dintre gospodării echipate să primească astfel semnalul. În prezent există cinci platforme: DigiTV (RCS-RDS), FocusSat (UPC), Max TV (DCS), Boom TV (DTH Television Group) şi Dolce (Romtelecom).

Radiodifuzarea serviciilor de televiziune publice încă joacă un rol important în cadrul emisiei TV din România, TVR1 şi TVR2 atingând în 2006 o cotă de audienţă de 16.7% şi 5.3%. În ultimii ani s-a observat un fenomen în rândul canalelor TV private : principalii jucătorii şi-au păstrat poziţia de lideri de piaţă, dar cifrele de audienţă ale Pro TV şi Antena 1 au scăzut în ultimii ani. Această situaţie poate fi atribuită, pe de-o parte, reformei din 2004 cu referire la  modalitatea de măsurare a acestor cifre, dar principalul motiv este creşterea cotei de audienţă a canalelor de interes special, creşterea audienţei acestora făcându-se în detrimentul marilor canale generaliste, atât publice cât şi private.

Deja extinsă, gama de programe TV din România continuă să se dezvolte. Din 2006 până în vara lui 2007, în ţară a apărut o gamă mare de noi canale TV, ca de exemplu Goodlife, Antena 2, HBO Comedy, Animax, KidsCo, Party TV, Hits TV, Sport1, MGM etc.

În ultimii trei ani, o dezvoltare majoră a emisiilor de televiziune terestră a condus la acordarea a 62 de licenţe pentru televiziuni locale şi 53 de licenţe radio locale. Acest fapt a dus la mijlocul anului 2007 la un număr total de 662 de staţii de emisie radio şi 260 de staţii de emisie TV pentru servicii locale, făcând România “a doua piaţă de posturi locale ca mărime din Europa Centrală şi de Est” .

(Sursa: http://www.cna.ro/licente/concurslic/statistică.jpg).

În ceea ce priveşte serviciile de televiziune cu acoperire naţională, ca număr de staţii de emisie, situaţia este următoarea:

| Categorie | Număr staţii |
| --- | --- |
| Posturile publice de televiziune | 546 |
| Posturile private | 252 |

Sursa: ANCOM (2008)

Acoperirile aferente acestui număr de staţii, pe principalele posturi, sunt:

| Program TV | Privat/Public | Populaţie Acoperită | Procent |
| --- | --- | --- | --- |
| TVR1 | Public | 20665170 | 95.33% |
| TVR2 | Public | 18865105 | 87.02% |
| PRO TV | Privat | 11421745 | 52.69% |
| ANTENA 1 | Privat | 8731102 | 40.28% |
| REALITATEA TV | Privat | 4049323 | 18.68% |
| PRIMA TV | Privat | 3795696 | 17.51% |
| TV SIGMA | Privat | 1938260 | 8.94% |
| TVR Craiova | Public | 978986 | 4.52% |
| NATIONAL TV | Privat | 886868 | 4.09% |
| TVR Timişoara | Public | 883743 | 4.08% |
| TVR Iaşi | Public | 837058 | 3.86% |
| ACTIV TV | Privat | 769868 | 3.55% |
| FOCUS TV | Privat | 730183 | 3.37% |
| ALPHA TV | Privat | 721181 | 3.33% |
| ETNO TV | Privat | 601542 | 2.77% |
| TVR Cluj | Public | 528602 | 2.44% |
| TELEUNIVERSITATEA TV | Privat | 498824 | 2.30% |
| TV GALATI | Privat | 430339 | 1.99% |
| WYL TV | Privat | 313310 | 1.45% |
| TVR Mureş | Public | 313263 | 1.45% |
| ONE TV | Privat | 309154 | 1.43% |
| NEPTUN TV | Privat | 271799 | 1.25% |
| 7 EST | Privat | 243148 | 1.12% |
| TV EUROPA NOVA | Privat | 222078 | 1.02% |
| TV BUZAU | Privat | 218534 | 1.01% |

Sursa: Calculele de acoperire ATDI Est (2008)

Volumul mare de finanţări pentru serviciile publice de televiziune provine din abonamentele colectate de la gospodării. Persoanele fizice plătesc 1.2 euro pe lună şi companiile 4.5 euro pe lună. Din 2003, cuantumul abonamentului nu a mai fost legat de nivelul inflaţiei, rămânând la aceste valori. De menţionat că numai 60% din gospodării plătesc taxa,  multe gospodării fiind scutite de plată pe baza propriilor declaraţii conform cărora nu dispun de radio sau televizor.

În 2006, CNA a monitorizat 36 canale TV şi un total de 8.823 de emisiuni TV, totalizând 16000 de ore de conţinut. În această perioadă au fost emise câteva avertismente, majoritatea din cauza încălcării reglementărilor legale în privinţa protejării copiilor şi încălcarea regulilor de sponsorizare, publicitate, teleshopping, corectă informare şi pluralism. Numărul cel mai mare de avertismente  au fost emise însă pentru a sancţiona nerespectarea reglementărilor legate de obligaţia de a oferi o informare corectă (sursă : CNA Raport Anual).

Întreaga piaţă a publicităţii TV din România a fost estimată la 520 milioane de euro conform cifrelor nete din 2007 (sursa: Alpha Cont Mediatrack). Veniturile totale încasate din publicitate ale principalelor trei canale TV din ţară au scăzut substanţial, de la 48.7% în 2004 la 40% în 2006. Creşterea cheltuielilor pentru publicitate a fost pusă pe baza presiunii costurilor de producţie. Aceste presiuni au fost în mare parte declanşate de creşterea costurilor pentru drepturilor de autor (în toamna lui 2005, Guvernul a mărit taxa plătită Corpurilor Colective de Protecţie a Drepturilor de Autor din subordinea Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, ORDA) şi de introducerea în 2005 a TVA-ului pe drepturile de difuzare a filmelor. Din aceste cauze, Societatea Română de Televiziune (SRTV) a înregistrat, în 2006 faţă de anul precedent, o creştere a cheltuielilor cu 230.000 euro pe lună. Pe lângă asta, SRTV trebuie să contribuie anual cu 15%  din venitul obţinut din publicitate la finanţarea filmelor româneşti. În ianuarie 2006, SRTV a finanţat 22 de proiecte de filme de televiziune, din 570 propuse.

Având în vedere necesitatea unui răspuns la noile evoluţii tehnologice şi a creării condiţiilor de stabilire a cadrului normativ pentru toate serviciile media audiovizuale, indiferent de suportul tehnic utilizat, asigurând reguli de bază unitare atât pentru serviciile clasice de televiziune, analogică sau digitală, cât şi pentru serviciile media audiovizuale la cerere ori cele de televiziune mobilă, necesitate abordată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, în conformitate cu obligaţiile impuse prin Directiva 2007/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivei 89/552/CEE a Consiliului privind coordonarea anumitor acte cu putere de lege şi acte administrative ale statelor membre cu privire la desfăşurarea activităţilor de difuzare a programelor de televiziune, Guvernul României decide implementarea serviciilor de televiziune digitală terestră la nivel naţional şi finalizarea procesului de eliminare a serviciilor de televiziune analogică pentru banda de frecvenţe UHF, până la 1 ianuarie 2012.

CAPITOLUL II:  PREZENTAREA SISTEMELOR DE TIP DVB-T ŞI DVB-H

Sistemului DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terestrial) a apărut în primul rând ca o necesitate de a transmite mai multe posturi de televiziune într-o calitate superioară, în acelaşi spaţiu spectral necesar unui singur program transmis analogic, în condiţiile în care spectrul de frecvenţe este o resursă limitată care trebuie exploatată într-un mod raţional.

S-a constatat că spectrul radio a devenit neîncăpător pentru numărul uriaş de servicii pe care trebuie să le susţină (posturi de radio, posturi TV, telefonie, comunicaţii radio, internet). În acest scop la nivelul Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii (ITU) şi al Comunităţii Europene au fost elaborate documente referitoare la trecerea de la televiziunea analogică actuală la televiziunea digitală.

Conform acestor normative până la 1 ianuarie 2012 toate transmisiile analogice actuale vor trece în format digital, realizându-se astfel încetarea transmisiilor analogice din banda de frecvenţe UHF. Acest proces va atrage după sine două componente: pe de o parte toate posturile de televiziune (posturi publice cu acoperire naţională, posturile private cu acoperire naţională şi posturile locale) vor fi obligate să modernizeze reţeaua de emiţătoare în noul format, iar pe de altă parte să înceapă producerea şi comercializarea echipamentului de recepţie.

Emisia digitală terestră se poate face în format MPEG-2 sau MPEG-4 (care este comună cu transmisiile digitale prin satelit DVB-S cât şi în reţelele de cablu DVB-C) fiind o transmisie multipurtătoare COFDM cu modulaţie în quadratură 64 QAM (sau 16 QAM).

Din punct de vedere tehnic, transmisia digitală terestră constă în digitizarea şi comprimarea informaţiei în format MPEG-2 sau MPEG-4. În acest fel, în cadrul unui canal TV de 8 MHz (cât este alocat în banda UHF unui program analogic), se pot transmite până la 8 programe TV, structurate într-un multiplex digital.

Calitatea transmisiei este superioară în comparaţie cu transmisiile actuale permiţând formate 3/4, 16/9 sau înaltă definiţie (HD). Semnalul este captat din eter cu ajutorul unei antene de UHF, şi în acest sens producătorii de asemenea echipamente deja au lansat pe piaţă antene TV dedicate.

Receptorul DVB-T poate fi un decodor încorporat în televizor, sau un echipament de sine stătător (set-top-box). Acesta nu este doar un simplu receptor TV deoarece în afară de programe de televiziune sunt recepţionate şi programe de radio având calitate CD precum şi alte servicii interactive.

Formatul digital permite inclusiv vizionarea programelor PPV (Pay Per View), care reprezintă vizionarea la cerere a unor filme sau evenimente programate şi plata doar a acestor servicii.

Specificaţia DVB-H a fost dezvoltată în iunie 2004 pentru accesarea serviciilor DVB de pe dispozitive portabile cu baterii cum ar fi telefoanele mobile, PDA-uri etc. DVB-H, un standard derivat din DVB-T, special pentru recepţia mobilă, combină emisia cu un set de măsuri pentru a se asigura că receptorii ţintă pot opera în mişcare şi de pe dispozitive alimentate de baterie. În România este necesară urmărirea cu atenţie a evoluţiei şi tendinţelor pieţei, pentru a se putea lua o decizie corespunzătoare pentru introducerea serviciilor de tip DVB-H.

CAPITOLUL III:  OBIECTIVE STRATEGICE

Având în vedere necesităţile de dezvoltare ale societăţii româneşti precum şi  angajamentele asumate în cadrul organizaţiilor internaţionale în care România este parte, Guvernul României a efectuat o serie amplă de studii, analize şi consultări. În urma acestora s-au conturat următoarele obiective fundamentale  ale strategiei privind tranziţia de la televiziunea terestră analogică la cea digitală şi implementarea serviciilor multimedia  digitale la nivel naţional:

3.1 Realizarea tranziţiei complete şi efective de la serviciile de televiziune analogice din banda de frecvenţe UHF la serviciile de televiziune în format digital de tip DVB-T şi încetarea completă a emisiilor analogice  până la data de 1 ianuarie 2012;

3.2 Stabilirea modalităţilor de acces al publicului la serviciile de televiziune şi multimedia digitale;

3.3 Identificarea instrumentelor şi măsurilor optime de intervenţie publică pentru încurajarea comutării, raportată la părţile ţintă (consumatori, fabricanţii de echipamente, radiodifuzorii, utilizatori potenţiali ai spectrului eliberat etc.);

3.4 Dezvoltarea echilibrată a infrastructurii pentru furnizarea de servicii de televiziune în format digital, prin intermediul transmisiilor terestre, pe teritoriul întregii ţări;

3.5 Implementarea unor măsuri legislative necesare asigurării unei utilizări în comun a infrastructurilor de emisie digitală terestră, astfel încât utilizatorul final să poată avea acces la toate sursele existente (programe TV) fără a fi necesară dotarea cu mai multe seturi de echipamente de recepţie (antena, decodor etc.);

3.6 Stabilirea soluţiilor optime de comutare în condiţiile în care transmisiile analogice şi cele în format digital vor fi difuzate simultan, în paralel, iar spaţiul spectral va fi supraaglomerat, urmărindu-se şi evitarea interferenţelor prejudiciabile;

3.7 Optimizarea utilizării resurselor spectrale, concomitent cu stabilirea unor condiţii tehnice specifice, care să permită implementarea tehnologiilor în format digital (DVB-T şi DVB-H), în conformitate cu planul digital stabilit în cadrul RRC 2006 şi conversia treptată a emiţătoarelor analogice cu impact minim asupra recepţiei programelor de televiziune;

3.8 Stabilirea principiilor generale pentru elaborarea unui cadru legislativ de natură a dezvolta un mediu concurenţial şi propice investiţiilor pe piaţa serviciilor de televiziune în format digital, cu asigurarea : respectării exprimării pluraliste de idei şi de opinii în cadrul conţinutului serviciilor media audiovizuale transmise de furnizorii de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia României, a pluralismului surselor de informare a publicului şi a unui raport echilibrat între serviciile de programe cu acoperire naţională şi serviciile locale, regionale ori tematice.

3.9 Implementarea serviciilor de televiziune în format digital de tip DVB-H, DVB-T de tip HD şi/sau alte viitoare tehnologii, în funcţie de cererile de piaţă pentru astfel de servicii.

3.10 Diminuarea efectelor negative ale conversiei de la analogic la digital, având în vedere necesitatea asigurării serviciilor publice de televiziune şi în acelaşi timp păstrarea unei competitivităţi loiale pe piaţă şi respectarea principiului neutralităţii tehnologice.

3.11 Prezentarea către Grupul Interdepartamental prevăzut la Cap.5, a planului naţional al frecvenţelor radio, în vederea implementării a maximum 5 multiplexe digitale naţionale în banda UHF, a unui multiplex digital naţional în banda VHF precum şi unele multiplexe digitale suplimentare, la nivel local/regional, în funcţie de posibilităţile tehnice şi în conformitate cu planul de frecvenţe adoptat la conferinţa ITU Geneva RRC-06.

CAPITOLUL IV: PLAN DE MĂSURI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

La conferinţa ITU Geneva RRC-06, a fost adoptat un nou plan de frecvenţe, înlocuind planul de transmisie analogică. Planul de frecvenţă ITU Geneva 2006  (GE06) defineşte utilizarea benzilor de transmisie III (VHF – 174-230 MHz) şi benzilor IV/V (UHF – 470- 862 MHz) pentru transmisia terestră digitală (şi serviciile digitale T-DAB şi DVB-T).

În România, Banda III VHF este majoritar folosită de către Societatea Naţională de Radiocomunicaţii S.A. pentru transmisia programului public de televiziune TVR1.

Pentru banda UHF, România a prevăzut un număr total de 37 alocări, pentru fiecare alocare negociind un număr de canale pe care le poate folosi pentru viitoarea reţea digitală de televiziune.

În vederea atingerii obiectivelor strategice 3.1, 3.2, 3.4, 3.6 şi 3.7, la nivel naţional, România poate implementa maximum 5 multiplexe în banda UHF si 1 multiplex în banda VHF, rămânând ca la nivel regional/local să aibă posibilitatea alocării unor multiplexe suplimentare în funcţie de posibilităţile tehnice şi în limitele Planului Geneva 2006.

Având în vedere aceste argumente, şi obiectivele strategice 3.6, 3.9 şi 3.10, se prevede o analiză ulterioară în vederea implementării unui multiplex dedicat serviciilor DVB-H. Transmiţătoarele analogice de mare putere din banda VHF, care transmit în prezent programele televiziunii publice cu acoperire naţională vor fi menţinute în funcţionare până în 2015 pentru a permite cetăţenilor potenţial afectaţi de imposibilitatea recepţionării serviciilor digitale terestre, accesul la serviciile publice de televiziune.  Aceste staţii, operând în banda VHF nu vor crea probleme de interferenţe pentru multiplexele digitale ce vor fi implementate.

Pentru a putea pune în practică obiectivele stabilite, şi pentru a menţine coerenţa şi controlul procesului de tranziţie, se stabileşte următorul Plan de măsuri:

4.1	Măsuri de implementat până la 1 ianuarie 2012:

4.1.1	În urma analizei situaţiei actuale a licenţelor de emisie analogice din România şi a planului digital care trebuie respectat, a faptului că accesul la programele publice de televiziune pentru cetăţenii României este garantat de Constituţia României, a demersurilor continue ale autorităţilor pentru creşterea procentului de populaţie acoperită de serviciile de televiziune cel puţin pentru programele publice de televiziune şi a celor cu cotă de audienţă şi acoperire semnificative, şi în concordanţă cu obiectivele strategice enunţate în acest document, vor fi luate în considerare următoarele măsuri pentru elaborarea planului tehnic de conversie:

4.1.1.1 Pentru realizarea obiectivelor strategice 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8 şi 3.9 se vor acorda 6 multiplexe digitale pentru DVB-T şi, luând în considerare interesul la momentul respectiv al unor potenţiali operatori pentru această tehnologie, pentru DVB-H;

4.1.1.2 Pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute la 3.7 şi  3.9 cele 6 multiplexe digitale naţionale în benzile de frecvenţe UHF şi VHF vor avea condiţii de compatibilitate cu planul de frecvenţe Geneva RRC-06;

4.1.1.3 Pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute la 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 şi 3.7, 2 multiplexe din cele 6 multiplexe disponibile, se vor acorda, cu impunerea unor condiţii de acoperire teritorială şi de populaţie, de emisie Free To Air, de preluare şi transmisie în condiţii economice transparente şi nediscriminatorii a posturilor publice naţionale de televiziune, precum şi a posturilor private de televiziune cu acoperire şi indice de audienţă semnificativă în funcţie de condiţiile, criteriile şi procedura stabilite de C.N.A.. Prin „Free To Air” se înţelege transmisia necodată a programelor de televiziune, respectiv recepţia liberă a acestora;

4.1.1.4 Pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute la 3.1, 3.4, 3.7 si 3.10, în funcţie de posibilităţile tehnice şi în limitele planului Geneva 2006 se pot identifica multiplexe regionale/locale  cu scopul de a prelua posturile Tv locale/ regionale care nu au fost preluate conform punctului 4.1.1.3 în funcţie de condiţiile, criteriile şi procedura stabilite de C.N.A.

4.1.2	Acordarea multiplexelor digitale.

În vederea atingerii obiectivului strategic 3.1, precum şi a tuturor celorlalte obiective strategice enunţate, se vor lua următoarele măsuri:

4.1.2.1	Pentru finalizarea procesului de tranziţie la termenul asumat şi notificat la nivelul Comisiei Europene, primele 2 multiplexe digitale naţionale, cu reguli de utilizare condiţionate din punct de vedere tehnic, se vor acorda până la data de 31 decembrie 2009, cu obligaţia ca acestea să retransmită programele publice de televiziune terestră cu acoperire naţională, precum şi posturile private de televiziune cu acoperire şi indici de audienţe semnificative, potrivit criteriilor şi modalităţilor stabilite de CNA.

În acelaşi scop, posturile de televiziune regionale/locale vor fi retransmise, în limitele posibilităţilor tehnice, prin intermediul multiplexelor regionale/locale disponibile, acordate după implementarea celor două multiplexe naţionale.

4.1.2.2	Restul de 4 multiplexe digitale se vor acorda până cel târziu la data de 1 iulie 2010, cu posibilitatea de furnizare a serviciilor comerciale de retransmisie a posturilor de televiziune după data de 1 ianuarie 2012.

4.1.3	Regulile de utilizare condiţionată a celor 2 multiplexe naţionale şi a celor regionale/locale rezervate procesului de tranziţie, aşa cum sunt acestea definite la punctele 4.1.2.1, şi în conformitate cu obiectivele strategice 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7 şi 3.10 sunt:

4.1.3.1	Cele două multiplexe cu acoperire naţională vor trebui să asigure până la data stabilită pentru finalizarea procesului de tranziţie o acoperire pentru programele de televiziune naţionale publice şi a celor cu acoperire şi indici de audienţe semnificative de minim 90% din populaţie şi 80% din teritoriu, şi până în 2015 o acoperire de peste 95% din populaţie;

4.1.3.2	Multiplexele regionale/locale vor asigura retransmisia posturilor de televiziune care deţin şi operează licenţe de emisie analogică terestră, cel puţin până la expirarea acelor licenţe, şi în condiţii de acoperire cel puţin similare, potrivit criteriilor şi modalităţilor stabilite de CNA.

4.1.4	Calendarul şi modalitatea de organizare pentru multiplexele digitale, rămase disponibile (4 multiplexe cu acoperire naţională şi multiplexe cu acoperire regională sau locală):

4.1.4.1	     Celelalte 4 multiplexe vor fi acordate până cel târziu la data de 1 iulie 2010 în baza propunerilor formulate de Grupul interdepartamental prezentat la Cap.5 din prezenta „Strategie” astfel încât fiecare multiplex va permite retransmisia a cel puţin 7 posturi de  televiziune Standard Definition cu parametri tehnici de transmisie identici pentru fiecare post, sau o combinaţie de posturi Standard Definition, High Definition precum si servicii multimedia;

4.1.4.2 In cazul în care rămân disponibile multiplexe regionale/locale în urma procesului de tranziţie, altele decât cele ce urmează a prelua posturile regionale/locale de televiziune, acestea vor fi acordate după data de 1 ianuarie 2012.

4.1.5	Dotarea populaţiei cu echipamente de recepţie a televiziunii digitale terestre, conform obiectivelor strategice 3.3, 3.8 si 3.10:

4.1.5.1	Necesitatea şi procesul de implementare a echipamentelor necesare la utilizator vor fi mediatizate corespunzător şi în timp util;

4.1.5.2	Va fi susţinută dotarea doar de la furnizori de echipamente acreditaţi în acest sens de către organismele abilitate;

4.1.5.3   	Pe întreg parcursul procesului de dotare, furnizorii vor pune la dispoziţia autorităţilor competente toate datele statistice necesare urmăririi centralizate a procesului;

4.1.5.4	Autoritatea  Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii va determina şi asigura respectarea unui set minimal de caracteristici impuse la echipamentele de recepţie ce vor intra în dotarea populaţiei.

4.1.6	Calendarul procesului de tranziţie, conform obiectivului strategic 3.1:

4.1.6.1	Lansarea, cu începere la 1 decembrie 2009, a unei campanii de informare şi mediatizare a procesului de tranziţie de la televiziunea terestră analogică la televiziunea terestră digitală.

4.1.6.2	Cel târziu la 31 decembrie 2010: realizarea unei acoperiri de minim 60% din populaţie şi 50% din teritoriu pentru multiplexele prevăzute la punctul 4.1.1.3;

4.1.6.3	Cel târziu la 30 iunie 2011: realizarea unei acoperiri de minim de 80% din populaţie şi 70% din teritoriu pentru multiplexele prevăzute la punctul 4.1.1.3;

4.1.6.4	Cel târziu la 31 decembrie 2011: realizarea unei acoperiri de minim 90% din populaţie şi 80% din teritoriu pentru multiplexele prevăzute la punctul 4.1.1.3;

4.1.6.5	Cel târziu la 1 ianuarie 2012: încetarea oricărei emisii analogice de televiziune terestră în banda de frecvenţe UHF alocate emisiei digitale.

4.2	În vederea atingerii obiectivului strategic 3.5, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, până cel târziu la 1 noiembrie 2009, va realiza o analiză a premiselor tehnice şi legale şi va elabora un set de propuneri legislative necesare.

4.3	Linii directoare ale strategiei pe termen lung:

4.3.1	În conformitate cu obiectivele strategice 3.2, 3.4 şi 3.8, începând cu anul 2012 toate receptoarele noi de televiziune vândute vor trebui să aibă încorporate decodoare DVB-T la standardul solicitat (cel puţin MPEG-4).

4.3.2	Multiplexele regionale/locale disponibile în urma procesului de tranziţie, altele decât cele ce au preluat posturile regionale/locale de televiziune vor fi acordate după data de 1 ianuarie 2012.

4.3.3	Nici un emiţător analogic de televiziune din banda de frecvenţe UHF nu va mai emite pe teritoriul României după 1 ianuarie 2012.

4.3.4	Până la finele anului 2015, peste 95% din populaţia României va beneficia de acoperire cu servicii de televiziune digitală, cel puţin pentru posturile publice naţionale de televiziune.

CAPITOLUL V:  MODALITĂŢILE DE APLICARE A MĂSURILOR

Pentru atingerea obiectivelor şi punerea în practică a Planului de măsuri stabilit, se va trece la implementarea sistemelor de televiziune digitală terestră – DVB-T, în cel mai scurt timp, într-o modalitate care să asigure eşalonat, preluarea tuturor posturilor de televiziune care deţin şi operează în prezent licenţe de emisie analogică terestră, în condiţii cel putin similare ca acoperire.

În scopul coordonării procesului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră, la momentul intrării în vigoare a prezentei Hotărârii de Guvern prin care se  adoptă strategia, se va constitui un Grup interdepartamental format din reprezentanţi ai Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Ministerului Finanţelor Publice, Autorităţii  Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi Consiliului Naţional al Audiovizualului. De asemenea, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri de Guvern, instituţiile menţionate vor desemna, printr-o notificare adresată Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, câte 3 reprezentanţi în grupul de lucru, dintre care unul la nivel de secretar de stat, cu excepţia ANCOM care va desemna unul dintre reprezentanţi la nivel de vicepreşedinte. Grupul de lucru astfel constituit îşi va stabili în prima şedinţă de lucru, propriul regulament de organizare şi funcţionare.

Pentru atingerea obiectivelor stabilite de prezenta „Strategie”, Grupul interdepartamental va colabora, atunci când este necesar, cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale de profil, respectiv cu reprezentanţii televiziunilor locale şi regionale.

Grupul interdepartamental va avea următoarele sarcini specifice:

- analizarea Planului de frecvenţe pentru România asociat Acordului Geneva 2006 şi a repartizării frecvenţelor pe multiplexe, în urma propunerii ANCOM, bazată pe rezultatele obţinute la coordonarea internaţională a frecvenţelor;

- urmărirea îndeplinirii cerinţelor de la punctul 3.5;

- elaborarea calendarului si a condiţiilor tehnice pentru acordarea celor 4 multiplexe prevăzute la punctul 4.1.4.1.

- coordonarea şi monitorizarea procesului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră;

- identificarea eventualelor necesităţi normativ-legislative pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră;

- elaborarea şi urmărirea derulării programelor de dotare cu echipamente de recepţie pentru categoriile defavorizate ale populaţiei;

- analizarea necesităţilor legislativ-financiare şi elaborarea de propuneri legislative necesare asigurării tranziţiei de la televiziunea terestră la televiziunea digitală terestră.

De asemenea, în cadrul procesului de tranziţie se stabilesc următoarele responsabilităţi individuale:

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale este responsabil pentru:

- coordonarea Grupului interdepartamental responsabil de urmărirea derulării şi de evaluarea implementării si efectelor Strategiei;

- analizarea premiselor tehnice şi legale şi iniţierea propunerilor legislative necesare pentru asigurarea utilizării în comun a infrastructurilor de emisie digitală terestră, astfel încât utilizatorul final să poată avea acces la toate sursele existente (programe TV) fără a fi necesară dotarea cu mai multe seturi de echipamente de recepţie (antena, decodor etc.).

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului Naţional este responsabil pentru:

- monitorizarea şi asigurarea punerii în practică a politicilor culturale şi audiovizuale asumate de România şi eventuala iniţiere de propuneri legislative în acest sens.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii este responsabilă pentru:

- elaborarea şi prezentarea, până la data de 15 octombrie 2009, către Grupul interdepartamental a Planului de frecvenţe radio prevăzut la punctul 3.11 din „Strategie”;

- stabilirea calendarului de încetare a emisiilor analogice terestre.

- acordarea licenţelor de emisie digitale pentru difuzarea programelor în sistem digital terestru pentru operatorul/ii de multiplex în conformitate cu Planul de frecvenţe pentru România asociat Acordului Geneva 2006;

- autorizarea tehnică a emisiilor digitale;

- supraveghează şi controlează respectarea obligaţiilor prevăzute în licenţele de emisie digitale;

- verificarea respectării de către operatorii de emisii analogice terestre a calendarului de încetare a emisiei.

Consiliul Naţional al Audiovizualului  este responsabil pentru:

- monitorizarea şi asigurarea punerii în practică, împreună cu Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului Naţional, a politicilor audiovizuale asumate de România, a campaniilor de informare şi mediatizare a procesului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră;

- acordarea licenţelor audiovizuale digitale în cadrul multiplexelor pentru serviciile media audiovizuale digitale, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin potrivit legii;

- stabilirea calendarului de încetare a emisiilor analogice terestre.