# DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE:

DENUMIRE CONTRACT

“Realizarea Cadastrului General pe teritoriul Comunei Magura Ilvei, Judetul  Bistrita-Nasaud.”

COD CPV: 71354300-7 – Servicii de cadastru

CUPRINS:

SECŢIUNEA I –  Fişa de date a achiziţiei

SECŢIUNEA II – Caietul de sarcini

SECŢIUNEA III – Formulare

SECŢIUNEA IV – Contractul de achiziţie publică

SECŢIUNEA I

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I. a. Autoritatea  contractantă

| Denumire: PRIMARIA COMUNEI MAGURA ILVEI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: Comuna Magura Ilvei |  |  |
| Localitate: Comuna Magura Ilvei | Cod poştal: 427145 | Ţara: ROMANIA |
| Persoana de contact: Stretea Grigore | Telefon: 0263-375865, 375711 |  |
| E-mail: achizitiimagurailvei@yahoo.com | Fax: 0263-375711 |  |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul): |  |  |

I.b.  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale autorităţi locale □ alte institutii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ altele (specificaţi) | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajarea teritoriului □ protecţie socială □ cultură, religie şi actv. recreative □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţi)________________ |
| --- | --- |

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altei autorităţi contractante   						  DA □         NU

a.Alte informaţii pot fi obţinute la adresa: PRIMARIA COMUNEI MAGURA ILVEI, jud. Bistrita Nasaud de luni - vineri intre orele: 8.00-16.00, la telefon/ fax: 0263 375 711, pana la data de 29.09.2010; b. Documentatia de atribuire se gaseste atasata invitatiei de participare din SEAP (www.e-licitatie.ro) si se poate obtine – prin descărcare din SEAP (www.e-licitatie.ro) . c. Vizita in teren este obligatorie: 01.09.2010 ora 10:00.

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: 29.09.2010, ora 16.00; Pentru solicitare de clarificări în legătură cu Documentaţia de atribuire operatorii economici trebuie să se înregistreze în SEAP (www.e-licitatie.ro): - ca operator economic conform prevederilor H.G. nr.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din O.U.G. nr. 34/2006<LLNK 12006 34180 301 0 45>, cu modificările şi completările ulterioare; - ca participant la procedura de atribuire. Orice agent economic care a intrat in posesia documentatiei de atribuire are dreptul de a solicita clarificări. Solicitările de clarificări se vor completa exclusiv în SEAP la Sectiunea întrebări iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP. Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 2 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic. In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in timp util, punand astfel autoritatea contractanta in imposibilitatea respectarii termenului mentionat mai sus, aceasta din urma are, totusi obligatia de a raspunde la solicitarea de clarificare in masura in care perioada necesara pentru elaborarea si transmiterea raspunsului face posibila primirea acestuia catre operatorii economici inainte de data limita de depunere a ofertelor. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: 30.09.2010 ; ora 12.00.

Pentru comunicările din timpul evaluării ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătura cu oferta depusă în SEAP, iar operatorii economici vor depune răspunsurile la clarificări şi eventualele documente solicitate în SEAP, în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

I.c. Căi de atac

Eventualele contestaţii se pot depune:

  - fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor- cale administrativ –jurisdicţională - art. 256/OUG34/2006;

  - fie la instanţa competentă în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.   554/2004, cu modificările ulterioare, pentru acordarea de despagubiri.

| Denumire: CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresă: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3 |  |  |  |
| Localitate: BUCUREŞTI | Cod poştal: 030084 |  | Ţara: ROMÂNIA |
| E_mail: office@cnsc.ro |  | Telefon: 021 310.46.41 |  |
| Adresă internet: www.cnsc.ro |  | Fax: 021- 310.46.42 |  |

| Denumirea instanţei competente: CURTEA DE APEL CLUJ-NAPOCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adresă: STR STEFAN CEL MARE NR.1 |  |  |
| Localitate: CLUJ-NAPOCA | Cod postal: 400133 | Tara: ROMANIA |
| E-mail: | Telefon: 0264-59.38.65 |  |
| Adresa internet: http://www.curteadeapelcluj.ro | Fax: 0264-59.38.66 |  |

I.d.Sursa de finanţare :

| Bugetul local si alte surse | Bugetul local: DA x NU □ |
| --- | --- |

II:  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Descriere

| II.1.1) Denumire contract: “Realizarea Cadastrului General pe teritoriul Comunei Magura Ilvei, Judetul Bistrita-Nasaud.” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare Contract de servicii : “Realizarea Cadastrului General pe teritoriul Comunei Magura Ilvei Judetul Bistrita-Nasaud.” |  |  |  |
| (a) Lucrări □ | (b) Produse □ |  | (c) Servicii x |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ |  | Categoria serviciului 2A x 2B □ |
| Principala locaţie a lucrării : Cod CPV | Principalul loc de livrare Cod CPV |  | Principalul loc de prestare : Comuna Magura Ilvei Judetul Bistrita Nasaud. COD CPV: 71354300-7 – Servicii de cadastru; |
| II. 1. 3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică:  Încheierea unui acord cadru: □ |  |  |  |
| II. 1.4. Durata contractului de achiziţie publică: 24 luni - din momentul semnarii contractului de servicii, in conformitate cu graficul de timp al ofertei declarate castigatoare. Mentionam aici posibilitatea prelungirii duratei contractului in functie de necesitatile care vor aparea. |  |  |  |
| II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul) – nu este cazul |  |  |  |
| Acordul cadru cu mai mulţi operatori □ Nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizat |  | Acordul cadru cu un singur operator □ |  |
| Durata acordului cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□ |  |  |  |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru DA □ NU □ |  |  |  |
| II.1.6) Divizare pe loturi da □ nu  Ofertele se depun pe: Un singur lot □ Unul sau mai multe □ Toate loturile □ |  |  |  |
| II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU  |  |  |  |

II.2. Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total (se vor include eventuale suplimentări şi opţiunile, dacă există) – Scopul contractului : Obiectivul general al proiectului este realizarea lucrărilor de cadastru general în comuna Magura Ilvei prezentate în anexa nr.1 - Date generale (toate cantităţile prevăzute în această anexă sunt estimative). Principalele obiective urmărite sunt: - realizarea documentelor tehnice ale cadastrului general (registrul cadastral al imobilelor şi al deţinătorilor, indexul alfabetic al deţinătorilor, planul cadastral); - deschiderea cărţilor funciare ca urmare a identificării deţinătorilor de imobile şi intabularea drepturilor reale imobiliare corelative. Identificarea imobilelor şi a deţinătorilor se va realiza prin prelucrarea datelor preluate de la OCPI Bistriţa-Năsăud, primăria Magura Ilvei, alte instituţii şi integrarea acestora cu datele obţinute în urma realizării lucrărilor de teren. Principalele documente tehnice ale cadastrului general la nivelul UAT sunt: - registrul cadastral al imobilelor şi al deţinătorilor (anexa nr.2) - indexul alfabetic al deţinătorilor (anexa nr.3) - planul cadastral (anexa nr.7) Executarea contractului presupune : - Organizarea şi desfăşurarea campaniei publicitare la nivel local; - Realizarea lucrărilor premergătoare cadastrului general; - Derularea lucrărilor de specialitate; - Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului general; - Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului general; - Primirea şi soluţionarea contestaţiilor; - Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului general; - Deschiderea cărţilor funciare; - Încheierea lucrărilor tehnice de cadastru general.

II.2.2) Opţiuni (dacă există) da  nu □

III. Condiţii specifice contractului

III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (dupa caz) III.1.1. Contract rezervat DA □ NU  (dacă DA scurtă descriere ) III.1.2. Altele DA □ NU  (dacă DA, descrieţi)

IV : PROCEDURA

| IV.1. Procedura selectată |  |
| --- | --- |
|  Licitaţie deschisă  online □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte □ Concurs de soluţii □ |

IV.2.  Etapa finală de licitaţie electronică       DA  □        NU  

IV.3. Legislaţia aplicată:

O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare; - Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; - Ordinului nr.634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, cu modificarile si completarile ulterioare; - Ordinului nr.39/06.04.2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate şi a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei. - Hotărârea Guvernului nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

V. CRITERII DE CALIFICARE

| V.1. Situaţia personală a ofertantului Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri. |  |
| --- | --- |
| Declaraţii privind eligibilitatea Solicitat  Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Mod de probare Se completeaza Formularul nr.1 „Declaraţie privind eligibilitatea”––in original. În cazul asocierii mai multor candidaţi/ofertanţi cerinţele privind eligibilitatea, înregistrarea şi, dacă sunt solicitate, lichiditatea generală şi solvabilitatea patrimonială trebuie să fie îndeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinţe privind capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară trebuie să fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociaţi. |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 Solicitat  Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Mod de probare 1. Se completeaza – Formularul nr. 2 „Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare” – in original; 2. Prezentarea în original sau copie legalizată pentru persoanele juridice romane şi valabile la data deschiderii ofertelor a urmatoarelor documente: - Certificatul de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi către bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate, pensii, şomaj), eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Finanţelor de Stat; - Certificatul de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor către Bugetul Local eliberat de organele abilitate din localitatile unde se afla sediul social. - Cazier Fiscal eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Finanţelor de Stat. - Cazier Judiciar eliberat de Inspectoratul de Politie al Judetului de care apartine operatorul economic. Persoanele juridice straine vor depune Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat (formulare-tip eliberate de autorităţile competente din ţara în care ofertantul este rezident), după cum exemplificam pentru persoanele juridice din Romania. Observaţie: Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local vor fi respinse. Nota: Reesalonarea datoriilor nu reprezinta aranjament cu creditorii. |
| Declaratie privind calitatea de participant la procedura Solicitat  Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Ofertantul trebuie sa cunoasca toate conditiile legale privind procedura de achizitie. Mod de probare: Completare Formular 3: „Declaratie privind calitatea de participant la procedura” Imputernicire legala, semnata de catre administrator sau un alt document legal echivalent, in cazul in care semnatarul ofertei este altcineva decat administratorul firmei – original. Prin imputernicire se va autoriza semnatarul ofertei sa angajeze ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Cazier judiciar pentru persoana care semneaza declaratiile privind eligibilitatea, privind neincadrarea in prevederile art. 181 si pe cea privind calitatea de participant la procedura – original. |
| V.2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri. |  |
| Persoane juridice/fizice române Solicitat  Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie: Ofertantul sa fie inregistrat legal Mod de probare Prezentarea urmatoarelor documente 1. copie dupa CUI (codul unic de inregistrare) emis de Oficiul Registrului Comertului; 2. copii dupa documentele de infiintare ale operatorului economic ( act constitutiv, contract de societate, statut, dupa caz) si toate modificarile pana la data deschiderii ofertelor din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate (extras)serviciile care fac obiectul procedurii de achizitie publică; 3. Certificatul constatator emis de Registrul Comerţului emis in luna deschiderii ofertelor in original pentru ofertantul care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Aceste documente vor fi utilizate si la verificarea situatiei personale a ofertantului. 4.Certificat de Autorizare clasa I emis de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) |
| Persoane juridice /fizice străine Solicitat  Nesolicitat □ | CERINTA OBLIGATORIE Operatorii economici participanti la procedura sa fie legal constituiti. Mod de probare - Documente edificatoare – copii dupa original si traducere certificata in limba romana, care să dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul/ofertantul este rezident sau apartenenta din punct de vedere profesional. - Copii dupa original si traducere certificata in limba romana pentru documentele de infiintare ale operatorului economic (act constitutiv, contract de societate, statut, dupa caz) si toate modificarile intervenite pana la data deschiderii ofertelor din care să reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate (extras) serviciile care fac obiectul procedurii de achizitie publică; - Documente relevante emise de catre autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic din care sa reiasa: denumirea si datele de identificare, codul unic de inregistrare, sediul, structura actionariatului, numele reprezentantilor legali, domeniile de activitate principale si secundare precum si situatia societatii. Aceste documente vor fi utilizate si la verificarea situatiei personale a ofertantului. |
| Toate certificatele/documentele/formularele mentionate mai sus trebuie să fie prezentate în original sau copie, dupa caz si inscrisurile trecute de emitent (vezi ORC pentru Certificat) şi trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor. În cazul ofertanţilor (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, documentele vor fi transmise în limba in care au fost emise, însoţite de o traducere legalizată a acestora în limba română. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură şi ştampilă, menţionat în clar numele întreg al persoanei semnatare. A nu se folosi prescurtări. Documentele emise de autorităţile competente vor fi valabile la data deschiderii ofertelor. Daca exista incertitudini referitoare la situaţia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informaţii direct de la autorităţile competente. Lipsa unuia sau mai multor documente solicitate la Sectiunea Capacitate de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) duce la descalificarea ofertantului. |  |
| V. 3. Situaţia economico-financiară |  |
| Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri. La evaluarea situaţiei economico-financiare nu se iau în considerare datele subcontractanţilor. |  |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat  Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie: Operatorii economici participanti la procedura sa poata sustine din punct de vedere financiar realizarea contractului de servicii. Mod de probare - completare Formular 4 - ,, Fişă de informatii generale”, insotit de dovada acoperirii riscului profesional. (poliţă de asigurare de la o societate bancara/asigurari privind asigurarea riscului profesional pentru tipul de servicii al contractului în cauză). - persoanele juridice romane vor atasa copii dupa situatiile financiare anuale (bilant anual, cont de profit si pierderi, anexe) pe anii 2007, 2008, 2009 inregistrate la administratia financiara in copie din care sa reiasa ca ofertantul a obtinut profit. -Scrisoare de bonitate bancara care cuprinde urmatorii indicatori: rata serviciului datoriei, solvabilitate si lichiditate curenta, valabila la data deschiderii ofertelor. Cifra de afaceri medie anuala pe anii 2007, 2008, 2009 sa fie de cel putin: 3 000 000 lei. Notă: Pentru operatorii economici care nu au avut activitate în unul sau mai mulţi din anii 2007, 2008 sau 2009, cifra de afaceri se va lua în considerare în mod corespunzător. (a) În cazul în care ofertantul/candidatul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară invocând şi susţinerea acordată, în conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de către o altă persoană, atunci aceasta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective ( se va completa Formularul nr. 20 - Angajament privind susţinerea ofertantului/candidatului), încheiat în formă autentică, prin care acesta confirmă faptul că va pune la dispoziţie ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câştigător face parte integranta din contractul de achizitie publica ca anexă. - Persoana care asigură susţinerea financiară nu trebuie să se afle în situaţia care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 din O.U.G. 34/2006. Susţinătorul va completa Formularul nr. 1- Declaraţie privind eligibilitatea. (b) Atunci când un grup de operatori economici depune ofertă comună, situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul în care grupul beneficiază de susţinerea financiara a unei/unor terţe persoane, situaţia economica si financiara se demonstrează in condiţiile prevăzute la alin. (a). |
| V.4. Capacitatea tehnică şi profesională: |  |
| Informaţii privind capacitatea tehnică. Solicitat  Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie: Operatorii economici participanti la procedura sa poata realiza din punct de vedere tehnic contractul de servicii. Mod de probare - Se solicită completarea şi prezentarea Formularului nr. 5 – ,,Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani” cu anexa aferentă reprezentând Lista principalelor servicii similare executate în ultimii 3 ani, conţinând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent că aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Experienta similara: - Ofertantii vor face dovada finalizarii (procesul-verbal de predare-primire a documentatiei tehnico-economice) în ultimii 3 ani a minim un contract care au avut ca obiect servicii similare de prestari servicii si a carui valoare sa fie de cel putin: 800 000 lei fara TVA. Se vor atasa completate: Formular 5a - „Experienta similara” - fisa de prezentare insotita de certificari de buna executie indiferent daca beneficiarii au fost autoritati contractante sau clienti privati (recomandare), contract, procese verbale de predare-primire si alte acte doveditoare. Daca contractul contine clauze confidentiale se vor prezenta doar datele relevante (prima pagina si cea cu mentiunile necesare evidentierii cerintei de mai sus). Documentele solicitate mai sus se vor prezenta in copie. Experienta specifica : - Ofertantii vor face dovada experientei în ultimii 3 ani in realizarea a minim 3 contracte care au ca obiect servicii similare de prestari servicii de cadastru general, cadastru imobiliar, sistem informatic geografic, baza de date geospatiala Se vor atasa completate: Formular 5a - „Experienta similara” - fisa de prezentare insotita de certificari de buna executie indiferent daca beneficiarii au fost autoritati contractante sau clienti privati (recomandari) - o recomandare - si de contracte, procese verbale de predare-primire si alte acte doveditoare. Daca contractul contine clauze confidentiale se vor prezenta doar datele relevante (prima pagina si cea cu mentiunile necesare evidentierii cerintei de mai sus). Documentele solicitate mai sus se vor prezenta in copie. - Se solicită completarea şi prezentarea Formularului nr. 6 - Declaraţie privind utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii; - statie totala ( 10 buc); - GPS RTK (L1,L2,Rompos) ( 10 buc); - receptor GPS portabil ( 10 buc); - Nivela (2 buc) - statii grafice ( 50 buc); - server fisiere ( 5 buc); - scanner cartografic A0 ( 1 buc); - scanner High volume A4,A3 (4 buc); - imprimanta A4,A3 (4 buc); - copiator A4, A3 (5 buc); - plotter cartografic ( 3 buc); - licenta CAD ( 50 buc); - mijoc de transport ( 15 buc); |
| Informaţii privind capacitatea profesionala Solicitat  Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie: Operatorii economici participanti la procedura sa dispuna de resursele umane strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractului. Dotare cu personalul de specialitate: Completarea si prezentarea Formularului nr. 7 din prezenta documentaţie (original), cu îndeplinirea următoarelor condiţii: - Numărul mediu al personalului angajat în ultimii 3 ani trebuie să fie cel puţin 150; - Numărul angajaţilor cu studii superioare (ingineri) de geodezie / cadastru / topografie trebuie să fie cel puţin 15; - Numărul angajaţilor autorizaţi ANCPI / OGR trebuie să fie cel puţin 15, dintre care: - autorizati categoria D/gradul I cu experienta in aceasta categoria/grad de minim 10 ani de la data autorizarii – minim 5. - autorizati categoria A/gradul II cu experienta de minim 3 ani in aceasta categoria/grad de la data autorizarii – minim 5. - autorizati categoriile B si C/gradul III cu experienta de minim 5 ani in aceasta categoria/grad de la data autorizarii – minim 5. Prezentarea echipei nominalizate pentru indeplinirea contractului insotit de CV si dovada calificarii. Se vor prezenta pentru membrii echipei Formularul 7a- „Curriculum vitae” si Formularul 7b –„Declaratie de disponibilitate”. CV va fi insotit de copii dupa actele de studii doveditoare ale pregatirii impreuna cu orice alte documente doveditoare (autorizari, atestari, dovezi ale experientei in domeniu). Autoritatea contractanta solicita prezentarea echipei nominalizate pentru acest contract, avand ca minima componenta: - 1 project manager (calificări relevante pentru executarea acestui contract, inclusiv posesor de certificat de autorizare eliberat de ONCGC/ANCPI - categoria D; experienţă de minim 5 ani în conducerea unor proiecte similare (lucrări de cadastru, baze de date GIS şi arhivă electronică cartografică, planuri topografice, cadastrale, experienţă de coordonator producţie proiecte dezvoltare şi implementare de soluţii GIS şi baze de date geospaţiale în administraţia publică); - 4 specialişti autorizaţi de ONCGC/ANCPI (categoria D/gradul I) să execute lucrări de cadastru, geodezie şi cartografie) din care: - 1 responsabil producţie cadastru (absolvent de învăţământ superior de lungă durată în domeniul în Geodezie/Cadastru/Cartografie cu certificare în domeniul geodeziei); - 1 responsabil controlul calitatii (calificări relevante pentru executarea acestui contract, inclusiv posesor de certificat de autorizare eliberat de ONCGC/ANCPI - categoria D); - 10 operatori GPS (măsurare); - 2 operatori GPS (prelucare) - 10 operatori staţii totale; - 50 operatori prelucare date cu minim 2 ani experienta in prelucare, interpretare, digitizare, cartografiere digitala); |
| V.5. Subcontractanti |  |
| Operatorii economici care nu au subcontractanti si/sau asociati, vor prezenta declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa acest lucru, si nu vor mai prezenta formularele 8, 9, 10, 11, 12. |  |
| Informaţii privind subcontractantii Solicitat  Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie: In cazul in care exista subcontractanti, acestia se vor identifica si atunci trebuiesc prezentate documentele de eligibilitate si calificare si pentru acestia respectiv cele mentionate la cap. V.1. Situaţia personală a ofertantului si V.2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), impreuna si in conformitate cu acordurile de subcontractare, din care trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o va indeplini subcontractantul – respectiv parte si procent,cu semnatura si stampila acestuia si toate amanuntele necesare pentru evaluarea ofertelor. Mod de probare Se completeaza Formularul 8 - Partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora sau o declaratie pe proprie raspundere in cazul in care ofertantul nu are subcontractanti si se prezinta documentele de mai sus. |
| V.6. Asociati – daca este cazul |  |
| Informaţii privind asociatii Solicitat  Nesolicitat □ | Cerinta obligatorie: In cazul in care oferta este depusa de o asociatie(consortiu) fiecare dintre membrii acesteia va trebui sa indeplineasca conditiile privind V.1. Situaţia personală a ofertantului si V.2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), V.7. Standarde de calitate, mediu, protectia muncii si securitatii informatiilor. Din contractul de asociere trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o vor indeplini asociatii cu toate detaliile necesare pentru a putea evalua ofertele, liderul si sarcinile fiecarei parti. Acest contract va fi legalizat daca oferta va fi declarata castigatoare. Situatia economica si financiara- cifra de afaceri se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Capacitatea tehnica si profesionala -experienta similara se demonstreaza prin luarea in calcul a resurselor tuturor membrilor grupului. Celelate documente privind calificarea vor trebui prezentate individual de toti operatorii economici asociati. Mod de probare Se completeaza Formularul nr. 10 - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de asociati si specializarea acestora, insotit de Formularul nr. 11 - Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica si Formularul nr. 12 - Declaratie privind legalizarea asocierii sau o declaratie pe proprie raspundere in cazul in care ofertantul nu are asociati. Daca exista si subcontractanti se va lua in calcul ca valoarea totala sa fie 100% (cote asociati + cote subcontractanti). |
| V.7. Standarde de calitate, mediu, protectia muncii si securitatii informatiilor: Documentele vor fi emise pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri. |  |
| Solicitat  Nesolicitat □ | - Standard privind sistemele de management al calităţii pentru domeniul ce face obiectul contractului de achizitie publica. Ofertanţii au obligaţia de a prezenta certificat din seria ISO 9001:2008 (copie cu mentiunea « conform cu originalul ») - Standard privind sistemele de management al mediului pentru domeniul ce face obiectul contractului de achizitie publica. Ofertanţii au obligaţia de a prezenta certificat din seria ISO 14001:2005 (copie cu mentiunea « conform cu originalul ») - Standard privind managementul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale pentru domeniul ce face obiectul contractului de achizitie publica. Ofertanţii au obligaţia de a prezenta certificat din seria OHSAS 18001:2007 (copie cu mentiunea « conform cu originalul ») - Standard privind managementul securităţii informatiilor pentru domeniul ce face obiectul contractului de achizitie publica. Ofertanţii au obligaţia de a prezenta certificat din seria ISO 27001:2005 (copie cu mentiunea « conform cu originalul ») |
| V.8. Dacă este aplicabil, modul de selectare |  |
|  | Cerinţă obligatorie: Ofertanţii sunt obligaţi sa prezinte toate certificatele de calificare care sunt cerute prin prezenta documentaţie. |

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1. Limba de redactare a documentelor necesare ofertei | Cerinţă obligatorie: Oferta, orice corespondenta şi documente legate de procedura de atribuire transmise intre ofertant si autoritatea contractanta trebuie sa fie in limba romana. Documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducerea in limba romana. Traducerea in limba romana trebuie sa fie legalizata. |
| --- | --- |
| VI.2. Perioada de valabilitate a ofertei | Cerinţă obligatorie: 90 zile de la data deschiderii ofertelor. |
| VI.3. Garanţie de participare Solicitat  Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: Valoarea garantiei de participare va fi in cuantum de: 30 000 lei si este necesară pentru a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător a ofertantului, pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare trebuie să fie cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei. Mod de probare Modalitati acceptate: 1.Virament bancar catre: Trezoreria Nasaud ,in contul RO58TREZ1035006XXX000097 beneficiar Primaria Comunei Magura Ilvei, CUI 4512291 cu dovada confirmarii intrarii banilor in contul autoritatii contractante. 2. Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori o societate de asigurari, in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia trebuie sa fie irevocabila si constituita conform prevederilor art.86 din HG 925/2006. Notă: - În cazul constituririi garanţiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancară/societate de asigurări se va completa Formularul nr. 11 sau un alt model care să conţină cel puţin datele din acest formular. Garanţia de participare se va completa şi se va depune în copie (în S.E.A.P.). În cazul eliberării garanţiei de participare de către o bancă/societate de asigurări din străinătate, instrumentul de grantare va fi redactat într-o formulare echivalentă cu modelul prezentat în Formularul nr. 14 şi se va prezenta în condiţiile de mai sus, însoţit de traducerea în limba română (autorizată şi legalizată). În acest caz se solicită prezentarea documentului de certificare emis de societatea bancară/de asigurări din România cu care banca/societatea de asigurări străină are relaţii de corespondent, privind valabilitatea semnăturilor existente pe scrisoare de garanţie bancară. - În conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare prin prezentarea documentelor justificative corespunzătoare. În acest caz, garanţia de participare va fi însoţită de declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanţilor legal/legali al/ai întreprinderii interesate privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii. Declaraţia pe propria răspundere privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii va fi completată conform modelului prevăzut în Legea 346/2004 cu modificarile şi completările ulterioare. - În cazul ofertanţilor care se asociază în vederea depunerii unei oferte comune, garanţia de participare poate fi constituită pe numele oricăruia dintre operatorii economici asociaţi. Cu toate acestea, pentru evitarea unor eventuale neînţelegeri între asociaţii din cadrul unui grup de operatori economici, se recomandă constituirea garanţiei de participare în mod proporţional cu partea/ părţile din contract care urmează să fie îndeplinită de aceştia. - Autoritatea contractantă va elibera/restitui garanţia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. nr. 925/2006. Ofertele care nu sunt însoţite de dovada constituirii garanţiei de participare vor fi considerate inacceptabile. Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii: - îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei si oricum nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului; - oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei. In cazul asociatiilor garantia de participare poate fi constituita de unul sau mai multi asociati. Garantia de participare nu poate fi constituita de subcontractanti. Garantia de participare se constituie in lei. Cursul de schimb este cursul BNR din data de 16.08.2010 si este 1 euro = 4,2303 lei. |
| VI.4. Modul de prezentare a propunerii tehnice | Cerinţă obligatorie: Propunerea tehnică va fi prezentată în aşa fel încât să cuprindă toate cerintele din caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda: - descrierea detaliata a metodologiei si a planului de lucru conceput pentru prestarea serviciilor (fundamentarea, elaborarea si operationalizarea acestora); - organigrama proiectului; - activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului; - graficul de timp prevazut pentru indeplinirea activitatilor si sarcinilor respective. Mod de probare Se va prezenta Propunerea tehnica care sa cuprinda cele de mai sus, se vor completa si prezenta: – Formular nr. 15 “ Graficul de indeplinire a contractului ” precum si Formular nr. 16 Declaratia privind protectia mediului si protectia muncii. Nota: Oferta care nu asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini, va fi declarata inacceptabila. |
| VI.5. Modul de prezentare a propunerii financiare | Cerinţă obligatorie: Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât acesta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ. Propunerea financiară va cuprinde : 1.Preţul total ofertat (pentru toate lucrarile), care se completează în S.E.A.P., la rubricile special prevăzute în acest sens, în cadrul rubricilor din S.E.A.P. Se va prezenta formularul de oferta impreuna cu anexa care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: preţul unitar, cantitatea, preţul total, perioada de prestare a serviciului, precum şi orice alte elemente de natură financiară sau comercială care sunt necesare pentru evaluarea ofertei, pentru fiecare cerinta din caietul de sarcini impreuna cu perioada de realizare si predare – Formular 17. 2. Se va prezenta oferta distinct pe fiecare etapa si cumulat total contract. Oferta va fi insotita de formularul de contract insusit. Modelul de contract va trebui să aiba menţiunea “Am citit şi suntem de acord fără rezerve cu termenii şi condiţile contractuale prevăzute în Secţiunea « Modelul de contract - clauzele contractuale obligatorii » din Documentaţia de Atribuire şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare să semnăm contractul de achiziţie publică în conformitate cu prevederile din Documentaţia de atribuire”. Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate. Nota: Oferta care nu respecta prevederile din fisa de date a achizitiei, va fi declarata inacceptabila. |
| VI.6. Modul de prezentare a ofertei | Cerinţă obligatorie: - Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile prezentei documentaţii. - Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi a documentelor care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu este răspunzătoare pentru aceste costuri. Adresa la care se depune oferta: S.E.A.P. (www.e-licitatie.ro); - Data limita pentru depunerea ofertelor: 04.10.2010 ; ora 16:00. - Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai în format electronic şi numai până la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în condiţiile prevăzute de art. 17 din H.G. nr. 1660/2006; - În conformitate cu prevederile art. 61 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, documentelor care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronică (Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronică). Astfel, cu excepţia documentelor expres indicate în prezenta documentaţie, toate documentele prin care operatorii economici demonstrează îndeplinirea cerinţelor stabilite în cadrul Cap. V - Criteriile de calificare şi/sau selecţie, propunerea tehnică, precum şi documentele care însoţesc oferta, aşa cum sunt acestea enumerate mai jos, se transmit în conformitate cu solicitările autorităţii contractante, prin SEAP în format electronic, în mod obligatoriu semnate cu semnătură electronică. Propunerea financiară se va completa în S.E.A.P. la rubrica „Ofertă” special prevăzută. Se face precizarea că toate documentele menţionate mai sus se vor semna şi ştampila de către operatorul economic, se vor scana şi importa într-un document de tip editor de text (cum ar fi Word), care permite semnarea documentului respectiv cu semnătura electronică a operatorului economic şi se vor încărca în S.E.A.P. la secţiunea corespunzătoare pentru fiecare tip de document. Documentele eliberate de terţi (mai puţin garanţia de participare care se va preznta conform prevederilor menţionate la Cap. VI.3.) se vor prezenta scanate şi semnate electronic de către ofertant, pe proprie răspundere, cu menţiunea „conform cu originalul”. Notă: - În cazul în care exista incertitudini sau neclarităţi în ceea ce priveşte anumite documente prezentate, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul/candidatul în cauză, cât şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens. - autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita operatorilor economici pe parcursul aplicării procedurii de atribuire (la o dată ulterioară datei stabilită pentru depunerea ofertelor) prezentarea unui exemplar al ofertei (impreuna cu toate documentele), semnat şi ştampilat în original (în format tipărit pe hărtie), în măsura în care acest lucru va fi solicitat. În acest sens, ofertanţii au obligaţia de a da curs solicitării autorităţii contractante, în termenul stabilit, fără ca prin aceasta să aducă modificări asupra documentelor semnate cu semnătură electronică şi care au fost încărcate în S.E.A.P., în caz contrar oferta acestora urmând să fie respinsă ca neconformă, potrivit prevederilor art. 79 din H.G. nr. 925/2006. - Împreună cu propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor mai depune şi umătoarele documente: - Opisul conţinând indexul documentelor depuse cu precizarea numărului paginii unde se regăseşte fiecare document; - Documentele de calificare solicitate; - Scrisoarea de înaintare – Formularul nr. 18 (cu referire la dovada constituirii garanţiei de participare); - Dovada privind constituirea garanţiei de participare (Formularul nr. 14 sau ordin de plată, cu condiţia confirmării acestora de către bancă până la data deschiderii ofertelor); - Împuternicire legală – semnată de către administrator, sau un alt document legal echivalent, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul firmei (original/traducere autorizată şi legalizată). Prin împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului; - Proces Verbal al vizitei in teren. - Modelul de contract însuşit (Secţiunea IV); Notă: Modelul de contract va trebui să aiba menţiunea “Am citit şi suntem de acord fără rezerve cu termenii şi condiţiile contractuale prevăzute în Secţiunea IV « Modelul de contract - clauzele contractuale obligatorii » din Documentaţia de Atribuire şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare să semnăm contractul de achiziţie publică în conformitate cu prevederile din Documentaţia de atribuire”. Pentru a se evita apariţia de erori pe parcursul analizarii şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagină a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare şi din cadrul celorlalte documente care însoţesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil.- Modificarea/retragerea ofertei - se opereaza in www.e-licitatie.ro: - În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări asupra ofertei deja depuse, acesta are obligaţia de a asigura transmiterea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunerea ofertelor. - Pentru a fi considerate parte a ofertei deja depuse, modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile prezentei Documentaţii de atribuire, cu amendamentul că în antetul fiecărui document prin care se modifică un document deja transmis se va înscrie în mod obligatoriu menţiunea "MODIFICĂRI". Operatorul economic nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului şi executarea garanţiei de participare. |
| VI.7. Data limită de depunere a ofertelor | Cerinţă obligatorie: 04.10.2010 ora 16:00 |
| VI.9. Deschiderea ofertelor | Ofertele se vor deschide la sediul autoritatii contractante – Comunei Magura Ilvei, accesand SEAP - www.e-licitatie.ro, (se genereaza automat de SEAP ) În cadrul şedinţei de deschidere, nu va fi respinsă nici o ofertă, cu excepţia celor care se încadrează într-una din următoarele situaţii: - au fost depuse după data şi ora limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în invitaţia de participare/documentaţia de atribuire; - nu sunt însoţite de garanţia de participare astfel cum a fost solicitată în documentaţia de atribuire. Şedinţa de deschidere se va finaliza printr-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de evaluare, (de experţii cooptaţi, după caz). Procesul-verbal va consemna modul de desfăşurare a şedinţei de deschidere, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor preliminare, si alte detalii. |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

| Nr.crt. | Factorul de evaluare | Ponderea (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preţul ofertei | 60 |
| 2 | Propunerea tehnică | 35 |
| 3 | Durata proiectului | 5 |
| TOTAL |  | 100 |

### Algoritmul de calcul al punctajului acordat ofertei

VII.1.1. Punctajul total se calculează cu relaţia

Pof = Pfn x 0.60 + Pth x 0.35 + Pdp x 0.05,

în care:

Pof este punctajul total acordat ofertei,

Pfn este punctajul acordat pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” (propunerea financiară),

Pth este punctajul acordat pentru factorul de evaluare „propunerea tehnică”,

Pdp este punctajul acordat pentru factorul de evaluare „durata proiectului”.

VII.1.2. Punctajul acordat pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” se calculează cu relaţia:

Pfn = 100 x (Preţ minim) / (Preţ ofertă),

în care:

„Preţ minim” este preţul ofertei cu cea mai mică valoare,

„Preţ ofertă” este preţul ofertei pentru care se calculează punctajul.

VII.1.3. Punctajul pentru factorul de evaluare „propunerea tehnică” se acordă conform următorului barem:

| Aspectul analizat | Punctaj maxim |
| --- | --- |
| ORGANIZAREA ŞI COORDONAREA LUCRĂRILOR | 30 |
| Managementul proiectului | 10 |
| Managerul de Proiect: Calificarea profesională şi relevanţa acesteia pentru proiect – 2 puncte Experienţa în conducerea / participarea la proiecte similare – 1 punct: - între 12 şi 15 ani - 0,2 puncte - între 15 şi 17 ani - 0,4 puncte - intre 17 si 20 ani- 0,8 puncte - peste 20 ani - 1 punct | 3 |
| Echipa de management a proiectului Corelarea structurii echipei cu procesul tehnologic – 1 punct Calificarea profesională a responsabililor de departamente / compartimente şi relevanţa acesteia pentru departamentul / compartimentul respectiv – 3 puncte (media aritmetică a punctajului individual) Experienţa în conducerea / participarea la lucrări specifice departamentului / compartimentului respectiv – 3 puncte (media aritmetică a punctajului individual): - între 12 şi 15 ani – 0,8 puncte - între 15 şi 17 ani – 1,2 puncte - între 17 şi 20 ani – 1,8 puncte - peste 20 ani - 3 puncte | 7 |
| Documentele de iniţializare, raportare şi urmărire ale Proiectului | 20 |
| - Cadrul general de abordare propus pentru realizarea contractului | 4 |
| - Planul de comunicare şi raportare | 3 |
| - Planul de control al calităţii | 4 |
| - Planul de management al riscurilor | 1 |
| - Descrierea livrabilelor | 2 |
| - Graficul de realizare şi livrare | 6 |
| METODOLOGIA DE REALIZARE A SERVICIILOR (LUCRĂRILOR) | 70 |
| - Metodologia de lucru pentru analiza situaţiei existente: - analiza sistemului existent, stabilirea structurii datelor, fluxul datelor – 10 puncte, | 10 |
| - Metodologia de lucru pentru realizarea lucrarilor premergatoare cadastrului general; - organizarea, pregătirea şi efectuarea măsurătorilor pentru determinarea punctelor de sprijin – 5 puncte, - stabilire poziţie şi plantare – 2 puncte, - descriere – 1 punct, - măsurare – 2 puncte, - organizarea, pregătirea şi efectuarea măsurătorilor pentru reprezentarea datelor geografice – 15 puncte, - organizare – 2 puncte, - planificare şi pregătire – 4 puncte, - echipamente – 2 puncte, - instrucţiuni – 2 puncte, - măsurare – 4 puncte, - evidenţă – 1 punct, - preluarea documetelor/actelor – 5 puncte - instrucţiuni – 2 puncte, - echipamente – 1 punct, - preluare – 1 punct, - evidenţă 1 punct, | 25 |
| - Metodologia de lucru pentru derularea lucrarilor de specialitate: - crearea documentatiilor cadastrale si receptia documentelor tehnice – 20 puncte - organizare – 3 puncte, - instrucţiuni – 5 puncte, - calculul coordonatelor – 3 puncte, - desenare – 3 puncte, - topologie – 2 puncte, - control calitate – 2 punct, - evidenţă – 2 punct | 20 |
| - Metodologia de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei publicitare la nivel local: - organizare – 1 punct, - instrucţiuni – 1 punct, - control calitate – 2 puncte, - evidenţă – 1 punct | 5 |
| - Metodologia de lucru pentru publicarea documentelor tehnice, primirea şi soluţionarea contestaţiilor, actualizarea documentelor tehnice, deschiderea cartilor funciare, incheierea lucrarilor tehnice: - organizare – 1 punct, - instrucţiuni – 3 puncte, - documentare – 3 puncte, - control calitate – 2 puncte, - evidenţă – 1 punct | 10 |
| TOTAL | 100 |

Punctajele din baremul de mai sus reprezintă maximul care poate fi acordat pentru fiecare dintre aspectele repective. Punctajul efectiv acordat va fi punctajul din barem multiplicat cu un coeficient dependent de calificativul acordat pentru modul în care este indeplinită cerinţa respectivă sau este tratat aspectul respectiv în propunerea tehnică, conform tabelului de mai jos:

| Calificativ | Coeficient |
| --- | --- |
| Foarte bine, cerinţă îndeplinită în totalitate | 1,00 |
| Bine, cerinţă îndeplinită în proporţie de cel puţin 60…90% | 0,60 |
| Satisfăcator, cerinţă îndeplinită în proporţie de cel puţin 30…50% | 0,30 |
| Nesatisfăcător, cerinţă neîndeplinită | 0 |

VII.1.4. Punctajul acordat pentru factorul de evaluare „durata proiectului” se calculează astfel:

(a) Pentru ofertele în care nu există corelare între Planul de Producţie şi Graficul de Realizare şi Livrare,

Pdp = 0,

(b) Pentru ofertele în care există corelare între Planul de Producţie şi Graficul de Realizare şi Livrare,

Pdp = 100 x (Durata minimă) / (Durata ofertei),

în care:

„Durata minimă” este durata ofertei cu cea mai scurtă durată,

„Durata ofertei” este durata ofertei pentru care se calculează punctajul.

(c) Duratele ofertelor trebuie specificate în Graficul de Realizare şi Livrare şi se vor exprima în săptămâni (de la semnarea contractului).

VII.1.5. Punctajele se calculează cu 2 zecimale, prin rotunjire.

VIII. Atribuirea contractului

| VIII.1 Ajustarea preţului contractului DA □ NU  | Nu se actualizeaza preţul contractului. |
| --- | --- |
| VIII.2. Garanţia de bună execuţie a contractului DA  NU □ | Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5% din valoarea contractului exclusiv TVA; Garanţia de bună execuţie se constituie prin retineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale. În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi. Suma initiala care se depune de catre contractant in acest cont este de 0,5% din pretul contractului, in termen de 3 zile de la semnarea contractului de ambele parti. Pe parcursul îndeplinirii contractului autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. Autoritatea contractantă va dispune ca banca să înştiinţeze contractantul de vărsământul efectuat, precum şi de destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. Garantia de buna executie se va restitui in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv.. |

IX. ALTE PRECIZARI

IX.1 . Vizitarea amplasamentului

1.Autoritatea contractanta are obligaţia de a permite personalului sau agentilor executantului sa viziteze amplasamentul lucrarii.

2. Executantului i se recomanda sa viziteze si sa examineze amplasamentul lucrarii, inclusiv imprejurimile, si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in vederea elaborarii ofertei. Executantul isi asuma riscul producerii unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau ranirea fizica a unei persoane si/sau cu pierderea ori deteriorarea proprietatii. Executantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca rezultat al vizitarii amplasamentului lucrarii.

IX.2.Confidenţialitate

1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum  şi  asupra  oricărei  informaţii  privind  ofertantul,  a  cărei  dezvăluire  ar  putea  aduce  atingere dreptului acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.

2. Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvălui ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică informaţii legate de propria activitate până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării procedurii respective.

IX.3.Fraudă şi corupţie

1. Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a încerca să influenţeze comisia de evaluare în procesul de examinare şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei câştigătoare, sub sancţiunea  excluderii  acestuia  de  la  procedura  aplicată  pentru  atribuirea  contractului  de  achiziţie publică.

2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate  de  oferta  sa,  din  momentul  deschiderii  ofertelor  până  în  momentul  atribuirii  contractului  de achiziţie  publică.  Ofertantul  are  dreptul  de  a  aduce  clarificări  la  ofertă  şi/sau  la  documentele  care însoţesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea comisiei de evaluare.

3. Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeşte că acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

# PRIMAR

AVRAM VALER

SECŢIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI

Abrevieri, definiţii, acronime:

În Caietul de sarcini:

- Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită ANCPI;

- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară este denumit OCPI;

- Primăria Magura Ilvei este denumită achizitor;

- Operatorul economic este denumit prestator;

- Documentele tehnice ale cadastrului general sunt denumite documente tehnice;

- Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general sunt denumite NTC;

- Unitatea administrativ-teritorială este denumită UAT;

- Registrul de Transcripţiuni Inscripţiuni (format analogic al registrului) este denumit RTI;

- Aplicaţia pentru gestionarea bazei de date a Registrelor de Transcripţiuni şi Inscripţiuni este denumită  aplicaţia RTI;

- Fondul Naţional Geodezic este denumit FNG;

- Aplicaţia de management pentru titlurile de proprietate care conţine informaţii textuale preluate din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietăţii este denumită DDAPT;

- Plan Urbanistic General este denumit PUG;

- Baza de date este denumită BD;

- Titlul de proprietate emis în baza legilor proprietăţii este denumit TP;

- Cartea funciară este denumită CF;

- Documentaţia cadastrală întocmită pentru un singur imobil, cu atribuirea unui singur număr cadastral, conform Legii nr. 7/1996, republicată, este denumită PAD;

- Hotărârea Guvernului este denumită HG;

- Numărul topografic este denumit Nr. top;

- Număr cadastral este denumit Nr. cad;

- Codul numeric personal este denumit CNP;

- Cod unic de înregistrare pentru persoanele juridice este denumit CUI;

- Buletin de Identitate este denumit BI;

- Cartea de Identitate este denumită CI;

- Unitatea individuală din construcţiile condominiu este denumită UI;

- Identificatorul atribuit imobilului de către prestator în cadrul lucrărilor de cadastru general este denumit ID. ID-ul este un număr natural unic, alocat de la 1 la n la nivel de UAT, reprezintă identificatorul sub care se va regăsi imobilul pe tot parcursul realizării lucrării de cadastru general;

- cgxml: Structura XML definită de ANCPI pentru reprezentarea datelor tehnice şi juridice (textuale şi grafice) aferente imobilelor, utilizată în cadastrul general (formatul cgxml este similar formatului cpxml utilizat în cadastrul sporadic);

- Raportul preliminar este denumit RP.

# DATE GENERALE

## Definirea cadastrului general

Cadastrul general reprezintă:

- identificarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale, măsurarea şi reprezentarea acestora pe planuri cadastrale şi stocarea datelor pe suporturi informatice;

- identificarea şi înregistrarea tuturor deţinătorilor de imobile şi a UI din construcţiile condominiu, în vederea înscrierii în cartea funciară.

Cadastrul general se finalizează cu înscrierea în cartea funciară.

În cursul lucrărilor de cadastru general se vor prelua informaţii de ordin juridic care au în vedere identificarea deţinătorilor tuturor imobilelor şi înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate, a altor drepturi reale şi a posesiei, în baza actelor translative, constitutive sau declarative de drepturi, precum şi în temeiul înscrisurilor care atestă exercitarea posesiei. De asemenea se vor înscrie şi alte acte şi fapte juridice care au legătură cu imobilul.

Prin deţinător de imobil, în sensul art. 3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, se înţelege titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi reale asupra acestora sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor ori detentor precar.

Realizarea cadastrului general priveşte toţi deţinătorii de imobile dintr-o unitate administrativ-teritorială. Acest fapt presupune participarea lor efectivă la acest proces, prin implicare în cadrul activităţilor care se desfăşoară în teren şi în etapa de publicare a rezultatelor.

Astfel, cetăţenii trebuie să colaboreze cu echipele care culeg datele din teren, prin furnizarea informaţiilor privitoare la identificarea imobilelor pe care le deţin, arătarea limitelor acestora, prezentarea actelor juridice care le atestă drepturile asupra imobilelor.

În etapa de publicare a rezultatelor, este important ca deţinătorii imobilelor să consulte şi analizeze documentele publicate şi să se pronunţe asupra veridicităţii informaţiilor prezentate.

Toate aceste aspecte, cer din partea cetăţenilor discernământ, capacitate de înţelegere şi analiză, capacitate de decizie.

Planurile cadastrale se realizează în Sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970, denumit şi Stereo 70.

## Principiile cadastrului general

- Principiul înregistrării gratuite a imobilelor. Înregistrarea în cadastru şi în cartea funciară a imobilelor identificate se face în mod gratuit, de către autorităţile desemnate  în acest scop.

- Principiul înregistrării tuturor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritorială, cu identificarea deţinătorilor.

- Principiul înregistrării în masă, conform realităţii din teren, în timp scurt şi cu cheltuieli reduse.

- Principiul oficialităţii cadastrului general. Acest proces se desfăşoară din oficiu, în conformitate cu prevederile legii şi se realizează de către OCPI, fără a fi necesară o cerere în acest sens.

- Principiul efectului de opozabilitate al înscrierilor în cărţile funciare. Conform acestui principiu, de la data deschiderii cărţii funciare, operează prezumţia cunoaşterii de către terţi a înscrierilor efectuate în cartea funciară.

## Principalele etape ale cadastrului general

Etapele principale ale lucrărilor de cadastru general sunt:

- Organizarea şi desfăşurarea campaniei publicitare la nivel naţional şi local;

- Realizarea lucrărilor premergătoare cadastrului general;

- Derularea lucrărilor de specialitate;

- Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului general;

- Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului general;

- Primirea şi soluţionarea contestaţiilor;

- Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului general;

- Deschiderea cărţilor funciare;

- Încheierea lucrărilor tehnice de cadastru general.

# OBIECTUL LICITAŢIEI

## Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este realizarea lucrărilor de cadastru general în comuna Magura Ilvei prezentate în anexa nr.1 - Date generale (toate cantităţile prevăzute în această anexă sunt estimative).

Principalele obiective urmărite sunt:

- realizarea documentelor tehnice ale cadastrului general (registrul cadastral al imobilelor şi al deţinătorilor, indexul alfabetic al deţinătorilor, planul cadastral);

- deschiderea cărţilor funciare ca urmare a identificării deţinătorilor de imobile şi intabularea drepturilor reale imobiliare corelative.

Identificarea imobilelor şi a deţinătorilor se va realiza prin prelucrarea datelor preluate de la OCPI Bistriţa-Năsăud, primăria Magura Ilvei, alte instituţii şi integrarea acestora cu datele obţinute în urma realizării lucrărilor de teren.

Principalele documente tehnice ale cadastrului general la nivelul UAT sunt:

- registrul cadastral al imobilelor şi al deţinătorilor (anexa nr.2)

- indexul alfabetic al deţinătorilor (anexa nr.3)

- planul cadastral (anexa nr.7)

## Informaţii generale privind proiectul

Cantităţile şi alte detalii necesare fundamentării ofertei financiare de către prestator sunt prevăzute în anexa nr.1.

Informaţiile şi datele prezentate în anexa nr.1 vor fi puse la dispoziţia prestatorului de către OCPI şi Primăria Magura Ilvei după atribuirea contractului, în baza unui proces verbal de predare-primire, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

Informaţiile şi datele vor fi puse gratuit la dispoziţia prestatorului, cu condiţia utilizării lor numai în scopul realizării acestei lucrări.

# ETAPELE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR

## Campania publicitară

Obiectivul principal al campaniei publicitare este informarea publicului despre beneficiile realizării cadastrului general.

Prestatorul va realiza:

a) analiza situaţiei în ceea ce priveşte particularităţile locale din punctul de vedere al nevoilor de informare

În acest sens, prestatorul va evalua condiţiile şi cerinţele executării unei campanii de informare publică locală care să sprijine derularea lucrărilor de cadastru general.

Prestatorul va analiza atât potenţialele elemente de suport cum ar fi: disponibilitatea autorităţilor locale pentru sprijinirea campaniei de informare, participarea la evenimente de informare a cetăţenilor, alocarea de spaţii publice pentru afişarea materialelor de promovare, alte evenimente ajutătoare (formatori de opinie care pot fi implicaţi în campanie: preot, învăţător, organizaţii neguvernamentale) cât şi potenţiale riscuri care trebuie avute în vedere pentru buna desfăşurare a campaniei publicitare locale (grupuri sociale vulnerabile, etnici romi, persoane cu handicap, etc).

Această parte de analiză se va finaliza cu „Raportul de analiză privind condiţiile de derulare a campaniei de informare locală” şi „Planul de acţiune” aferent, care vor fi integrate în Raportul preliminar (livrarea nr.1). În „Planul de acţiune” se vor preciza locaţiile punctelor de informare şi programul de funcţionare a acestora.

b) implementarea campaniei de informare publică locală

Campania de informare publică locală se va desfăşura în două etape. Prima etapă se va derula în perioada desfăşurării lucrărilor de specialitate şi a doua etapă în perioada publicării documentelor tehnice.

Prestatorul are următoarele responsabilităţi:

- organizează şi coordonează campania de informare la nivel local;

- tipăreşte şi distribuie materialele informaţionale (pliante, postere). După aprobarea Raportului preliminar, prestatorul are obligaţia de a distribui pliantele şi de a afişa posterele în locuri vizibile (primărie, cămin cultural, biserică, şcoală, dispensar, poştă, etc).

- organizează două runde de întâlniri de informare  în locaţii specifice din comuna Magura Ilvei. Prima rundă de întâlniri se va organiza la începutul perioadei de desfăşurare a lucrărilor de specialitate, iar a doua rundă la începutul perioadei de publicare a documentelor tehnice.  Întâlniri de informare se vor organiza şi separat pentru grupurile vulnerabile (etnici romi, alte minorităţi, etc).

Aceste întâlniri trebuie organizate într-un cadru care să asigure maximum de impact, în funcţie de particularităţile fiecărei comune, ţinând cont de locaţie (de exemplu la căminul cultural, la primărie, la şcoală/liceu, etc) şi de perioada potrivită de desfăşurare (seara, la sfârşitul săptămânii).

- Locaţiile punctelor de informare şi programul de funcţionare a acestora se vor completa de prestator în layout-urile materialelor informaţionale, înainte de tipărirea acestora.

A doua etapă a campaniei de informare trebuie derulată după publicarea documentelor tehnice ale cadastrului general, în scopul verificării datelor de către persoanele interesate. În această etapă, pe lângă distribuirea înştiinţărilor către fiecare deţinător, se recomandă ca informarea şi convocarea pentru verificarea rezultatelor afişate să fie făcută cu implicarea directă şi a liderilor formali (primari).

c) monitorizarea campaniei publice de informare locală

Prestatorul va monitoriza activităţile implicate de campania de informare locală şi va întocmi două rapoarte de monitorizare, corespunzătoare livrărilor  intermediare/finale „Documentele tehnice ale cadastrului general – spre publicare” şi „Documentele tehnice ale cadastrului general – finale”.

Primul Raport de monitorizare va fi parte a livrării intermediare - „Documentele tehnice ale cadastrului general – spre publicare”  şi va conţine detalii legate de:

- întâlnirile de informare cu cetăţenii (data, durata, număr de participanţi, număr de materiale informative distribuite, cine a susţinut proiectul din partea autorităţilor, formatori de opinie care au participat şi susţinut campania, lista principalelor probleme ridicate);

- activităţile de tipărire (pliante şi postere) şi distribuire/afişare (număr de pliante/postere tipărite, de acţiuni de difuzare, data la care s-au realizat,  lista cu probleme întâmpinate în timpul difuzării);

- activităţile desfăşurate în cadrul punctelor de informare (perioada în care a funcţionat punctul de informare, număr de cetăţeni care au venit la punctul de informare, tipurile de activităţi desfăşurate: informare, consultaţii, lista cu probleme întâmpinate, etc);

- lista cu alte probleme întâlnite şi modul în care au fost gestionate (întâlniri separate cu grupuri minoritare, persoane cu disabilităţi, etc).

Al doilea Raport de monitorizare va fi parte a livrării intermediare/finale - „Documentele tehnice ale cadastrului general – finale” şi va conţine detalii legate de:

- întâlnirile de informare cu cetăţenii (data, durata, număr de participanţi, cine a participat din partea autorităţilor, lista principalelor probleme ridicate);

- activităţile de tipărire (poster) şi afişare (număr de postere tipărite,  acţiuni de difuzare, data la care s-au realizat);

- activităţile desfăşurate în punctele de informare din cadrul primăriilor (perioada în care a funcţionat punctul de informare corespunzător etapei de publicare, număr de cetăţeni care au venit la punctul de informare, tipurile de activităţi desfăşurate: informare, consultaţii, lista cu probleme întâmpinate, etc);

- lista cu alte probleme întâlnite şi modul în care au fost gestionate (întâlniri separate cu grupuri minoritare, persoane cu disabilităţi, etc).

## Lucrări preliminare

### Echipa de lucru a prestatorului

Prestatorul va stabili componenţa şi numărul echipelor de teren, în oferta tehnică, în funcţie de complexitatea lucrării şi numărul de imobile, pentru finalizarea lucrărilor în termenul stabilit în graficul de livrare prevazut in contract. Aceste date vor fi prezentate şi în Raportul Preliminar.

Un consilierul juridic, angajat al prestatorului, va asigura asistenţă de specialitate echipelor de lucru în teren. Acesta va consilia echipele asupra modului în care se realizează colectarea actelor şi va asigura soluţionarea problemelor de ordin juridic.

### Studiul datelor analogice şi digitale preluate de la OCPI

În cadrul acestei operaţii prestatorul va analiza datele analogice şi digitale preluate de la OCPI Bistrita-Năsăud.

Analiza acestor documente se va prezenta în cadrul Raportului Preliminar.

Prestatorul va primi datele digitale (grafice şi textuale) în formatul specificat cgxml şi în alte formate. Acesta îşi va dezvolta propria aplicaţie software pentru integrarea datelor primite (analogice şi digitale) precum şi pentru importul/exportul datelor din/în formatul cgxml specificat.

### Recunoaşterea terenului

În cadrul acestei operaţiuni prestatorul va efectua:

- identificarea formelor de relief;

- identificarea zonelor în care sunt necesare ridicări topografice;

- recunoaşterea punctelor din reţeaua geodezică.

- identificarea zonelor cu potenţiale dificultăţi: imobile deţinute de comunităţi etnice minoritare (romi, saşi, etc), imobile aflate în litigiu pe rolul instanţelor, etc.

### Realizarea raportului preliminar

Raportul Preliminar este documentaţia în care prestatorul prezintă soluţiile tehnice, detalierea din punct de vedere tehnic a fiecărei operaţiuni, volumul de lucrări pe etape şi tipuri de operaţiuni, alocarea resurselor umane şi tehnice şi orice alte informaţii relevante pentru evaluarea soluţiei tehnice propuse.

În Raportul preliminar, prestatorul va include în mod obligatoriu şi următoarele capitole:

- descrierea soluţiei tehnice;

- evaluarea datelor primite de la OCPI;

- recunoaşterea terenului;

- proiectarea sectoarelor cadastrale la nivelul UAT;

- estimarea volumului de măsurători, în zonele care necesită lucrări de teren şi modul de realizare a acestora;

- sistemul de asigurare a calităţii;

- evaluarea riscurilor;

- programul lucrărilor care prezintă metodele generale, organizarea, ordinea şi programarea activităţilor. Programul va fi detaliat în termeni de resurse umane şi tehnice implicate în diverse etape de producţie, persoane responsabile pentru fiecare flux de producţie;

- raportul de analiză privind condiţiile de derulare a campaniei de informare locală şi planul de acţiune aferent.

Programul lucrărilor va fi actualizat ulterior în conformitate cu prevederile contractului.

Proiectarea sectoarelor cadastrale va fi efectuată în cadrul „Planului cu propunerea sectoarelor cadastrale” la nivelul UAT, tipărit la scara 1:10.000 şi va conţine :

  - limitele UAT Magura Ilvei;

  - limitele intravilanelor componente;

  - limitele şi numerotarea sectoarelor cadastrale;

  - ortofotoplanul.

Planul va fi predat şi în format digital (dxf) şi constituie anexă a Raportului preliminar.

Determinarea sectoarelor cadastrale se realizează cu scopul de a facilita localizarea imobilelor pe planul cadastral şi de a gestiona cât mai eficient informaţiile grafice.

Sectorul cadastral reprezintă o diviziune tehnică cadastrală a unităţii teritorial administrative, delimitată prin detalii liniare (căi de comunicaţii, ape, diguri, etc) care nu suferă modificări curente şi conţine mai multe imobile alăturate.

La stabilirea sectoarelor cadastrale prestatorul va utiliza informaţiile puse la dispoziţie de către OCPI Bistriţa-Nasăud, Primăria Magura Ilvei, etc.

Eventualele corecţii ale limitei UAT se vor realiza numai cu aprobarea OCPI Bistriţa-Năsăud.

Limitele ce definesc sectoarele cadastrale nu vor intersecta limite de imobile.

Prestatorul va realiza:

- stabilirea limitelor sectoarelor cadastrale;

- numerotarea sectoarelor cadastrale.

Elementele de infrastructură care definesc sectoarele cadastrale vor fi grupate în sectorul cadastral “0”.

Raportul preliminar şi anexa „Planul cu propunerea sectoarelor cadastrale” constituie prima livrare şi trebuie aprobat de către achizitor, înainte de începerea efectivă a lucrărilor.

## Derularea lucrărilor de specialitate

### Determinarea sectoarelor cadastrale

Ca urmare a desfăşurării lucrărilor de cadastru general la teren şi a identificării limitelor imobilelor, limitele sectoarelor cadastrale propuse în cadrul Raportului Preliminar vor fi modificate corespunzător. Noile limite vor fi integrate în planul cadastral de ansamblu.

### Pregătirea fişelor de interviu

Prestatorul va integra şi corela informaţiile provenite din toate sursele de date care i-au fost puse la dispoziţie, anterior executării lucrărilor la teren.

Prestatorul va genera fişele de interviu în baza cărora se vor realiza interviurile la teren. În etapa de realizare a interviurilor la teren, fişele de interviu vor fi completate/actualizate şi semnate.

La realizarea interviului în teren, echipele prestatorului vor avea, pe lângă dotarea tehnică necesară şi următoarele documente:

- fişa de interviu precompletată;

- ortofotoplanul sau planul cadastral/topografic pentru zona de intravilan;

- planul cu reprezentarea sectoarelor cadastrale şi tarlalelor în vederea unei identificări primare a imobilelor în extravilan;

- alte planuri.

Prestatorul va genera o fişă de interviu pentru fiecare imobil şi pentru fiecare unitate individuală componentă a unei construcţii condominiu.

Modelul fişei de interviu se regăseşte în anexa nr.4.

### Determinarea limitelor tarlalelor şi cvartalelor

Limitele cvartalelor şi tarlalelor vor coincide cu limitele care definesc imobile.

Prestatorul va realiza un fişier de tip shp conţinând limitele tarlalelor şi cvartalelor sub formă de poligoane. Fiecare poligon va avea ca atribut numărul tarlalei sau cvartalului.

Pentru zonele cu panta mai mică de 20%, determinarea limitelor tarlalelor/cvartalelor se va face atât în intravilan cât şi în extravilan prin digitizare.

Pentru zonele cu panta mai mare de 20%, determinarea limitelor tarlalelor/cvartalelor se va face atât în intravilan cât şi în extravilan prin măsurători topografice.

### Determinarea limitelor imobilelor

Preciziile care trebuie asigurate sunt cele corespunzătoare planului scara 1:5000 pentru extravilan şi planului scara 1:2000 pentru intravilan.

Limitele imobilelor pentru care a fost întocmit PAD, în cadrul înregistrării sporadice, vor fi preluate în planul cadastral. În cazul în care se constată diferenţe între datele din PAD şi situaţia existentă la teren, prestatorul va propune o soluţie pe care echipa de proiect din OCPI o va analiza. În cazul în care OCPI nu este de acord cu propunerea prestatorului, OCPI va comunica prestatorului soluţia în scris, în cel mai scurt timp.

- pentru intravilan

Imobilul împrejmuit este acel imobil ale cărui limite sunt materializate prin elemente stabile în timp (ex.garduri), clar identificabile.

Limitele imobilelor împrejmuite vor fi determinate:

- prin vectorizarea planurilor cu verificarea şi  actualizarea acestora la teren, în zonele în care există planuri cadastrale/topografice sau ortofotoplan;

- prin măsurători topografice în celelalte situaţii.

În cazul imobilelor neîmprejmuite limitele se preiau din planuri parcelare.

În cazul construcţiilor, punctele caracteristice se determină prin măsurători topografice expeditive. Schiţele măsurătorilor topografice expeditive reprezintă părţi componente ale fişei de interviu (partea de schiţă a imobilului).

Lăţimea străzilor, drumurilor comunale şi uliţelor se stabileşte între limitele imobilelor. Detaliile liniare (drumuri, străzi, uliţe, căi ferate, diguri, ape, etc) constituie imobile şi se înregistrează în cadastru ca atare.

- pentru extravilan

Pentru zonele unde există planuri parcelare:

- în format vector,

- realizat în Sistem Stereografic 1970, limitele imobilelor se vor prelua şi integra în planul cadastral, în cazul în care reflectă situaţia din acte şi din teren;

- realizat în sistem de coordonate local sau alte sisteme de coordonate se va realiza o poziţionare a planului parcelar în Sistemul Stereografic 1970. În cazul în care, în urma poziţionării se constată că proiectul parcelar reflectă situaţia din acte şi teren, limitele imobilelor vor fi integrate în planul cadastral.

- în format raster, acestea vor fi georeferenţiate, iar limitele imobilelor vor fi determinate prin vectorizarea planului şi introduse în planul cadastral, în cazul în care reflectă situaţia din acte şi  teren.

În situaţia în care nu există planuri parcelare sau sunt incorecte, acestea vor fi întocmite de prestator cu sprijinul primăriei Magura Ilvei. Planurile vor fi integrate în planul cadastral numai dacă sunt avizate de Comisia locală de aplicare a legilor proprietăţii.

Dacă:

- suprafaţa întregii tarlale este mai mică decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor din toate titlurile de proprietate pentru toate parcelele din tarlaua respectivă, suprafaţa fiecărei parcele va fi diminuată direct proporţional cu suprafaţa ei, astfel încât să se realizeze o închidere exactă a suprafeţelor în toată tarlaua;

- suprafaţa întregii tarlale este mai mare decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor din toate titlurile de proprietate pentru toate parcelele din tarlaua respectivă, surplusul de teren va fi trecut ca rezervă a comisiei locale de fond funciar, iar poziţia suprafeţei rezervă va fi stabilită de către comisie.

Imobilele aflate în litigiu sau care prezintă suprapuneri de titluri, vor fi evidenţiate cu o culoare distinctă.

În cazul efectuării de măsurători topografice, prestatorul va completa livrarile intermediare „Documentele tehnice ale cadastrului general – spre publicare”  cu: “Descrierea lucrărilor tehnice” care va conţine prezentarea lucrărilor de teren şi de birou efectuate. Lucrările se vor executa în conformitate cu Normele tehice privind introducerea cadastrului general şi a prevederilor Deciziei nr.1/2008 a Directorului Direcţiei de Geodezie şi Cartografie, de completare a Ordinului Directorului General nr.634/2006, în cazul efectuării măsurătorilor utilizând tehnologia GNSS.

### Întocmirea/actualizarea fişelor de interviu şi colectarea actelor

Pentru imobilele situate în intravilan, prestatorul va vizita fiecare imobil în parte şi va întocmi fişa de interviu. Programarea perioadei de interviuri va fi anunţată din timp deţinătorilor de imobile. Se va avea în vedere stabilirea unui calendar flexibil pentru cazurile deosebite, calendar care să asigure participarea unui număr cât mai mare de deţinători la interviuri.

Pentru imobilele situate în extravilan, prestatorul împreună cu reprezentantul primăriei, va stabili un calendar al convocării pentru realizarea interviurilor la teren. Se vor face convocări ale deţinătorilor, grupaţi pe tarlale, în conformitate cu programarea stabilită.

Calendarul întocmit de către prestator, va fi adus la cunoştinţa cetăţenilor de către primăria Magura Ilvei, prin afişare în locuri vizibile astfel încât să se asigure condiţiile pentru prezentarea persoanelor la convocare. La momentul afişării calendarului se va întocmi un proces verbal constatator între prestator şi reprezentantul primăriei, în care se va menţiona data la care s-a efectuat afişarea.

a) Întocmirea/actualizarea fişelor de interviu

În etapa de întocmire/actualizare a fişelor de interviu, prestatorul confruntă datele precompletate, cu informaţiile din teren, actualizează fişele şi creează fişe noi acolo unde este cazul.

În situaţia în care deţinătorul nu se prezintă la convocare sau nu este găsit la adresa imobilului, în fişa de interviu la rubrica „semnătura deţinătorului” se va menţiona textul „nu s-a prezentat la convocare”. În acest caz, fişa va fi semnată şi de către reprezentantul primăriei. Datele de ordin tehnic ale imobilului vor fi cele constatate în teren, iar situaţia juridică va fi preluată din actele juridice existente.

Fişele de interviu vor fi semnate de operatorul prestatorului şi de către deţinătorii imobilelor. Refuzul semnării de către deţinători va fi consemnat de către reprezentantul prestatorului pe fişa de interviu. La rubrica „semnătura deţinătorului” se va menţiona „refuză să semneze”, iar fişa va fi semnată şi de reprezentantul primăriei.

Fişele de interviu vor avea pe fiecare pagină ştampila prestatorului şi semnătura operatorului, ca reprezentant al prestatorului.

Stabilirea destinaţiei şi a categoriei de folosinţă

Destinaţia terenurilor şi categoria de folosinţă a parcelelor vor fi stabilite în conformitate cu prevederile legale.

Identificarea construcţiilor

Construcţiile identificate pe teren vor fi consemnate în fişa de interviu. Pentru fiecare construcţie vor fi menţionate actele de dobândire ori lipsa acestora.

Se vor înregistra construcţiile permanente, clasificate după destinaţiile stabilite în conformitate cu prevederile legale.

Situaţia construcţiilor condominiu

În cazul construcţiilor de tip condominiu se generează un singur fişier cgxml care include date despre:

- terenul pe care se află construcţiile;

- construcţiile condominiu şi individuale;

- unităţile individuale componente ale condominiului.

Se va întocmi o singură fişă de interviu pentru punctele a) şi b) şi câte o fişă de interviu pentru fiecare UI de la punctul c).

Litigii

În cazul în care imobilele fac obiectul unor procese înregistrate pe rolul instanţelor, în fişele de interviu ale imobilelor implicate se va consemna la rubrica „Notări, procese, interdicţii, etc.”, următoarea menţiune: „în litigiu cu imobilul ID ............., nr. dosar.........., instanţa...........  obiect...............”.

b) Colectarea actelor

Prestatorul va colecta copii ale actelor juridice care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, care conţin modificări ale configuraţiei imobilelor, sau atestă alte acte, fapte ori raporturi juridice privitoare la imobile, dacă aceste acte nu sunt menţionate în fişa de interviu precompletată. Dacă s-au efectuat transmisiuni succesive ale drepturilor reale, se vor prelua în copie toate actele juridice doveditoare.

La fişele de interviu se vor anexa:

- copii ale actelor juridice doveditoare ale calităţii de deţinător;

- acte de identitate (copie simplă);

- înscrisuri doveditoare ale posesiei (certificat rol fiscal - original, adeverinţă – extras din registrul agricol - original, certificat deces – copie);

- acte de stare civilă - copie;

- extrase CF – original sau copii ale cărţilor funciare conforme cu originalul aflat în arhiva OCPI;

- alte acte relevante pentru stabilirea situaţiei juridice a imobilului.

În cazul în care un imobil este deţinut în indiviziune, iar la momentul interviului sunt identificaţi o parte din deţinători, aceştia vor furniza datele de identificare a celorlalţi  codeţinători şi cotele deţinute de aceştia.

Persoanele care nu pot prezenta actele de identitate (pierdute, distruse), vor fi îndrumate spre obţinerea acestora. În aceste cazuri se va proceda la identificarea cadastrală a imobilului şi determinarea elementelor tehnice, iar datele de identificare ale deţinătorului şi situaţia juridică a imobilului vor fi preluate din actele juridice.

În caz de refuz al prezentării actelor de identitate, acest  aspect va fi consemnat în fişa de interviu, iar completarea datelor de stare civilă se va face din evidenţele primăriei (registrul agricol, registrul fiscal), sau prin verificări efectuate cu ajutorul primăriei în evidenţele Serviciului comunitar pentru evidenţa persoanelor.

În cazul deţinătorilor de imobile, care declară că nu au acte doveditoare ale dreptului de proprietate, iar din evidenţele primăriei, rezultă că aceştia sunt plătitori de impozit pentru imobilele respective şi/sau sunt înscrişi în Registrul agricol, în fişa se interviu se va înscrie calitatea acestora de posesori. Posesorul va completa o declaraţie conform anexei nr.5, care va fi anexată fişei de interviu.

În cazul moştenirilor nedezbătute prestatorul va completa fişa de interviu pe numele defunctului, în baza actelor juridice doveditoare.

Prestatorul va scana fişa de interviu, actele referitoare la imobile şi deţinători preluate şi va  crea un fişier pdf multipage. Fiecare imobil va avea asociat astfel un fişier care va fi denumit ID.pdf, unde ID reprezintă identificatorul imobilului atribuit de prestator în cadrul lucrării de cadastru general (unic la nivelul UAT).

În cazul UI, denumirea fişierelor .pdf asociate va fi de forma:

ID-Cn-Um.pdf, unde:

ID – identificator imobil

Cn – litera „C” urmată de numărul de ordine al construcţiei condominiu

Um – litera „U” urmată de numărul de ordine al UI din cadrul construcţiei condominiu

Fişele de interviu în format analogic (original) vor fi predate în dosare care vor conţine câte 100 de fişe de interviu, ordonate crescător după ID imobil. Pe fiecare dosar se va menţiona numele UAT Magura Ilvei şi intervalul conţinut.

### Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului general

#### 3.3.6.1. Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI Bistriţa-Năsăud

Toate fişierele rezultate în urma lucrărilor de cadastru general se vor livra în două copii.

Livrarea nr.1 va fi predată pe DVD iar livrările „Documentele tehnice ale cadastrului general – spre publicare” şi „Documentele tehnice ale cadastrului general – finale” pe HDD.

Pe eticheta suportului se va menţiona în mod obligatoriu:

- Cadastru general UAT...;

- Livrarea nr. ....;

- Conţinutul livrării.

Structura de directoare utilizată la predare este prezentată în anexa nr.6

#### 3.3.6.2. Livrabile

Documentaţia finală, întocmită pe UAT Magura Ilvei, va fi predată în formatele, în numărul de exemplare şi cu respectarea celor menţionate în tabelul de mai jos:

TABEL LIVRABILE

Livrarea nr.1 – Raportul Preliminar

| Nr. Crt. | Livrabilul | Format/ nr.copii |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Format hârtie | Format digital |
| 1 | Raportul preliminar | da, 1 ex. | Doc şi pdf |
| 2 | Anexa „Planul cu propunerea sectoarelor cadastrale” | da, 1 ex. | Dxf |

Livrări intermediare – “Documentele tehnice ale cadastrului general – spre publicare”

| Nr. Crt. | Livrabilul | Format/ nr.copii |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Format hârtie | Format digital |
| 1 | Descrierea lucrărilor tehnice | da, 1 ex. | Doc şi pdf |
| 2 | Fişele de interviu | da | pdf |
| 3 | Fişierele cgxml | nu | xml |
| 4 | Registrul cadastral al imobilelor şi al deţinătorilor | da, 1 ex. | Doc/txt şi pdf |
| 5 | Indexul alfabetic al deţinătorilor | da, 1 ex. | Doc/txt şi pdf |
| 6 | Planul cadastral de ansamblu sc. 1:10.000 | da, 1 ex. | Tiff georeferentiat* shp, dxf şi pdf |
| 7 | Planurile cadastrale, plan parcelar | da, 1 ex. | Tiff georeferentiat* shp, dxf si pdf |
| 8 | Raport de control intern al calităţii | da, 1 ex. | Doc şi pdf |
| 9 | Raport de monitorizare a campaniei publicitare locale | da, 1 ex. | Doc şi pdf |

Livrari intermediare / finale – “Documentele tehnice ale cadastrului general – finale”

| Nr. Crt. | Livrabilul | Format/ nr.copii |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Format hârtie | Format digital |
| 1 | Contestaţii, acte, procese verbale | da | pdf |
| 2 | Fişierele cgxml | nu | xml |
| 3 | Registrul cadastral al imobilelor şi al deţinătorilor | da, 3 ex. | Doc/txt şi pdf |
| 4 | Indexul alfabetic al deţinătorilor | da, 3 ex. | Doc/txt şi pdf |
| 5 | Planul cadastral de ansamblu sc. 1:10.000 | da, 3 ex. | Tiff georeferentiat* shp, dxf şi pdf |
| 6 | Planurile cadastrale, plan parcelar | da, 3 ex. | Tiff georeferentiat* shp, dxf si pdf |
| 7 | Raport de control intern al calităţii | da, 1 ex. | Doc şi pdf |
| 8 | Raport de monitorizare a campaniei publicitare locale | da, 1 ex. | Doc şi pdf |

*Dacă fişierele tiff georeferenţiate conţin semnăturile şi ştampila, nu se vor preda şi fişiere pdf

NOTĂ: Toate documentele livrate în format pdf vor conţine obligatoriu semnăturile şi ştampila prestatorului

În paralel cu cadastrul general se desfăşoară cadastrul sporadic prin care se modifică în permanenţă evidenţa de cadastru şi publicitate imobiliară a imobilelor.

În consecinţă, prestatorul are responsabilitatea de a verifica periodic evidenţele OCPI prin intermediul aplicaţiei WEB şi de a integra noile date cu privire la imobile în documentele tehnice ale cadastrului general. Aplicaţia şi manualul de utilizare vor fi puse la dispoziţie de ANCPI. Ultima verificare în scopul actualizării se va face cu nu mai mult de 5 zile lucrătoare înainte de data predării pentru livrările „Documentele tehnice ale cadastrului general – spre publicare” şi „Documentele tehnice ale cadastrului general – finale”.

Documentele tehnice ale cadastrului general (Registrul cadastral al imobilelor şi al deţinătorilor, Indexul alfabetic al deţinătorilor, Planul cadastral de ansamblu sc. 1:10.000, Planurile cadastrale) predate la livrarea „Documentele tehnice ale cadastrului general – spre publicare” vor purta menţiunea „Spre publicare”, pe fiecare pagină/planşă.

Documentele care vor fi predate la OCPI în format analogic (hârtie) vor fi semnate şi ştampilate pe fiecare pagină/planşă de reprezentantul prestatorului.

#### 3.3.6.3. Tipărirea documentelor tehnice

Planuri

Documentaţia finală,  va fi predată în formatele, în numărul de exemplare şi cu respectarea celor menţionate în Tabelul Livrabile.

În cazul în care se constată că produsul  tipărit nu este lizibil, parametrii de tipărire, menţionaţi în anexa nr.7, vor putea fi modificaţi cu acordul OCPI. Modificarea se va realiza după analiza modelului documentelor tehnice ale cadastrului general, model pe care prestatorul îl va prezenta OCPI înaintea publicării.

La redactarea planurilor cadastrale se va folosi atlasul de semne convenţionale pentru planurile topografice la scările 1:5.000, 1:2000, 1:1000 şi 1:500, ediţia 1978.

Registre

Modelul Registrului cadastral al imobilelor şi al deţinătorilor este prezentat în anexa nr.2, iar modelul Indexului alfabetic al deţinătorilor în anexa nr.3

Filele tipărite ale Registrului cadastral al imobilelor şi al deţinătorilor vor fi îndosariate în volume a câte 300 de file, ordonate după ID-ul imobilului. Fiecare filă va fi semnată şi ştampilată de către prestator. Pe coperta fiecărui volum va fi specificat: denumirea registrului, UAT-ul şi intervalul ID-urilor imobilelor componente.

Indexul alfabetic al deţinătorilor va fi îndosariat în volume de câte 300 de file ordonate alfabetic. Pe coperta fiecărui volum va fi specificat: denumirea, UAT-ul şi literele reprezentând iniţialele numelor componente.

## Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului general

Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului general presupune recepţia cantitativă şi calitativă a lucrării.

Recepţia se efectuează de către comisia de recepţie din cadrul OCPI numită prin decizia directorului şi are ca scop confirmarea îndeplinirii specificaţiilor tehnice menţionate în documentele de licitaţie.

OCPI Bistriţa-Năsăud va recepţiona lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale.

Activităţile, livrările şi recepţiile trebuie să se realizeze conform graficului de activităţi din anexa nr.8 şi graficului de livrare din contract.

În timpul executării lucrărilor, echipa de proiect a OCPI va verifica permanent, prin sondaj dacă sunt îndeplinite cerinţele tehnice precum şi respectarea termenelor de execuţie şi va îndruma permanent prestatorul.

În acest sens, înaintea predării documentelor tehnice spre publicare, prestatorul va prezenta echipei de proiect a OCPI modelul sub care se vor realiza documentele tehnice ale cadastrului general pentru un cvartal, în format analogic (hârtie) şi digital. Scopul acestei prezentări este armonizarea modului de lucru al prestatorului cu cerinţele achizitorului.

Prestatorul are obligaţia să respecte pentru întregul proiect modul de lucru de comun agreat.

Înaintea livrărilor „Documentele tehnice ale cadastrului general – spre publicare” şi „Documentele tehnice ale cadastrului general – finale”, prestatorul va efectua un control intern al calităţii finalizat printr-un raport.

În raport va fi detaliat modul în care s-a realizat controlul intern al calităţii, pe tipuri de operaţii.

Aceste rapoarte vor face parte din livrările „Documentele tehnice ale cadastrului general – spre publicare” şi „Documentele tehnice ale cadastrului general – finale”.

Recepţiile vor fi realizate numai după efectuarea controlului intern al calităţii de către prestator.

Pentru livrările „Documentele tehnice ale cadastrului general – spre publicare” şi „Documentele tehnice ale cadastrului general – finale”, verificarea se va face pentru cel puţin 10% din volumul total de lucrări executate.

În cazul în care în urma verificării livrărilor „Documentele tehnice ale cadastrului general – spre publicare” şi „Documentele tehnice ale cadastrului general – finale” se constată că mai mult de 10% din cantitatea verificată prezintă deficienţe, comisia de recepţie va returna prestatorului întreaga cantitate livrată pentru a fi refăcută în termen de  20 zile lucrătoare, iar livrarea respectivă se va considera că nu a fost efectuată.

În cazul în care în urma finalizării verificărilor se constată defecte la mai puţin de 10% din cantitatea livrată, atunci acestea vor fi menţionate în raport şi vor fi corectate de către prestator în termen de  10 zile lucrătoare de la data primirii notificării scrise din partea comisiei de recepţie.

Recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor de cadastru se va finaliza cu un proces verbal de recepţie.

În momentul în care nu mai sunt defecte de corectat şi procesul verbal al comisiei de recepţie nu mai are menţiuni în acest sens, datele vor fi preluate de OCPI. Primăria Magura Ilvei va emite certificatul de acceptanţă a livrării pe baza procesului verbal de recepţie semnat de comisia de recepţie a OCPI Bistriţa-Năsăud.

## Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului general

Publicarea documentelor tehnice se face de către primăria Magura Ilvei, cu sprijinul OCPI Bistriţa-Năsăud.

Perioada de publicare, conform art. 11 al. 6 din Legea nr. 7/1996, republicată, este de 60 zile.

Anterior publicării documentelor tehnice se va transmite către deţinători o adresă de înştiinţare privind demararea procedurii de publicare a rezultatelor cadastrului general (anexa nr.11).

OCPI va stabili data publicării documentelor tehnice, pe care o va comunica în scris ANCPI, prestatorului şi primăriei Magura Ilvei.

## Primirea şi soluţionarea contestaţiilor

Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi preşedintele acesteia vor fi numiţi prin decizie a directorului OCPI. Preşedintele comisiei este un angajat al OCPI.

Comisia este formată din:

- un reprezentant al prestatorului;

- un reprezentant al primăriei;

- membri ai echipei de proiect a OCPI (un specialist cadastru – inginer/subinginer/tehnician şi unul de carte funciară- registrator/asistent registrator).

Primirea şi înregistrarea contestaţiilor privind informaţiile cuprinse în documentele tehnice ale cadastrului general se realizează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Modelul contestaţiei este prezentat în anexa nr.12.

Prestatorul are obligaţia de a nominaliza un membru titular şi un membru supleant, care vor face parte din comisia de soluţionare a contestaţiilor şi de a transmite în scris numele acestora la OCPI, odată cu depunerea lucrării în vederea recepţiei.

Contestaţiile privind informaţiile cuprinse în documentele tehnice se înregistrează de către comisie într-un registru care are următoarele rubrici:

- nr. de înregistrare al contestaţiei şi data;

- datele de identificare ale contestatarului (nume şi prenume/denumire, adresa/sediu);

- identificatorul imobilului/imobilelor (ID) la care se referă contestaţia;

- observaţii.

În registrul cadastral al imobilelor şi al deţinătorilor, pentru fiecare imobil contestat, în rubrica nr. 4 ”Observaţii privitoare la imobil”, se va înscrie „contestaţie nr. ....”. Pe planul cadastral se va haşura imobilul care a fost contestat.

Atribuţiile comisiei de soluţionare a contestaţiilor sunt:

- acordarea lămuririlor necesare contestatarilor;

- medierea conflictelor;

- marcarea în documentele cadastrale a imobilelor contestate;

- înregistrarea contestaţiilor;

- analiza documentelor depuse de contestatari;

- soluţionarea contestaţiilor prin încheierea de admitere sau respingere, în baza procesului verbal al comisiei, întocmit conform anexei nr.13.

Soluţionarea contestaţiilor care au ca obiect modificarea geometriilor imobilelor vecine, se va realiza doar cu acordul scris al deţinătorilor acestora. În lipsa acordului scris, contestaţia având acest obiect va fi respinsă.

După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, comisia va soluţiona contestaţiile înregistrate şi va transmite prestatorului  identificatorii (ID) imobilelor care urmează a fi modificate şi soluţia propusă. Modificarea documentelor tehnice şi a fişierelor cgxml va fi realizată numai de către prestator.

Contestaţiile, procesele verbale de soluţionare a contestaţiilor şi registrul de contestaţii vor fi arhivate împreună cu documentele tehnice ale cadastrului general.

Contestaţiile, actele anexate acestora şi procesele verbale de soluţionare a contestaţiilor vor fi scanate de către prestator şi adăugate la fişierul ID.pdf, respectiv ID-Cn-Um.pdf

Perioada de soluţionare a contestaţiilor, conform art. 11 alin. 6 din Legea nr. 7/1996, republicată, este de 30 zile.

Soluţionarea contestaţiilor se finalizează prin încheierea de carte funciară, pronunţată în baza procesului verbal şi a documentelor tehnice ale cadastrului general. Încheierea se va comunica contestatarului şi persoanelor interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară, în termenul legal.

Persoanele interesate vor putea formula plângere împotriva modului în care au fost soluţionate contestaţiile, la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data comunicării încheierilor de carte funciară.

## Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului general

Prestatorul va actualiza documentele tehnice ale cadastrului general publicate, în conformitate cu procesele verbale emise în urma soluţionării contestaţiilor.

Pe baza datelor actualizate, prestatorul generează şi predă la OCPI documentele tehnice finale în format digital şi analogic.

Prestatorul va genera şi va preda la OCPI noi fişiere cgxml numai pentru imobilele contestate. Totodată, va preda şi fişierele ID.pdf  (respectiv ID-Cn-Um.pdf) care vor conţine datele iniţiale (fişa de interviu, acte juridice, acte de identitate, etc) şi contestaţia, actele care au fost anexate acesteia, procesul verbal de soluţionare a contestaţiei.

## Deschiderea cărţilor funciare

OCPI deschide cărţile funciare, în baza documentelor tehnice finale ale cadastrului general la care vor fi anexate  fişele de interviu şi documentele aferente.

În urma deschiderii noilor cărţi funciare, persoanelor interesate, potrivit evidenţei de carte funciară li se comunică, de către biroul teritorial, cu filă de comunicare:

- încheierea de carte funciară;

- extrasul de carte funciară pentru informare;

- extrasul de plan cadastral.

## Încheierea lucrărilor tehnice de cadastru general

După deschiderea cărţilor funciare, directorul general al ANCPI, în baza referatului directorului OCPI, va dispune prin ordin cu caracter normativ publicat în Monitorul Oficial, închiderea tuturor evidenţelor de cadastru şi carte funciară anterior folosite şi continuarea efectuării înregistrărilor doar în noua bază de date.

# ANEXE LA CAIETUL DE SARCINI

## Anexa nr. 1 – DATE GENERALE

| Judeţul: Bistriţa-Năsăud |  |  |
| --- | --- | --- |
| UAT: MAGURA ILVEI |  |  |
| Nr.crt | Informaţii care vor fi puse la dispoziţia prestatorului | Cantităţi estimative, descriere format date |
| 1 | Suprafaţa totală UAT (ha) |  |
| 2 | Suprafaţa intravilan (ha) |  |
| 3 | Număr sate componente |  |
| 4 | Număr imobile - total |  |
| 5 | Număr imobile - intravilan |  |
| 6 | Număr locuitori |  |
| 7 | Limita UAT şi intravilane componente |  |
| 8 | Planul cadastral de ansamblu scara 1:10.000 cu reprezentarea tarlalelor |  |
| 9 | Ortofotoplan |  |
| 10 | Planuri cadastrale/topografice (număr) |  |
| 11 | Planuri parcelare (număr) |  |
| 12 | Titluri de proprietate (număr) |  |
| 13 | Date referitoare la reţeaua naţională geodezică |  |
| 14 | Registrul de transcripţiuni-inscripţiuni (număr înregistrări) |  |
| 15 | PAD active (număr) |  |
| 16 | Cărţi funciare (număr) |  |
| 17 | cgxml files (number) |  |
| 18 | Alte documentaţii:: |  |
|  | - documentaţii conform HG 834/1991 |  |
|  | - cadastru imobiliar-edilitar |  |
|  | - cadastre de specialitate |  |
| 19 | Date preluate de la alte instituţii: |  |
|  | PRIMĂRIE |  |
|  | - date din Registrul agricol |  |
|  | - date din Registrul fiscal |  |
|  | - inventarul domeniului public al comunei |  |
|  | - - inventarul domeniului privat al comunei |  |
|  | - - nomenclatorul străzilor |  |
|  | - dispoziţiile primarului de restituire în natură a imobilelor în baza Legii nr.10 |  |
|  | - evidenţa deţinătorilor din comună |  |
|  | - date privind cazurile sociale |  |
|  | - informaţii cu privire la deţinătorii de imobile cu reşedinţa în străinătate |  |
|  | ROMSILVA |  |
|  | - planuri cu delimitarea zonelor cu păduri, scara 1:5000 |  |

## Anexa nr.2 - REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR ŞI AL DEŢINĂTORILOR

| UAT______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sector cadastral nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. DESCRIEREA IMOBILULUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATE TEREN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATE CONSTRUCŢII |  |  |  |  |  |  |
| ID | Adresa imobil |  | Număr cadastral* | Nr. CF* | Supr. (mp) | Nr. tarla | Nr. parcelă | Nr. Top. | Supr. parcelă | Cat. Fol. | Intrav./ extrav. | Identificator construcție | Cod grupă destinaţie | Supr. construită | Nr. niveluri | Nr. CF | Construcţie cu acte (DA/NU) |  |
| 2. PROPRIETATEA / POSESIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Titularul dreptului/posesiei |  |  | Proprietar=1 / Posesor=2 | Serie si nr.BI/CI | CNP/CUI |  | Domiciliu/ Sediu | Cota parte teren | Cota parte construcţii |  |  | Mod de dobândire | Act juridic |  |  | Preţ | Notări, procese, interdicţii etc |  |
| Nume/ Den | Iniţiala tatălui | Prenume |  |  |  |  |  |  | C1 | C… | Cn |  | Tip act | Nr. act/data | Emitent |  |  |  |
| 3. SARCINI / DEZMEMBRĂMINTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. OBSERVAŢII ASUPRA IMOBILULUI |  |  |  |  |  |  |  |
| Titular | Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de proprietate |  |  |  | Tip act |  | Nr. act/data | Emitent | Valoare ipotecă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * Numere alocate anterior demarării lucrărilor de cadastru general |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

În dreapta jos, pe fiecare pagină se va tipări: numărul paginii, Cadastru general UAT, anul realizării

Anexa de mai jos (Foaia colectivă) constituie parte integrantă din Registrul cadastral al imobilelor şi al deţinătorilor şi se completează numai pentru construcţiile tip condominiu şi unităţile individuale componente.

Partea a doua a foii colective („Foaia de proprietate”) şi partea a treia a foii colective („Foaia de sarcini”) vor fi completate cu toate datele corespunzătoare acestor părţi preluate din fişele de interviu, respectiv fişierele cgxml.

Foaie  Colectivă

UAT ……………………………..

Sector cadastral nr. ..................

A. Partea I - Foaia de avere

| ID imobil | Adresa construcţiei | Suprafaţa ocupată la sol (mp) |
| --- | --- | --- |

| # Nr. tronson | # Scara | # Nivel | # Număr apartament | # Cod unitate individuală # (UI) | # Nr. CF individuală | Suprafaţă utilă ap. (mp) | # Cote părţi comune | Cotă parte teren |  | # OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 |  | # 10 |
| # TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Descrierea părţilor comune indivize: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. Partea II – Foaia de proprietate

CONSTRUCŢIA

| Înscrieri privitoare la proprietate | Observaţii/referinţe |
| --- | --- |

Unitatea individuală nr. 1

| Înscrieri privitoare la proprietate |  |  | Observaţii/referinţe |
| --- | --- | --- | --- |

Unitatea individuală nr. 2

Unitatea individuală nr. N

C. Partea III – Foaia de sarcini

CONSTRUCŢIA

| Înscrieri privitoare la sarcini | Observaţii/referinţe |
| --- | --- |

Unitatea individuală nr. 1

| Înscrieri privitoare la sarcini | Observaţii/referinţe |
| --- | --- |

Unitatea individuală nr. 2

Unitatea individuală nr. n

## Anexa nr.3 - INDEXUL ALFABETIC AL DEŢINĂTORILOR

Indexul alfabetic al deţinătorilor*)

Judeţul_________

UAT___________

| Nr. crt. | Nume/ denumire deţinător | CNP/CUI | ID** | Planşa | Sector cadastral | Adresa imobilului | Suprafaţa (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ID** este identificatorul atribuit de prestator imobilului în procesul de realizare a cadastrului general

* Prestatorul are dreptul să modifice formatul Registrului cadastral al imobilelor şi al deţinătorilor şi Indexul alfabetic al deţinătorilor, cu acordul beneficiarului şi cu păstrarea câmpurilor din model.

## Anexa nr.4 - FIŞA DE INTERVIU

FIŞA DE INTERVIU

ID imobil 1) ____________

UAT  ________________

Sector cadastral nr. _____

Adresa imobil 2) _____________________________________________________________

1. DESCRIEREA IMOBILULUI

Schiţa imobilului

Date teren

| Nr. cadastral4) | Nr. CF3) | Suprafaţa din PAD 5) | Suprafaţa din acte 6) | Suprafaţa determinată de prestator7) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Observaţii:

Date parcele

| Nr. tarla | Nr.parcelă8) | Suprafaţa parcelei determinată de prestator | Categoria de folosinţă9) | Intravilan/ Extravilan (I/E)10) | Nr.top. 11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Observaţii:

Date construcţii permanente

| Identificator construcţie 12) | Cod grupă destinaţie 13) | Supr. construită determinată la teren | Nr. niveluri constr. 15) | Nr. CF. | Constr. cu acte (DA/ NU) 16) | Nr. top. | Constr. condom. (DA/NU) 14) | Nr. bloc | Nr. total UI30) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Părţile comune31):

Observaţii:

2. PROPRIETATEA / POSESIA*

| Titularul Dreptului 17) | Nume/ Denumire |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iniţiala tatălui |  |  |  |  |  |  |
|  | Prenume |  |  |  |  |  |  |
| Pers fizică / juridică (F/J) |  |  |  |  |  |  |  |
| Proprietar (1) / Posesor (0)18) |  |  |  |  |  |  |  |
| Serie şi nr. BI/CI |  |  |  |  |  |  |  |
| CNP / CUI |  |  |  |  |  |  |  |
| Domiciliu / Sediu 19) |  |  |  |  |  |  |  |
| Cota parte |  |  | Teren 20) | C121) | C2 | … | Cn |
| Mod de dobândire22) |  |  |  |  |  |  |  |
| Act juridic |  | Tip 23) |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr/data |  |  |  |  |  |
|  |  | Emitent |  |  |  |  |  |
| Preţ24) |  |  |  |  |  |  |  |
| Notări 25) |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaţii |  |  |  |  |  |  |  |

*se va completa pentru fiecare proprietar/posesor

3. SARCINI / DEZMEMBRĂMINTE

| Titularul 26) | Nume/ Denumire |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iniţiala tatălui |  |  |
|  | Prenume |  |  |
| Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de proprietate27) |  |  |  |
| Act juridic |  | Tip |  |
|  |  | Nr/data |  |
|  |  | Emitent28) |  |
|  |  | Valoare29) |  |
| Observaţii |  |  |  |

Operator prestator (nume şi prenume, semnătura)			    Semnătura deţinător 1

Ştampila prestatorului		                  				    Semnătura deţinător 2 ...

Obs: Operatorul / deţinătorii  vor semna fiecare pagină a fişei de interviu

Pe fiecare pagină a fişei de interviu se va aplica ştampila prestatorului

FIŞA DE INTERVIU

A UNITĂŢII INDIVIDUALE

ID unitate individuală 1) ____________

UAT  ________________

Sector cadastral nr. _____

Adresa imobil _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

1. DESCRIEREA UNITATII INDIVIDUALE

| Identificator UI | Nr. CF | Nr.cad / Nr.top. | Supr. utilă masurată | Supr. utilă din acte | Nr. camere | Scara | Etaj | Nr. ap. | Cota din părţile de uz comun | Cota din teren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Observatii:

2. PROPRIETATEA / POSESIA*

| Titularul dreptului | Nume/ Denumire |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iniţiala tatălui |  |  |  |
|  | Prenume |  |  |  |
| Pers fizică/ juridică (F/J) |  |  |  |  |
| Proprietar (1) / Posesor (0) |  |  |  |  |
| Serie şi nr. BI/CI |  |  |  |  |
| CNP / CUI |  |  |  |  |
| Domiciliu / Sediu |  |  |  |  |
| Cota parte |  |  | Teren | UI |
| Mod de dobândire |  |  |  |  |
| Act juridic |  | Tip |  |  |
|  |  | Nr/data |  |  |
|  |  | Emitent |  |  |
| Preţ |  |  |  |  |
| Notări |  |  |  |  |
| Observaţii |  |  |  |  |

*se va completa pentru fiecare proprietar/posesor

3. SARCINI / DEZMEMBRĂMINTE

| Titularul | Nume/ Denumire |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iniţiala tatălui |  |  |
|  | Prenume |  |  |
| Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de proprietate |  |  |  |
| Act juridic |  | Tip |  |
|  |  | Nr/data |  |
|  |  | Emitent |  |
|  |  | Valoare |  |
| Observaţii |  |  |  |

Operator prestator (nume şi prenume, semnătura)			    Semnătura deţinător 1

Ştampila prestatorului		                  				    Semnătura deţinător 2 ...

Obs: Operator / deţinătorii  vor semna fiecare pagină a fişei de interviu

Pe fiecare pagină a fişei de interviu se va aplica ştampila prestatorului

NOTĂ:

- Pentru a prelua toate datele constatate la teren, în cazul situaţiilor complexe, prestatorul poate modifica formatul fişei de interviu, cu acordul beneficiarului şi cu păstrarea câmpurilor din model.

- Se aplică aceleaşi reguli ca fişei de interviu şi eventualelor file separate conţinând menţiuni suplimentare. Pe fiecare filă se va face menţiunea „anexă la fişa de interviu ID nr.”

1) reprezintă identificatorul sub care se va regăsi imobilul/UI pe tot parcursul realizării lucrării de cadastru general; acest identificator este alocat de prestator; el nu reprezintă un număr cadastral (câmp obligatoriu, unic la nivel UAT);

2) se va completa: sat, strada, cod poştal, nr. poştal, tarla, etc.

3) reprezintă numărul cărţii funciare alfată în baza de date a OCPI înaintea începerii realizării cadastrului general (se completează în cazul în care există CF);

4) reprezintă numărul cadastral atribuit de OCPI în cadrul înregistrării sporadice (se completează în cazul în care există PAD);

5) reprezintă suprafaţa masurată din PAD care are număr cadastral, exprimată în mp (se completează numai în cazul în care există PAD);

6) reprezintă suprafaţa din acte a imobilului, exprimată în mp (se completează în cazul în care imobilul are asociate acte de proprietate);

7) reprezintă suprafaţa imobilului determinată de către prestator în cadrul lucrării de cadastru general (în fişa de interviu se completează dacă este posibil, în funcţie de modul de abordare a execuţiei lucrării de către prestator);

8) număr parcelă este cel înscris în titlurile de proprietate sau alte tipuri de acte de proprietate

9)  categoria de folosinţă se va completa conform dicţionarului;

10) se completează I sau E, cu semnificaţia: I-intravilan, E-extravilan, pentru fiecare parcelă;

11) numărul topografic (nr. top.) este numărul topografic din cărţile funciare deschise conform Decretului Lege nr.115/1938 (cu aplicare în Transilvania);

12) în cazul în care din înregistrarea sporadică există identificatori alocaţi construcţiilor (ex: C1, C2) şi la teren apar construcţii noi, acestea vor fi numerotate în continuare (ex: C3, C4)

13) se va completa conform dicţionarului;

14) se va consemna „DA” dacă construcţia este condominiu şi „NU” dacă nu este condominiu

15) exemplu de completare: P (parter), P+1 (construcţie cu parter şi etaj);

16) se verifică dacă există acte de proprietate pentru construcţii; se precizează „DA”, când există şi „NU” când acestea lipsesc;

17) reprezintă numele/denumirea persoanei fizice/juridice ca titular al dreptului real sau al posesiei;

18) se completează cu „1” în cazul constatării calităţii de proprietar şi cu „0” în cazul constatării calităţii de posesor;

19) se referă la domiciliul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice;

20) cota din dreptul real – pentru teren (menţionată în acte);

21) cota din dreptul real – pentru construcţia C1; similar se completează şi pentru celelalte construcţii (menţionată în acte);

22) în cazul posesiei se va înscrie „posesie” iar în cazul proprietăţii, modul de dobândire se va înscrie conform dicţionarului ;

23) se completează conform dicţionarului;

24) se va prelua preţul din actele de proprietate; se va menţiona şi moneda, conform dicţionarului;

25) se vor prelua toate notările ;

26) numele persoanei fizice/juridice;

27) tipul sarcinii: ipotecă, privilegiu. Tip dezmembrământ: uz, uzufruct, abitaţie, servitute, superficie, administrare, concesiune, folosinţă;

28) persoana juridică/fizică sau autoritatea care a întocmit actul;

29) se preia valoarea din actul juridic cu menţionarea monedei, conform dicţionarului;

30) nr. UI reprezintă numărul total al unităţilor individuale din construcţia condominiu;;

31) denumirea părţilor comune pentru construcţiile condominiu se preia din dicţionar

Nr. bloc, Nr. total UI şi Părţile comune se completează numai pentru construcţiile condominiu

Toate suprafeţele au unitatea de măsură mp.

Toate dicţionarele vor fi predate de către ANCPI după semnarea contractului.

## Anexa nr. 5 - DECLARAŢIE

DECLARAŢIE

Subsemnatul/a……………………………………………………………………domiciliat/ă în localitatea………………………..str…………………………..nr………….., legitimat/ă cu BI/CI seria… .. nr….. ……………,CNP………………………….., prin prezenta, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunile prevăzute de art. 292 Cod Penal, următoarele:

- sunt posesor al imobilului din localitatea…………………, str…………………, nr……, judeţul……………, identificat cu nr. cadastral………………………, nr. parcelă/nr. topografic……………., nr.CF………, localitatea/UAT………, reprezentând (categoria de folosinţă)…………… în suprafaţă de………mp;

- am intrat în posesia imobilului în data/anul ……….. prin .................................. (mod dobândire);

- sunt posesor în cotă de 1/1 parte /în cotă de …….............în indiviziune cu:

  - ……………

  - .................

  - .................

  - ................. (numele şi prenumele coindivizarilor),

- imobilul este înregistrat în Registrul agricol la poziţia………………..şi în Registrul de rol fiscal la poziţia………..

Ataşez prezentei declaraţii următoarele documente: copia BI/CI, actele juridice doveditoare, extras din registrul agricol, certificat de rol fiscal, etc.

Data………/…………

Semnătura

## Anexa nr.6 - STRUCTURA FIŞIERELOR PENTRU PREDARE

Livrarea 1

Director: UAT_Raport_preliminar

Va conţine subdirectoarele:

-„UAT_Raport”, care conţine fişierul/fişierele raportului preliminar

-„UAT_propunere_sectoare” cu fişierul/fişierele care conţin anexa „Planul cu propunerea sectoarelor cadastrale”

Livrari intermediare - „Documentele tehnice ale cadastrului general – spre publicare”

Director: UAT_Date_teren

Va conţine subdirectorul:

- „Descriere_lucrari”, cu fişiere care conţin descrierea lucrărilor tehnice;

Director: UAT_cgxml

Va conţine:

- fişierele de tip .cgxml rezultate. Numele fişierului va fi ID.cgxml.

- fişierele .pdf care conţin fişele de interviu şi actele scanate pentru fiecare imobil.

Documentele (fişele de interviu şi actele) se vor scana cu rezoluţia 200 dpi, alb-negru.

Ordinea documentelor în fişier va fi:

- fişa de interviu propriu zisă;

- actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă,etc;

- actele juridice privitoare la imobile.

Denumirea fişierului este ID.pdf, unde ID – identificator imobil, exceptând cazul UI, unde denumirea fişierului este de forma: ID-Cn-Um.pdf, unde:

ID – identificator imobil

Cn – litera „C” urmată de numărul de ordine al construcţiei condominiu

Um – litera „U” urmată de numărul de ordine al UI din cadrul construcţiei condominiu

Director: UAT_Registru

Va conţine un fişier cu Registrul cadastral al imobilelor şi al deţinătorilor.

Director: UAT_Index

Va conţine un fişier cu Indexul alfabetic al deţinătorilor.

Director: UAT_plan_ansamblu

Va conţine:

- un subdirector „shp” care va include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la „Conţinutul planului cadastral de ansamblu”, cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarlalelor/cvartalelor, toponimie, etc:

UAT_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita UAT-ului (UAT reprezintă numele UAT)

INTRAV_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita intravilanelor (fiecare trup de intravilan va avea ca atribut numărul trupului);

SECTOR_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita sectoarelor (fiecare sector cadastral va avea ca atribut numărul de sector);

TARLA_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita tarla/cvartal (fiecare tarla/cvartal având ca atribut numărul);

etc.

- un subdirector „dxf” care va include fişierul „plan_ansamblu.dxf” ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la „Conţinutul planului cadastral de ansamblu”. Acest fişier include toate elementele din formatul tipărit al planului cadastral de ansamblu.

Director: UAT_planuri_cadastrale

Va conţine:

- un subdirector „shp” care va include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la „Conţinutul planului cadastral”, cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie, etc:

UAT_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita UAT-ului (UAT reprezintă numele UAT);

INTRAV_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita intravilanelor (fiecare trup de intravilan va avea ca atribut numărul trupului);

SECTOR_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita sectoarelor (fiecare sector cadastral va avea ca atribut numărul de sector);

TARLA_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita tarla/cvartal (fiecare tarla/cvartal având ca atribut numărul);

IMOBIL_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribut ID atribuit de prestator);

CONSTRUCTII_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare construcţie având ca atribut codul construcţiei atribuit de prestator; ex: C1, ...,Cn);

etc.

- un subdirector „dxf” care va include fişierul „plan_cadastral.dxf” ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la „Conţinutul planului cadastral de ansamblu”. Acest fişier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale.

Director: UAT_raport_calitate

Va conţine un fişier cu Raportul de control intern al calităţii.

Director: UAT_raport_monitorizare_campanie

Va conţine un fişier cu Raportul de monitorizare a campaniei publicitare locale.

Livrari intermediare /finale - „Documentele tehnice ale cadastrului general – finale”

Director: UAT_contestatii

Pentru fiecare imobil contestat se va crea un fişier, format .pdf, care va conţine (scanat în ordinea de mai jos, la 200 dpi, alb-negru):

- contestaţia;

- actele doveditoare;

- procesul verbal de soluţionare a contestaţiei.

Denumirea fişierului:

- pentru imobile este ID-Co, unde ID – identificator imobil, iar Co - litere;

- pentru UI, denumirea fişierului va fi de forma:

ID-Cn-Um-Co, unde:

ID – identificator imobil

Cn – litera „C” urmată de numărul de ordine al construcţiei condominiu

Um – litera „U” urmată de numărul de ordine al UI din cadrul construcţiei condominiu

Co - litere

Director: UAT_cgxml_final

Va conţine:

- fişierele de tip .cgxml rezultate. Numele fişierului va fi ID.cgxml.

- fişierele .pdf care conţin fişele de interviu şi actele scanate pentru fiecare imobil.

Documentele (fişele de interviu şi actele) se vor scana cu rezoluţia 200 dpi, alb-negru.

Ordinea documentelor în fişier va fi:

- fişa de interviu propriu-zisă;

- actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă,etc;

- actele juridice privitoare la imobile.

Denumirea fişierului este ID.pdf, unde ID – identificator imobil, exceptând cazul UI, unde denumirea fişierului este de forma: ID-Cn-Um.pdf, unde:

ID – identificator imobil

Cn – litera „C” urmată de numărul de ordine al construcţiei condominiu

Um – litera „U” urmată de numărul de ordine al UI din cadrul construcţiei condominiu

Director: UAT_Registru_final

Va conţine un fişier cu Registrul cadastral al imobilelor şi al deţinătorilor, actualizat cu modificările rezultate în urma soluţionării contestaţiilor.

Director: UAT_Index_final

Va conţine un fişier cu Indexul alfabetic al deţinătorilor, actualizat cu modificările rezultate în urma soluţionării contestaţiilor.

Director: UAT_plan_ansamblu_final

Va conţine date actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării contestaţiilor:

- un subdirector „shp” care va include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la „Conţinutul planului cadastral de ansamblu”, cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoarelor cadastrale, limita tarlalelor/cvartalelor, toponimie, etc:

UAT_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita UAT-ului (UAT reprezintă numele UAT);

INTRAV_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita intravilanelor (fiecare trup de intravilan va avea ca atribut numărul trupului);

SECTOR_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita sectoarelor (fiecare sector cadastral va avea ca atribut numărul de sector);

TARLA_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita tarla/cvartal (fiecare tarla/cvartal având ca atribut numărul);

etc.

- un subdirector „dxf” care va include fişierul „plan_ansamblu_final.dxf” ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la „Conţinutul

- planului cadastral de ansamblu”, cu layerele separate pentru: limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartale, toponimie, etc.

Aceste fişiere includ toate elementele tipărite în planul cadastral de ansamblu.

Director: UAT_planuri_cadastrale_final

Va conţine date actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării contestaţiilor:

- un subdirector „shp” care va include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la „Conţinutul planului cadastral”, cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie, etc:

UAT_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita UAT-ului (UAT reprezintă numele UAT);

INTRAV_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita intravilanelor (fiecare trup de intravilan va avea ca atribut numărul trupului);

SECTOR_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita sectoarelor (fiecare sector cadastral va avea ca atribut numărul de sector);

TARLA_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita tarla/cvartal (fiecare tarla/cvartal având ca atribut numărul);

IMOBIL_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribut ID atribuit de prestator);

INFRA_[Cod SIRSUP] – shp pe care vor fi reprezentate toate imobilele tip infrastructură;

CONSTRUCTII_[Cod SIRSUP] – shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare construcţie având ca atribut codul construcţiei atribuit de prestator; ex: C1, ...,Cn);

etc.

- un subdirector „dxf” care va include fişierul „plan_cadastral_final.dxf” ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la „Conţinutul planului cadastral de ansamblu”, cu layerele separate pentru: limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie, etc.

Aceste fişiere includ toate elementele tipărite în planurile cadastrale.

Director: UAT_raport_calitate_final

Va conţine un fişier cu Raportul de control intern al calităţii.

Director: UAT_raport_monitorizare_campanie_final

Va conţine un fişier cu Raportul de monitorizare a campaniei publicitare locale.

## Anexa nr.7 – PLANUL CADASTRAL

A. Conţinutul planului cadastral de ansamblu

- Titlul: Plan cadastral de ansamblu;

- Subtitluri: UAT, judeţul;

- Scara 1:10.000, sistem de proiecţie STEREO 70;

- Legenda (dreapta);

- Direcţia Nord;

- Denumirea executantului (4cmx2cm), ştampila, semnătura, data întocmirii;

- Limita UAT şi teritoriile vecine (judeţul din care fac parte în cazul în care unul din vecini este din alt judeţ; dacă toţi vecinii sunt din acelaşi judeţ se va scrie numai numele unităţilor administrativ-teritoriale);

- Limitele intravilanului/intravilanelor şi numărul/denumirea;

- Limitele şi numerele sectoarelor cadastrale;

- Limitele şi numerele tarlalelor şi cvartalelor;

- Toponimie;

- Caroiaj.

Tipărire

Planul cadastral de ansamblu se va tipări la scara 1:10.000, în formate A1-A0, cu fundal ortofotoplan (de preferat fundalul tipărit alb-negru) .

- Planul va fi tipărit color;

- Numărul sectorului cadastral va avea înălţimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu negru, pe fond galben fără contur;

- Numărul tarlalei/cvartalului va avea înălţimea de 4 mm negru italic într-un pătrat cu fond verde fără contur; se va tipări litera „T” urmată de numărul tarlalei/cvartalului;

- Grosimi linii:

- Cadru planşa 1mm;

- Limitele de judeţ 1mm cu roşu;

- Limita UAT 1 mm cu roşu;

- Limita sector cadastral 1 mm cu galben;

- Limita tarlale şi cvartale 0,7 mm cu magenta;

- Limita intravilan 1 mm cu albastru;

- Texte:

| Denumire | Înălţime (mm) | Stil (M,Mm,m) | Înclinare (V, I) | Culoare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Judeţ | 8 | Majusculă | Vertical | Negru |
| UAT | 8 | Majusculă | Vertical | Negru |
| Localităţi | 8 | Maj. şi minusculă | Vertical | Negru |
| Tarla/cvartal | 4 | Majuscule | Vertical | Negru |
| Hidrografie | 2 | Maj. şi minusculă | Italic | Albastru |
| Titlu | 10 | Majuscule | Vertical | Negru |
| Subtitluri, Sect. cad. | 8 | Maj. şi minusculă | Vertical | Negru |
| Scara | 6 | Maj. şi minusculă | Vertical | Negru |

- Drumurile – se vor redacta cu negru;

- Hidrografia - se va redacta cu albastru;

- Căile ferate se vor redacta cu semnul convenţional corespunzător.

B. Conţinutul planului cadastral

- Titlul: Plan cadastral;

- Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral;

- Scara planului (pentru planurile ce conţin intravilane, numitorul scării nu va depăşi 1000, iar pentru planurile ce conţin numai extravilane, numitorul scării nu va depăşi 2000) şi sistemul de proiecţie STEREO 70;

- Legenda;

- Direcţia Nord;

- Limita UAT şi teritoriile vecine (judeţul din care fac parte în cazul în care unul din vecini este din alt judeţ; dacă toţi vecinii sunt din acelaşi judeţ se va scrie numai numele unităţii administrativ-teritoriale);

- Denumirea executantului (4cmx2cm), ştampila, semnătura, data întocmirii;

- Limitele intravilanului/intravilanelor şi numărul/denumirea;

- Limitele şi numerele sectoarelor cadastrale;

- Limitele şi numerele tarlalelor şi cvartalelor;

- Limitele şi ID imobile;

- Numerele poştale ale imobilelor din intravilan;

- Limitele construcţiilor cu caracter permanent;

- Toponimie (denumiri: hidrografie, principale forme de relief, păduri, drumuri şi străzi, denumiri ale obiectivelor industriale, socioculturale, etc);

- Schiţa cu dispunerea sectoarelor cadastrale;

- Numărul planşei (dacă sunt mai multe);

- Trăsături de caroiaj 10 cm x 10 cm, grosime linie 0,18 mm, cu dimensiunea coordonatelor de 2 mm.

Tipărire

Planul cadastral  se va tipări pe un format A3-A0, la o scară corespunzătoare, astfel încât să se distingă clar ID şi limitele imobilelor.

Pentru imobilele care reprezintă instituţii publice (şcoli, primărie, cămin cultural, biserică, etc) sau imobile bine cunoscute de proprietari, interiorul poligonului (imobilului) va fi colorat şi se va specifica denumirea instituţiei.

- Tipărirea se va face color;

- Numărul sectorului cadastral va avea înălţimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu negru, pe fond galben fără contur;

- Numărul tarlalei/cvartalului va avea înălţimea de 4 mm negru italic într-un pătrat cu fond verde fără contur; se va tipări litera „T” urmată de numărul tarlalei/cvartalului;

- Grosimi linii:

- Cadru planşă -  0,5 mm;

- Limita de  judeţ - 1mm cu culoarea roşu;

- Limita UAT - 1 mm cu culoarea roşu;

- Limitele sectoarelor cadastrale - 1 mm, cu culoarea galben;

- Limite tarlale şi cvartale – 0,7 mm, cu culoarea magenta;

- Limita intravilan - 1 mm, cu culoarea albastru;

- Limita imobil – 0,4 mm, cu negru;

- Limita construcţiilor cu caracter permanent – 0,2 mm, cu negru;

- Crucile caroiajului se vor desena cu grosimea de 0,2 mm.

- Texte

| Denumire | Înălţime (mm) | Stil (M,Mm,m) | Înclinare (V, I) | Culoare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Judeţ | 8 | Majusculă | Vertical | Negru |
| UAT | 8 | Majusculă | Vertical | Negru |
| Localităţi | 8 | Maj. şi minusculă | Vertical | Negru |
| Tarla/cvartal | 4 | Majuscule | Vertical | Negru |
| Hidrografie | 2 | Maj. şi minusculă | Italic | Albastru |
| Titlu | 10 | Majuscule | Vertical | Negru |
| Subtitluri, Sect. cad. | 8 | Maj. şi minusculă | Vertical | Negru |
| Scara | 6 | Maj. şi minusculă | Vertical | Negru |
| ID | 4 |  | Vertical | Negru |

- Drumurile – se vor redacta cu negru;

- Hidrografia - se va redacta cu albastru;

- Căile ferate se vor redacta cu semnul convenţional corespunzător.

## Anexa nr.8 - GRAFICUL DE ACTIVITĂŢI

| Nr. activitate | Descriere activitate | Responsabil de activitate | Durata activităţii (luni) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raportul preliminar | Prestator | 2 |
| 2 | Verificarea şi recepţia livrării nr. 1 - Raportul Preliminar | OCPI Primăria Magura Ilvei | 1 |
| 3 | Derularea lucrărilor de specialitate, inclusiv prima etapă a campaniei publicitare locale | Prestator | 6-14 |
| 4 | Verificarea şi recepţia livrărilor intermediare - “Documentele tehnice ale cadastrului general – spre publicare” | OCPI, ANCPI | 1 |
| 5 | Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului general şi primirea contestaţiilor, inclusiv a doua etapă a campaniei publicitare locale | Primăria, OCPI, | 2 |
| 6 | Soluţionarea contestaţiilor | OCPI, Prestator | 1 |
| 7 | Actualizarea documentelor tehnice în urma soluţionării contestaţiilor | Prestator | 1 |
| 8 | Verificarea şi recepţia livrărilor intermediare /finale - “Documentele tehnice ale cadastrului general – finale” | OCPI, ANCPI | 1 |

## Anexa nr.9 – FORMULAR ADRESĂ DE ÎNŞTIINŢARE PUBLICARE DOCUMENTE TEHNICE CADASTRU GENERAL

Stimată doamnă/ Stimate domn,

Vă înştiinţăm că la data ……………….. se vor publica documentele tehnice ale cadastrului general pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale ………….............…..

Datele referitoare la imobilul/imobilele pe care îl/le deţineţi în acest teritoriu administrativ sunt afişate la ……................………..........................................  din comuna……….................…….

În vederea verificării datelor publicate, vă rugăm să vă prezentaţi la locul publicării.

Puteţi contesta datele referitoare la imobilul deţinut dacă acestea nu sunt corecte, în termen de 60 zile de la data publicării.

Contestaţia va fi însoţită de documente doveditoare şi va fi înregistrată de către  Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Programul de lucru al comisiei:

.................................................

.................................................

Primar,

(nume şi prenume)..................................

(semnătura şi ştampila)...........................

## Anexa nr.10 – FORMULAR CONTESTAŢIE

Nr............…/…...............

CONTESTAŢIE

Subsemnatul/Subscrisa ....................................................., domiciliat în/cu sediul în localitatea.................................., str. .................................., nr. ....................., bl. ......., sc. ....., et. ..........., ap. ....., sector nr./judeţul ......., identificat cu BI/CI, seria ............., nr...........................,eliberat de ................... /CUI ………………………….., reprezentat/ă prin ……………………….. domiciliat în/cu sediul în ........................., str. .................................., nr. ....................., bl. ......., sc. ......., et. ........., ap. ....., sector nr./judeţul ..............., identificat cu BI/CI, seria ............., nr. ..................., eliberat de ................../CUI............................, conform procurii/împuternicirii nr. ............... în baza prevederilor art. 11 alin. 6 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, m-am prezentat pentru a lua la cunoştinţă date despre imobilele pe care le deţin pe teritoriul administrativ ......................................., sectorul cadastral nr. ..............

Imobilele contestate au fost identificate prin numerele (ID) în Registrul cadastral al imobilelor şi al deţinătorilor:

1..........................................................................................................................

2..........................................................................................................................

3..........................................................................................................................

...

În urma verificării datelor afişate, formulez prezenta contestaţie pentru următoarele motive:

1..........................................................................................................................

2..........................................................................................................................

3..........................................................................................................................

...

Pentru a susţine cele invocate mai sus, depun copii ale următoarelor acte juridice:

1..........................................................................................................................

2..........................................................................................................................

3..........................................................................................................................

...

Semnătură contestatar,

## Anexa nr.11 – FORMULAR PROCES VERBAL SOLUŢIONARE CONTESTAŢIE

Antet OCPI

Nr. ............ data.........…

PROCES VERBAL

Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin Decizia nr..........  a directorului OCPI..............…, constituită din următorii membri:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Analizând contestaţia nr……………din data ..............., cu privire la imobilul identificat prin identificatorul (ID) ........................ din teritoriul administrativ ............................... decide:

În baza (acte, măsurători topografice, etc)

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Admite contestaţia cu privire la modificarea documentelor tehnice astfel:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

/Respinge contestaţia pentru motivele:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

În baza prezentului proces verbal şi a documentelor tehnice ale cadastrului general se va emite încheierea de carte funciară care se va comunica contestatarului şi persoanelor interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară.

Semnăturile membrilor comisiei,

(nume şi prenume)..................................

(nume şi prenume)..................................

(nume şi prenume)..................................

Ştampila

SECŢIUNEA III

FORMULARE

# SECTIUNEA III – FORMULARE

Fiecare candidat/ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate

Formularul 1 -DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA;

Formularul 2  -DECLARAŢIE PRIVIND  NEÎNCADRAREA ÎN  SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 181 ;

# Formularul 3 -DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA;

Formularul 4 -FISA DE INFORMAŢII GENERALE;

FORMULARUL 5  - DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR  PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI;

FORMULARUL 5a – EXPERIENTA SIMILARA

Formularul 6  -DECLARAŢIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC  PENTRU ÎNDEPLINIREA  CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ;

Formularul 7  -DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL  AL PERSONALULUI  ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE;

FORMULARUL 7a -CURRICULUM VITAE

FORMULARUL 7b –DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Formularul 8  -DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE  SUBCONTRACTANTI  SI SPECIALIZAREA ACESTORA;

Formularul 10- DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ASOCIATI SI SPECIALIZAREA ACESTORA;

FORMULARUL 11 – ACORD DE ASOCIERE

FORMULARUL 12 - DECLARATIE PRIVIND LEGALIZAREA ASOCIERII

Formularul 13- DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN ATEGORIA INTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ;

Formularul 14- SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE PARTICIPARE  LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA;

Formularul 15-GRAFIC DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUI;

Formularul  16-DECLARATIE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI SI PROTECTIA MUNCII;

Formularul 17-FORMULAR DE OFERTĂ ;

FORMULARUL 18- SCRISOAREA DE INAINTARE

FORMULARUL 19- IMPUTERNICIRE

FORMULARUL 20 - ANGAJAMENT PRIVIND SUSŢINEREA OFERTANTULUI/CANDIDATULUI)

FORMULAR 1

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ofertă individuală şi o alta candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________ .

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Denumire Operator economic,

_________________

(nume si semnatura autorizată)

FORMULAR  2

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant la procedura de .......... pentru achizitia ......................................... la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată.

c1) in ultimii 2 ani mi-am indeplinit sau nu mi-am indeplinit in mod defectuos      obligatiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care nu a produs sau

nu este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor mei.

- nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data completării ......................

Denumire Operator economic,

_________________

(nume si semnatura autorizată)

FORMULAR 3

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

# DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica prin ........... , având ca obiect: ............., codul CPV: .............., la data de ..............  , organizata de .................., particip si depun oferta:

[ ] în nume propriu;

[ ] ca asociat în cadrul asociatiei .......................................................;

[ ] ca subcontractant al ..................................................................;

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

2. Subsemnatul declar ca:

[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

[ ] sunt membru în grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint în anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni

modificari în prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, în cazul în care vom fi desemnati câstigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu

si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si

confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii

suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte

persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Primariei municipiului Targoviste cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra.

Data completării ......................

Denumire Operator economic,

_________________

(nume si semnatura autorizată)

FORMULAR 4

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

## - INFORMATII GENERALE

FISA DE INFORMAŢII GENERALE

- Denumirea/numele:

- Codul fiscal:

- Adresa sediului central:

- Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

- Certificatul de înmatriculare/înregistrare................................……………………………………...….

(numărul, data şi locul de înmatriculare/înregistrare)

- Obiectul de activitate, pe domenii:..........................................…..……………………….……………

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

- Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: .........…..................…………………………

(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

- Principala piaţă a afacerilor:

- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie - (mii lei) | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie - (echivalent euro) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| Media anuală: |  |  |

Data completării ......................

Denumire Operator economic,

_________________

(nume si semnatura autorizată)

FORMULAR 5

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al ..............................................................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ....................................... .................................... (denumirea si adresa autorităţii contractante)  cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………………...

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

Denumire Operator economic,

_________________

(nume si semnatura autorizată)

| Anexă Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea prestator *) | Preţul total al contractului | Procent îndeplinit de prestator % | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare a contractului **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________

Denumire Operator economic,

_________________

(nume si semnatura autorizată)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant- se va preciza si valoarea din total contract care i-a revenit.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

FORMULAR 5a

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

EXPERIENTA SIMILARA*)

1. Denumirea si obiectul contractului: ___________________________________.

Numarul si data contractului: ____________________________________.

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ____________________________.

Adresa beneficiarului/clientului: __________________________________.

Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

 contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

 contractant asociat

 subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in		exprimata

moneda in care	in echivalent

s-a incheiat		euro

contractul

a) initiala (la data semnarii contractului):	 _________            ___________

b) finala (la data finalizarii contractului):	_________             ___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________.

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

_______________________________.

Denumire Operator economic,

_________________

(nume si semnatura autorizată)

*) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi insotite, de prezentarea contractului respectiv , de recomandari si alte documente doveditoare.

FORMULAR 6

OPERATOR ECONOMIC

...............................

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE SERVICII

| Descriere(tip/marca/model) | Unitati. | Vechime | Proprietate (P) ori inchiriere(I) / % de proprietate | Valoarea aproximativa Lei /Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | / |  |
|  |  |  | / |  |
|  |  |  | / |  |
|  |  |  | / |  |
|  |  |  | / |  |
|  |  |  | / |  |
|  |  |  | / |  |
|  |  |  | / |  |
|  |  |  | / |  |
|  |  |  | / |  |

Data completării ......................

Denumire Operator economic,

_________________

(nume si semnatura autorizată)

PRECIZARI PENTRU INTOCMIREA FORMULARULUI 6:

1.se vor mentiona echipamentele strict necesare pentru indeplinirea contractului de servicii : calculator, imprimanta, copiator, programe informatice specifice ( in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere etc) .

FORMULAR 7

OPERATOR ECONOMIC ____________________________ (denumirea ofertantului)

###### DECLARAŢIE PRIVIND RESURSELE UMANE

Subsemnatul, ______________________________ (numele şi prenumele), reprezentant împuternicit al _______________________________, (denumirea si adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că la data prezentei situaţia resurselor noastre umane este următoarea:

| Categorii de personal | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal de conducere |  |  |  |
| Personal executiv de specialitate cu rol important în derularea viitorului contract |  |  |  |
| Alte categorii de personal |  |  |  |
| Total |  |  |  |

Numărul mediu al personalului angajat cu carte de muncă în ultimii 3 ani este ____.

Dintre aceştia,

____ sunt specialişti cu studii superioare de lungă durată (ingineri) în specializările geodezie / cadastru / topografie,

____ sunt autorizaţi ANCPI / OGR, dintre care:

____ categoria D/gradul 1

____ categoria A/gradul 2

____ categoria B,C/gradul 3

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor noastre, orice documente doveditoare de care dispunem noi sau autorităţile competente.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ______(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei).

Data completării _______________________                                Operator economic,

(semnătura autorizată)

FORMULAR 7A

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

# CURRICULUM VITAE

### Poziţia propusă în contract:……………………………………………………………………

- Prenume:

- Nume:

- Data şi locul naşterii:

- Naţionalitatea:

- Starea civilă:

- Adresa (telefon/fax/e-mail):

Pregătire profesională:

| Instituţia |  |
| --- | --- |
| Data: De la (luna/anul) La (luna/anul) |  |
| Licenţa: |  |

- Limbi străine

(Pe scara de la 1 la 5, unde 5 este maxim):

| Limba | Nivel | Citit | Vorbit | Scris |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Membru în asociaţii profesionale:

- Alte abilităţi (de ex. operare calculator, etc )

- Poziţia ocupată în prezent:.

- Ani de experienţă profesională:

- Calificări cheie:

- Experienţa specifică în ţări neindustrializate:

| Tara | Data: de la (luna/anul) La (luna/anul) | Denumirea si o descriere sumara a proiectului |
| --- | --- | --- |

14. Experienţa profesionala

| Data: de la (luna/anul) la (luna/anul) |  |
| --- | --- |
| Locul (ţara şi localitatea ) |  |
| Companie / organizaţie |  |
| Poziţie |  |
| Descrierea activităţii întreprinse |  |

15. Altele:

15a. Publicaţii şi seminarii:

15b. Recomandări

FORMULAR 7b

# DECLARATIE DE DISPONIBILITATE

Eu, prin prezenta, declar ca acest curriculum vitae este adevărat şi îmi declar disponibilitatea si dorinţa de a îndeplinii activitatea pentru care sunt propus.

Semnătura şi data…………………………………………………………………………….

Ofertant,

.........................................

(nume operator)

........................................

(nume persoana autorizata)

.........................................

(semnatura)

FORMULAR 8

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE

DE SUBCONTRACTANT SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta

declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra.

Data completării ......................

Denumire Operator economic,

_________________

(nume si semnatura autorizată)

| Nr.crt. | Denumire subcontractant si CUI | Partea/partile din contract ce urmeaza a fi executate de subcontractant | Acord subcontractor cu specimen de semnatura |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Servicii pe care le va presta .... -Valoare servicii, lei fara TVA ..... - Procent(%) din valoarea contractului ..... |  |

Denumire Operator economic,

_________________

(nume si semnatura autorizată)

FORMULAR 10

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE

DE ASOCIATI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte în fiecare detaliu si înteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, în scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care însotesc oferta, orice informatii suplimentare în scopul verificarii datelor din prezenta

declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................... (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legatura cu activitatea noastra.

Data completării ......................

Operator economic,

......................

(semnatura autorizata)

| Nr.crt. | Denumire asociat si CUI | Date de contact:adresa sediul, pers de conatct, tel/fax ,adresa mail, etc. | Obiectul principal de activitate | Partea/partile din contract ce urmeaza a fi executate de asociat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | -servicii pe care le va presta … -cod CPV aferent … - valoare servicii, lei fara TVA … -procent(%) din valoarea contractului … |

Ofertant/lider de asociatie,

.........................................

(nume operator)

........................................

(nume persoana autorizata)

.........................................

(semnatura)

Nota – daca exista subcontractanti se va completa formularul de mai sus astfel incat sa reiasa si partea procentuala a subcontractantului.

FORMULAR 11

ACORD DE ASOCIERE

in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Conform ___________________________________________________________.

(incadrarea legala)

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________

S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica: ,,....................”.

Activitati contractuale ce se vor realiza in comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________

… ___________________________________

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

- liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste  instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:

- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:

- incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului  de asociere;

- modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de  participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociatiei:

S.C. ______________________

Alte clauze: __________________________________________________________

___________________________________________________________________

Data completarii:						LIDERUL ASOCIATIEI,

______________						__________________

ASOCIAT,

______________

FORMULAR 12

OFERTANTUL

………………………………..

( denumirea/nume

Lider asociere   )

- DECLARATIE PRIVIND LEGALIZAREA ASOCIERII

Ofertantul, ………………………………………, format din asocierea urmatorilor operatori economici :

- Asociatul (1) ………………………………………..

- Asociatul (2)…………………………………………

- Asociatul (3)…………………………………………

Declar pe propria raspundere ca in cazul declararii ofertei comune ca fiind castigatoare , in termen de 5 zile inainte de semnarea contractului voi prezenta Autoritatii Contractante , contractul de asociere legalizat in original.

Semnatura :									Data:

………………………

Asociatul (1) ………………………………………..

Asociatul (2) ……………………………………….

Asociatul (3) ………………………………………..

FORMULAR 13

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII ÎN CATEGORIA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

- Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii   ............................................................................................
   Adresa sediului social   ............................................................................................
   Cod unic de înregistrare   ............................................................................................
   Numele şi funcţia   ............................................................................................
           (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)

- Tipul întreprinderii

Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
   [ ] Întreprindere autonomă. În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar
din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia,
fără anexa nr. 2.
   [ ] Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor
calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la
declaraţie.
   [ ] Întreprindere legată. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor
efectuate conform anexei nr. 2, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.

- Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1)

| Exerciţiul financiar de referinţă2) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numărul mediu anual de salariaţi | Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii Euro) | Active totale (mii lei/mii Euro) |

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul    	  [ ] Nu
financiar anterior, datele financiare au         		  [ ] Da (în acest caz se va completa şi se va
înregistrat modificări care determină încadrarea             ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul
întreprinderii într-o altă categorie (respectiv                    financiar anterior)
micro-întreprindere, întreprindere mică,
mijlocie sau mare).

Semnătura .....................................................................................
                (numele şi funcţia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea)
   Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu
realitatea.
  Data întocmirii ....................................
   Semnătura ..........................................
   _______

1)Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din prezenta lege.

2)Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.

FORMULAR 14

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

PENTRU PARTICIPARE CU OFERTA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A

CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Catre ,

Primaria Comunei Magura Ilvei

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului: „...............”, noi ................................... (denumirea bancii),având sediul înregistrat la .................................................. (adresa bancii),ne obligam fata de Primaria Comunei Magura Ilvei sa platim suma de ....................... (în litere si în cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca în cererea sa, autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) si-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, ofertantul ......................................

(denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, ofertantul ......................................

(denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pâna la data de .......................................... .

Parafata de Banca ................ (semnatura autorizata) în ziua .... luna .... anul .... .

FORMULAR 15

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

GRAFIC DE INDEPLINIRE A CONTRACTULUI

| Nr. Crt. | Activitatea | Luna1 | Luna… |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Data completării ......................

Denumire Operator economic,

_________________

(nume si semnatura autorizată)

FORMULAR 16

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND PROTECTIA  MEDIULUI SI PROTECTIA MUNCII

Subsemnatul ………. ( denumire, nume operator economic), in calitatea de ofertant la procedura initiata pentru atribuirea contractului de achizitie publica,  avand ca obiect:

,,.................”, cod CPV ................., organizata de  Primaria Comunei Magura Ilvei in calitate de autoritate contractanta, declare ca la elaborarea ofertei am luat in considerarea toate obligatiile legale privitoare la conditiile de munca si protectia muncii precum si cele referitoare la protectia mediului.

Data completării ......................

Denumire Operator economic,

_________________

(nume si semnatura autorizată)

FORMULAR 17

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către,

Primăria Comunei Magura Ilvei

1. Examinând documentaţia de atribuire, subscrisa ………………………………………………,  (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să prestăm ,,............”, pentru suma de …………………………………..(suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de …………………………………………………………….….. (suma în litere şi în cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciul/serviciile în graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de ……………………..……….., zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ………………………….., (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizam că:

  depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

 nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data completării: ……………

Nume, prenume: ………………………………………..

Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………………………, autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (denumire ofertant).

FORMULAR 18

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

Inregistrat la sediul autoritatii contractante

nr. ....………..…...... / .…………….…........

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre

Primaria Comunei Magura Ilvei

Ca urmare a anuntului de participare nr................ din  data (ziua/luna/anul)..................., privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului, „......”, noi ...............................………….. ……. (denumirea/numele ofertantului):va transmitem alaturat urmatoarele:

- Documentul ....................................... (tipul, seria/numarul, emitentul), privind garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

- coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, un original.

-oferta

-documentele ce insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completării ......................

Denumire Operator economic,

_________________

(nume si semnatura autorizată)

FORMULAR 19

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

### ÎMPUTERNICIRE

Noi(denumirea completa a persoanei juridice)……………..  .........………...............................……………………………………………………………………

Având sediul în/ (adresa completă) ..........................................………..........……

…………………………………………………………………………………………………………………….telefon ……………., fax ..…….................reprezentaţi prin (nume, prenume, funcţie) ………………………………………………………………..

### ÎMPUTERNICIM

Prin prezenta dl. /d-na .............................................................. domiciliat(ă)  în (adresa completă) .....……..........................……………………………..............................................………. …

care se legitimează cu C.I/B.I. seria ..........., nr. .....…..........., emis de ……………………., la data de ......………………….............., sau cu paşaport seria............, nr.….................., emis de ......…………..............., la data de…………………

SA PARTICIPE ÎN NUMELE NOSTRU ŞI PENTRU NOI la procedura de achiziţie publica: ,,..........”, organizata de Primaria Comunei Magura Ilvei.

Data completării ......................

Denumire Operator economic,

_________________

(nume si semnatura autorizată)

Formularul nr. 20

DECLATAŢIE ANGAJAMENT

PRIVIND SUSŢINEREA OFERTANTULUI/CANDIDATULU

Subscrisa, ………………………………………. cu sediul în …………………………… str. ……………nr. ……,judeţul ………,cod unic de înregistrare RO……………………..,  înregistrată la ORC ………., sub nr. J../…./………,reprezentată legal prin ……………………

în calitate de ……………….,  CNP ……………………………………….……., cetăţean român domiciliat în localitatea ……………….. str.  …………………., jud. ………………… identificat cu CI seria ……, nr. ………………………… eliberat de  …………………, la data de ……..., în calitate de susţinător mă angajez ferm  să pun la dispoziţia  SC…………………., cu sediul în ……………………… str. ………………………nr. ….judeţul ……………., înregistrat la ORC de pe lângă Tribunalul ………………………. sub nr. J../…./……, cod unic de înregistrare RO …………., reprezentată legal prin …………………. în calitate de ………....

pentru:

(a)  Capacitatea economică şi financiară:

- Cifra de afaceri anuală medie ……………………………………………………..

(b)  Capacitatea  tehnică şi/sau profesională:

- Experienţa similară …………………………………………………………………………

- Utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice …………………………………………………

- Personal de specialitate ……………………………………………………………………

necesare realizării contractului de lucrării (servicii), ca urmare a atribuirii contractului de achiziţie publică  având ca obiect …………………………………………………………………, autoritatea contractantă fiind ………………………………., cu sediul în localitatea ………………. judeţul …………………….., cod poştal …….……… .

Disponibilitatea mai sus amintită se va realiza necondiţionat, în funcţie de necesităţile ce apar pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică având ca obiect: ………………………………………………………………. .

Subscrisa  ………………………………………, mă oblig ca în cazul în care SC ……………… va întâmpina dificultăţi pe parcursul executării contractului de achiziţie publică de lucrări (servicii)  având ca obiect: …………………………………………………..  să asigur îndeplinirea completă a obligaţiilor contractuale menţionate la punctul  a, b sau a-b, prin implicarea mea directă. Îmi  asum responsabilitatea ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării  contractului de achiziţie publică de lucrări (servicii) în solidar cu ofertantul ……………………………………………………………………

Prezenta declaraţie este în conformitate cu art. 111  din HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din <LLNK 12006    34180 301   0 45>Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Data  …………….

ANGAJATOR,                                                                                     NOTAR,

## FIZIC SI VALORIC DE E

## ERALE PRIVIND JATII OF

SECŢIUNEA IV

CONTRACTUL DE ACHIZITII PUBLICE

Contract  de servicii

nr.______________data_______________

Preambul

În temeiul OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, între

........................................................................................... denumire autoritate contractantă adresa sediu ..................................................................... telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont trezorerie ...............................................................................  reprezentată prin ....................................................................................................... (denumirea conducătorului), funcţia...............................................

în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

……... ................ ...........................  …………….  denumire  operatorul economic  ...............................................  adresă sediu ………………… ........................................................................ telefon/fax .......................................... număr de înmatriculare  .....................................  cod fiscal  ...................................  cont (trezorerie, banca) .............................................................................................................. reprezentat prin ................................................................................................   (denumirea conducătorului) funcţia...............................................

în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract  şi toate Anexele sale.

      - achizitor şi  prestator  - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

      - servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;

      - produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

      - forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

(se adaugă orice ce alţi termeni pe care părţile înteleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obligă să execute ...............................................denumirea serviciilor,  în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Preţul contractului

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de catre achizitor, conform graficului de plăti, este de ...................... lei, sau după caz …….. euro, la care se adaugă ……… TVA.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract este de ….. luni, începând de la data de …….

( se inscrie perioada şi data)

6.2. Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  ....

( se inscrie data la care încetează contractul)

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data de  ......

(se precizează data la care intră în efectivitate contractul)

8. Documentele contractului

8.1  - Documentele contractului sunt:

(Se enumeră documentele pe care părţile le înteleg ca fiind ale contractului)

9.  Obligaţiile principale ale prestatorului

9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.

9.3 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.  Obligaţiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul convenit.

10.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, dupa caz, graficul de plată)

10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.

(se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată.

(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi/saptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor.  În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ……. , pentru perioada de …… şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului.

( se precizează modul de constituire, cuantumul şi  perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

12.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întarziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorul, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.

( se precizează modul de restituire şi termenul)

12.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului

13. Alte resposabilităţi ale prestatorului

13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. (se precizează anexa ce conţine graficul de prestare)

14. Alte responsabilităţi ale achizitorului

14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.

15. Recepţie şi verificări

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

(se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor)

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

16.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.

(se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului)

(2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul                         contractului.

16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

              - orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau

              - alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act  adiţional.

16.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

17. Ajustarea preţului contractului

17.1 - Pentru serviciile prestate, plaţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

17.2 - Preţul contractului se actualizează utilizând formula de ajustare convenită.

(se precizează formula de ajustare)

18. Amendamente

18.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

19. Subcontractanţi

19.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care parţi din contract le subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

19.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie in anexe la contract.

19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

20. Cesiunea

20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

21. Forţa majoră

21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecatoreşti din România.

(se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

23. Limba care guvernează contractul

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări

24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Parţile au înteles să încheie azi ..............  prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

( se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor								Prestator

.............................			   				     ..............................

(semnătura autorizată)						 (semnătura autorizată)

LS								                LS