NOTĂ DE FUNDAMENTARE

| Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ: Hotărârea Guvernului privind achiziţia de către Ministerul Apărării Naţionale a produselor şi serviciilor cuprinse în programul strategic de înzestrare ,,Corvetă multifuncţională”. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Descrierea situaţiei actuale |  | În prezent, regiunea extinsă a Mării Negre este caracterizată de acţiunile de încălcare a normelor de drept internaţional, prin punerea în discuţie a ordinii internaţionale, conservarea conflictelor îngheţate şi intensificarea prezenţei militare. Forţele navale române, pentru îndeplinirea misiunilor specifice în acest context politico-militar, trebuie să dispună de o structură de forţe modernă, credibilă şi echilibrată în raport cu forţele navale ale celorlalte state riverane Mării Negre. Cele mai eficiente nave de luptă de suprafaţă în zona de litoral sunt navele din clasa „corvetă”, cu deplasament mediu, capabile să îndeplinească întreaga gamă de misiuni în Marea Neagră şi în afara acesteia, având o autonomie corespunzătoare şi calităţi nautice care să le permită executarea acţiunilor inclusiv în condiţii hidro-meteorologice dificile. În momentul actual, forţele navale române au în înzestrare patru corvete, care sunt depăşite din punct de vedere operaţional şi tehnic, cu interoperabilitate limitată în raport cu navele altor state membre NATO, având resursa de viaţă epuizată şi dotare cu echipamente şi tehnică de provenienţă estică, a căror modernizare nu este fezabilă. În aceste condiţii, dotarea forţelor navale române cu patru corvete multifuncţionale noi, moderne, interoperabile cu navele din dotarea altor state membre NATO, adaptate misiunilor actuale, constituie o necesitate strategică ce va trebui satisfăcută în cel mai scurt timp posibil. Prin dotarea cu corvete noi, luându-se în considerare durata de viaţă a acestora de aproximativ 30 de ani, care poate fi prelungită ulterior prin modernizări succesive, se asigură forţelor navale române certitudinea operaţională necesară pentru îndeplinirea corespunzătoare a misiunilor specifice pe termen mediu şi lung. Dintre misiunile care vor fi îndeplinite de aceste corvete, precizăm: - desfăşurarea de acţiuni militare, independent sau în cadrul unor grupări multinaţionale, pentru asigurarea integrităţii spaţiului maritim; - participarea la impunerea respectării legislaţiei naţionale şi internaţionale în apele teritoriale, zona contiguă şi zona economică exclusivă; - executarea operaţiei de securitate maritimă şi a intervenţiei pentru căutare-salvare pe mare; - asigurarea cercetării permanente a litoralului şi a Mării Negre; - sprijinirea celorlalte categorii de forţe ale Armatei României; - participarea la operaţii şi misiuni internaţionale, conform planurilor aprobate. Corvetele vor acţiona ca unitate multifuncţională de luptă într-o grupare de nave sau izolat. Corvetele şi cele două fregate T22 vor constitui, prin rotaţie, un grup de nave care să fie pus la dispoziţia NATO, în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România. Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 147/2007 a stabilit că programul „Corvetă multifuncţională” este de importanţă strategică, corespunde intereselor esenţiale de securitate ale ţării şi angajamentelor asumate de România în cadrul organizaţiilor euro-atlantice şi a recomandat Guvernului ca procedura specifică de atribuire a contractului să încurajeze implicarea capabilităţilor autohtone, cu participarea unor companii de prestigiu în domeniu pe plan internaţional şi atragerea acestora în procesul de modernizare şi privatizare a industriei de apărare. De asemenea, în Memorandumul „Priorităţi pentru susţinerea şi eficientizarea înzestrării Armatei României şi intensificarea implicării industriei naţionale de apărare în realizarea înzestrării”, adresat Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, programul „Corvetă multifuncţională” a fost propus pentru includerea în „Lista de Programe de Înzestrare Esenţiale” destinate să asigure interesele de securitate ale statului român. Având în vedere interacţiunea dintre sistemul de planificare, programare, bugetare şi evaluare, sistemul de emitere a cerinţelor şi sistemul de management al achiziţiilor pentru apărare, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale au fost întocmite şi aprobate: - Documentul cu Nevoile Misiunii pentru „Corveta multifuncţională”, înregistrat cu nr. G1-286/15.03.2016; - Documentul cu Cerinţele Operaţionale actualizat pentru „Corveta multifuncţională”, înregistrat cu nr. RMS – 664/T1174/02.09.2016. În Studiul de concept pentru produsul „Corvetă multifuncţională”, elaborat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, au fost analizate 13 proiecte de corvete, din care patru proiecte pot satisface cerinţele forţelor navale române. Dintre toate aceste proiecte, clasa SIGMA (Ship Integrated Geometric Modular Design Approach) prezintă următoarele avantaje: a) este o construcţie modulară care a fost deja realizată în mai multe versiuni cu deplasament între 1692 t şi 2365 t, fapt care permite forţelor navale române să identifice platforma care îi satisface cel mai bine cerinţele în condiţiile diminuării riscurilor programului; b) a avut cel mai bun raport preţ/cerinţe dintre cele patru proiecte identificate ca fezabile în Studiul de concept. Totodată, proiectul SIGMA 9813 a fost identificat ca varianta optimă dintre cele patru proiecte analizate; c) este singura dintre proiectele analizate care poate avea propulsie electrică (zgomot redus la viteze mici), ceea ce constituie un avantaj în lupta antisubmarin; d) se poate realiza şi integra la Şantierul Naval Damen Galaţi S.A., care face parte din Damen Shipyards Group, care a mai construit nave din această clasă; e) termenul de livrare al clasei SIGMA a fost cel mai scurt raportat la celelalte proiecte analizate în Studiul de concept. Precizăm că, la momentul de faţă, Damen Shipyards Group-Olanda poate produce şi corveta din clasa SIGMA proiect 10514, superioară din punct de vedere tehnic, tactic şi operaţional clasei SIGMA proiect 9813 şi îndeplineşte în totalitate cerinţele forţelor navale române. Corveta clasa SIGMA proiect 10514 nu a fost avută în vedere în realizarea Studiului de concept deoarece nu era finalizată în acel moment. Pentru Armata României este fundamental ca realizarea lucrărilor de construcţie şi dotare a corvetelor să se facă în România, în vederea eliminării riscurilor care pot afecta îndeplinirea programului strategic de înzestrare ,,Corvetă multifuncţională” în termenele asumate şi satisfacerii cerinţelor de securitate a aprovizionării ale forţelor navale române/statului român. Sunt avute în considerare, cumulativ, cel puţin, următoarele elemente: - eliminarea riscului ca în cazul unei situaţii de criză internaţională sau chiar regională, realizarea navei/navelor să fie întreruptă/perturbată sau chiar nava/navele finalizată/e să fie blocată/e într-un port străin ori să nu se permită tranzitarea unor strâmtori, din motive diplomatice, politice, militare sau de orice altă natură; - eliminarea riscului reprezentat de insecuritatea marşului către ţară, ca urmare a pericolelor generate de posibile atacuri ce pot apărea în situaţia unei nave care navighează izolat; - eliminarea riscului neîncadrării în termenul de 2,5 ani pentru prima corvetă, respectiv 7 ani pentru gruparea de 4 corvete, în care acestea vor putea să îndeplinească misiuni de luptă în apele Mării Negre, având în vedere că în situaţia construirii navei/navelor, dotării acesteia/acestora, instruirii echipajelor, testării, evaluării, omologării şi recepţiei navei/navelor pe teritoriul naţional, toate aceste activităţi se vor realiza într-un interval de timp mult mai scurt; - eliminarea riscurilor aferente construcţiei şi dotării navei/navelor, prin supravegherea/controlul îndeaproape al activităţilor specifice desfăşurate pe teritoriul naţional; - transferul de tehnologie pentru construirea/mentenanţa navelor, precum şi includerea acestei tehnologii în inventarul de capabilităţi tehnologice la mobilizare; - crearea premiselor constituirii unui centru de mentenanţă în România, cu responsabilităţi în realizarea mentenanţei/modernizării pe ciclul de viaţă al navelor. Astfel, prin realizarea în România a lucrărilor de construcţie şi dotare a corvetelor, se consolidează/dezvoltă infrastructura şi expertiza la nivel naţional pentru executarea lucrărilor de construcţie şi dotare a navelor militare, de mentenanţă a corvetelor pe durata de viaţă, dar şi de mentenanţă pentru alte tipuri de nave ale forţelor navale române, în timpul cel mai scurt, în volum complet, cu respectarea cerinţelor de calitate conform standardelor NATO, pe timp de pace, dar şi în situaţii de criză şi la război, asigurându-se securitatea aprovizionării cu privire la aceste activităţi. În România, singurul şantier naval care deţine infrastructura şi expertiza necesară construcţiei şi dotării unei corvete este Şantierul Naval Damen Galaţi S.A, parte a Damen Shipyards Group-Olanda. Acest şantier a dezvoltat în România o capabilitate industrială extrem de consistentă în domeniul construcţiei de nave militare şi deţine personalul înalt calificat şi specializat pentru desfăşurarea activităţilor specifice. Damen Shipyards Group-Olanda cuprinde, în prezent, peste 30 de şantiere navale, care au livrat peste 4000 de nave. Şantierul Naval Damen Galaţi S.A. şi Damen Schelde Naval Shipbuilding BV (fostul şantier naval Royal Schelde al Marinei Regale Olandeze) sunt cele mai importante şantiere din cadrul Damen Shipyards Group-Olanda prin complexitatea navelor construite. Şantierul Naval Damen Galaţi S.A., împreună cu Damen Schelde Naval Shipbuilding BV, au construit şi livrat o serie de nave destinate Marinei Regale Olandeze: 5 nave pentru desant trupe (Landing Craft Units), 4 nave de patrulare oceanică (Offshore Platform Vessels), o navă de suport logistic (Joint Support Ship) – Karel Doorman class – cea mai mare navă a Marinei Regale Olandeze, 2 nave de cercetare hidrografică (Hydrographic Survey Vessels), o navă pentru aprovizionarea navelor de luptă (Logistic Supply Vessel), o navă tip doc pentru desantare tehnică (Landing Craft Units). Tot în colaborare cu Damen Schelde Naval Shipbuilding BV s-au construit 3 nave de patrulare multifuncţionale pentru Paza de Coastă Suedeză. Totodată, Şantierul Naval Damen Galaţi S.A. a construit şi livrat în anul 2010 Ministerului Administraţiei şi Internelor o navă de patrulare pentru supravegherea şi securizarea frontierei maritime a României şi a Uniunii Europene, navă aflată în înzestrarea Gărzii de Coastă/Poliţiei de Frontieră Române. Şantierul Naval Damen Galaţi S.A. este certificat privind sistemul de asigurare a calităţii conform ISO 9001 de Lloyd`s Register of Shipping şi a fost auditat şi certificat de către Organismul Militar de Certificare, Acreditare şi Supraveghere pentru respectarea cerinţelor NATO referitoare la asigurarea calităţii pentru construcţia navelor noi, având un deplasament de maxim 65.000 tdw. Referitor la resursa umană, conform raportărilor de la sfârşitul anului 2015, Şantierul Naval Damen Galaţi S.A. are 2511 angajaţi, la care se adaugă un număr de aproximativ 1300 de angajaţi ai subcontractorilor, care activează tot pe platforma şantierului. Şantierul Naval Damen Galaţi S.A. are capacitatea tehnică, logistică şi organizatorică să realizeze construcţia şi dotarea corvetelor din clasa SIGMA proiect 10514 pentru forţele navale române, fiind singurul din România care a construit în ultimii 20 de ani nave militare noi (19 nave), pentru forţele navale aparţinând ţărilor NATO şi UE şi alte câteva nave cu destinaţie militară pentru ţări terţe. În România nu există un alt şantier naval care să posede capabilitatea industrială necesară care să facă faţă cerinţelor impuse de realizarea unei corvete. Şantierul Naval Damen Galaţi S.A. şi-a dezvoltat această capabilitate treptat, prin contracte avute cu beneficiari diverşi, aşa cum s-a precizat anterior. Având în considerare situaţia regională de securitate din zona Mării Negre şi misiunile specifice ale forţelor navale române, pentru Armata României este esenţial ca prima corvetă să intre în dotare în maximum 2,5 ani de la semnarea acordului - cadru/ contractului multianual, urmând ca, în funcţie de sumele alocate prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, capabilitatea prevăzută în programul strategic de înzestrare ”Corvetă multifuncţională” formată din 4 nave să fie definitivată în maximum 7 ani. Prin atribuirea acordului cadru/contractului multianual pentru achiziţia corvetelor din clasa SIGMA proiect 10514 către Damen Shipyards Group-Olanda prin Şantierul Naval Damen Galaţi S.A., statul român, prin Ministerul Apărării Naţionale/forţele navale române, nu fac altceva decât să valorifice, să consolideze şi să dezvolte această capabilitate industrială şi expertiză existente în domeniul construcţiei şi dotării navelor militare pe teritoriul naţional şi să atingă nivelul de securitate a aprovizionării dorit în ceea ce priveşte furnizarea navelor, asigurarea lucrărilor ulterioare de mentenanţă pe durata de viaţă a acestora, şi chiar să crescă nivelul de securitate a aprovizionării referitor la asigurarea lucrărilor de mentenanţă pentru întreaga flotă militară a României. Totodată, un fundament esenţial în alegerea corvetelor din clasa SIGMA proiect 10514 furnizate de Damen Shipyards Group-Olanda prin Şantierul Naval Damen Galaţi S.A. îl reprezintă intervalul de timp în care corvetele pot fi construite, dotate şi furnizate forţelor navale române, acest şantier naval din România fiind singurul care poate realiza prima corvetă în maximum 2,5 ani, şi totalul de 4 corvete în maximum 7 ani, asigurându-se astfel capabilitatea de luptă „Corvetă multifuncţională” conform termenelor avute în vedere. Precizăm că pentru organizarea/dezvoltarea unui alt şantier în România, care să facă faţă prin infrastructură şi personal calificat/specializat cerinţelor pe care le impun construcţia şi dotarea unei corvete, este necesară o durată de timp de aproximativ 4 ani. La această durată se va adăuga un interval de minim 2,5 ani pentru realizarea corvetei, în condiţiile existenţei proiectului pentru aceasta. În caz contrar, activitatea de cercetare – dezvoltare va presupune încă aproximativ 4 – 5 ani. Ar rezulta astfel un orizont de timp între 6,5 ani şi 11,5 ani până la intrarea în înzestrare a primei corvete, la care se adaugă riscul lipsei experienţei în construcţia şi dotarea unor astfel de nave în locaţia respectivă. Din discuţiile avute cu Damen Shipyards Group-Olanda, acesta şi-a manifestat susţinerea de a construi şi dota corvetele ce vor intra în serviciul forţelor navale române la Şantierul Naval Damen Galaţi S.A., în condiţiile menţionate, prin implicarea Damen Schelde Naval Shipbuilding BV. Având în vedere expertiza Damen Schelde Naval Shipbuilding BV şi necesitatea realizării unui transfer de tehnologie către Şantierul Naval Damen Galaţi S.A. cu privire la integrarea anumitor echipamente specifice pe care le presupune dotarea navei, Damen Shipyards Group-Olanda a mandatat Damen Schelde Naval Shipbuilding BV ca semnatar al acordului-cadru/contract multianual. |  |  |  |  |  |  |
| 11 prezentul act normativ nu transpune legislaţia comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Schimbări preconizate | Dispoziţiile art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene - TFUE stipulează că orice stat membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei/securităţii sale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război, aceste măsuri netrebuind să modifice condiţiile de concurenţă pe piaţa internă în ce priveşte produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare. În situaţia dată este evident că achiziţia are ca obiect produse militare, produse sensibile şi servicii legate de acestea, aşa cum sunt definite prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012 . În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, Guvernul are dreptul de a stabili circumstanţele şi procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică în situaţiile prevăzute de art. 346 din TFUE. Potrivit Comunicatului interpretativ din 7 decembrie 2006 al Comisiei Europene privind aplicarea articolului 346 al Tratatului în domeniul achiziţiilor pentru apărare, „statele membre trebuie să-şi definească interesele esenţiale de securitate şi ţine de datoria lor să le şi apere, cu menţiunea că derogarea în baza art. 346 din TFUE se aplică numai în cazuri clar definite şi totodată trebuie să se asigure că nu sunt depăşite limitele acestor cazuri. În domeniul achiziţiilor pentru apărare, singura modalitate pentru statele membre de a armoniza prerogativele din domeniul securităţii cu obligaţiile care ţin de TFUE, este aceea de a evalua cu mare atenţie, la fiecare contract, dacă este sau nu este justificată o exceptare de la regulile Uniunii Europene. O astfel de abordare, caz cu caz, trebuie să fie riguroasă în special în zona de limită a art. 346 din TFUE, unde utilizarea exceptării poate fi controversată.” Aceasta înseamnă că autorităţile contractante trebuie în special să stabilească: - Interesul esential de securitate de protejat în speţă. - Legătura între acest interes esenţial de securitate protejat şi contractul de achiziţie publică avut în vedere. - Modul în care aplicarea regulilor UE afectează interesul esenţial de securitate protejat. - Impactul asupra concurenţei pe piaţa internă a produselor ne-militare. Interesul esenţial de securitate pentru statul român îl constituie consolidarea/ dezvoltarea pe teritoriul naţional a unei capabilităţi industriale navale, în domeniul militar, în care să se construiască şi să se doteze o primă corvetă în intervalul de 2,5 ani şi gruparea de 4 corvete într-o perioadă de maxim 7 ani, în vederea furnizării şi intrării în înzestrarea forţelor navale române. Ulterior, această capabilitate navală de pe teritoriul naţional va trebui să fie în măsură să execute lucrările de mentenanţă a corvetelor pe durata de viaţă a acestora, dar şi lucrări de mentenanţă pentru restul navelor din cadrul forţelor navale române, asigurându-se o creştere considerabilă a securităţii aprovizionării pe timp de pace, în situaţii de criză şi la război. Având în considerare aspectele expuse anterior la pct. 1 Descrierea situaţiei actuale, satisfacerea interesului esenţial de securitate de mai sus se poate realiza doar prin încheierea, potrivit procedurii specifice prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre a Guvernului, cu Damen Schelde Naval Shipbuilding BV a acordului cadru/contractului multianual de furnizare a patru corvete multifuncţionale din clasa SIGMA, proiect 10514, a muniţiilor şi a suportului logistic iniţial, cuprinse în programul strategic de înzestrare „Corvetă multifuncţională”, neputându-se satisface şi proteja interesul esenţial de securitate printr-o măsură mai puţin restrictivă. Totodată, aplicarea uneia din procedurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, care transpune în legislaţia naţională dispoziţiile comunitare specifice materiei achiziţiilor publice în domeniul apărării şi securităţii, duce la neprotejarea şi afectarea interesului esenţial de securitate în cauză, având în vedere elementele prevăzute la pct. 1 Descrierea situaţiei actuale. În ceea ce priveşte stabilirea eventualului impact asupra concurenţei pe piaţa internă a produselor ne-militare, plecând de la faptul că achiziţia prevăzută de programul strategic de înzestrare ,,Corvetă multifuncţională” are ca obiect produse militare, produse sensibile şi servicii legate de acestea şi având în considerare că interesul esenţial de securitate menţionat priveşte exclusiv aspecte militare, nu se poate identifica un asemenea impact. Actul normativ aprobă achiziţia de către Ministerul Apărării Naţionale, prin Compania Naţională ”Romtehnica”- S.A., a patru corvete multifuncţionale din clasa SIGMA, proiect 10514, a muniţiilor şi a suportului logistic iniţial, cuprinse în programul strategic de înzestrare ”Corvetă multifuncţională”. Achiziţia corvetelor şi suportului logistic iniţial în cauză se realizează prin încheierea unui acord-cadru/contract multianual cu Damen Schelde Naval Shipbuilding BV, după aplicarea procedurii specifice prevăzute în anexa care face parte integrantă din hotărâre. Procedura prevede derularea a trei etape: de calificare, de negociere şi de evaluare a ofertei finale depuse. Totodată, furnizarea corvetelor clasa SIGMA proiect 10514 de către Damen Schelde Naval Shipbuilding BV, prin Şantierul Naval Damen Galaţi S.A., presupune ca anumite echipamente, muniţii şi chiar servicii conexe acestora, care pot fi achiţionate doar prin acorduri/contracte atribuite de un guvern altui guvern, datorită caracterului sensibil al acestora, să constituie responsabilitatea părţii române şi să fie puse la dispoziţia furnizorului ca material client. Având în considerare acest lucru, este necesar ca prin prezentul act normativ, Ministerul Apărării Naţionale, prin Compania Naţională „Romtehnica” – S.A., să fie împuternicit să achiziţioneze, pe seama Guvernului României, bunurile şi serviciile în cauză, procedura pentru convenirea termenilor acordurilor/contractelor respective urmând a fi stabilită prin ordin al ministrului apărării naţionale. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |  |  |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Impactul macroeconomic |  |  | Se creează premisele pentru consolidarea/dezvoltarea în România a unui centru de excelenţă şi de dezvoltare tehnologică în domeniul construcţiei, dotării şi mentenanţei navelor militare. |  |  |  |  |  |
| 11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat |  |  | În conformitate cu art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, orice stat membru poate lua măsurile pe care le consideră necesare pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi materiale de război; aceste măsuri nu trebuie să modifice condiţiile de concurenţă pe piaţa internă în ce priveşte produsele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare. Această măsură este necesară şi proporţională pentru atingerea obiectivelor de apărare şi satisfacerii interesului esenţial de securitate, astfel cum este prevăzut în articolul invocat anterior, întrucât permite continuarea activităţilor de producţie/mentenanţă esenţiale în domeniul militar şi nu depăşeşte ceea ce este strict necesar acestui scop. |  |  |  |  |  |
| 2. Impactul asupra mediului de afaceri |  |  | Nu este cazul |  |  |  |  |  |
| 21. Impactul asupra sarcinilor administrative |  |  | Nu este cazul |  |  |  |  |  |
| 22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii |  |  | Nu este cazul |  |  |  |  |  |
| 3. Impactul social |  |  | Nu este cazul |  |  |  |  |  |
| 4. Impactul asupra mediului |  |  | Nu este cazul |  |  |  |  |  |
| 5. Alte informaţii |  |  | Nu au fost identificate. |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) - mii lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori |  |  | Anul curent | Următorii 4 ani |  |  |  | Media pe 5 ani |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) buget de stat, din acesta: |  |  |  | 562.500 | 562.500 | 1.215.000 | 1.260.000 | 720.000 |
| (i) impozit pe profit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) impozit pe venit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) bugete locale: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) impozit pe profit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) contribuţii de asigurări |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare plus/minus, din care: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) buget de stat, din acesta : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) cheltuieli de personal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) active nefinanciare |  |  |  | 562.500 | 562.500 | 1.215.000 | 1.260.000 | 720.000 |
| b) bugete locale : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) cheltuieli de personal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) bunuri şi servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) cheltuieli de personal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) bunuri şi servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Impact financiar, plus/minus, din care: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) buget de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) bugete locale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Alte informaţii |  |  | Nu este cazul. |  |  |  |  |  |
| Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ; b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. |  |  |  | Nu este cazul |  |  |  |  |
| 11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice. |  |  |  | Proiectul de act normativ este compatibil cu legislaţia comunitară în domeniul achiziţiilor publice, fiind elaborat în temeiul art. 20 alin. (3) şi art. 22 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011, care transpune Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European şi a Consiliului. |  |  |  |  |
| 2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare |  |  |  | Nu este cazul |  |  |  |  |
| 3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare |  |  |  | Nu este cazul |  |  |  |  |
| 4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene |  |  |  | Nu este cazul |  |  |  |  |
| 5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente |  |  |  | Nu este cazul |  |  |  |  |
| 6. Alte informaţii |  |  |  | Nu au fost identificate. |  |  |  |  |
| Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate |  |  |  | La elaborarea proiectului de act normativ au fost avute în vedere solicitările şi recomandările reprezentanţilor instituţiilor din sistemul de apărare la şedinţele Comitetului Interministerial pentru Evaluarea Situaţiei Industriei de Securitate. |  |  |  |  |
| 2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ |  |  |  | Nu este cazul |  |  |  |  |
| 3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative |  |  |  | Nu este cazul. |  |  |  |  |
| 4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente |  |  |  | Nu este cazul. |  |  |  |  |
| 5. Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Se va solicita avizul. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Se va solicita avizul. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nu este cazul |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Se va solicita avizul. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nu este cazul |  |  |  |  |
| 6. Alte informaţii |  |  |  | Nu este cazul |  |  |  |  |
| Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ |  |  |  | Proiectul de act normativ se supune dezbaterii publice, prin afişare pe pagina de Internet a Ministerului Apărării Naţionale şi a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. |  |  |  |  |
| 2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice |  |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |
| 3. Alte informaţii |  |  |  | Au fost respectate dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. |  |  |  |  |

| Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare |  |
| --- | --- |
| 1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi / sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente | Proiectul urmează a fi avizat de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei şi Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice. |
| 2. Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind achiziţia de către Ministerul Apărării Naţionale a produselor şi serviciilor cuprinse în programul strategic de înzestrare ,,Corvetă multifuncţională”

| MINISTRUL APĂRĂRII NAŢIONALE MIHNEA IOAN MOTOC | VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI RELAŢIILOR CU MEDIUL DE AFACERI COSTIN GRIGORE BORC |
| --- | --- |

AVIZĂM FAVORABIL:

| MINISTRUL JUSTIŢIEI RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ | MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE ANCA DANA DRAGU |
| --- | --- |
| PREŞEDINTELE AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE BOGDAN PUŞCAŞ |  |